- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2010 г. N 107

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД БЕЛГОРОД" НА 2011 - 2015 Г.Г."

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2009 имеет номер 482-рп, а не 482-пп.

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжения правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 года N 482-пп "О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ" постановляю:

1. Утвердить целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Белгород" на 2011 - 2015 г.г." (прилагается).

2. Департаменту городского хозяйства (Вендин Г.П.) обеспечить опубликование данного постановления в газете "Наш Белгород".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на департамент городского хозяйства (Вендин Г.П.).

Информацию о ходе исполнения постановления предоставлять ежеквартально.

Глава администрации

города Белгорода

В.ПОТРЯСАЕВ

- Утверждена

постановлением

администрации города Белгорода

от 9 июля 2010 г. N 107

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" НА 2011 - 2015 г.г."

- Паспорт программы

| Наименование | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Г. Белгород" на 2011 - 2015 г.г." (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", распоряжение правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 г. N 482-рп "О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ" |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Белгорода |
| Основные разработчики | Департамент городского хозяйства администрации г. Белгорода |
| Область действия Программы | Управления энергосбережением (разработка и расчет индикаторов, прогнозирование динамики индикаторов, разработка энергосберегающих мероприятий): - бюджетные учреждения; - муниципальные общежития |
| Цели и задачи | Основные цели подпрограммы: - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях г. Белгорода; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами муниципальных учреждений и предприятий, за счет рационального использования энергоносителей; - поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности на объектах муниципальных учреждений и предприятий; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетические паспорта объектов; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность муниципальных учреждений и предприятий; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать муниципальную нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; - организовать обучение энергосбережению сотрудников муниципальных учреждений и предприятий |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; - удельный расход энергетических ресурсов; - уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений и предприятий и доля муниципальных учреждений и предприятий, в которых проведены энергетические обследования; - доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по показаниям приборов учета |
| Срок реализации | 2011 - 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В муниципальных учреждениях и предприятиях г. Белгорода необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; - установка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, своевременное обслуживание и поверка оборудования; - настройка и обслуживание инженерных систем; - проведение системного мониторинга показателей энергопотребления и энергоэффективности; - организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - замена и модернизация оконных блоков; - модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; - реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; - приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на объектах образовательных учреждений в соответствии с титульными списками на проведение капитального и текущих ремонтов зданий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации Программы требуется обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% (9,9 млн. руб. в год) и 15% (49,54 млн. руб.) - за весь период реализации Программы; - улучшение индикаторов энергоэффективности; - внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается 153,123 млн. руб. Источник финансирования: - бюджет городского округа "Город Белгород" - 152,155 млн. руб.; - средства вышестоящих бюджетов - 0,968 млн. руб. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города в лице департамента городского хозяйства администрации города и Совет депутатов города Белгорода |

- Аннотация Программы

Цель:

1. Финансовое обеспечение выполнения положений Закона "Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

- Гл. 4, ст. 16 "Обязательное энергетическое обследование";

- Гл. 6, ст. 22 "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности";

- Гл. 3, ст. 13 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы".

2. Организационные и технические мероприятия и их технико-экономическая оценка для выполнения положений закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности":

- Гл. 7, ст. 24 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями".

- Общие затраты на энергетические ресурсы в бюджетных

муниципальных учреждениях в 2009 г.

| N | Наименование | Всего, тыс. руб. | Электро- энергия |  | Теплопот- ребление общее |  | Холодное водоснаб- жение |  | Водо- отведение |  | Природный газ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. кВт | Тыс. руб. | Всего, Гкал |  | Всего, тыс. куб. м | Тыс. руб. | Тыс. куб. м | Тыс. руб. | Всего, тыс. куб. м | Тыс. руб. |
| I | Органы управления | 37258 | 12716 | 25609 | 8207 | 10513 | 28 | 294 | 38 | 384 | 186 | 458 |
| II | Образование | 141677 | 9935 | 20467 | 85424 | 108865 | 441 | 3866 | 904 | 8085 | 120 | 394 |
| III | Культура | 4399 | 455 | 915 | 2531 | 3226 | 5 | 49 | 6 | 58 | 46 | 152 |
| IV | Здравоохранение и социальная политика | 59161 | 6387 | 12798 | 30085 | 37944 | 228 | 3299 | 426 | 4638 | 149 | 481 |
| V | Общежития | 87,727 | 9198 | 27195 | 28737 | 47294 | 341 | 6685 | 457 | 6553 |  |  |
|  | Всего | 330,272 | 38691 | 86984 | 154984 | 207842 | 1043 | 14193 | 1831 | 19718 | 501 | 1485 |

- Объем финансирования энергосберегающих мероприятий

муниципальных учреждений г. Белгорода

| N | Наименование | Планируемые затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | Мун. бюджет | Средства выше- стоящих бюджетов |
| 1 | Установка приборов учета энергоносителей | 57,902 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,0004 | 57,2724 | 0,728 |
| 2 | Установка приборов регулирования отопительной нагрузки | 25,548 | 4,263 | 4,748 | 3,853 | 3,773 | 42,185 | 42,185 | 0,000 |
| 3 | Обслуживание приборов регулирования отопительной нагрузки | 4,394 | 4,742 | 4,625 | 4,616 | 4,658 | 23,063 | 23 | 0,063 |
| 4 | Проведение обязательных энергетических обследований, оформление энергетических паспортов и размещение информационных табличек | 11,763 | 10,365 | 0,000 | 0,000 | 2,795 | 24,9223 | 24,7453 | 0,177 |
| 5 | Организация системы мониторинга жилых и социальных объектов | 0,398 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,974 | 0,974 | 0,000 |
| 6 | Информационное обеспечение Программы энергосбережения | 1,13 | 0,815 | 0,755 | 0,625 | 0,625 | 3,950 | 3,950 | 0,000 |
|  | Всего | 100,417 | 20,302 | 10,260 | 9,221 | 11,956 | 153,123 | 152,155 | 0,968 |

- Введение

В настоящее время экономика и бюджетная сфера г. Белгорода характеризуются повышенной энергоемкостью. Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 1526 тыс. тонн условного топлива (т усл. т.), затраты на энергоносители - свыше 13 млрд. рублей.

Энергоемкость валового внутреннего продукта стран по паритету покупательной способности валют, тонн условного топлива/1000 долларов США, составляет:

г. Белгорода - 0,649;

РФ - 0,780.

- Энергоемкость валового внутреннего продукта стран мира

по паритету покупательской способности валют

(тонн условного топлива/1000 долларов США)

Рисунок не приводится.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, осуществить переход к рациональной модели потребления ресурсов названа в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года в числе основных задач социально-экономического развития страны и законодательно определена в Федеральном законе N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Динамика изменения цен на энергоносители в г. Белгороде составляет в среднем 20% в год для природного газа и 15% в год для электроэнергии (рис. 1 - не приводится), что превышает официальный уровень инфляции. Близкие значения имеют темпы роста стоимости услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

- Рис. 1. Динамика цен на энергоносители

Рисунок не приводится.

При таком росте цен затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2015 году вырастут по сравнению с 2009 годом в три раза. В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию г. Белгорода становятся следующие негативные последствия роста затрат на энергоносители:

- рост затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижение качества жизни населения;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванное этим снижение эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере и прямо указывающим, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно;

- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

Настоящая Программа не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования в связи с большими капитальными затратами на мероприятия такого рода, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

- 1. Анализ энергопотребления в г. Белгороде

- 1.1. Энергопотребление в г. Белгороде

Структура потребления энергетических ресурсов на территории г. Белгорода представлена в табл. 1 и на рис. 2 (не приводится).

- Таблица 1

Потребление энергоресурсов в г. Белгороде за 2009 г.

| Вид энергии | Наименование потребителя | В натуральном выражении | В тоннах условного топлива | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | Население | 277522 | 34052 | - |
|  | Учреждения соцсферы | 91175 | 11187 | - |
|  | Прочие потребители | 1897548 | 232829 | - |
|  | ВСЕГО | 2266244 | 278068 | 6118859,13 |
| Тепловая энергия, Гкал | Население | 1309591 | 187084 | - |
|  | Учреждения соцсферы | 309592 | 44227 | - |
|  | Прочие потребители | 150610 | 21516 | - |
|  | ВСЕГО | 1769794 | 252828 | 2088356,84 |
| Природный газ, тыс. куб. м | Население | 147067 | 175497 | - |
|  | Учреждения соцсферы | 9369 | 11180 | - |
|  | Прочие потребители | 569376 | 679447 | - |
|  | Теплоисточники и котельные филиала ОАО "ТГК-4" | 349340 | 416873 | - |
|  | Котельные других организаций, использующие газ для отопления населения города | 15729 | 18770 | - |
|  | ВСЕГО | 1090881 | 1301767 | 4799876,40 |
| Холодное водоснабжение, тыс. куб. м | Население | 30324 | - | 289117,33 |
|  | Учреждения соцсферы | 3131 | - | 35313,17 |
|  | Прочие потребители | 3788 | - | 42732,02 |
|  | ВСЕГО | 37243 | - | 367162,52 |
| Водоотведение, тыс. куб. м | Население | 27649 | - | 258395,56 |
|  | Учреждения соцсферы | 3121 | - | 30568,05 |
|  | Прочие потребители | 5775 | - | 56562,31 |
|  | ВСЕГО | 36545 | - | 345525,92 |
| Моторное топливо | ВСЕГО | - | 1436149 | 26271018,29 |
| ИТОГО: |  | - | 3268812 | 39990799,11 |

- Рис. 2. Структура энергопотребления в г. Белгороде

Рисунок не приводится.

В табл. 2 представлена среднегодовая стоимость энергоресурсов в г. Белгороде. Как видно из сравнения эквивалентов количеств, стоимость энергии, получаемой из систем централизованного теплоснабжения, в 2,2 раза выше стоимости теплоты от сжигания природного газа, а стоимость электроэнергии - в 8 раз выше энергии природного газа. Таким образом, самым экономичным является индивидуальное отопление с помощью газовых котлов, а электроотопление характеризуется крайне высокими затратами.

- Таблица 2

Среднегодовая стоимость энергоресурсов в 2009 г.

| Вид энергоресурса | Стоимость единицы, руб. | Стоимость энергетического эквивалента 1 кг условного топлива, руб. |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 2,7 | 22,00 |
| Тепловая энергия, Гкал | 1180 | 8,26 |
| Природный газ, куб. м | 4,4 | 3,69 |
| Холодное водоснабжение, куб. м |  |  |
| население | 9,5344 | - |
| учреждения соцсферы | 11,28 | - |
| прочие потребители | 11,28 | - |
| Водоотведение, куб. м |  |  |
| население | 9,3456 | - |
| учреждения соцсферы | 9,794 | - |
| прочие потребители | 9,794 | - |

Для сравнения энергопотребления на рис. 3 (не приводится) представлен энергетический баланс города в пересчете на условное топливо. Как видно из рис. 2 и 3, наибольшее количество энергии в городе вырабатывается из природного газа, но в связи с его низкой стоимостью по сравнению с электроэнергией наибольшие затраты по оплате приходятся на электроэнергию.

- Рис. 3. Энергетический баланс г. Белгорода

Рисунок не приводится.

Из анализа энергопотребления города можно заключить, что наибольший расход энергии приходится на моторное топливо, отопление и ГВС, а наибольшие финансовые затраты - на оплату моторного топлива и электроэнергии.

Для управления энергосбережением в г. Белгороде принимаются объекты муниципальной собственности. Из прямого управления выпадают "Прочие потребители" (объекты бизнеса), генерация энергоресурсов, жилье.

В целях контроля и управления процессом энергосбережения программой предусмотрена система мониторинга жилья г. Белгорода.

- 1.2. Характеристика и энергопотребление муниципальных

учреждений, предприятий и многоквартирных домов

Общее количество объектов, их площадь и количество работников муниципальных учреждений и предприятий и населения жилых многоквартирных домов г. Белгорода представлены в табл. 3, а энергопотребление в муниципальных учреждениях и предприятиях г. Белгорода в 2009 г. - в табл. 4 и прил. 1.

- Таблица 3

Характеристика муниципальных бюджетных учреждений

| N | Наименование учреждения | Коли- чество объек- тов | Количество людей |  |  |  | Общая пло- щадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сотруд- ники | уча- щиеся (полный день) | уча- щиеся (непол- ный день) | посе- тители |  |
| I | Органы управления | 21 | 2073 | - | 604 | 503968 | 44592 |
| 2 | Администрация города | 1 | 230 |  |  |  | 6552 |
| 3 | МУ "Гараж администрации города Белгорода" | 1 | 82 |  |  |  | 3221 |
| 4 | Комитет по управлению Западным округом | 1 | 194 |  |  | 123 | 3020 |
| 5 | Управление потребительского рынка | 1 | 30 |  |  | 2500 | 440 |
| 6 | МУ "Управление по ГО и ЧС" | 1 | 73 |  |  |  | 825 |
| 7 | МУ "Управление Белгорблагоустройство" | 6 | 1151 |  |  |  | 21747 |
| 8 | Управление ЗАГС | 3 | 35 |  |  | 500000 | 2813 |
| 9 | Управление по физической культуре и спорту | 1 | 53 |  | 604 |  | 3454 |
| 10 | Управление молодежной политики | 1 | 17 |  |  |  | 88 |
| 11 | МУ "Городской жилищный фонд" | 1 | 78 |  |  |  | 545 |
| 12 | МУ "Управление Капитального Строительства" | 2 | 54 |  |  |  | 890 |
| 13 | Управление архитектуры и градостроительства | 1 | 33 |  |  | 1345 | 589 |
| 14 | Управление реализаций инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | 1 | 43 |  |  |  | 408 |
| II | Образование | 129 | 7460 | 46410 | - | - | 421733 |
| 15 | Управление образования | 129 | 7460 | 46410 |  |  | 421733 |
| III | Культура | 34 | 821 | - | 5161 | 790286 | 18252 |
| 16 | Управление культуры | 11 | 612 |  | 5161 | 225437 | 12989 |
| 17 | МУ культуры "Белгородский зоопарк" | 1 | 37 |  |  | 115904 | 315 |
| 18 | МУК "Центральная библиотечная система г. Белгорода" | 22 | 172 |  |  | 448945 | 4949 |
| IV | Здравоохранение и социальная политика | 129 | 21096 | - | - | 3141703 | 266205 |
| 19 | Управление здравоохранения | 49 | 5289 |  |  | 3137997 | 127714 |
| 20 | МОУ "Управление оздоровительных учреждений" | 7 | 209 |  |  | 2937 | 13482 |
| 21 | Управление социальной защиты населения | 1 | 23 |  |  |  | 341 |
| 22 | МУ "Центр социальной помощи семьи и детям" | 1 | 82 |  |  |  | 3020 |
| 23 | МУ "Центр социальных выплат" | 1 | 150 |  |  |  | 1756 |
| 24 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 3 | 81 |  |  |  | 482 |
| 25 | МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 1 | 54 |  |  | 769 | 2017 |
| 26 | Муниципальные общежития | 66 | 15208 |  |  |  | 117393 |
| Всего по бюджетным учреждениям |  | 313 | 31450 | 46410 | 5765 | 4435957 | 750782 |

- Таблица 4

Энергопотребление в муниципальных учреждениях, предприятиях

и многоквартирных домах г. Белгорода в 2009 г.

| Наименование |  | Многоквар- тирные жилые дома | Органы управ- ления | Образо- вание | Культура | Здраво- охранение и соци- альная политика | Муници- пальные унитарные предпри- ятия | Всего по бюджетным учреж- дениям | Всего по бюджетным учреж- дениям и МУП | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов |  | 1909 | 21 | 129 | 34 | 63 | 164 | 247 | 411 | 2320 |
| Количество людей | сотрудники | 295300 | 2073 | 7460 | 821 | 5888 | 1919 | 16242 | 18161 | 313461 |
|  | учащиеся (полный день) |  |  | 46410 |  |  |  | 46410 | 46410 | 46410 |
|  | учащиеся (неполный день) |  | 604 |  | 5161 |  |  | 5765 | 5161 | 5161 |
|  | посетители |  | 503968 |  | 790286 | 3141703 | 3760 | 4435957 | 4439717 | 4439717 |
| Общая площадь, кв. м |  | 6486300 | 44592 | 421732,9 | 18252,1 | 148810,9 | 43237,7 | 633387,9 | 676625,6 | 7162925,6 |
| Всего энергопотребления за 2009 г., тыс. руб. |  | 3460640,00 | 37256,10 | 142820,09 | 4323,20 | 59169,52 | 181070,64 | 243568,91 | 424639,55 | 3885279,55 |
| Электро- энергия | Всего, тыс. кВт | 277521,56 | 12715,97 | 9935,47 | 454,75 | 6387,43 | 100942,53 | 29493,62 | 130436,15 | 407957,71 |
|  | В том числе по приборам учета, тыс. кВт |  | 12477,97 | 9935,47 | 454,75 | 6365,76 | 100942,15 | 29233,95 | 130176,10 | 130176,10 |
|  | Всего, тыс. руб. | 749308,20 | 25496,19 | 20467,06 | 914,80 | 12798,04 | 173318,73 | 59676,09 | 232994,82 | 982303,02 |
| Тепло- потребление общее | Всего, Гкал | 1309591,29 | 8207,38 | 85424,20 | 2531,24 | 30084,54 | 3999,67 | 126247,35 | 130247,01 | 1439838,30 |
|  | В том числе по приборам учета, Гкал |  | 6127,55 | 19559,10 | 715,90 | 443,20 | 3361,97 | 26845,75 | 30207,72 | 30207,72 |
|  | Всего, тыс. руб. | 1542227,09 | 10092,41 | 108864,55 | 3225,80 | 37944,26 | 4725,60 | 160127,02 | 164852,62 | 1707079,71 |
| Отопление | Всего, Гкал |  | 5198,08 | 56170,12 | 2446,76 | 17316,80 |  | 81131,76 | 81131,76 | 81131,76 |
|  | В том числе по приборам учета, Гкал |  | 312,57 | 19384,31 | 302,72 | 15061,89 |  | 35061,49 | 35061,49 | 35061,49 |
|  | Всего, тыс. руб. |  | 6225,52 | 71583,20 | 3118,20 | 21646,03 |  | 102572,95 | 102572,95 | 102572,95 |
| ГВС | Всего, тыс. куб. м |  | 8,30 | 731,35 | 1,63 | 290,36 |  | 1031,64 | 1031,64 | 1031,64 |
|  | В том числе по приборам учета, тыс. куб. м |  | 6,62 | 174,79 | 0,42 | 175,86 |  | 357,69 | 357,69 | 357,69 |
|  | Всего, тыс. руб. |  | 120,47 | 37281,33 | 107,60 | 14829,42 |  | 52338,82 | 52338,82 | 52338,82 |
| Холодное водоснабжение | Всего, тыс. м | 30323,60 | 27,58 | 441,42 | 4,54 | 227,98 | 49,04 | 701,52 | 750,52 | 31074,16 |
|  | В том числе по приборам учета, тыс. куб. м |  | 18,46 | 421,29 | 4,16 | 224,40 | 49,14 | 668,31 | 717,45 | 717,45 |
|  | Всего, тыс. руб. | 263615,67 | 276,26 | 3866,31 | 48,50 | 3299,30 | 526,19 | 7490,37 | 8016,56 | 271632,23 |
| Водоотведение | Всего, тыс. куб. м | 27648,90 | 37,86 | 904,31 | 5,74 | 426,08 | 48,70 | 1373,99 | 1422,69 | 29071,59 |
|  | Всего, тыс. руб. | 258395,56 | 383,67 | 8085,43 | 58,10 | 4637,90 | 410,12 | 13165,10 | 13575,22 | 271970,78 |
| Природный газ | Всего, тыс. куб. м | 147066,70 | 185,80 | 120,49 | 45,60 | 148,68 | 561,55 | 500,57 | 1062,12 | 148128,82 |
|  | В том числе по приборам учета, тыс. куб. м |  | 152,00 | 120,49 | 22,80 | 134,28 | 561,55 | 429,57 | 991,12 | 991,12 |
|  | Всего, тыс. руб. | 647093,48 | 457,89 | 393,90 | 152,00 | 481,49 | 2099,04 | 1485,28 | 3584,32 | 650677,80 |

Потребление и выработка энергоресурсов показана в табл. 5 и 6.

- Таблица 5

Потребление энергоресурсов

коммунальными предприятиями в 2009 г.

| Вид энергоресурса | ОАО "МРСК- Центра" - "Белгородэнерго", расположенных в г. Белгороде | Филиал ОАО "ТГК-4" - "Белгородская региональная генерация" | ОАО "Белгородская теплосетевая компания" | МУП "Горводоканал" | Филиал "Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства" | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал | 1908,47 | - | 2023,00 | 1916,00 | 118,00 | 5965,47 |
| Природный газ, тыс. куб. м | - | 312322,00 | 35421,00 | 516,00 | 189943,00 | 538202,00 |
| Электроэнергия, тыс. кВтч | 1813,71 | 38364,50 | 25446,80 | 91348,70 | 1197,00 | 158170,71 |
| Холодная вода, тыс. куб. м | 17,64 | 4774,90 | 4389,40 | - | 8,40 | 9190,34 |
| Водоотведение, тыс. куб. м | 17,64 | 841,70 | 71,70 | _ | 9,10 | 940,14 |

- Таблица 6

Производство тепловой энергии и электроэнергии предприятиями

Филиал ОАО "ТГК-4"

| Подразделение | Производство электроэнергии |  | Производство тепловой энергии |  | Удельный расход топлива на отпуск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВтч | т усл. топл. | Гкал | т усл. топл. | электроэнергии, г/кВтч | тепловой энергии, кг/Гкал |
| Белгородская ТЭЦ | 257870 | 31641 | 835980 | 119426 | 242,5 | 148,1 |
| ГТ ТЭЦ "Луч" | 180660 | 22167 | 192560 | 27509 | 219,5 | 121 |
| Котельные | - | - | 741254 | 105893 | - | 160,3 |
| Всего, Белгородский филиал | 438530 | 53808 | 1769794 | 252828 | 253,6 | 148,3 |

Доля муниципальных учреждений, предприятий и многоквартирного жилья в стоимости энергоносителей, потребляемых в городе Белгороде, составляет:

Муниципальные учреждения и предприятия    3,1%

Многоквартирное жилье                     25,2%

Всего                                     28,3%

По отдельным видам энергоносителей соотношение представлено в табл. 7.

- Таблица 7

Доля муниципальных учреждений, предприятий и многоквартирных

домов в городском энергопотреблении энергоносителей

| Наименование | В расходе энергоносителя, потребляемого в г. Белгороде |  |  | В стоимости энергоносителя, потребляемого в г. Белгороде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муници- пальные учреждения и предприятия | Много- квартирные дома | Всего | Муници- пальные учреждения и предприятия | Много- квартирные дома | Всего |
| Электроэнергия | 5,8% | 12,2% | 18,0% | 3,8% | 12,2% | 16,1% |
| Тепловая энергия | 7,3% | 74% | 81,3% | 7,3% | 17% | 81,3% |
| Природный газ | 0,1% | 13,5% | 13,6%1 | 0,1% | 13,5% | 13,6% |
| Холодное водоснабжение | 3,2% | 81,4% | 34,6% | 2,2% | 71,8% | 74,0% |
| Водоотведение | 5,1% | 75,7% | 80,8% | 3,9% | 74,8% | 78,7% |

Структура затрат по потребителям и энергоресурсам показана на рис. 4 (не приводится). Большие затраты на электроэнергию в МУП "Горводоканал" и МУП "Белгородский электротранспорт" (рис. 5 - не приводится). В бюджетных организациях большая часть средств направляется на оплату тепловой энергии. Таким образом, наиболее главные направления снижения энергозатрат следующие:

- уменьшение затрат на отопление и ГВС в учреждениях бюджетной сферы;

- уменьшение технологических энергозатрат в МУП "Горводоканал" и МУП "Белгородский электротранспорт".

- Рис. 4. Структура затрат на энергоносители

Рисунок не приводится.

- Рис. 5. Сравнительные характеристики структуры затрат на

энергоносители в бюджетных учреждениях и МУП

Рисунок не приводится.

Далее представлено сравнение потребления энергоносителей в бюджетных учреждениях и МУП в денежном выражении и в пересчете на условное топливо, а также потребление по каждому виду энергоносителя.

- Рис. 6. Потребление энергоносителей в бюджетных

учреждениях и МУП

Рисунок не приводится.

Как видно из анализа, большую часть затрат на энергопотребление занимают затраты на тепловую энергию и электроэнергию. Несколько организаций потребляют основной объем энергоресурсов. Это МУ "Управление Белгорблагоустройство", управление образования, управление здравоохранения, МУП "Горводоканал" и МУП "Белгородский электротранспорт". Доля остальных организаций в общем энергопотреблении незначительна. Таким образом, наиболее перспективно снижать расход электроэнергии и теплоты на отопление и ГВС этими пятью крупными потребителями.

- Рис. 7. Потребление энергоносителей в бюджетных

учреждениях и МУП

Рисунок не приводится.

- 1.3. Оснащенность муниципальных учреждений, предприятий и

многоквартирных домов приборами учета

Согласно Закону N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учетов бюджетных учреждений показана в табл. 8. Всего на установку приборов учета в 2011 г. в бюджетных учреждениях необходимо выделить 58000000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей.

- Таблица 8

Оснащенность приборами учета

| N | Наименование | Теплоснабжение |  |  | Электроэнергия |  |  | Горячее водоснабжение |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Природный газ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уста- нов- лено | необ- ходимо уста- новить | осна- щен- ность | уста- нов- лено | необ- ходимо уста- новить | осна- щен- ность | уста- нов- лено | необ- ходимо уста- новить | осна- щен- ность | уста- нов- лено | необ- ходимо уста- новить | осна- щен- ность | уста- нов- лено | необ- ходимо уста- новить | осна- щен- ность |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 112 | 1532 | 7% | 1909 | 0 | 100% | 54 | 922 | 5,5% | 115 | 1523 | 7% | 0 | 1992 | 0% |
| I | Органы управления | 8 | 12 | 40% | 527 | 3 | 99% | 5 | 1 | 83% | 18 | 6 | 75% | 4 | 0 | 100% |
| 2 | Администрация города | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 3 | МУ "Гараж администрации города Белгорода" | 1 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 4 | Комитет по управлению Западным округом | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 5 | Управление потребительского рынка | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 6 | МУ "Управление по ГО и ЧС" | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 7 | МУ "Управление Белгорблагоустройство" | 1 | 10 | 9% | 508 | 3 | 99% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 25% | 4 | 0 | 100% |
| 8 | Управление ЗАГС | 2 | 1 | 67% | 4 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 9 | Управление по физической культуре и спорту | 1 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 10 | Управление молодежной политики | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 11 | МУ "Городской жилищный фонд" | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 12 | МУ "Управление Капитального Строительства" |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 13 | Управление архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 14 | Управление реализаций инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| II | Образование | 38 | 66 | 37% | 148 | 0 | 100% | 47 | 105 | 31% | 144 | 8 | 95% | 17 | 0 | 100% |
| 15 | Управление образования | 38 | 65 | 37% | 148 | 0 | 100% | 47 | 105 | 31% | 144 | 8 | 95% | 17 | 0 | 100% |
| III | Культура | 4 | 4 | 50% | 38 | 2 | 95% | 12 | 4 | 75% | 33 | 2 | 94% | 2 | 0 | 100% |
| 16 | Управление культуры | 3 | 4 | 43% | 13 | 2 | 87% | 7 | 4 | 64% | 11 | 2 | 85% | 0 | 0 | - |
| 17 | МУ культуры "Белгородский зоопарк" | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 18 | МУК "Центральная библиотечная система г. Белгорода" | 1 | 0 | 100% | 23 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | 20 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| IV | Здравоохранение и социальная политика | 14 | 6 | 70% | 98 | 0 | 100% | 12 | 8 | 60% | 45 | 8 | 85% | 4 | 1 | 80% |
| 19 | Управление здравоохранения | 12 | 4 | 75% | 83 | 0 | 100% | 7 | 6 | 54% | 32 | 8 | 80% | 2 | 1 | 67% |
| 20 | МОУ "Управление оздоровительных учреждений" | 0 | 1 | 0% | 5 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0% | 5 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% |
| 21 | Управление социальной защиты населения |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 22 | МУ "Центр социальной помощи семье и детям" | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 23 | МУ "Центр социальных выплат" | 1 | 0 | 100% | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 24 | МУ "Комплексный центр социального обслуживании населения" | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 25 | МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 1 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| V | Муниципальные унитарные предприятия | 5 | 17 | 23% | 225 | 0 | 100% | 21 | 0 | 100% | 16 | 0 | 100% | 11 | 0 | 100% |
| 26 | МУП "Горводоканал" | 3 | 13 | 19% | 202 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 100% |
| 27 | МУП "Белгородский электротранспорт" | 0 | 4 | 0% | 18 | 0 | 100% | 21 | 0 | 100% | 13 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 28 | МУП "Городская аварийная служба" | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 29 | МУП "Комбинат школьного питания" | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - |
| 30 | МУП "Индстройсервис" | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 31 | МУП "Горстрой- проектдизайн" | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Всего по бюджетным учреждениям |  | 64 | 88 | 42% | 811 | 5 | 99% | 76 | 118 | 39% | 240 | 24 | 91% | 27 | 1 | 96% |
| Всего по бюджетным учреждениям и МУП |  | 69 | 105 | 40% | 1036 | 5 | 100% | 97 | 118 | 45% | 256 | 24 | 91% | 38 | 1 | 97% |

- 2. Система целевых показателей и индикаторов

Индикаторы Программы разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009. Для сопоставимых условий использовались данные 2009 г.

Для многоквартирных домов в настоящее время внедряется система мониторинга учета энергоресурсов и сбора данных для индикаторов "Барс". После внедрения системы Программа будет дополнена полученными данными.

- 2.1. Исходные данные для расчета целевых показателей

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐

│ N │              Общие сведения              │  Ед. изм.   │    2009    │

│п/п│                                          │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 1 │Муниципальный продукт                     │млрд. руб.   │       62,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 2 │Потребление ТЭР МО                        │тыс. т у.т.  │     1671,23│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 3 │Объем потребления ЭЭ МО                   │тыс. кВтч    │   954700,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 4 │Объем потребления ТЭ МО                   │тыс. Гкал    │     1769,79│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 5 │Объем потребления воды МО                 │тыс. куб. м  │    37242,50│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 6 │Объем потребления природного газа МО      │тыс. куб. м  │  1090881,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 7 │Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую  │тыс. кВтч    │   954700,00│

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 8 │Объем потребления ТЭ, расчеты за которую  │тыс. Гкал    │      284,22│

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│ 9 │Объем потребления воды, расчеты за которую│тыс. куб. м  │    17505,40│

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│10 │Объем потребления природного газа, расчеты│тыс. куб. м  │  1090705,50│

│   │за который осуществляются с использованием│             │            │

│   │приборов учета                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│11 │Тариф на ЭЭ по МО                         │руб./кВтч    │        2,41│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│12 │Тариф на ТЭ по МО                         │руб./Гкал    │     1185,90│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│13 │Тариф на воду по МО                       │руб./куб. м  │        8,74│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│14 │Тариф на природный газ по МО              │руб./тыс.    │        4,39│

│   │                                          │куб. м       │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│15 │Объем производства энергетических ресурсов│т у.т.       │       23,50│

│   │с использованием возобновляемых источников│             │            │

│   │энергии и/или вторичных энергетических    │             │            │

│   │ресурсов                                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│16 │Общий объем энергетических ресурсов,      │т у.т.       │   306635,35│

│   │производимых на территории МО             │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│17 │Общий объем финансирования мероприятий по │млрд. руб.   │     4110,43│

│   │энергосбережению и повышению              │             │            │

│   │энергетической эффективности              │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│18 │Объем внебюджетных средств, используемых  │млрд. руб.   │     3500,70│

│   │для финансирования мероприятий по         │             │            │

│   │энергосбережению и повышению              │             │            │

│   │энергетической эффективности              │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│19 │Расход ТЭ БУ, расчеты за которую          │Гкал         │    30207,72│

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│20 │Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ       │кв. м        │   164959,54│

│   │осуществляют с использованием приборов    │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│21 │Расход ТЭ БУ, расчеты за которую          │Гкал         │   100039,30│

│   │осуществляются с применением расчетных    │             │            │

│   │способов                                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│22 │Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ       │кв. м        │   506734,76│

│   │осуществляют с применением расчетных      │             │            │

│   │способов                                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│23 │Расход воды на снабжение БУ, расчеты за   │куб. м       │   717445,60│

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │приборов учета                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│24 │Численность сотрудников бюджетного        │чел.         │    64051,85│

│   │сектора, в котором расходы воды           │             │            │

│   │осуществляют с использованием приборов    │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│25 │Расход воды на снабжение БУ, расчеты за   │куб. м       │    33112,10│

│   │которую осуществляются с применением      │             │            │

│   │расчетных способов                        │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│26 │Численность сотрудников бюджетного        │чел.         │     3670,42│

│   │сектора, в котором расходы воды           │             │            │

│   │осуществляют с применением расчетных      │             │            │

│   │способов                                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│27 │Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за   │кВтч         │130176101,57│

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │приборов учета                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│28 │Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ       │кв. м        │   670318,66│

│   │осуществляют с использованием приборов    │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│29 │Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за   │кВтч         │   260046,43│

│   │которую осуществляются с применением      │             │            │

│   │расчетных способов                        │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│30 │Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ       │кв. м        │     2496,14│

│   │осуществляют с применением расчетного     │             │            │

│   │способа                                   │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│31 │Объем природного газа, потребляемого      │тыс. куб. м  │     1062,12│

│   │(используемого) БУ МО                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│32 │Объем природного газа, потребляемого      │тыс. куб. м  │      991,12│

│   │(используемого) БУ, расчеты за который    │             │            │

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│33 │Бюджет МО                                 │тыс. руб.    │  7630904,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│34 │Расходы бюджета МО на обеспечение         │тыс. руб.    │   242495,26│

│   │энергетическими ресурсами БУ              │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│35 │Расходы МО на предоставление субсидий     │тыс. руб.    │           -│

│   │организациям коммунального комплекса на   │             │            │

│   │приобретение топлива                      │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│36 │Общее количество БУ                       │шт.          │      411,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│37 │Количество БУ, в отношении которых        │шт.          │           -│

│   │проведено обязательное энергетическое     │             │            │

│   │обследование                              │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│38 │Число энергосервисных договоров           │шт.          │           -│

│   │(контрактов), заключенных муниципальными  │             │            │

│   │заказчиками                               │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│39 │Общее количество муниципальных заказчиков │шт.          │       24,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│40 │Количество муниципальных заказчиков,      │шт.          │           -│

│   │заключивших энергосервисные договоры      │             │            │

│   │(контракты)                               │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│41 │Объем товаров, работ, услуг, закупаемых   │тыс. руб.    │  2420419,50│

│   │для муниципальных нужд                    │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│42 │Объем товаров, работ, услуг, закупаемых   │тыс. руб.    │         н/д│

│   │для муниципальных нужд в соответствии с   │             │            │

│   │требованиями энергетической эффективности │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│43 │Расходы бюджета МО на предоставление      │тыс. руб.    │    39737,00│

│   │социальной поддержки гражданам по оплате  │             │            │

│   │жилого помещения и коммунальных услуг     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│44 │Количество граждан, которым               │чел.         │    81206,00│

│   │предоставляется социальная поддержка по   │             │            │

│   │оплате жилого помещения и коммунальных    │             │            │

│   │услуг                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│45 │Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в   │кВтч         │ 37671429,00│

│   │жилых домах (за исключением               │             │            │

│   │многоквартирных домов) МО                 │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│46 │Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в   │кВтч         │           -│

│   │жилых домах (за исключением               │             │            │

│   │многоквартирных домов) МО, расчеты за     │             │            │

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │приборов учета                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│47 │Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в   │кВтч         │226028571,00│

│   │многоквартирных домах МО                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│48 │Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в   │кВтч         │           -│

│   │многоквартирных домах, расчеты за которую │             │            │

│   │осуществляются с использованием           │             │            │

│   │коллективных (общедомовых) приборов учета │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│49 │Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в   │кВтч         │226028571,00│

│   │многоквартирных домах МО, расчеты за      │             │            │

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │индивидуальных и общих (для коммунальной  │             │            │

│   │квартиры) приборов учета                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│50 │Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в   │Гкал         │           -│

│   │жилых домах МО                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│51 │Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в   │Гкал         │           -│

│   │жилых домах МО, расчеты за которую        │             │            │

│   │осуществляются с использованием приборов  │             │            │

│   │учета                                     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│52 │Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в   │Гкал         │  1771431,50│

│   │многоквартирных домах МО                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│53 │Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в   │Гкал         │   266207,20│

│   │многоквартирных домах МО, расчеты за      │             │            │

│   │которую осуществляется с использованием   │             │            │

│   │коллективных (общедомовых) приборов учета │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│54 │Объем воды, потребляемой (используемой) в │куб. м       │     2528,00│

│   │жилых домах (за исключением               │             │            │

│   │многоквартирных домов) МО                 │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│55 │Объем воды, потребляемой (используемой) в │куб. м       │      467,00│

│   │жилых домах (за исключением               │             │            │

│   │многоквартирных домов) МО, расчеты за     │             │            │

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │приборов учета                            │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│56 │Объем воды, потребляемой (используемой) в │куб. м       │    27795,60│

│   │многоквартирных домах МО                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│57 │Объем воды, потребляемой (используемой) в │куб. м       │    17321,00│

│   │многоквартирных домах МО, расчеты за      │             │            │

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │коллективных (общедомовых) приборов учета │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│58 │Объем воды, потребляемой (используемой) в │куб. м       │    10138,80│

│   │многоквартирных домах МО, расчеты за      │             │            │

│   │которую осуществляются с использованием   │             │            │

│   │индивидуальных и общих (для коммунальной  │             │            │

│   │квартиры) приборов учета                  │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│61 │Объем природного газа, потребляемого      │тыс. куб. м  │   147066,70│

│   │(используемого) в многоквартирных домах МО│             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│62 │Объем природного газа, потребляемого      │тыс. куб. м  │    93007,65│

│   │(используемого) в многоквартирных домах   │             │            │

│   │МО, расчеты за который осуществляются с   │             │            │

│   │использованием индивидуальных и общих (для│             │            │

│   │коммунальной квартиры) приборов учета     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│63 │Число жилых домов, МО                     │шт.          │     1909,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│64 │Число жилых домов, в отношении которых    │шт.          │           -│

│   │проведено энергетическое обследование     │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│65 │Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ    │кв. м        │   603887,00│

│   │осуществляют с использованием приборов    │             │            │

│   │учета (в части многоквартирных домов - с  │             │            │

│   │использованием коллективных (общедомовых) │             │            │

│   │приборов учета)                           │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│73 │Удельный расход топлива на выработку ЭЭ   │т у.т./кВтч  │      253,60│

│   │тепловыми электростанциями                │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│74 │Удельный расход топлива на выработку ТЭ   │т у.т./Гкал  │      148,30│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│75 │Объем потерь ЭЭ при ее передаче по        │кВтч         │ 67592760,00│

│   │распределительным сетям                   │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│76 │Объем потерь ТЭ при ее передаче           │Гкалч        │   212375,27│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│77 │Объем потерь воды при ее передаче         │куб. м       │     5796,00│

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│78 │Объем ЭЭ, используемой при передаче       │кВтч         │    55629,90│

│   │(транспортировке) воды                    │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│79 │Количество высокоэкономичных по           │шт.          │    17176,00│

│   │использованию моторного топлива (в том    │             │            │

│   │числе относящихся к объектам с высоким    │             │            │

│   │классом энергетической эффективности)     │             │            │

│   │транспортных средств МО                   │             │            │

├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│80 │Количество общественного транспорта МО, в │шт.          │      803,00│

│   │отношении которых проведены мероприятия по│             │            │

│   │энергосбережению и повышению              │             │            │

│   │энергетической эффективности, в том числе │             │            │

│   │по замещению бензина, используемого       │             │            │

│   │транспортными средствами в качестве       │             │            │

│   │моторного топлива, природным газом        │             │            │

└───┴──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

- 2.2. Расчет целевых показателей

┌───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│   N   │  Наименование   │Ед. изм. │              Значения целевых показателей               │

│       │   показателей   │         ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│       │                 │         │  2009   │ 2010  │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│               Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и               │

│                           повышения энергетической эффективности                            │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ A.1.  │Динамика         │кг у.т./ │  26,96  │ 26,15 │ 25,34 │ 24,53 │ 23,72 │ 22,91 │ 22,10 │

│       │энергоемкости    │тыс. руб.│         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципального   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │продукта         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │программ области │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергосбережения │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │и повышения      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетической   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │эффективности    │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.2.  │Доля объемов ЭЭ, │    %    │   100   │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета), │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │в общем объеме   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ЭЭ, потребляемой │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.3.  │Доля объемов ТЭ, │    %    │  16,06  │  50   │  75   │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета), │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │в общем объеме   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ТЭ, потребляемой │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.4.  │Доля объемов     │    %    │  47,00  │  70   │  85   │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │воды, расчеты за │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета), │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │в общем объеме   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой на  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │территории МО    │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.5.  │Доля объемов     │    %    │  99,98  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │который          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │индивидуальных и │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общих приборов   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │учета), в общем  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объеме природного│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │газа,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого на │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │территории МО    │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.6.  │Объем            │    %    │  85,17  │ 83,0  │ 87,0  │ 83,9  │ 88,1  │ 85,8  │ 77,4  │

│       │внебюджетных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │средств,         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │используемых для │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │финансирования   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятий по   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергосбережению │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │и повышению      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетической   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │эффективности, в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │финансирования   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальной    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │программы        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.7.  │Изменение объема │ т у.т.  │    0    │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │

│       │производства     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетических   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсов с       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │возобновляемых   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │источников       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергии и (или)  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │вторичных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетических   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсов         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ A.8.  │Доля             │    %    │ 0,0077  │0,0077 │0,0077 │0,0077 │0,0077 │0,0077 │0,0077 │

│       │энергетических   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсов,        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │производимых с   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │возобновляемых   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │источников       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергии и (или)  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │вторичных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетических   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсов, в общем│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объеме           │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетических   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсов,        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │производимых на  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │территории МО    │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│             Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения             │

│            энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам             │

│                          энергетических ресурсов (в ценах 2009 г.)                          │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ B.1.  │Экономия ЭЭ в    │тыс. кВтч│    -    │ 28641 │ 57282 │ 85923 │114564 │143205 │171846 │

│       │натуральном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.2.  │Экономия ЭЭ в    │тыс. руб.│    -    │ 68971 │137943 │206914 │275885 │344857 │413828 │

│       │стоимостном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.3.  │Экономия ТЭ в    │тыс. Гкал│    -    │  53   │  106  │  159  │  212  │  265  │  319  │

│       │натуральном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.4.  │Экономия ТЭ в    │тыс. руб.│    -    │ 62964 │125928 │188891 │251855 │314819 │377783 │

│       │стоимостном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.5.  │Экономия воды в  │  тыс.   │    -    │ 1117  │ 2235  │ 3352  │ 4469  │ 5586  │ 6704  │

│       │натуральном      │ куб. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.6.  │Экономия воды в  │тыс. руб.│    -    │ 9767  │ 19534 │ 29302 │ 39069 │ 48836 │ 58603 │

│       │стоимостном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.7.  │Экономия         │  тыс.   │    -    │ 32726 │ 65453 │ 98179 │130906 │163632 │196359 │

│       │природного газа в│ куб. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │натуральном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ B.8.  │Экономия         │  руб.   │    _    │143756 │287511 │431267 │575023 │718778 │862534 │

│       │природного газа в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │стоимостном      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │выражении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│             Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения             │

│                      энергетической эффективности в бюджетном секторе                       │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ C.1.  │Уд. расход ТЭ БУ │  Гкал/  │ 0,1831  │ 0,178 │ 0,172 │ 0,167 │ 0,161 │ 0,156 │ 0,150 │

│       │на 1 кв. метр    │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общей площади,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета   │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.2.  │Уд. расход ТЭ БУ │  Гкал/  │ 0,1974  │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │на 1 кв. метр    │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общей площади,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.3.  │Изменение уд.    │  Гкал/  │    -    │-0,0055│-0,0055│-0,0055│-0,0055│-0,0055│-0,0055│

│       │расхода ТЭ БУ    │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общей площади,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на 1 кв. м       │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.4.  │Изменение уд.    │  Гкал/  │    1    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │расхода ТЭ БУ    │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общей площади,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, на 1   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │кв. м            │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│ C.6.  │Изменение        │    -    │ 1,0781  │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │отношения уд.    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расхода ТЭ БУ,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, к уд.  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расходу ТЭ БУ,   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета   │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.7.  │Уд. расход воды  │ куб. м/ │ 11,201  │10,865 │10,529 │10,193 │ 9,857 │ 9,521 │ 9,185 │

│       │на снабжение БУ, │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на 1 чел.        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.8.  │Уд. расход воды  │ куб. м/ │  9,021  │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │на обеспечение   │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │БУ, расчеты за   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, на 1   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │чел.             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.9.  │Изменение уд.    │ куб. м/ │    -    │-0,336 │-0,336 │-0,336 │-0,336 │-0,336 │-0,336 │

│       │расхода воды на  │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на 1 чел.        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.10. │Изменение уд.    │ куб. м/ │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │расхода воды на  │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, на 1   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │чел.             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.11. │Изменение        │    -    │  0,805  │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │отношения уд.    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расхода воды на  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, к уд.  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расходу ЭЭ на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета   │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.12. │Уд. расход ЭЭ на │  кВтч/  │194,2003 │188,374│182,548│176,722│170,896│165,070│159,244│

│       │обеспечение БУ,  │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на 1 чел.        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.13. │Уд. расход ЭЭ на │  кВтч/  │104,1796 │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │обеспечение БУ,  │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, на 1   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │чел.             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.14. │Изменение уд.    │  кВтч/  │    -    │-5,826 │-5,826 │-5,826 │-5,826 │-5,826 │-5,826 │

│       │расхода ЭЭ на    │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на 1 чел.        │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.15. │Изменение уд.    │  кВтч/  │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │расхода ЭЭ на    │  чел.   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, на 1   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │чел.             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.16. │Изменение        │    -    │ 0,5365  │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │отношения уд.    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расхода ЭЭ на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов, к уд.  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расходу ЭЭ на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение БУ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета   │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.17. │Доля объемов ЭЭ, │    %    │  99,80  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │потребляемой БУ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ЭЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой БУ  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.18. │Доля объемов ТЭ, │    %    │  23,19  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │потребляемой БУ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ТЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой БУ  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.19. │Доля объемов     │    %    │  95,59  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой БУ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой БУ  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.20. │Доля объемов     │    -    │  93,32  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого БУ,│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │который          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого БУ │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.21. │Доля расходов    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │бюджета МО на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетическими  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсами БУ     │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│C.21.1.│для фактических  │    %    │  3,18   │ 3,082 │ 2,987 │ 2,892 │ 2,796 │ 2,701 │ 2,606 │

│       │условий          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│C.21.1.│для сопоставимых │    %    │  3,18   │ 3,082 │ 2,987 │ 2,892 │ 2,796 │ 2,701 │ 2,606 │

│       │условий          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.22. │Динамика расходов│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │бюджета МО на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обеспечение      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетическими  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ресурсами БУ (для│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │фактических и    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │сопоставимых     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │условий)         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│C.22.1.│для фактических  │тыс. руб.│ 7274,86 │ 0,970 │ 0,969 │ 0,968 │ 0,967 │ 0,966 │ 0,965 │

│       │условий          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│C.22.2.│для сопоставимых │тыс. руб.│ 7274,86 │ 0,970 │ 0,940 │ 0,910 │ 0,880 │ 0,850 │ 0,820 │

│       │условий          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.23. │Доля расходов    │    %    │    0    │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │

│       │бюджета МО на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │предоставление   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │субсидий         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │организациям     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунального    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │комплекса на     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приобретение     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │топлива          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.24. │Динамика расходов│тыс. руб.│    0    │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │

│       │бюджета МО на    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │предоставление   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │субсидий         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │организациям     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунального    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │комплекса на     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приобретение     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │топлива          │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.25. │Доля БУ,         │    %    │   33    │  66   │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │финансируемых за │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │счет бюджета МО, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │в общем объеме   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │БУ, в отношении  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которых проведено│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обязательное     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетическое   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │обследование     │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.26. │Число            │   шт.   │    0    │   3   │   6   │   9   │  12   │  15   │  18   │

│       │энергосервисных  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │договоров,       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │заключенных      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальными   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │заказчиками      │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.27. │Доля             │    %    │    0    │ 12,5  │  25   │ 37,5  │  50   │ 62,5  │  75   │

│       │государственных, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │заказчиков в     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │заказчиков,      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которыми         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │заключены        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергосервисные  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │договоры         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.28. │Доля товаров,    │    %    │   н/д   │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │работ, услуг,    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │закупаемых для   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │нужд в           │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │соответствии с   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │требованиями     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетической   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │эффективности, в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │закупаемых       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │товаров, работ,  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │услуг для        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │муниципальных    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │нужд             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ C.29. │Удельные расходы │  тыс.   │  0,489  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │

│       │бюджета МО на    │руб./чел.│         │       │       │       │       │       │       │

│       │предоставление   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │социальной       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │поддержки        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │гражданам по     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │оплате жилого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │помещения и      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунальных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │услуг на 1 чел.  │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│             Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения             │

│                        энергетической эффективности в жилищном фонде                        │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ D.1.  │Доля объемов ЭЭ, │    %    │   100   │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД),│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ЭЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД) │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.2.  │Доля объемов ЭЭ, │    %    │    0    │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, расчеты за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(общедомовых)    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ЭЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.3.  │Доля объемов ЭЭ, │    %    │   100   │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, оплата      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которой          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляется с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │индивидуальных и │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общих (для       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунальной     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │квартиры)        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ЭЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.4.  │Доля объемов ТЭ, │    %    │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах,     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ТЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах на   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │территории МО (за│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД) │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.5.  │Доля объемов ТЭ, │    %    │  15,0   │  45   │  75   │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, оплата      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которой          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляется с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(общедомовых)    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме ТЭ, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.6.  │Доля объемов     │    %    │  18,5   │  50   │  80   │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой в   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД),│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД) │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.7.  │Доля объемов     │    %    │  62,3   │ 62,3  │ 62,3  │ 62,3  │ 62,3  │ 62,3  │ 62,3  │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, расчеты за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(общедомовых)    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.8.  │Доля объемов     │    %    │  36,48  │ 37,68 │ 37,68 │ 37,68 │ 37,68 │ 37,68 │ 37,68 │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, расчеты за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │индивидуальных и │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общих (для       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунальной     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │квартиры)        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды,            │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемой     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемой) в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.9.  │Доля объемов     │    %    │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемого) в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД),│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │который          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемого) в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах (за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │исключением МКД) │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на территории МО │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.10. │Доля объемов     │    %    │  63,2   │  75   │  87   │  100  │  100  │  100  │  100  │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемого) в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД, расчеты за  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │который          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │индивидуальных и │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общих (для       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коммунальной     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │квартиры)        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета, в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общем объеме     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │природного газа, │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребляемого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(используемого) в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МКД на территории│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │МО               │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.11. │Число жилых      │   шт.   │    0    │  636  │ 1272  │ 1909  │ 1909  │ 1909  │ 1909  │

│       │домов, в         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │отношении которых│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │проведено ЭО     │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.12. │Доля жилых домов,│    %    │    0    │ 33,3  │ 66,6  │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │

│       │в отношении      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которых проведено│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ЭО, в общем числе│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домов      │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.13. │Уд. расход ТЭ в  │  Гкал/  │  0,44   │ 0,428 │ 0,414 │ 0,401 │ 0,388 │ 0,375 │ 0,361 │

│       │жилых домах,     │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(общедомовых)    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета)  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(в расчете на 1  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │кв. метр общей   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │площади)         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.14. │Уд. расход ТЭ в  │  Гкал/  │    -    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │

│       │жилых домах,     │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │применением      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчетных        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │способов         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(нормативов      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │потребления) (в  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчете на 1 кв. │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │метр общей       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │площади)         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ D.15. │Изменение уд.    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расхода ТЭ в     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │жилых домах,     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │расчеты за       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которую          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляются с │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета (в│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │части МКД - с    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │использованием   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │коллективных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(общедомовых)    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │приборов учета)  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(в расчете на 1  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │кв. метр общей   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │площади)         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│D.15.1.│для фактических  │  Гкал/  │    -    │-0,013 │-0,013 │-0,013 │-0,013 │-0,013 │-0,013 │

│       │условий          │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│D.15.2.│для сопоставимых │  Гкал/  │         │-0,013 │-0,026 │-0,040 │-0,053 │-0,066 │-0,079 │

│       │условий          │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│D.25.2.│для сопоставимых │  кВтч/  │         │       │       │       │       │       │       │

│       │условий          │  кв. м  │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│             Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения             │

│             энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры             │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ E.1.  │Изменение уд.    │ г у.т./ │ -7,608  │-7,608 │-7,608 │-7,608 │-7,608 │-7,608 │-7,608 │

│       │расхода топлива  │  кВтч   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на выработку ЭЭ  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │тепловыми        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │электростанциями │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ E.2.  │Изменение уд.    │ г у.т./ │ -4,449  │-4,449 │-4,449 │-4,449 │-4,449 │-4,449 │-4,449 │

│       │расхода топлива  │  Гкал   │         │       │       │       │       │       │       │

│       │на выработку ТЭ  │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ E.3.  │Динамика         │  кВтч   │    -    │       │       │       │       │       │       │

│       │изменения        │         │2027782,8│   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │   0   │

│       │фактического     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объема потерь ЭЭ │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │при ее передаче  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │по               │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │распределительным│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │сетям            │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ E.4.  │Динамика         │  Гкалч  │ -6371,3 │-6371,3│-6371,3│-6371,3│-6371,3│-6371,3│-6371,3│

│       │изменения        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │фактического     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объема потерь ТЭ │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │при ее передаче  │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ E.5.  │Динамика         │ куб. м  │ -173,9  │-173,9 │-173,9 │-173,9 │-173,9 │-173,9 │-173,9 │

│       │изменения        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │фактического     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объема потерь    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды при ее      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │передаче         │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ E.6.  │Динамика         │   кВт   │ -1668,9 │-1668,9│-1668,9│-1668,9│-1668,9│-1668,9│-1668,9│

│       │изменения объемов│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │ЭЭ, используемой │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │при передаче     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(транспортировке)│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │воды             │         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│             Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения             │

│                    энергетической эффективности в транспортном комплексе                    │

├───────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│ F.1.  │Динамика         │    %    │    -    │ 5000  │ 5000  │ 5000  │ 5000  │ 5000  │ 5000  │

│       │количества       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │высокоэкономичных│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │по использованию │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │моторного топлива│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │(в том числе     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │относящихся к    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │объектам с       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │высоким классом  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетической   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │эффективности)   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │транспортных     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │средств,         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │относящихся к    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общественному    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │транспорту,      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │регулирование    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │тарифов на услуги│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │по перевозке на  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │котором          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляется МО│         │         │       │       │       │       │       │       │

├───────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ F.2.  │Динамика         │    %    │  59,9   │ 66,6  │ 73,3  │ 80,0  │ 86,6  │ 93,3  │  100  │

│       │количества       │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │общественного    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │транспорта,      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │регулирование    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │тарифов на услуги│         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │по перевозке на  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │котором          │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │осуществляется   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │субъектом МО, в  │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │отношении        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │которого         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │проведены        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │мероприятия по   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергосбережению │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │и повышению      │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │энергетической   │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │эффективности, в │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │том числе по     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │замещению        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │бензина,         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │используемого    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │транспортными    │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │средствами в     │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │качестве         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │моторного        │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │топлива,         │         │         │       │       │       │       │       │       │

│       │природным газом  │         │         │       │       │       │       │       │       │

└───────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

- 3. Энергосберегающие мероприятия и оценка их эффективности

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ N 61 от 17.02.2010 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и МДС 13-7.2000 "Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города", утвержденных Приказом Госстроя РФ от 17 января 2000 г. N 5.

Перечень энергосберегающих мероприятий, их краткая характеристика, а также объем финансирования в муниципальных бюджетных учреждениях г. Белгорода приведены в табл. 9.

Окупаемость предлагаемых вложений составляет от 14 до 18 лет.

- Таблица 9

Энергосберегающие мероприятия в муниципальных

бюджетных учреждениях

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ N  │Наименование мероприятий │ Получаемый эффект,  │        Планируемые затраты (млн. руб.)        │

│    │                         │      результат      ├─────────────┬───────┬──────┬─────┬─────┬──────┤

│    │                         │                     │    Всего    │2011 г.│ 2012 │2013 │2014 │ 2015 │

│    │                         │                     │             │       │  г.  │ г.  │ г.  │  г.  │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┬─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.  │Организационно-          │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │аналитические мероприятия│                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.1 │Проведение энергетических│Выявление учреждений │23,334 │15,4%│10,970 │9,985 │  -  │  -  │2,380 │

│    │обследований. Определение│с повышенными        │       │     │       │      │     │     │      │

│    │удельных расходов        │расходами            │       │     │       │      │     │     │      │

│    │электроэнергии, газа,    │энергоресурсов, их   │       │     │       │      │     │     │      │

│    │теплоэнергии, горячей    │слабых мест,         │       │     │       │      │     │     │      │

│    │воды, холодной воды.     │технико-экономическое│       │     │       │      │     │     │      │

│    │Оформление энергетических│обоснование          │       │     │       │      │     │     │      │

│    │паспортов на все         │энергосберегающих    │       │     │       │      │     │     │      │

│    │учреждения               │мероприятий          │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.2 │Размещение на фасадах    │Информирование о     │ 1,501 │ 1%  │ 0,699 │0,387 │  -  │  -  │0,415 │

│    │зданий, строений,        │классе энергетической│       │     │       │      │     │     │      │

│    │сооружений указателей    │эффективности        │       │     │       │      │     │     │      │

│    │классов их энергетической│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │эффективности            │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.3 │Организация системы      │Получение объективных│ 0,974 │0,6% │ 0,398 │0,144 │0,144│0,144│0,144 │

│    │мониторинга жилых и      │данных об индикаторах│       │     │       │      │     │     │      │

│    │социальных объектов г.   │энергоэффективности и│       │     │       │      │     │     │      │

│    │Белгорода                │их динамике          │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.4 │Организация обучения     │Рационализация и     │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │руководителей учреждений,│снижение потребления │       │     │       │      │     │     │      │

│    │ответственных за         │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергоэффективность,     │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │работников методам       │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергосбережения,        │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │технико-экономической    │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │оценке энергосберегающих │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │мероприятий              │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.5 │Разработка порядка       │Повышение качества   │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │предъявления рекламацией │поставляемых         │       │     │       │      │     │     │      │

│    │к поставщикам при        │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │нарушении качественных   │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │показателей              │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергоносителей          │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.6 │Организация режима работы│Снижение потребления │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │энергопотребляющего      │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │оборудования и освещения │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │(выключение или перевод в│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │режим "сна" компьютеров  │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │при простое, полная      │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │загрузка посудомоечных и │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │стиральных машин,        │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │исключение работы        │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │оборудования "на холостом│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │ходу" и др.)             │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.7 │Контроль за нецелевым    │Снижение потребления │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │использованием           │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергоносителей (отбор   │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │воды из системы отопления│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │и др.)                   │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.8 │Снижение отопительной    │Снижение отопительной│   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │нагрузки в зданиях или   │нагрузки на 5%       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │отдельных помещениях в   │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │нерабочие периоды        │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │организаций              │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.9 │Проведение гидравлической│Снижение отопительной│   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │регулировки, ручной      │нагрузки на 5%       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │балансировки             │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │распределительных систем │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │отопления и стояков в    │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │зданиях, строениях,      │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │сооружениях, не          │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │оснащенных               │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │автоматическими ИТП      │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │(проводится              │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │эксплуатирующей          │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │организацией)            │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.10│Содействие заключению    │Снижение потребления │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │энергосервисных договоров│энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │и привлечению частных    │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │инвестиций в целях их    │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │реализации               │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│1.11│Анализ договоров         │Снижение оплаты за   │   -   │  -  │   -   │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │электро-, тепло-, газо- и│энергоресурсы        │       │     │       │      │     │     │      │

│    │водоснабжения на предмет │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │выявления положений      │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │договоров, препятствующих│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │реализации мер по        │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │повышению энергетической │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │эффективности            │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│ 2. │Технические мероприятия  │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│2.1 │Установка приборов учета │Экономия средств за  │60,462 │39,9%│60,462 │  -   │  -  │  -  │  -   │

│    │энергоресурсов           │счет исключения      │       │     │       │      │     │     │      │

│    │(электроэнергия, газ,    │оплаты необоснованно │       │     │       │      │     │     │      │

│    │тепло, горячая вода,     │предъявляемых объемов│       │     │       │      │     │     │      │

│    │холодная вода)           │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │                         │поставщиками,        │       │     │       │      │     │     │      │

│    │                         │потенциал не менее   │       │     │       │      │     │     │      │

│    │                         │3,3% от объема оплаты│       │     │       │      │     │     │      │

│    │                         │энергоресурсов       │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│2.2 │Проведение               │Обеспечение учета    │24,055 │15,9%│ 4,789 │4,843 │4,759│4,894│4,770 │

│    │квалифицированного       │энергоносителей по   │       │     │       │      │     │     │      │

│    │технического обслуживания│установленным        │       │     │       │      │     │     │      │

│    │и метрологического       │приборам             │       │     │       │      │     │     │      │

│    │обеспечения узлов учета и│                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │регулирования            │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергоресурсов в         │                     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │учреждениях              │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│2.4 │Реконструкция ЦТП и ИТП с│Экономия тепловой    │41,364 │27,3%│25,348 │4,113 │4,594│3,695│3,614 │

│    │применением              │энергии за счет      │       │     │       │      │     │     │      │

│    │энергоэффективного       │ликвидации           │       │     │       │      │     │     │      │

│    │оборудования, систем     │"перетопов", введения│       │     │       │      │     │     │      │

│    │автоматического          │пониженного          │       │     │       │      │     │     │      │

│    │регулирования потребления│температурного       │       │     │       │      │     │     │      │

│    │тепловой энергии,        │графика в ночное     │       │     │       │      │     │     │      │

│    │внедрение комплексной    │время, выходные дни и│       │     │       │      │     │     │      │

│    │обработки воды, переход с│дни каникул (экономия│       │     │       │      │     │     │      │

│    │открытой на закрытую     │15 - 20% и до 40%    │       │     │       │      │     │     │      │

│    │циркуляционную систему   │потребляемых теплоты)│       │     │       │      │     │     │      │

│    │ГВС                      │                     │       │     │       │      │     │     │      │

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┤

│    │ИТОГО                    │                     │151,690│100% │102,666│19,472│9,497│8,733│11,323│

└────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴───────┴─────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┘

- Таблица 10

Финансирование энергосберегающих мероприятий

муниципальных учреждений г. Белгорода

| N | Наименование | Всего энерго- потреб- ление за 2009 г., млн. руб. | Планируемые затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Соотношение Затраты --------- Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Финансирование из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Органы управления | 37,258 | 74,7805 | 0 | 17,5571 | 15,9405 | 15,205 | 12,9564 | 13,1215 | 0,37 |
| 1 | Администрация города | 1,743 | 1,726 | - | 0,333 | 0,350 | 0,331 | 0,331 | 0,381 | 0,99 |
| 2 | МУ "Гараж администрации города Белгорода" | 0,551 | 0,305 | - | 0,115 | 0,085 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,55 |
| 3 | Комитет по управлению Западным округом | 0,727 | 0,2503 | - | 0,0863 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,23 |
| 4 | Управление потребительского рынка | 0,135 | 0,48 | 0 | 0,105 | 0,175 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 3,55 |
| 5 | МУ "Управление по ГО и ЧС" | 0,150 | 0,0043 | 0 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0024 | 0 | 0,029 |
| 6 | МУ "Управление Белгор- благоустройство" | 30,939 | 3,9845 | 0 | 2,3189 | 1,0681 | 0,565 | 0,015 | 0,0175 | 0,129 |
| 7 | Управление по физической культуре и спорту | 1,732 | 0,118 | - | 0,028 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | - | 0,07 |
| 8 | Управление молодежной политики | 0,052 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 9 | МУ "Городской жилищный фонд" | 0,060 | 0,070 | - | 0,065 | - | - | 0,005 | - | 1,17 |
| 10 | МУ "Управление Капитального Строительства" | 0,324 | 2,662 | - | 0,828 | 0,492 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 8,22 |
| 11 | Управление архитектуры и градостроительства | 0,138 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 12 | Управление реализаций инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | 0,124 | 0,002 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,016 |
| II | Образование | 141,677 | 55,331 | - | 33,131 | 6,600 | 4,500 | 4,500 | 6,600 | 0,39 |
| 13 | Управление образования | 141,677 | 55,331 | - | 33,131 | 6,600 | 4,500 | 4,500 | 6,600 | 0,39 |
| III | Культура | 4,399 | 5,318 | 0 | 2,558 | 0,44 | 1 | 0,63 | 0,64 | 1,2 |
| 14 | Управление культуры | 2,909 | 4,696 | 0 | 2,221 | 0,38 | 0,945 | 0,53 | 0,57 | 1,61 |
| 15 | МУ культуры "Белгородский зоопарк" | 0,350 | 0,221 | 0 | 0,096 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,03 | 0,63 |
| 16 | МУК "Центральная библиотечная система г. Белгорода" | 1,141 | 0,401 | 0 | 0,241 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,35 |
| IV | Здравоохранение и социальная политика | 59,161 | 17,065 | 0 | 5,335 | 4,115 | 2,35 | 2,35 | 2,915 | 0,29 |
| 17 | Управление здравоохранения | 53,576 | 16,62 | 0 | 5,02 | 4,05 | 2,35 | 2,35 | 2,85 | 0,31 |
| 18 | МОУ "Управление оздоровительных учреждений" | 3,223 | 0,445 | - | 0,315 | 0,065 | - | - | 0,065 | 0,14 |
| 19 | Муниципальные общежития | 87,727 | 59,871 | - | 53,936 | 5,936 | - | - | - | 0,68 |
| Всего по муниципальному бюджету: 147,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства вышестоящих бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Управление ЗАГС | 0,583 | 0,1336 | - | 0,002 | 0,1206 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,23 |
| 21 | Управление социальной защиты населения | 0,130 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 22 | МУ "Центр социальной помощи семьи и детям" | 0,772 | 0,710 | - | 0,710 | - | - | - | - | 0,92 |
| 23 | МУ "Центр социальных выплат" | 0,425 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,071 |
| 24 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 0,163 | 0,025 | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,15 |
| 25 | МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 0,874 | 0,069 | - | 0,050 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,08 |
| Всего средств вышестоящих бюджетов: 0,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | 330,222 | 148,171 | 0,000 | 99,627 | 19,473 | 9,373 | 8,469 | 11,229 | 0,448 |

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий и их эффективность представлены в табл. 11 - 12.

Объем финансирования мероприятий по энергосбережению приведен в приложении 2.

- Таблица 11

Объем финансирования энергосберегающих мероприятий в

муниципальных учреждениях г. Белгорода

| N | Наименование | Планируемые затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |  | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | Мун. бюджет | Средства выше- стоящих бюджетов |
| 1 | Установка приборов учета энергоносителей | 57,902 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,0004 | 57,2724 | 0,728 |
| 2 | Установка приборов регулирования отопительной нагрузки | 25,548 | 4,263 | 4,748 | 3,853 | 3,773 | 42,185 | 42,185 | 0,000 |
| 3 | Обслуживание приборов регулирования отопительной нагрузки | 4,394 | 4,742 | 4,625 | 4,616 | 4,658 | 23,063 | 23 | 0,063 |
| 4 | Проведение обязательных энергетических обследований, оформление энергетических паспортов и размещение информационных табличек | 11,763 | 10,365 | 0,000 | 0,000 | 2,795 | 24,9223 | 24,7453 | 0,177 |
| 5 | Организация системы мониторинга жилых и социальных объектов | 0,398 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,974 | 0,974 | 0,000 |
| 6 | Информационное обеспечение Программы энергосбережения | 1,130 | 0,815 | 0,755 | 0,625 | 0,625 | 3,950 | 3,950 | 0,000 |
|  | Всего: | 101,184 | 20,432 | 10,272 | 9,238 | 11,998 | 153,123 | 152,155 | 0,968 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства муниципального бюджета | 100,417 | 20,302 | 10,260 | 9,221 | 11,956 | 152,155 |  |  |
|  | Средства вышестоящих бюджетов | 0,767 | 0,1296 | 0,012 | 0,017 | 0,042 | 0,968 |  |  |

- Таблица 12

Оценка энергосбережения в результате мероприятий

┌───┬───────────────────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐

│ N │   Наименование    │Всего, │Электроэнергия│Теплопотребление │   Холодное   │Водоотведение │Природный газ│

│   │    мероприятий    │ тыс.  │              │                 │водоснабжение │              │             │

│   │                   │ руб.  ├──────┬───────┼────────┬────────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬──────┤

│   │                   │       │Всего,│ тыс.  │ Всего, │  тыс.  │Всего,│ тыс.  │Всего,│ тыс.  │Всего,│ тыс. │

│   │                   │       │ тыс. │ руб.  │  Гкал  │  руб.  │ тыс. │ руб.  │ тыс. │ руб.  │ тыс. │ руб. │

│   │                   │       │ кВт  │       │        │        │куб. м│       │куб. м│       │куб. м│      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│ I │Годовое потребление│330272 │38691 │86984,3│154984,0│207841,7│1042,6│14192,6│1830,6│19718,3│500,5 │1485,3│

│   │(2009 г.)          │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│II │Планируемая        │ 49540 │1934,6│ 174,0 │34227,4 │45900,7 │104,3 │1419,3 │183,1 │1971,8 │ 25,0 │ 74,3 │

│   │экономия за 5 лет  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │(2011 - 2015 г.г., │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │в ценах 2009 г.), в│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │том числе          │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│1. │Организационно-    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │аналитические      │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │мероприятия        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│1.6│Организация режима │       │1934,6│ 174,0 │   -    │   -    │  -   │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │

│   │работы             │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │энергопотребляющего│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │оборудования и     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │освещения          │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │(выключение или    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │перевод в режим    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │"сна" компьютеров  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │при простое, полная│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │загрузка           │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │посудомоечных и    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │стиральных машин,  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │исключение работы  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │оборудования       │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │"на холостом ходу" │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │и др.)             │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│1.7│Контроль за        │       │  -   │   -   │ 3099,7 │ 4156,8 │ 52,1 │ 709,6 │ 91,5 │ 985,9 │  -   │  -   │

│   │нецелевым          │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │использованием     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │энергоносителей    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │(отбор воды из     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │системы отопления и│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │др.)               │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│1.8│Снижение           │       │  -   │   -   │ 6199,4 │ 8313,7 │  -   │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │

│   │отопительной       │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │нагрузки в зданиях │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │или отдельных      │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │помещениях в       │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │нерабочие периоды  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │организаций        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│1.9│Проведение         │       │  -   │   -   │ 3099,7 │ 4156,8 │  -   │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │

│   │гидравлической     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │регулировки, ручной│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │балансировки       │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │распределительных  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │систем отопления и │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │стояков в зданиях, │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │строениях,         │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │сооружениях, не    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │оснащенных         │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │автоматическими ИТП│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│   │ВСЕГО              │18496,9│1934,6│ 174,0 │12398,7 │16627,3 │ 52,1 │ 709,6 │ 91,5 │ 985,9 │ 0,0  │ 0,0  │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│2. │Технические        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │мероприятия        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│2.1│Установка приборов │       │  -   │   -   │ 7749,2 │10392,1 │ 52,1 │ 709,6 │ 91,5 │ 985,9 │ 25,0 │ 74,3 │

│   │учета              │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │энергоресурсов     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │(электроэнергия,   │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │газ, тепло, горячая│       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │вода, холодная     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │вода)              │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│2.4│Реконструкция ЦТП и│       │  -   │   -   │14079,4 │18881,3 │  -   │   -   │  -   │   -   │  -   │  -   │

│   │ИТП с применением  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │энергоэффективного │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │оборудования,      │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │систем             │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │автоматического    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │регулирования      │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │потребления        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │тепловой энергии,  │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │внедрение          │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │комплексонной      │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │обработки воды,    │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │переход с открытой │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │на закрытую        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │циркуляционную     │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

│   │систему ГВС        │       │      │       │        │        │      │       │      │       │      │      │

├───┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│   │ВСЕГО              │31043,1│ 0,0  │  0,0  │21828,6 │29273,3 │ 52,1 │ 709,6 │ 91,5 │ 985,9 │ 25,0 │ 74,3 │

└───┴───────────────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

- 5. Система мониторинга показателей

эффективности энергосбережения

- Информационный поток по формированию ежемесячных показателей

(индикаторов) эффективности энергосбережения

│     Информация      │   Действие

│                     │ ответственных

├─────────────────────┼────────────────

│Площадь __ кв. м     │Ежемесячно, до

│Кол-во людей __ чел. │5 числа,

│Потребление:         │следующего за

┌──────┐  ┌──────┐   ┌──────┐   ┌──────┐    │Отопление            │отчетным

│Объект│  │Объект│   │Объект│   │Объект│    │ГВС                  │периодом,

└───┬──┘  └┬─────┘   └──┬───┘   └───┬──┘    │ХВ                   │передавать

│      │            │           │       │Э/Э                  │данные в

│      │            │           │       │Газ                  │отраслевые

│      │            │           │       │Водоотведение        │учреждения, МУП

----V------V------------V-----------V-------├─────────────────────┼────────────────

┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────┐    │Кол-во объектов _ ед.│Ежемесячно, до

│Учреждение│   │Учреждение│   │ МУП  │    │Площадь __ кв. м     │7 числа,

└─────────┬┘   └─┬────────┘   └──┬───┘    │Кол-во людей __ чел. │следующего за

│      │               │        │Потребление:         │отчетным

│      │               │        │Отопление            │периодом,

│      │               │        │ГВС                  │передавать

│      │               │        │ХВ                   │данные в

│      │               │        │Э/Э                  │отраслевые

│      │               │        │Газ                  │управления

│      │               │        │Водоотведение        │

------------V------V---------------│--------├─────────────────────┼────────────────

┌──────────┐             │        │Кол-во объектов _ ед.│Ежемесячно, до

│Управление│             │        │Площадь __ кв. м     │10 числа,

│отраслевое│             │        │Кол-во людей __ чел. │следующего за

└─┬────────┘             │        │Потребление:         │отчетным

│                      │        │Отопление            │периодом,

│                      │        │ГВС                  │передавать

│                      │        │ХВ                   │данные в

│                      │        │Э/Э                  │отраслевые

│                      │        │Газ                  │департаменты

│                      │        │Водоотведение        │

------------V----------------------V--------├─────────────────────┼────────────────

┌──────────────┐        ┌────────────┐    │Индикаторы:          │Ежемесячно, до

│ Департамент  ├───────>│Департамент │    │Отопление _ кДж/     │15 числа,

│  отраслевой  │        │ городского │    │кв. м °С сут.)       │следующего за

└──────────────┘        │ хозяйства  │    │ГВС __ Гкал/чел.     │отчетным

└──────┬─────┘    │ХВ __ кВтч/чел.      │периодом,

│          │Э/Э __ куб. м/чел.   │передавать

---------------------------------│----------│Газ __ куб. м/чел.   │данные в

│          │                     │структурные

V          │                     │подразделения

┌─────────────┐   │                     │администрации

│Администрация│   │                     │г. Белгорода

│г. Белгорода │   └─────────────────────┴────────────────

└─────────────┘

Для организации системы мониторинга показателей (индикаторов) эффективности мероприятий энергосбережения в городе Белгороде планируется внедрить автоматизированную систему сбора и обработки данных "Барс".

Заказчиком проекта мониторинга выступает департамент городского хозяйства администрации г. Белгорода как контролер целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Белгород" на 2011 - 2015 г.г.

Общий объем финансирования мероприятия организации системы мониторинга составляет 0,974 млн. рублей на весь период реализации проекта. Источник финансирования - муниципальный бюджет.

Распределение финансирования по годам представлено в таблице 11.

- 6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

2 октября 2008 г. в Белгороде в рамках пилотного проекта был запущен автономный энергосберегающий комплекс "Солнцеворот 4000" (производство ОАО "Концерн "Созвездие", Воронеж). Он установлен на крыше жилого дома по адресу: пр. Ватутина, 136 (рис. 8 - не приводится). Подобные системы, которые значительно сокращают эксплуатационные расходы, уже работают в Москве, Новосибирске, задействованы в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Комплекс состоит из восьми секций, которые улавливают ультрафиолетовое излучение в светлое время суток в любую погоду. Система обеспечивает освещение подъезда и площадки возле дома. Она не только самостоятельно регулирует освещение, реагируя на датчики движения, но и ведет учет произведенной и потребленной энергии за день, может оповестить о пожаре. Вся эта установка подсоединена к автоматическому пульту контроля, модуль которого размещен на техническом этаже. В подъезде установлены антивандальные низковольтные светильники.

- Рис. 8. Система освещения жилого дома на

основе солнечных батарей

Рисунок не приводится.

На городской магистральной автодороге "Спутник - Сумская - Чичерина - Ротонда" установлены светодиодные уличные светильники с использованием солнечных батарей общим количеством 176 шт. Пиковая нагрузка солнечного элемента светильника 350 Вт. Электронная схема устройства автоматически включает и выключает световой блок при наступлении темноты и светового дня соответственно, а также переходит в "спящий" режим. Сама конструкция максимально облегчена, влагостойка, оборудована специальными датчиками системы удаленного контроля и управления.

- Рис. 9. Уличные светильники с использованием

солнечных батарей

Рисунок не приводится.

Для исследования эффективности использования возобновляемых источников энергии в БГТУ им. В.Г.Шухова смонтированы гелиоустановка горячего водоснабжения, ветроэнергетическая установка мощностью 2000 Вт, солнечная батарея из соединенных модулей суммарной мощностью до 400 Вт (рис. 10 - не приводится).

- Рис. 10. Пилотные проекты по использованию возобновляемых

источников энергии в БГТУ им. В.Г.Шухова

Рисунок не приводится.

Ветроэнергетическая установка, установленная в БГТУ им. В.Г.Шухова, предназначена для автономного снабжения электроэнергией потребителей и использования в районах, где среднегодовая скорость ветра составляет величину не менее 4 - 5 м/с.

Установка работает в следующих режимах:

- в режиме заряда аккумуляторной батареи (АБ) для питания электроприборов постоянным током и стабилизированным напряжением 48 В, потребляемой мощностью до 2000 Вт;

- в режиме без аккумуляторной батареи - на тепловую нагрузку (ТЭН);

- в режиме совместной (параллельной) работы с солнечной батареей (СБ) мощностью до 200 Вт как на заряд аккумуляторной батареи, так и на тепловую нагрузку. Применяемая ВЭУ питает сеть наружного электрического освещения механического корпуса.

Гелиоустановка горячего водоснабжения смонтирована на кровле в два ряда, в каждом ряду находится 6 солнечных коллекторов, соединенных в параллельно-последовательную схему. В качестве лучепринимающих элементов системы используются солнечные коллекторы типа "Сокол" с параметрами:

- общая площадь - 2,05 кв. м;

- активная площадь - 1,4 кв. м;

- объем теплоносителя - 1,95 кв. м;

- максимальное рабочее давление - 0,7 МПа;

- максимальная температура на выходе - 95 °С;

- коэффициент поглощения - 0,92 - 0,96;

- степень черноты - 0,03 - 0,12;

- общая активная площадь солнечных коллекторов - 22,8 кв. м;

- производительность гелиоустановки по горячей воде - 1,8 - 2,5 куб. м/сут.

Главный недостаток установок по использованию возобновляемых источников энергии и, в частности, солнечных батарей - их высокая стоимость (от 10 тыс. руб. за 100 Ватт пиковой мощности). С учетом дополнительного оборудования (светодиодных ламп, АКБ, автоматики) их срок окупаемости составляет не менее 100 тыс. часов или 10 лет непрерывной работы. Таким образом, при периодической работе (в ночное время) освещение на солнечных батареях, как правило, не окупается. Его экономически выгодно устанавливать только в районах с затрудненным электроснабжением.

Проведя анализ имеющихся нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, можно сделать вывод, что в настоящее время при имеющихся тарифах на энергоносители в городе Белгороде массово использовать такие источники не представляется целесообразным.

Для наработки статистических данных и в особых случаях возможно использовать возобновляемые источники энергии в рамках пилотных проектов. Финансирование таких проектов может осуществляться из внебюджетных источников.

- 7. Информационное обеспечение мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В Законе N 261-ФЗ определены следующие задачи по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| N п/п | Наименование мероприятия | Норма закона, регламенти- рующая проведение мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ст. 8 N 261-ФЗ от 23.11.2009 |  | Управление информации и общественных связей |
| 1.1. | Обеспечение опубликования в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ст. 22 п. 1 N 261-ФЗ от 23.11.2009 | 30.08.2010 | - << - |
| 1.2. | Организация органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области | Ст. 22 п. 2 N 261-ФЗ от 23.11.2009 | 2010 - 2015 г.г. | - << - |
| 2. | Обеспечение регулярного распространения следующей информации: | Ст. 22 п. 2 N 261-ФЗ от 23.11.2009 | регулярно в течение года | - << - |
| 2.1. | - об установленных Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона |  | регулярно в течение года | - << - |
| 3. | Обеспечение размещения на официальном сайте города Белгорода в сети "Интернет" информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности иной информации | Ст. 48 п. 5 N 261-ФЗ от 23.11.2009 | до 01.08.2010 | - << - |

Информационное обеспечение энергосбережения осуществляется путем:

- обсуждения федеральных и межрегиональных программ в области энергосбережения;

- координации работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;

- организации выставок энергоэффективного оборудования и технологий;

- предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения;

- пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие инвестиционных решений, о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

- крупным промышленным потребителям;

- работникам ресурсоснабжающих и сетевых организаций;

- муниципальным образованиям;

- управляющим компаниям;

- бытовым потребителям.

Успешное развитие Программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа производителей и потребителей энергоресурсов, а также руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике.

Еще одной важнейшей составляющей информационной деятельности является мониторинг, оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных энергосберегающих мероприятий с целью координации, управления и организации эффективного контроля за их осуществлением.

Анализируя современное состояние пропаганды энергосбережения, можно отметить следующие недостатки:

- недостаточное использование средств массовой информации для пропаганды преимуществ энергосберегающего стиля хозяйствования;

- ограниченное использование Интернет-технологий;

- ограниченность информации о реальной, а не рекламной оценке энергоэффективности тех или иных приборов, технологий и оборудования;

- низкий уровень образования в сфере энергосбережения, отсутствие подготовленных специалистов в этой области;

- отсутствие организованной на государственном и региональном уровнях работы по распространению знаний об энергосберегающих технологиях, обмену опытом внедрения новых материалов, приборов и технологий;

- отсутствие системы пропаганды энергосберегающего поведения.

Таким образом, необходимы муниципальная программа пропаганды энергосбережения, предусматривающая проведение широкого и разнообразного комплекса информационных и агитационных мероприятий, распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, применении технологий или организационно-управленческих решениях. Мероприятия такой Программы представлены в табл. 13.

- Таблица 13

Мероприятия по информационному обеспечению Программы и

пропаганде энергосбережения в г. Белгороде

на 2011 - 2015 годы

| N | Мероприятие | Результат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ответ- ственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
|  | Информационное и методическое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка единого медиа-плана проведения работ по пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации и на различных рекламных носителях | Обзор существующих рекламных материалов по энергосбережению и выбор наиболее применимых в дальнейшей работе | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление информации и общественных связей | Департамент городского хозяйства |
| 2 | Проведение соцопросов об отношении жителей города к проблеме энергосбережения | Использование результатов соцопросов и проведение работ с фокус-группами по оптимизации рекламной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - << - | - << - |
| 3 | Создание и поддержка сайта по энергосбережению в городе, размещение оригинальных материалов, разработанных в рамках муниципальной программы, подбор материалов для сайта (портала) по энергосбережению в городе с перекрестными ссылками на другие ресурсы интернета (minenergo.gov.ru, energosovet.ru, rosteplo.ru, maenrf.ru, energosber.info, naevi.ru и др.) | Мониторинг текущих проектов, информирование о выполнении муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обучение методам и развитие культуры энергосбережения | 180 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - << - | - << - |
|  | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность, методам энергосбережения <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка семинаров, "круглых столов", обучающих курсов по основам энергосбережения для работников коммунальной и социальной сферы, муниципальных предприятий, предприятий торговли | Обучение методам энергосбережения работников коммунальной сферы, социальной сферы, муниципальных предприятий, предприятий торговли | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление информации и общественных связей | Департамент городского хозяйства |
|  | Пропаганда энергосбережения и информирование об энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и издание материалов оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов | Распространение материалов оперативного энергосбережения, методических и агитационных материалов для распространения среди жителей, в бюджетной сфере, для учащихся и студентов | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - << - | - << - |
| 6 | Разработка и издание учебно-методических пособий по организации энергосбережения: "Энергосбережение в жилищном хозяйстве", "Энергосбережение для учреждений здравоохранения и образования", "Энергосбережение в бюджетной сфере" | Распространение учебно- методических пособий по организации энергосбережения в жилищном хозяйстве, в бюджетной сфере (для учреждений образования, здравоохранения) | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - << - | - << - |
| 7 | Разработка и размещение рекламных материалов для городского автомобильного и электрического транспорта | Размещение рекламы энергосбережения на городском автомобильном и электрическом транспорте | 150 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
| 8 | Разработка и размещение рекламных материалов для уличной рекламы (билборды, баннеры, перетяжки, плакаты) | Размещение реклам энергосбережения в городе (билборды, баннеры, перетяжки, плакаты) | 105 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | - << - | - << - |
| 9 | Разработка рекламных материалов для печатных изданий | Регулярное размещение материалов в печатных изданиях города | 320 | 100 | 70 | 50 | 50 | 50 | - << - | - << - |
| 10 | Разработка рекламных материалов для городских радиостанций (информационные каналы, развлекательные передачи) | Рекламная кампания на городских радиостанциях (информационные передачи, развлекательные станции, рекламные блоки) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - << - | - << - |
| 11 | Использование городских средств массовой информации | Информирование населения о ходе реализации городской Программы энергосбережения | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - << - | - << - |
| 12 | Разработка материалов для телепрограмм (новостные блоки, события) | Проведение рекламной кампании на телевидении | 100 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | - << - | - << - |
| 13 | Подготовка комплекта материалов для информирования населения о преимуществах энергосбережения | Размещение информации на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - << - | - << - |
| 14 | Подготовка и размещение наглядной агитации для размещения в местах приобретения бытовых электроприборов | Привлечение торговых сетей и магазинов к размещению рекламно- информационных материалов энергосберегающей техники в торговых залах (размещение за счет средств торговых сетей и магазинов) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - << - | - << - |
|  | Итого: |  | 1700 | 500 | 410 | 350 | 220 | 220 |  |  |
|  | Развитие культуры энергосбережения у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка и выпуск методических рекомендаций по включению вопросов энергосбережения в рабочие программы по предметам естественно- научного цикла | Привитие культуры энергосбережения | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования | Департамент образования культуры, спорта и молодежной политики |
| 16 | Подготовка и выпуск методических рекомендаций по проведению в общеобразовательных учреждениях единого урока "Энергосбережение" | Привитие культуры энергосбережения | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - << - | - << - |
| 17 | Разработка и выпуск рекламной продукции (брошюры, буклеты, календари и т.д.), посвященной проблеме энергосбережения | Привитие культуры энергосбережения | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - <<- | - <<- |
| 18 | Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую разработку учебного занятия по теме "Энергосбережение": - для учащихся начальных классов; - для учащихся основной школы; - для учащихся старшей школы | Привитие культуры энергосбережения и развитие творческих способностей | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
| 19 | Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую разработку внеклассного мероприятия по теме "Энергосбережение" | Привитие культуры энергосбережения и развитие творческих способностей | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
| 20 | Организация и проведение конкурса рисунков, мультимедийных проектов по энергосбережению | Привитие культуры энергосбережения и развитие творческих способностей | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
| 21 | Организация и проведение конкурса научно- исследовательских проектов по энергосбережению | Привитие культуры энергосбережения и развитие творческих способностей | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
| 22 | Организация и проведение конкурса сочинений по культуре энергосбережения | Привитие культуры энергосбережения и развитие творческих способностей | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - << - | - << - |
|  | Итого: |  | 1900 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |  |  |
|  | Разработка нормативной базы реализации Программы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка и корректировка муниципальных стандартов и нормативов энергообследований | Обеспечение системы контроля и оценки качества выполнения муниципальных заказов по энергоаудиту | 350 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства |
|  | Всего |  | 3950 | 1130 | 315 | 755 | 625 | 625 |  |  |

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов и актов энергетических обследований на уровне 100% от общего количества организаций;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов бюджетных организаций не менее чем на 9,9 млн. руб. в год, или 49,54 млн. руб. за пять лет (в ценах 2009 г.).

Срок окупаемости мероприятий по Программе энергосбережения в размере 153,123 млн. рублей составляет 15,45 лет.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создания условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

В соответствии с пунктом 6.8 раздела 6 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных программ Белгородской области, их формирования, организации и оценки эффективности, утвержденного постановлением правительства Белгородской области от 31 августа 2009 года N 295-пп (с изменениями в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 04.05.2010 N 161-пп), оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

- достижение целевых показателей реализации Программы;

- освоение средств бюджета.

Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности Программы осуществляется на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

Программа реализуется эффективно, если итоговая оценка составляет шесть баллов и более.

- 9. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов г. Белгорода о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- Разработчики Программы

Коваль В.Н., заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации г. Белгорода, заслуженный эколог РФ, действительный муниципальный советник I класса.

Тел.: (4722) 35-30-99, 36-45-50, E-mail: belkoval@yandex.ru.

Веревкин О.В., начальник службы энергетики и связи департамента городского хозяйства администрации г. Белгорода.

Тел.: (4722) 274-274, E-mail: o.verevkin@adm.bel.ru.

Трубаев П.А., д-р техн. наук, зав. каф. теплоэнергетики, теплогазоснабжения и вентиляции БИЭИ.

Тел.: (910) 322-83-91, (4722) 500-831, E-mail: trubaev@mail.ru.

Начальник департамента

городского хозяйства администрации

города Белгорода

Г.ВЕНДИН

- Приложение 1

к целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

городского округа "Город Белгород"

на 2011 - 2015 г.г."

Энергопотребление муниципальных учреждений, предприятий и

многоквартирных домов г. Белгорода в 2009 г.

| N | Наименование | Всего энерго- потреб- ление за 2009 г. | Электроэнергия |  |  | Теплопотребление общее |  |  | Отопление |  |  | ГВС |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  | Природный газ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | Всего, тыс. кВт | В т.ч. по приборам учета, тыс. кВт | тыс. руб. | Всего, Гкал | В т.ч. по при- борам учета, Гкал | тыс. руб. | Всего, Гкал | В т.ч. по при- борам учета, Гкал | тыс. руб. | Всего, тыс. куб. м | В том числе по при- борам учета, тыс. куб. м | тыс. руб. | Всего, тыс. куб. м | В том числе, тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. м | тыс. руб. | Всего, тыс. куб. м | В том числе, тыс. куб. м | тыс. руб. |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 3460640 | 277521,6 |  | 749308,2 | 1309591,3 |  | 1542227,1 | - |  | - | - |  | - | 30323,6 |  | 263615,7 | 27648,9 | 258395,6 | 147066,7 |  | 647093,5 |
| I | Органы управления | 37256 | 12716,0 | 12478,0 | 25496,2 | 8207,4 | 6127,5 | 10092,4 | 5198,1 | 312,6 | 6225,5 | 8,3 | 6,6 | 120,5 | 27,6 | 18,5 | 276,3 | 37,9 | 383,7 | 185,8 | 152,0 | 457,9 |
| 2 | Администрация города | 1743 | 265,5 | 265,5 | 530,6 | 861,2 | 861,2 | 1131,5 | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 4,4 | 50,0 | 3,3 | 30,4 | - | - | - |
| 3 | МУ "Гараж администрации города Белгорода" |  | 56,5 | 56,5 |  | 320,5 | 320,5 |  |  | - |  |  | - |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Комитет по управлению Западным округом | 1229 | 101,5 | 101,5 | 204,9 | 399,1 | - | 508,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,6 | 0,6 | 6,8 | 0,6 | 6,7 | - | - | - |
| 5 | Управление потребительского рынка | 135 | 21,9 | 0,2 | 44,8 | 66,8 | - | 85,1 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 2,7 | 0,2 | 2,5 | - | - | - |
| 6 | МУ "Управление по ГО и ЧС" | 150 | 22,0 | 22,0 | 45,0 | 82,0 | - | 103,0 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | - | - | - |
| 7 | МУ "Управление Белгор- благоустройство" | 30939 | 11794,4 | 11671,4 | 23754,7 | 4979,5 | 4056,8 | 6346,0 | 4885,5 | - | 6225,5 | 2,4 | - | 120,5 | 12,0 | 3,8 | 124,3 | 24,9 | 256,0 | 176,0 | 152,0 | 457,9 |
| 8 | Управление ЗАГС | 582 | 80,0 | 62,2 | 122,0 | 350,0 | - | 446,0 | 312,6 | 312,6 | - | 6,0 | 6,0 | - | 0,7 | 0,7 | 7,4 | 0,7 | 7,2 | - | - | - |
| 9 | Управление по физической культуре и спорту | 1732 | 240,9 | 240,9 | 485,5 | 870,7 | 870,7 | 1109,6 | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 6,6 | 70,2 | 6,6 | 66,5 | - | - | - |
| 10 | Управление молодежной политики | 61 | 14,6 | 13,1 | 28,0 | 18,4 | 18,4 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 11 | МУ "Городской жилищный фонд" | 60 | 22,0 | 22,0 | 44,6 | 6,6 | - | 8,4 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 3,3 | - | - | - |
| 12 | МУ "Управление Капитального Строительства" | 363 | 74,0 |  | 190,1 | 89,2 |  | 122,4 | - |  | - | - |  | - | 0,4 |  | 5,8 | 0,4 | 5,5 | 9,8 |  | - |
| 13 | Управление архитектуры и градостроительства | 138 | - | - | - | 105,3 | - | 134,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 2,0 | 0,2 | 1,9 | - | - | - |
| 14 | Управление реализаций инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | 124 | 22,7 | 22,7 | 46,0 | 58,1 | - | 74,0 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,3 | 2,2 | - | - | - |
| II | Образование | 142820 | 9935,5 | 9935,5 | 20467,1 | 85424,2 | 19559,1 | 108864,6 | 56170,1 | 19384,3 | 71583,2 | 731,4 | 174,8 | 37281,3 | 441,4 | 421,3 | 3866,3 | 904,3 | 8085,4 | 120,5 | 120,5 | 393,9 |
| 15 | Управление образования | 142820 | 9935,5 | 9935,5 | 20467,1 | 85424,2 | 19559,1 | 108864,6 | 56170,1 | 19384,3 | 71583,2 | 731,4 | 174,8 | 37281,3 | 441,4 | 421,3 | 3866,3 | 904,3 | 8085,4 | 120,5 | 120,5 | 393,9 |
| III | Культура | 4323 | 454,8 | 454,8 | 914,8 | 2531,2 | 715,9 | 3225,8 | 2446,8 | 302,7 | 3118,2 | 1,6 | 0,4 | 107,6 | 4,5 | 4,2 | 48,5 | 5,7 | 58,1 | 45,6 | 22,8 | 152,0 |
| 16 | Управление культуры | 2833 | 210,5 | 210,5 | 426,7 | 1824,6 | 715,9 | 2325,2 | 1748,9 | 168,9 | 2228,9 | 1,4 | 0,2 | 96,4 | 3,2 | 2,9 | 34,6 | 4,6 | 46,1 | 22,8 | - | 76,0 |
| 17 | МУ культуры "Белгородский зоопарк" | 350 | 153,2 | 153,2 | 305,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 6,1 | 0,2 | 1,7 | 10,7 | 10,7 | 36,3 |
| 18 | МУК "Центральная библиотечная система г. Белгорода" | 1141 | 91,1 | 91,1 | 182,5 | 706,7 | - | 900,6 | 697,9 | 133,8 | 889,4 | 0,2 | 0,2 | 11,2 | 0,7 | 0,7 | 7,8 | 1,0 | 10,3 | 12,1 | 12,1 | 39,7 |
| IV | Здравоохранение и социальная политика | 59170 | 6387,4 | 6365,8 | 12798,0 | 30084,5 | 443,2 | 37944,3 | 17316,8 | 15061,9 | 21646,0 | 290,4 | 175,9 | 14829,4 | 228,0 | 224,4 | 3299,3 | 426,1 | 4637,9 | 148,7 | 134,3 | 481,5 |
| 19 | Управление здравоохранения | 53579 | 5728,8 | 5230,0 | 10506,7 | 28668,6 | - | 36156,2 | 17085,6 | 14913,0 | 21364,4 | 289,6 | 175,6 | 14794,8 | 198,0 | 193,9 | 2981,6 | 414,1 | 3842,3 | 29,4 | 15,0 | 89,4 |
| 20 | МОУ "Управление оздоровительных учреждений" | 3223 | 865,8 | 865,8 | 1680,6 | 139,6 | - | 177,9 | - | - | - | - | - | - | 23,2 | 23,3 | 247,3 | 5,0 | 724,7 | 119,3 | 119,3 | 392,1 |
| 21 | Управление социальной защиты населения | 130 | 22,9 |  | 46,2 | 60,9 |  | 77,6 | - |  | - | - |  | - | 0,3 |  | 3,0 | 0,3 | 2,8 | - |  | - |
| 22 | МУ "Центр социальной помощи семье и детям" | 772 | 50,7 | 50,7 | 104,0 | 511,6 | - | 651,5 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,7 | 8,3 | 0,9 | 7,9 | - | - | - |
| 23 | МУ "Центр социальных выплат" | 430 | 92,4 | 92,4 | 206,6 | 158,2 | - | 195,5 | 153,5 | 148,9 | 190,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 1,0 | 1,0 | 10,4 | 1,2 | 12,3 | - | - | - |
| 24 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 163 | 17,8 | 17,8 | 35,4 | 102,5 | - | 120,8 | 77,7 | - | 91,5 | 0,6 | 0,1 | 29,3 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | 0,4 | 3,6 | - | - | - |
| 25 | МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" | 874 | 109,0 | 109,1 | 218,5 | 443,2 | 443,2 | 564,8 | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 46,0 | 4,3 | 44,3 | - | - | - |
| V | Муниципальные унитарные предприятия | 181071 | 100942,5 | 100942,2 | 173318,7 | 3999,7 | 3362,0 | 4725,6 | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 49,1 | 526,2 | 48,7 | 410,1 | 561,5 | 561,5 | 2099,0 |
| 26 | МУП "Горводоканал" | 158371 | 91349,0 | 91348,6 | 154358,0 | 1916,0 | 1278,3 | 2070,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,1 | 516,1 | 1942,9 |
| 27 | МУП "Белгородский электротранспорт" | 20721 | 9072,1 | 9072,1 | 18008,6 | 1818,6 | 1818,6 | 2317,7 | - | - | - | - | - | - | 18,9 | 19,0 | 202,0 | 18,6 | 192,7 | - | - | - |
| 28 | МУП "Городская аварийная служба" | 170 | 36,2 | 36,2 | 65,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 13,3 | 0,4 | 9,0 | 25,0 | 25,0 | 91,0 |
| 29 | МУП "Комбинат школьного питания" | 1542 | 406,7 | 406,7 | 691,6 | 265,1 | 265,1 | 337,8 | - | - | - | - | - | - | 29,4 | 29,4 | 307,8 | 29,4 | 205,2 | - | - | - |
| 30 | МУП "Индстройсервис" | 106 | 13,8 | 13,8 | 35,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 3,2 | 20,4 | 20,4 | 65,2 |
| 31 | МУП "Горстрой- проектдизайн" | 160 | 64,7 | 64,7 | 159,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по бюджетным учреждениям |  | 243569 | 29493,6 | 29234,0 | 59676,1 | 126247,3 | 26845,8 | 160127,0 | 81131,8 | 35061,5 | 102573,0 | 1031,6 | 357,7 | 52338,8 | 701,5 | 668,3 | 7490,4 | 1374,0 | 13165,1 | 500,6 | 429,6 | 1485,3 |
| Всего по бюджетным учреждениям и МУП |  | 424640 | 130436,1 | 130176,1 | 232994,8 | 130247,0 | 30207,7 | 164852,6 | 81131,8 | 35061,5 | 102573,0 | 1031,6 | 357,7 | 52338,8 | 750,6 | 717,4 | 8016,6 | 1422,7 | 13575,2 | 1062,1 | 991,1 | 3584,3 |
| Всего |  | 3885280 | 407957,7 | 130176,1 | 982303,0 | 1439838,3 | 30207,7 | 1707079,7 | 81131,8 | 35061,5 | 102573,0 | 1031,6 | 357,7 | 52338,8 | 31074,2 | 717,4 | 271632,2 | 29071,6 | 271970,8 | 148128,8 | 991,1 | 650677,8 |

- Приложение 2

к целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

городского округа "Город Белгород"

на 2011 - 2015 г.г."

Энергосберегающие мероприятия муниципальных

учреждений г. Белгорода

| N/код меропр. | Наименование объектов | Планируемые затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | Здание администрации г. Белгорода (пр. Гражданский, д. 38) | 1,7263 | 0,3333 | 0,35 | 0,331 | 0,331 | 0,381 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | Пилипенко С.В. | Заместитель руководителя аппарата администрации города - управляющий делами |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 1,501 | 0,298 | 0,315 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,175 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | - " - | - " - |
| 2 | МУ "Гараж администрации г. Белгорода" (5-й Заводской пер., 28) | 0,3053 | 0,1153 | 0,085 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Доронин Н.Р. | Начальник департамента городского хозяйства |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,085 | 0,035 | 0,05 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,175 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | - " - | - " - |
| 3 | Комитет по управлению Западным округом г. Белгорода (ул. Г. Лебедя, 2) | 0,2503 | 0,0863 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Сосоенко Н.В. | Начальник департамента городского хозяйства |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,175 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,03 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - " - | - " - |
| 4 | Управление потребительского рынка (ул. Н.Островского, 7) | 0,48 | 0,105, | 0,175 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,15 | 0,1 |  | - | - | 0,05 | Шурупов С.В. | Начальник департамента экономики, финансов и инвестиционной политики |
| 40210 | Размещение на фасаде учреждения здания указателя класса их энергетической эффективности | 0,01 | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода) | 0,07 | - | 0,07 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждении | 0,25 | - | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - " - | - " - |
| 5 | МУ "Управление ГОЧС города Белгорода" (пр. Славы, 68) | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0019 | 0,0024 | 0 |  |  |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждении | 0,0043 | - | - | 0,0019 | 0,0024 | - | Н.К.Кузнецов | Начальник департамента городского хозяйства |
| 6 | МУ "Управление Белгорблагоустройство" | 3,9845 | 2,3189 | 1,0681 | 0,565 | 0,015 | 0,0175 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,75 | 0,33 | 0,42 | - | - | - | МУ "Управление Белгорблаго- устройство" | Начальник департамента городского хозяйства |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,007 | 0,0039 | 0,0031 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 1,52 | 1,52 |  | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,3075 | 0,065 | 0,145 | 0,065 | 0,015 | 0,0175 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | - | - " - | - " - |
| 7 | Управление по физической культуре и спорту | 0,118 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0 |  |  |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | Ткачев В.А. | Начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,115 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | - | - " - | - " - |
| 8 | МУ "Городской жилищный фонд" (ул. Некрасова, 9/15) | 0,085 | 0,065 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, холодной воды. Оформление энергетического паспорта на учреждение | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | Оробцов В.А. | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 40210 | Размещение на фасаде здания класса его энергетической эффективности | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета энергоресурсов в учреждении | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - " - | - " - |
| 9 | МУ "УКС администрации г. Белгорода" (ул. Н.Чумичова, 31а) | 2,6616 | 0,8283 | 0,4923 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,09 | 0,045 | 0,045 |  |  |  | В.В.Шевелев | Начальник департамента строительства и архитектуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,0006 | 0,0003 | 0,0003 | - | - |  | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (тепло) | 0,336 | 0,336 |  |  |  |  | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 2,2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,035 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - " - | - " - |
| 11 | Управление реализацией инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (ул. Некрасова, 9/15) | 0,002 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 |  |  |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,002 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | Середин А.Ю. | Начальник департамента строительства и архитектуры |
| 12 | Управление образования | 55,3314 | 33,1314 | 6,6 | 4,5 | 4,5 | 6,6 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | Немшилов В.А. | Начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 26,5314 | 26,5314 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - " - | - " - |
| 13 | Управление культуры администрации города Белгорода (административное здание) (пр. Гражданский, 61а) | 0,261 | 0,086 | 0,05 | 0,03 | 0,055 | 0,04 | - " - | - " - |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | Централи- зованная бухгалтерия управления культуры, Иванисова Е.Я. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - |  | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,195 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,055 | 0,04 | - " - | - " - |
|  | МУК "Городской центр народного творчества "Сокол" (пр. Б.Хмельницкого, 137) | 0,901 | 0,606 | 0,05 | 0,075 | 0,07 | 0,1 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУК "ГЦНТ "Сокол", Кравченко А.Н. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,305 | 0,04 | 0,045 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,53 | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | - " - | - " - |
|  | МУК "ГЦНТ "Сокол", хозяйственный участок (ул. Н.Островского, д. 20) | 0,811 | 0,096 | 0,05 | 0,51 | 0,115 | 0,04 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной годы. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУК "ГЦНТ "Сокол", Кравченко А.Н. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,085 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,66 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | - " - | - " - |
|  | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 г. Белгорода" (ул. Чапаева, 22) | 0,871 | 0,606 | 0,045 | 0,07 | 0,06 | 0,09 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МОУ ДОД "ДМШ N 1", Толпегина В.В. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,305 | 0,04 | 0,045 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - " - | - " - |
|  | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 4 г. Белгорода" (ул. Королева, 8а) | 0,086 | 0,061 | 0 | 0,005 | 0 | 0 |  |  |
| 40479 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МОУ ДОД "ДМШ N 4", Татаринова С.Д. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | - " - | - " - |
|  | МУК "Дом офицеров" (ул. Куйбышева, 33а) | 0,286 | 0,086 | 0,02 | 0,045 | 0,03 | 0,055 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУК "Дом офицеров", Великих Т.Н. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,22 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | - " - | - " - |
|  | МОУ ДОД "Детская художественная школа г. Белгорода" (ул. Победы, 77) | 0,101 | 0,101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,08 | 0,05 | - | - | - | - | МОУ ДОД "Детская художественная школа г. Белгорода", Рыбина Л.Б. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - " - | - " - |
|  | МОУ ДОД "Детская художественная школа г. Белгорода" (ул. Попова, 69) | 0,311 | 0,096 | 0,035 | 0,06 | 0,045 | 0,075 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МОУ ДОД "Детская художественная школа г. Белгорода", Рыбина Л.Б. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,245 | 0,03 | 0,035 | 0,06 | 0,045 | 0,075 | - " - | - " - |
|  | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 1 г. Белгорода" (ул. Первомайская, 2а) | 0,391 | 0,136 | 0,055 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 1" | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - " - | - " - |
|  | МУК "Белгородская галерея фотоискусства" (ул. Попова, 69) | 0,256 | 0,086 | 0,025 | 0,05 | 0,035 | 0,06 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУК "Белгородская галерея фото- искусства", Сердюк Е.Н. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |  |  |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,19 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,035 | 0,06 | - " - | - " - |
|  | МУК "Центр досуга" (ул. Ватутина, 2а) | 0,421 | 0,241 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУК "Центр досуга", Сотников А.Н. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 15 | МУК "Белгородский зоопарк" (пр. Б.Хмельницкого, 16а) | 0,221 | 0,096 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,03 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | МУ культуры "Белгородский зоопарк", Мандрона В.К. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,14 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,03 | - " - | - " - |
| 16 | МУК "Централизованная библиотечная система г. Белгорода" | 0,401 | 0,241 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | Зам. директора по АХЧ Рязанова Т.И. | Начальник управления культуры |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,18 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | - " - | - " - |
| 17 | Управление здравоохранения | 16,62 | 5,02 | 4,05 | 2,35 | 2,35 | 2,85 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 3,5 | 1,8 | 1,5 | - | - | 0,2 | Ю.Б.Семкин | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 1 | 0,5 | 0,2 | - | - | 0,3 | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,37 | 0,37 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 8,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 3,25 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - " - | - " - |
| 18 | МОУ "Управление оздоровительных учреждений" (ул. Чапаева, 14) | 0,445 | 0,315 | 0,065 | 0 | 0 | 0,065 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,15 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | Колодько А.Н. | Начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,045 | 0,015 | 0,015 | - | - | 0,015 | - " - | - " - |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 19 | Муниципальные общежития | 59,8713 | 53,93565 | 5,93565 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 11,7393 | 5,86965 | 5,86965 |  |  |  | Чернякова В.В. | Начальник департамента городского хозяйства |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,132 | 0,066 | 0,066 |  |  |  | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 40270 | Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексонной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС | 20 | 20 |  |  |  |  | - " - | - " - |
|  | Всего по муниципальному бюджету | 147,203 | 98,8602 | 19,3431 | 9,3609 | 8,4524 | 11,1865 |  |  |
| 20 | Управление ЗАГС администрации г. Белгорода | 0,1336 | 0,002 | 0,1206 | 0,002 | 0,007 | 0,002 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | Герасимова О.Н. | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий указателей классов их энергетической эффективности | 0,0006 | - | 0,0006 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,028 | - | 0,028 | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,015 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | - " - | - " - |
| 22 | МУ "Центр социальной помощи семье и детям" (ул. Королева, 8) | 0,71 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | Заведующий ТХО А.В.Беседин | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 40180 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 23 | МУ "Центр социальных выплат" (ул. Князя Трубецкого, 62) | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | И.Е.Мачкарин | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 24 | МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" (ул. Королева, 6) | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Эксплуа- тирующая организация | - " - |
| 25 | МУ "Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов" (ул. Крупской, 58а) | 0,069 | 0,050 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |
| 40179 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | Костанюк В.В. | Начальник департамента здраво- охранения, социальной защиты и жилищных отношений |
| 40210 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности | 0,0009 | 0,0009 | - | - | - | - | - " - | - " - |
| 40211 | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | 0,023 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0046 | 0,0048 | 0,005 | - " - | - " - |
|  | Всего средства вышестоящих бюджетов | 0,968 | 0,767 | 0,130 | 0,012 | 0,017 | 0,042 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 148,171 | 99,627 | 19,473 | 9,373 | 8,469 | 11,229 |  |  |

Начальник департамента

городского хозяйства

Г.ВЕНДИН