- ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2011 г. N 132-рп

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях реализации региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области на 2010 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 08.07.2010 N 236-п, внедрения комплексной системы мониторинга потребления энергетических ресурсов и осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на выполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализацию региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области на 2010 - 2020 годы" (далее - Перечень мероприятий, Региональная программа энергосбережения) (приложение 1).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области:

2.1. Обеспечить выполнение Перечня мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с установленными сроками.

2.2. В срок до 10.06.2011 обеспечить в установленном порядке внесение дополнений в правовые акты, регламентирующие деятельность исполнительных органов государственной власти Ивановской области и их структурных подразделений, в части определения их полномочий по выполнению требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в установленной сфере функционального регулирования.

2.3. Обеспечить направление консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению в подведомственных областных государственных учреждениях и муниципальных учреждениях установленной сферы функционального регулирования по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему распоряжению в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

3. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области:

3.1. Обеспечить сбор и обобщение информации, представляемой исполнительными органами государственной власти Ивановской области, администрациями муниципальных районов и городских округов Ивановской области в соответствии с подпунктами 2.3 и 8.4 настоящего распоряжения.

3.2. Осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации Региональной программы энергосбережения.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области предоставлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информацию для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5. ОГУП "Ивановский центр энергосбережения":

5.1. Организовать сбор информации, необходимой для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и предоставлять указанную информацию в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в порядке и сроки, определенные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

5.2. В срок до 01.09.2011 обеспечить создание и администрирование раздела "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" на официальном сайте Правительства Ивановской области.

6. Службе государственной жилищной инспекции Ивановской области, Региональной службе по тарифам Ивановской области, службе государственного строительного надзора Ивановской области, Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области в рамках своих полномочий обеспечить осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Ивановской области.

7. Департаменту внутренней политики Ивановской области в рамках своей компетенции осуществлять координацию выполнения полномочий органов местного самоуправления Ивановской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ивановской области:

8.1. Принять участие в выполнении мероприятий согласно Перечню мероприятий, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.

8.2. Внести изменения в уставы муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

8.3. В срок до 01.09.2011 обеспечить создание и администрирование раздела "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" на официальных сайтах городских округов и муниципальных районов Ивановской области.

8.4. Обеспечить направление консолидированной отчетной информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов и проведении мероприятий по энергосбережению в подведомственных муниципальных учреждениях по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему распоряжению в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

8.5. Определить структурное подразделение администрации муниципального образования, уполномоченное на предоставление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области Конькова П.А.

Губернатор Ивановской области

М.А.МЕНЬ

- Приложение 1

к распоряжению

Правительства

Ивановской области

от 12.05.2011 N 132-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЮ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

┌───┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐

│ N │  Наименование мероприятия   │     Ответственные      │     Срок     │

│п/п│                             │      исполнители       │  исполнения  │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│1. │Обеспечение       мониторинга│исполнительные    органы│постоянно     │

│   │выполнения   мероприятий    в│государственной   власти│              │

│   │области  энергосбережения   и│Ивановской      области,│              │

│   │повышения      энергетической│аппарат    Правительства│              │

│   │эффективности в  соответствии│Ивановской      области,│              │

│   │с                требованиями│администрации           │              │

│   │законодательства   Российской│муниципальных районов  и│              │

│   │Федерации об энергосбережении│городских        округов│              │

│   │в подведомственных  областных│Ивановской области      │              │

│   │государственных              │                        │              │

│   │(муниципальных)  учреждениях,│                        │              │

│   │областных     государственных│                        │              │

│   │(муниципальных)     унитарных│                        │              │

│   │предприятиях,   а   также   в│                        │              │

│   │предприятиях и организациях в│                        │              │

│   │установленной           сфере│                        │              │

│   │функционального регулирования│                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│2. │Определение              лиц,│исполнительные    органы│до 15 мая 2011│

│   │ответственных за  координацию│государственной   власти│года          │

│   │и выполнение  мероприятий  по│Ивановской      области,│              │

│   │энергосбережению и  повышению│аппарат    Правительства│              │

│   │энергетической эффективности,│Ивановской      области,│              │

│   │осуществляемых              в│администрации           │              │

│   │подведомственных    областных│муниципальных районов  и│              │

│   │государственных              │городских        округов│              │

│   │(муниципальных)  учреждениях,│Ивановской области      │              │

│   │областных     государственных│                        │              │

│   │(муниципальных)     унитарных│                        │              │

│   │предприятиях и организациях в│                        │              │

│   │установленной           сфере│                        │              │

│   │функционального регулирования│                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│3. │Обеспечение       мониторинга│исполнительные    органы│ежеквартально │

│   │потребления    энергетических│государственной   власти│              │

│   │ресурсов (в том числе  воды),│Ивановской      области,│              │

│   │реализации   мероприятий   по│аппарат    Правительства│              │

│   │энергосбережению и  повышению│Ивановской области      │              │

│   │энергетической  эффективности│                        │              │

│   │в подведомственных  областных│                        │              │

│   │государственных  учреждениях,│                        │              │

│   │в  муниципальных  учреждениях│                        │              │

│   │установленной           сферы│                        │              │

│   │функционального регулирования│                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│4. │Обеспечение       мониторинга│администрации           │ежеквартально │

│   │потребления    энергетических│муниципальных районов  и│              │

│   │ресурсов (в том числе  воды),│городских        округов│              │

│   │реализации   мероприятий   по│Ивановской области      │              │

│   │энергосбережению и  повышению│                        │              │

│   │энергетической  эффективности│                        │              │

│   │в            подведомственных│                        │              │

│   │муниципальных учреждениях    │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│5. │Обеспечение       направления│исполнительные    органы│1    раз     в│

│   │консолидированной    отчетной│государственной   власти│квартал,     в│

│   │информации   о    фактическом│Ивановской      области,│течение 7 дней│

│   │потреблении    энергетических│аппарат    Правительства│после         │

│   │ресурсов     и     проведении│Ивановской области      │окончания     │

│   │мероприятий                по│                        │квартала      │

│   │энергосбережению            в│                        │              │

│   │подведомственных    областных│                        │              │

│   │государственных учреждениях и│                        │              │

│   │муниципальных     учреждениях│                        │              │

│   │установленной           сферы│                        │              │

│   │функционального регулирования│                        │              │

│   │в Департамент  экономического│                        │              │

│   │развития      и      торговли│                        │              │

│   │Ивановской области           │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│6. │Обеспечение       направления│администрации           │1    раз     в│

│   │консолидированной    отчетной│муниципальных районов  и│квартал,     в│

│   │информации   о    фактическом│городских        округов│течение 7 дней│

│   │потреблении    энергетических│Ивановской области      │после         │

│   │ресурсов     и     проведении│                        │окончания     │

│   │мероприятий                по│                        │квартала      │

│   │энергосбережению            в│                        │              │

│   │подведомственных             │                        │              │

│   │муниципальных  учреждениях  в│                        │              │

│   │Департамент    экономического│                        │              │

│   │развития      и      торговли│                        │              │

│   │Ивановской области           │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│7. │Обеспечение    снижения     в│исполнительные    органы│ежегодно      │

│   │сопоставимых условиях  объема│государственной   власти│              │

│   │потребляемых                 │Ивановской      области,│              │

│   │подведомственными  областными│аппарат    Правительства│              │

│   │государственными             │Ивановской      области,│              │

│   │(муниципальными) учреждениями│администрации           │              │

│   │энергетических  ресурсов   (в│муниципальных районов  и│              │

│   │том числе воды) в  течение  5│городских        округов│              │

│   │лет  не  менее  чем   на   15│Ивановской области      │              │

│   │процентов   от   фактического│                        │              │

│   │объема потребления ими в 2009│                        │              │

│   │году  каждого  из   указанных│                        │              │

│   │ресурсов     с      ежегодным│                        │              │

│   │снижением  такого  объема  не│                        │              │

│   │менее чем на 3 процента      │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│8. │Осуществление    планирования│главные    распорядители│ежегодно   при│

│   │бюджетных   ассигнований   на│средств       областного│формировании  │

│   │оплату             областными│бюджета                 │областного    │

│   │государственными учреждениями│                        │бюджета       │

│   │энергетических      ресурсов,│                        │              │

│   │исходя   из   сокращения   их│                        │              │

│   │потребления на 3 процента  по│                        │              │

│   │отношению к уровню 2009  года│                        │              │

│   │в течение 5 лет              │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│9. │Осуществление    планирования│главные    распорядители│ежегодно   при│

│   │бюджетных   ассигнований   на│средств местных бюджетов│формировании  │

│   │оплату         муниципальными│                        │местных       │

│   │учреждениями       Ивановской│                        │бюджетов      │

│   │области        энергетических│                        │              │

│   │ресурсов,      исходя      из│                        │              │

│   │сокращения их потребления  на│                        │              │

│   │3  процента  по  отношению  к│                        │              │

│   │уровню 2009 года в течение  5│                        │              │

│   │лет                          │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│10.│Обеспечение   проведения    в│исполнительные    органы│до  1   января│

│   │подведомственных    областных│государственной   власти│2013 года     │

│   │государственных              │Ивановской      области,│              │

│   │(муниципальных)  учреждениях,│аппарат    Правительства│              │

│   │государственных              │Ивановской      области,│              │

│   │(муниципальных)     унитарных│администрации           │              │

│   │предприятиях     обязательных│муниципальных районов  и│              │

│   │энергетических   обследований│городских        округов│              │

│   │потребляемых   энергетических│Ивановской области      │              │

│   │ресурсов  в  целях  выявления│                        │              │

│   │потенциала энергосбережения и│                        │              │

│   │повышения      энергетической│                        │              │

│   │эффективности                │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│11.│Обеспечение                 в│исполнительные    органы│              │

│   │подведомственных    областных│государственной   власти│              │

│   │государственных              │Ивановской      области,│              │

│   │(муниципальных) учреждениях: │аппарат    Правительства│              │

│   │внесения     изменений      в│Ивановской      области,│до 15 мая 2011│

│   │должностные        инструкции│администрации           │года          │

│   │сотрудников, ответственных за│муниципальных районов  и│              │

│   │реализацию          положений│городских        округов│              │

│   │законодательства   Российской│Ивановской области      │              │

│   │Федерации      в      области│                        │              │

│   │энергосбережения;            │                        │              │

│   │проведения        мониторинга│                        │ежеквартально │

│   │фактического      потребления│                        │              │

│   │энергетических  ресурсов   (в│                        │              │

│   │том числе воды);             │                        │              │

│   │предоставления    результатов│                        │1    раз     в│

│   │мониторинга    по     объемам│                        │квартал,     в│

│   │фактически       потребленных│                        │течение 3 дней│

│   │энергетических   ресурсов   в│                        │после         │

│   │адрес  учредителя  областного│                        │окончания     │

│   │государственного             │                        │квартала      │

│   │(муниципального)   учреждения│                        │              │

│   │согласно   приложению   2   к│                        │              │

│   │настоящему распоряжению      │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│12.│Разработка            проекта│Департамент             │до 15 мая 2011│

│   │нормативного  правового  акта│жилищно-коммунального   │года          │

│   │Правительства      Ивановской│хозяйства     Ивановской│              │

│   │области    об    установлении│области                 │              │

│   │перечня          обязательных│                        │              │

│   │мероприятий                по│                        │              │

│   │энергосбережению и  повышению│                        │              │

│   │энергетической  эффективности│                        │              │

│   │в отношении общего  имущества│                        │              │

│   │собственников   помещений   в│                        │              │

│   │многоквартирном доме         │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│13.│Утверждение   дополнительного│Департамент             │до 15 мая 2011│

│   │перечня         рекомендуемых│жилищно-коммунального   │года          │

│   │мероприятий                по│хозяйства     Ивановской│              │

│   │энергосбережению и  повышению│области                 │              │

│   │энергетической  эффективности│                        │              │

│   │в     отношении      объектов│                        │              │

│   │инфраструктуры   и    другого│                        │              │

│   │имущества общего  пользования│                        │              │

│   │садоводческих, огороднических│                        │              │

│   │и    дачных    некоммерческих│                        │              │

│   │объединений граждан          │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│14.│Обеспечение       мониторинга│исполнительные    органы│ежеквартально │

│   │выполнения   мероприятий    в│государственной   власти│              │

│   │области  энергосбережения   и│Ивановской   области   -│              │

│   │повышения      энергетической│исполнители  мероприятий│              │

│   │эффективности в  соответствии│Региональной   программы│              │

│   │с                требованиями│энергосбережения        │              │

│   │законодательства   Российской│                        │              │

│   │Федерации об энергосбережении│                        │              │

│   │в предприятиях, организациях,│                        │              │

│   │относящихся  к  установленной│                        │              │

│   │сфере         функционального│                        │              │

│   │регулирования                │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│15.│Предоставление   Департаменту│исполнительные    органы│1    раз     в│

│   │экономического   развития   и│государственной   власти│квартал,     в│

│   │торговли  Ивановской  области│Ивановской      области,│течение     20│

│   │ежеквартальных отчетов о ходе│администрации           │дней     после│

│   │выполнения       Региональной│муниципальных районов  и│окончания     │

│   │программы энергосбережения  в│городских        округов│квартала      │

│   │установленной           сфере│Ивановской   области   -│              │

│   │функционального              │исполнители  мероприятий│              │

│   │регулирования,  включающих  в│Региональной   программы│              │

│   │себя:                        │энергосбережения        │              │

│   │информацию о ходе  и  полноте│                        │              │

│   │выполнения        программных│                        │              │

│   │мероприятий;                 │                        │              │

│   │сведения   о   внедрении    и│                        │              │

│   │эффективности инновационных и│                        │              │

│   │типовых     энергосберегающих│                        │              │

│   │проектов,      объемах      и│                        │              │

│   │источниках финансирования;   │                        │              │

│   │сведения     об      экономии│                        │              │

│   │энергетических   ресурсов   в│                        │              │

│   │натуральном    и     денежном│                        │              │

│   │выражении;                   │                        │              │

│   │сведения     о     проведении│                        │              │

│   │энергетических обследований; │                        │              │

│   │оценку          эффективности│                        │              │

│   │реализации        программных│                        │              │

│   │мероприятий  в  установленной│                        │              │

│   │сфере         функционального│                        │              │

│   │регулирования                │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│16.│Предоставление   Департаменту│исполнительные    органы│до  20  января│

│   │экономического   развития   и│государственной   власти│года,         │

│   │торговли  Ивановской  области│Ивановской   области   в│следующего  за│

│   │информации в  соответствии  с│установленной      сфере│отчетным      │

│   │приказом Минрегиона России от│функционального         │              │

│   │07.06.2010    N    273    "Об│регулирования           │              │

│   │утверждении Методики  расчета│                        │              │

│   │значений целевых  показателей│                        │              │

│   │в области энергосбережения  и│                        │              │

│   │повышения      энергетической│                        │              │

│   │эффективности, в том числе  в│                        │              │

│   │сопоставимых условиях":      │                        │              │

│   │значений   индикаторов    для│                        │              │

│   │определения   фактических   и│                        │              │

│   │прогнозируемых        целевых│                        │              │

│   │показателей      Региональной│                        │              │

│   │программы энергосбережения;  │                        │              │

│   │предложений по  корректировке│                        │              │

│   │целевых           показателей│                        │              │

│   │Региональной        программы│                        │              │

│   │энергосбережения             │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│17.│Организация     работ      по│администрации           │до  1   января│

│   │оснащению   жилых   домов   в│муниципальных           │2012 года     │

│   │муниципальном жилищном  фонде│образований   Ивановской│              │

│   │приборами учета  используемых│области                 │              │

│   │воды,    природного     газа,│                        │              │

│   │тепловой   и    электрической│                        │              │

│   │энергии,    в    том    числе│                        │              │

│   │многоквартирных    домов    -│                        │              │

│   │коллективными  (общедомовыми)│                        │              │

│   │приборами учета  используемых│                        │              │

│   │воды,       тепловой        и│                        │              │

│   │электрической   энергии,    а│                        │              │

│   │также    индивидуальными    и│                        │              │

│   │общими   (для    коммунальной│                        │              │

│   │квартиры)   приборами   учета│                        │              │

│   │используемых воды, природного│                        │              │

│   │газа и электрической  энергии│                        │              │

│   │(включая           проведение│                        │              │

│   │разъяснительной   работы    с│                        │              │

│   │гражданами,  проживающими   в│                        │              │

│   │таких    жилых    домах     и│                        │              │

│   │квартирах,  по  переходу   на│                        │              │

│   │расчеты    за    используемые│                        │              │

│   │ресурсы     по     показаниям│                        │              │

│   │приборов учета)              │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│18.│Обеспечение установки и ввода│администрации           │до  1   января│

│   │в эксплуатацию приборов учета│муниципальных           │2012 года     │

│   │используемых электрической  и│образований   Ивановской│              │

│   │тепловой энергии,  природного│области                 │              │

│   │газа   и   воды   в   частном│                        │              │

│   │жилищном фонде               │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│19.│Завершение работ по оснащению│органы   государственной│1 января  2012│

│   │приборами учета  используемых│власти, органы  местного│года          │

│   │энергетических       ресурсов│самоуправления          │              │

│   │зданий, строений, сооружений,│муниципальных           │              │

│   │введенных  в  эксплуатацию  и│образований   Ивановской│              │

│   │используемых  для  размещения│области                 │              │

│   │органов       государственной│                        │              │

│   │власти  Ивановской   области,│                        │              │

│   │органов              местного│                        │              │

│   │самоуправления  муниципальных│                        │              │

│   │образований        Ивановской│                        │              │

│   │области,    находящихся     в│                        │              │

│   │государственной              │                        │              │

│   │(муниципальной)              │                        │              │

│   │собственности,  а  также   по│                        │              │

│   │вводу установленных  приборов│                        │              │

│   │в эксплуатацию               │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│20.│Обеспечение       мониторинга│                        │постоянно     │

│   │расходов областного бюджета: │главные    распорядители│              │

│   │на энергетические ресурсы  (в│средств       областного│              │

│   │том числе воду);             │бюджета                 │              │

│   │на     предоставление     мер│Департамент   социальной│              │

│   │социальной          поддержки│защиты         населения│              │

│   │гражданам      на      оплату│Ивановской области      │              │

│   │коммунальных услуг и жилья;  │                        │              │

│   │на  предоставление  поддержки│Департамент   социальной│              │

│   │граждан  и   организаций   на│защиты         населения│              │

│   │осуществление  мероприятий  в│Ивановской области      │              │

│   │области  энергосбережения   и│                        │              │

│   │повышения      энергетической│                        │              │

│   │эффективности;               │                        │              │

│   │на  предоставление   субсидий│Департамент             │              │

│   │организациям    коммунального│жилищно-коммунального   │              │

│   │комплекса                    │хозяйства     Ивановской│              │

│   │                             │области                 │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│21.│Предоставление    информации,│главные    распорядители│1 раз в год, в│

│   │указанной   в    пункте    20│средств       областного│течение     10│

│   │настоящего            Перечня│бюджета,                │дней     после│

│   │мероприятий,  в   Департамент│Департамент   социальной│окончания года│

│   │экономического   развития   и│защиты         населения│              │

│   │торговли Ивановской области и│Ивановской области,     │              │

│   │ОГУП    "Ивановский     центр│Департамент             │              │

│   │энергосбережения"            │жилищно-коммунального   │              │

│   │                             │хозяйства     Ивановской│              │

│   │                             │области                 │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│22.│Информационное    обеспечение│исполнительные    органы│постоянно     │

│   │мероприятий                по│государственной   власти│              │

│   │энергосбережению и  повышению│Ивановской      области,│              │

│   │энергетической  эффективности│аппарат    Правительства│              │

│   │на   территории    Ивановской│Ивановской      области,│              │

│   │области                      │администрации           │              │

│   │                             │муниципальных районов  и│              │

│   │                             │городских        округов│              │

│   │                             │Ивановской области      │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│23.│Предоставление    информации,│исполнительные    органы│ежеквартально,│

│   │полученной    в    результате│государственной   власти│до  15   числа│

│   │проведения       мониторинга,│Ивановской   области   -│месяца,       │

│   │указанного   в   пункте    14│исполнители  мероприятий│следующего  за│

│   │настоящего            Перечня│Региональной   программы│отчетным      │

│   │мероприятий,      в      ОГУП│энергосбережения        │кварталом     │

│   │"Ивановский             центр│                        │              │

│   │энергосбережения"         для│                        │              │

│   │размещения   на   официальном│                        │              │

│   │сайте           Правительства│                        │              │

│   │Ивановской области           │                        │              │

├───┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│24.│Проведение    разъяснительной│исполнительные    органы│постоянно     │

│   │работы  по  заполнению   форм│государственной   власти│              │

│   │отчетности (приложения 2 и  3│Ивановской      области,│              │

│   │к настоящему распоряжению)  в│аппарат    Правительства│              │

│   │подведомственных    областных│Ивановской области      │              │

│   │государственных учреждениях  │                        │              │

└───┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┘

- Приложение 2

к распоряжению

Правительства

Ивановской области

от 12.05.2011 N 132-рп

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Название организации                    ___________________________________

ИНН организации                         ___________________________________

Адрес расположения, телефон, e-mail     ___________________________________

___________________________________________________________________________

Вид собственности                       ___________________________________

Собственник                             ___________________________________

Отрасль                                 ___________________________________

Код ОКВЭД                               ___________________________________

Код бюджетной классификации             ___________________________________

Руководитель

Должность                               ___________________________________

ФИО                                     ___________________________________

Контактный телефон, e-mail              ___________________________________

1. Ответственный по энергосбережению

Должность                                       ___________________________

ФИО                                             ___________________________

Адрес                                           ___________________________

Контактный телефон, e-mail                      ___________________________

Пройдено обучение в области энергосбережения

и энергоэффективности (да, нет)                 ___________________________

Наименование учреждения, в котором прошел

обучение в области энергосбережения

и энергоэффективности                           ___________________________

Наименование образовательной программы          ___________________________

Дата последнего обучения                        ___________________________

Период обучения                                 ___________________________

- 2. Потребление топливно-энергетических ресурсов

┌──────────────┬─────────┬────────┬───────┐    ┌──────────┬─────────┬─────┐

│ Вид ресурса  │ Единицы │   По   │  Без  │    │   Вид    │ Единицы │     │

│              │измерения│приборам│прибора│    │ ресурса  │измерения│     │

│              │         │ учета  │ учета │    │          │         │     │

├──────────────┼─────────┼────────┼───────┤    ├──────────┼─────────┼─────┤

│электроэнергия│кВт·час  │        │       │    │мазут     │т        │     │

│              ├─────────┼────────┼───────┤    │          ├─────────┼─────┤

│              │тыс. руб.│        │       │    │          │тыс. руб.│     │

├──────────────┼─────────┼────────┼───────┤    ├──────────┼─────────┼─────┤

│тепло         │Гкал     │        │       │    │уголь     │т        │     │

│              ├─────────┼────────┼───────┤    │          ├─────────┼─────┤

│              │тыс. руб.│        │       │    │          │тыс. руб.│     │

├──────────────┼─────────┼────────┼───────┤    ├──────────┼─────────┼─────┤

│вода холодная │куб. м   │        │       │    │бензин    │л        │     │

│              ├─────────┼────────┼───────┤    │          ├─────────┼─────┤

│              │тыс. руб.│        │       │    │          │тыс. руб.│     │

├──────────────┼─────────┼────────┼───────┤    ├──────────┼─────────┼─────┤

│вода горячая  │куб. м   │        │       │    │дизельное │л        │     │

│              ├─────────┼────────┼───────┤    │топливо   ├─────────┼─────┤

│              │тыс. руб.│        │       │    │          │тыс. руб.│     │

├──────────────┼─────────┼────────┼───────┤    ├──────────┼─────────┼─────┤

│газ           │куб. м   │        │       │    │прочие    │т        │     │

│              ├─────────┼────────┼───────┤    │          ├─────────┼─────┤

│              │тыс. руб.│        │       │    │          │тыс. руб.│     │

└──────────────┴─────────┴────────┴───────┘    └──────────┴─────────┴─────┘

- 3. Направление использования топливно-энергетических ресурсов

- Электрической энергии

| Освещение внутреннее (внутри помещений, занимаемых бюджетным учреждением) | Освещение наружное | Электропотребление оборудования насосного (насосы, агрегаты и установки насосные) | Электропотребление лифтов | Электропотребление оборудования для кондиционирования воздуха | Электропотребление холодильного оборудования | Электропотребление медицинского оборудования | Электропотребление компьютеров, других компьютерных электронных устройств и организационной техники | Электропотребление бытовых энергопотребляющих устройств | На цели отопления и вентиляции, горячего водоснабжения | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Тепловой энергии

| Потребление тепловой энергии на цели отопления и вентиляции (централизованное теплоснабжение) | Потребление тепловой энергии на цели горячего водоснабжения (централизованное теплоснабжение) | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- |

- Природного газа

| Приготовление пищи (газовые плиты) | Для обеспечения горячего водоснабжения | На цели отопления и вентиляции | Заправка автотранспортных средств | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Воды (холодной и горячей)

| Хозяйственно-бытовые нужды | Использование воды при эксплуатации фонтанов, бассейна | Противопожарные нужды | Использование воды на цели отопления и вентиляции (на собственных источниках теплоснабжения) | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Мазута

| На цели отопления и вентиляции, горячего водоснабжения | Потребление на резервном источнике электроснабжения | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- |

- Угля

| На цели отопления и вентиляции, горячего водоснабжения | Потребление на резервном источнике электроснабжения | Приготовление пищи (если имеются и используются печи и угольные плиты) | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Прочих топлив

| На цели отопления и вентиляции, горячего водоснабжения | Потребление на резервном источнике электроснабжения | Заправка автотранспортных средств | Иное | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Характеристики деятельности

Продолжительность работы, часов в месяце          _________________________

Среднесписочная численность сотрудников           _________________________

Объем оказанных услуг, выполненных работ,

производство, тыс. руб.                           _________________________

5. Характеристики объектов энергопотребления

Территория, занимаемая учреждением, га            _________________________

Общая площадь помещений, полезная, м2             _________________________

Объем отапливаемых помещений, м3                  _________________________

Фактическое количество посетителей в год, 2009 г. _________________________

2010 г. _________________________

Название зданий, строений или сооружений          _________________________

Месяц и год окончания предыдущего капремонта      _________________________

Месяц и год начала планируемого капремонта        _________________________

Название ограждающей конструкции

(остекление, двери, стены)                        _________________________

Материалы конструкции                             _________________________

Площадь конструкции                               _________________________

Состояние конструкции (отличное, хорошее,

удовлетворительное, неудовлетворительное)         _________________________

Код ОКОФ                                          _________________________

6. Транспорт

Легковой, ед.                                     _________________________

Грузовой, ед.                                     _________________________

Пассажирский, ед.                                 _________________________

Пробег легкового транспорта, км                   _________________________

Перевезено грузов, т/км                           _________________________

Перевезено пассажиров, чел./км                    _________________________

- 7. Оснащенность приборами учета потребления энергоресурсов

| Вид ресурса | Требуется установить, ед. | Установлено | Тип | Класс точности | Дата очередной поверки | Требуется заменить (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| тепло |  |  |  |  |  |  |
| вода холодная |  |  |  |  |  |  |
| вода горячая |  |  |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |  |  |

- 8. Использование энергосберегающих ламп

| Вид освещения | Необходимое количество, шт. | Количество используемых, шт. | % используемых к необходимому | В т.ч. количество используемых светодиодных ламп | % используемых светодиодных ламп к числу используемых энергосберегающих ламп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внутреннее |  |  |  |  |  |
| наружное |  |  |  |  |  |

- 9. Организационные мероприятия

| Дата проведения очередного обязательного энергетического обследования | Количество обученных энергосбережению | Дата утверждения программы по энергосбережению | Срок реализации программы | Объемы финансирования программы за весь срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Предполагаемый экономический эффект, т. руб., в т.ч.

| Электрическая энергия | Тепловая энергия | ХВС | ГВС | Газ | Дизельное топливо | Мазут | Уголь | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 10. Перечень мероприятий программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, руб. | Предполагаемая экономия энергоресурсов, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| n |  |  |  |

- Приложение 3

к распоряжению

Правительства

Ивановской области

от 12.05.2011 N 132-рп

Формы ежеквартальной отчетности о ходе реализации

программ повышения энергоэффективности

Форма N 1. Ответственный по энергосбережению

в ____________________________________________ Ивановской области

(органы государственной власти,

муниципальные районы и городские округа)

Должность                                          ________________________

ФИО                                                ________________________

Адрес                                              ________________________

Контактный телефон, e-mail                         ________________________

Пройдено обучение в области энергосбережения

и энергоэффективности (да, нет)                    ________________________

Наименование учреждения, в котором прошел обучение

в области энергосбережения и энергоэффективности   ________________________

Наименование образовательной программы             ________________________

Дата последнего обучения                           ________________________

Период обучения                                    ________________________

- Форма N 2. Разработка программ в области энергосбережения

и повышения энергоэффективности

| Сроки реализации программы | Объемы и источники финансирования | Государственный (муниципальный) заказ | Разработчик | Экспертиза разработанной (доработанной) программы на соответствие федеральному законодательству | Организация-эксперт | Название утвержденной программы ЭЭ | Документ об утверждении региональной программы | Соответствие федеральному законодательству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма N 3. Проведение энергообследований, подготовка

и переподготовка кадров в области энергоэффективности

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (1 квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение энергообследований |  |  |  |
| Количество обследованных учреждений, всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| на региональном уровне |  |  |  |
| на муниципальном уровне |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |  |  |  |
| Количество обученных специалистов, всего |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| на региональном уровне |  |  |  |
| на муниципальном уровне |  |  |  |

- Форма N 4. Потребление энергетических ресурсов

| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений, всего по отрасли |  | штук |  |
| Количество учреждений, охваченных мониторингом |  | штук |  |
| Количество зданий, всего по отрасли |  | штук |  |
| Количество зданий, охваченных мониторингом |  | штук |  |
| Количество зданий, охваченных мониторингом, находящихся в оперативном управлении |  | штук |  |
| Занимаемая учреждениями площадь зданий, всего |  | тыс. м2 |  |
| Занимаемая учреждениями площадь зданий, охваченных мониторингом |  | тыс. м2 |  |
| Занимаемая учреждениями площадь зданий, охваченных мониторингом, находящихся в оперативном управлении |  | тыс. м2 |  |
| Количество сотрудников, работающих в учреждениях, всего |  | тыс. чел. |  |
| Количество сотрудников, работающих в учреждениях, охваченных мониторингом |  | тыс. чел. |  |
| Потребление ТЭР |  |  |  |
| 2007 г. | электроэнергия | тыс. кВт·час |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода холодная | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода горячая | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | газ | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
| 2008 г. | электроэнергия | тыс. кВт·час |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода холодная | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода горячая | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | газ | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
| 2009 г. | электроэнергия | тыс. кВт·час |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода холодная | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода горячая | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | газ | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
| 2010 г. | электроэнергия | тыс. кВт·час |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода холодная | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода горячая | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | газ | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
| 2011 г. (1 квартал) | электроэнергия | тыс. кВт·час |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода холодная | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | вода горячая | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | газ | тыс. куб. м |  |
|  |  | тыс. руб. |  |

- Форма N 5. Наличие приборов учета потребления энергоресурсов

и использование энергосберегающих электрических ламп

- Количество приборов учета

| Год | Вид ресурса | Необходимое количество во всех учреждениях, шт. | Необходимое количество в обследованных учреждениях, шт. | Количество используемых в обследованных учреждениях, шт. | % используемых к необходимому в обследованных учреждениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | электроэнергия |  |  |  |  |
|  | тепло |  |  |  |  |
|  | вода холодная |  |  |  |  |
|  | вода горячая |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  |  |  |
| 2010 | электроэнергия |  |  |  |  |
|  | тепло |  |  |  |  |
|  | вода холодная |  |  |  |  |
|  | вода горячая |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  |  |  |
| 2011 (1 квартал) | электроэнергия |  |  |  |  |
|  | тепло |  |  |  |  |
|  | вода холодная |  |  |  |  |
|  | вода горячая |  |  |  |  |
|  | природный газ |  |  |  |  |

- Количество энергосберегающих ламп

| Год | Вид освещения | Необходимое количество во всех учреждениях, шт. | Необходимое количество в обследованных учреждениях, шт. | Количество используемых в обследованных учреждениях, шт. | % используемых к необходимому в обследованных учреждениях | В т.ч. количество используемых светодиодных ламп в обследованных учреждениях, шт. | % используемых светодиодных ламп к числу используемых энергосберегающих ламп в обследованных учреждениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | внутреннее |  |  |  |  |  |  |
|  | наружное |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | внутреннее |  |  |  |  |  |  |
|  | наружное |  |  |  |  |  |  |
| 2011 (1 квартал) | внутреннее |  |  |  |  |  |  |
|  | наружное |  |  |  |  |  |  |

- Форма N 6. Перечень мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности, проведение

которых возможно с использованием внебюджетных средств,

полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)

| N п/п | Муниципальное образование | Индикатор | Выполнение за текущий квартал | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М 1.1 |  |  |
|  |  | М 1.2 |  |  |
|  |  | М 1.3 |  |  |
|  |  | М 1.4 |  |  |
|  |  | М 1.5 |  |  |
|  |  | М 1.6 |  |  |
|  |  | М 1.7 |  |  |
|  |  | М 1.N |  |  |
|  |  | М 2.1 |  |  |
|  |  | М 2.2 |  |  |
|  |  | М 2.3 |  |  |
|  |  | М 2.4 |  |  |
|  |  | М 2.5 |  |  |
|  |  | М 2.6 |  |  |
|  |  | М 2.7 |  |  |
|  |  | М 2.N |  |  |
|  |  | М 3.1 |  |  |
|  |  | М 3.2 |  |  |
|  |  | М 3.N |  |  |

- Группа М1. Региональный уровень. Мероприятия

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, подлежащие включению в региональные

программы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, проведение которых возможно

с использованием внебюджетных средств, полученных

также с применением регулируемых цен (тарифов),

подлежащие проведению на протяжении срока реализации

региональной программы, начиная с 2010 года:

| М 1.1 | мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| --- | --- |
| М 1.2 | мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням; |
| М 1.3 | мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; |
| М 1.4 | мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; |
| М 1.5 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии; |
| М 1.6 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии; |
| М 1.7 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |

- Группа М2. Муниципальный уровень. Мероприятия

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, подлежащие включению в муниципальные

программы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, проведение которых возможно

с использованием внебюджетных средств, полученных

также с применением регулируемых цен (тарифов),

подлежащие проведению на протяжении срока реализации

муниципальной программы, начиная с 2010 года:

| М 2.1 | мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; |
| --- | --- |
| М 2.2 | мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов; |
| М 2.3 | мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| М 2.4 | мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий; |
| М 2.5 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; |
| М 2.6 | мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; |
| М 2.7 | мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче |

- Группа М3. Общий уровень. Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности, подлежащие

включению в региональные и муниципальные программы

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, проведение которых возможно с использованием

внебюджетных средств, полученных также с применением

регулируемых цен (тарифов), подлежащие проведению

на протяжении срока реализации региональной,

муниципальной программы, начиная с 2010 года:

| М 3.1 | мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием; |
| --- | --- |
| М 3.2 | информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |