- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2010 г. N 782

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА"

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" постановляю:

1. Утвердить "Муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года" (приложение 1).

2. Установить требования к планам мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности главных распорядителей средств бюджета города Ростова-на-Дону, осуществляющих финансирование содержания и строительства муниципальных объектов (приложение 2).

3. Заместителю главы Администрации города (по вопросам ЖКХ) С.В. Цыбану сформировать рабочую группу для реализации "Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года".

4. Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону от 30.07.2010 N 410 "О муниципальной программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" отменить.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам ЖКХ) С.В. Цыбана.

Мэр

(глава Администрации) города

М.А.ЧЕРНЫШЕВ

Постановление вносит

МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"

- Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от 14.10.2010 N 782

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

Наименование         Муниципальная программа энергосбережения и повышения

Программы            энергетической эффективности города Ростова-на-Дону

на период до 2014 года

Основания для        Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об

разработки           энергосбережении и повышении энергетической

Программы            эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ";

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008

г. N 889 "О некоторых мерах по повышению

энергетической и экологической эффективности

российской экономики";

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225

"О требованиях к региональным и муниципальным

программам в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности";

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221

"Об утверждении Правил установления требований

энергетической эффективности товаров, работ, услуг,

размещение заказов на которые осуществляется для

государственных или муниципальных нужд";

Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391

"О порядке создания государственной информационной

системы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности и условий для ее

функционирования" (вместе с "Правилами создания

государственной информационной системы в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и условий для ее функционирования");

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р

"Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности в РФ";

Приказ Минрегионразвития РФ от мая 2010 года

"Методика расчета целевых показателей в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";

Приказ Росстата от 29.04.2010 N 176 "Об утверждении

форм федерального статистического наблюдения за

энергосбережением";

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об

утверждении примерного перечня мероприятий в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, который может быть использован в целях

разработки региональных, муниципальных программ в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности";

Приказ Минрегионразвития РФ от 28.05.2010 N 262

"О требованиях энергетической эффективности зданий,

строений, сооружений";

Приказ Минпромэнерго РФ от 04.07.2006 N 141 "Об

утверждении Рекомендаций по проведению энергетических

обследований (энергоаудита)"

Инициатор разработки МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"

Программы

Участники Программы  МУ "Департамент экономического развития";

Управление по ценам и тарифам;

Комитет по охране окружающей среды;

Управление информационной политики;

МУ "Департамент строительства и перспективного

развития";

МУ "Департамент архитектуры и градостроительства";

МУ "Управление образования";

МУ "Управление здравоохранения";

МУ "Управление культуры";

МУ "Городское хозяйственное управление";

МУ "Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону";

МУ "Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону";

МУ "Департамент транспорта";

МУ "Департамент автомобильных дорог";

МУ "Дирекции муниципального имущества и

благоустройства" административных районов города;

МУ "Городское управление коммунального хозяйства

и благоустройства";

МУ "Управление водопроводно-канализационного

хозяйства";

МУ "Городской центр энергосбережения и повышения

энергетической эффективности"

Основные             МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";

разработчики         ЮРГТУ

Программы

Основная цель        Обеспечение рационального использования топливно-

Программы            энергетических ресурсов за счет реализации

энергосберегающих мероприятий, повышения

энергетической эффективности в секторах экономики

города Ростова-на-Дону

Основные задачи      Обеспечение устойчивого процесса повышения

Программы            эффективности энергопотребления в секторах экономики

города, в т.ч. за счет реализации механизмов

стимулирования энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в различных сферах

экономики города, реализации типовых

энергосберегающих проектов, активизирующих

деятельность хозяйствующих субъектов и населения

по реализации потенциала энергосбережения;

сохранение и расширение доходной части бюджета за

счет сокращения неэффективного потребления энергии

потребителями города;

снижение объемов выбросов парниковых газов

Важнейшие целевые    Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы

индикаторы и         снижения энергоемкости услуг населению города на 15%.

показатели           Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы

годовой экономии первичной энергии в размере не менее

116 тыс. т у.т.

Сроки и этапы        2010-2014 годы:

реализации Программы I этап - 2010-2011 гг.;

II этап - 2012-2014 гг.

Перечень основных    Основные программные мероприятия:

программных          повышение энергоэффективности в электроэнергетике;

мероприятий          повышение энергоэффективности в теплоснабжении и

коммунальном хозяйстве;

повышение энергоэффективности в организациях

бюджетной сферы и сферы услуг;

повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

повышение энергоэффективности в организациях

муниципальной бюджетной сферы;

нормативное, ресурсное, организационное и

информационное обеспечение деятельности по повышению

энергоэффективности

Объемы и источники   Всего на реализацию энергоэффективных мероприятий и

финансирования       проектов на 2010-2014 гг. - 12,082 млрд. руб., в том

числе:

I этап 2010-2011 гг. - 4,560 млрд. руб.;

II этап 2012-2014 гг. - 7,522 млрд. руб.;

в том числе средства федерального бюджета:

I этап 2010-2011 гг. - 243 млн. руб.;

II этап 2012-2014 гг. - 758 млн. руб.;

средства бюджета Ростовской области:

I этап 2010-2011 гг. - 74 млн. руб.;

II этап 2012-2014 гг. - 292 млн. руб.;

средства бюджета города Ростова-на-Дону:

I этап 2010-2011 гг. - 806 млн. руб.;

II этап 2012-2014 гг. - 922 млн. руб.;

внебюджетные источники и тарифы ОКК:

I этап 2010-2011 гг. - 3,436 млрд. руб.;

II этап 2012-2014 гг. - 5,550 млрд. руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются

при формировании бюджета на соответствующий год

Управление           Механизм реализации Программы заключается в

реализацией          планировании, реализации и мониторинге выполнения

Программы и контроль программных мероприятий всеми ее муниципальными

за ходом ее          заказчиками, контроле за достижением показателей и

выполнения           выделенных ресурсов для реализации мероприятий

Программы

Ожидаемые конечные   Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий

результаты           и проектов Программы по повышению

реализации Программы энергоэффективности:

и показатели ее      суммарной экономии первичной энергии в размере не

социально-           менее 309 тыс. т у.т.;

экономической        экономии природного газа в размере не менее 90 млн.

эффективности        куб. м;

экономии электроэнергии в размере не менее 410 млн.

кВт ч;

экономии тепловой энергии в размере не менее 800 тыс.

Гкал;

снижения потребности в строительстве мощностей новых

электростанций в размере не менее 46 МВт;

годовой экономии на приобретении всеми потребителями

энергоресурсов: 600 млн. руб. (в текущих ценах);

суммарной экономии затрат на энергию всеми

потребителями энергоресурсов: 3,1 млрд. руб.;

годовой экономии средств бюджетов всех уровней на

приобретение и субсидирование приобретения

энергоресурсов: 3%;

суммарной экономии средств бюджетов всех уровней на

приобретение и субсидирование приобретения

энергоресурсов: 295 млн. руб. х 5 лет х 15% = 221,25

млн.руб.

- 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года (далее - Программа) направлена на повышение энергоэффективности сферы жилищно-коммунальных услуг населению города и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности города Ростова-на-Дону.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий, с соответствующей корректировкой объемов вводов дорогостоящих энергетических мощностей (реализация программных мероприятий позволит снизить объем вводов мощностей электростанций в размере не менее 46 МВт в период до 2014 г.).

Мероприятия Программы сбалансированы и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики города, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения. Вопросы повышения энергетической эффективности сформулированы в основных документах, определяющих приоритетные социально-экономические задачи города на среднесрочную и долгосрочную перспективу - Генеральном плане, утвержденном решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 N 251, и Стратегическом плане социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года, принятом решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.10.2009 N 625.

Необходимыми условиями для укрепления энергетической безопасности города является обеспечение технической доступности энергии для развивающейся сферы жилищного и социального строительства (возможности подключения новых объектов к инженерным сетям или обеспечения их топливом при децентрализованном энергоснабжении); удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для населения и бюджета города.

Мобилизация средств на одностороннее увеличение энергетических мощностей влечет за собой повышение внутренних цен на энергию за пределы порогов платежной способности потребителей, снижение экономической доступности энергии и, как следствие, торможение экономического роста. Растущие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергоэффективности.

Наращивание мощностей в ТЭК для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

При замедленном снижении энергоемкости или существенно возрастут размеры капиталовложений, или произойдет замедление экономического роста. Городские отрасли энергетики и жилищно-коммунального хозяйства располагают огромным техническим потенциалом повышения энергоэффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергии. В абсолютных объемах это - 1 млн. тонн условного топлива (далее - т у.т.) в год. Это выше, чем предусмотренный в Генеральном плане развития города прирост нагрузки потребления энергии и коммунальных услуг на период до 2025 года. Ресурс повышения энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста.

Низкая энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на городской бюджет и снижает финансовую стабильность. Расходы бюджета города Ростова-на-Дону на ЖКХ выросли с 0,355 млрд. руб. в 2000 году до 5,077 млрд. руб. в 2009 году, а на 2010 год, без учета инвестиций, запланировано 6,8 млрд. руб. Более 300 млн. руб. уходит на компенсации оплаты управляющими организациями и ТСЖ части платы за услуги отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые неэффективными коммунальными системами для общественных зданий, жилых домов с высокими тепловыми потерями.

Выход города Ростова-на-Дону на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления региональной и глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития государства в целом требует кардинального повышения производительности, использования всех факторов производства, включая энергию.

Реализации огромного потенциала энергосбережения мешают барьеры, которые имеют очень разную природу: ценовые и финансовые; барьеры, связанные со структурой и организацией экономики и рынка; институциональные барьеры; социальные, культурные, поведенческие и т.д. Практически все они устранимы с помощью целевых мер политики по повышению энергоэффективности.

ВВП Российской Федерации по своей структуре один из самых энергоемких в мировой экономике. При комплексном подходе к организации энергосберегающих мероприятий должна быть выполнена намеченная в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" цель по снижению к 2020 г. энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 г.

Для обеспечения достижения этой цели в рамках отведенных полномочий необходимо создание целостной муниципальной системы управления процессом повышения энергетической эффективности отраслей городской экономики, задействованных в решении вопросов местного значения - энергоресурсоснабжении населения, организации транспортного обслуживания населения, благоустройства, организации дорожной и строительной деятельности в границах городского округа, использования муниципальных зданий, помещений, сооружений; сбора, переработки и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Повышение энергоэффективности в городе Ростове-на-Дону потребует выработки и последовательного воплощения долгосрочной муниципальной стратегии в этой области, координации усилий органов исполнительной и представительной власти, совместной работы с федеральными и областными органами власти, крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования в границах городского округа эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.

До настоящего времени мероприятия в области повышения экономической эффективности носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности органов исполнительной власти и организаций.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления политикой повышения энергоэффективности в общегородских масштабах. Существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сферах жизнедеятельности города не может быть обеспечено самостоятельно собственниками объектов и сооружений. Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

Решение основных задач Программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Реализация части указанных задач требует муниципального регулирования и высокой степени координации действий со структурами федерального правительства, Администрации Ростовской области, бизнеса, населения и других экономических агентов.

- 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации

Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" установлена цель по повышению энергоэффективности: снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов к уровню 2007 года, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности экономики города и снижения энергоемкости секторов коммунальной энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения города к 2014 году на 20 процентов (по сравнению с 2007 годом).

Снижение энергоемкости продукции и услуг достигается комбинацией целого ряда факторов, которые определяются макроэкономической политикой и конъюнктурой рынков: структурные сдвиги в экономике; сдвиги в продуктовой структуре промышленности; рост цен на энергоносители; автономный технический прогресс (повышение энергоэффективности в процессах нового строительства и постепенной замены старого оборудования новым). Следствием реализации мероприятий Программы должно стать значительное ускорение темпов повышения энергетической эффективности экономики города с выходом на темпы развития, предусмотренные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели Программы, являются:

- обеспечение снижения энергоемкости услуг населению не менее чем на 20%;

- суммарная экономия первичной энергии в размере не менее 309 тыс. т у.т.;

- экономия природного газа в размере не менее 90 млн. куб. м;

- экономия электроэнергии в размере не менее 410 млн. кВт ч;

- экономия тепловой энергии в размере не менее 800 тыс. Гкал;

- снижение потребности в строительстве мощностей новых электростанций в размере не менее 46 МВт;

- годовая экономия на приобретении всеми потребителями энергоресурсов: 600 млн. руб. (в текущих ценах);

- суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов: 3,1 млрд. руб.;

- годовая экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: 3%;

- суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: 221,25 млн. руб.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап - 2010-2011 годы - формирование системы финансирования и мониторинга мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отдельных секторах экономики города;

второй этап - 2012-2014 годы - полноценное обеспечение перехода на энергоэффективный путь развития энергетики и ЖКХ города.

Не позднее конца 2014 года параметры реализации Программы для перехода на энергоэффективный путь развития города должны быть уточнены.

Достижение цели Программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

Основные задачи Программы:

- обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики города, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах экономики, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

- снижение объемов выбросов парниковых газов;

- формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития новых институтов и обеспечения современного нормативного, ресурсного, институционального и информационного обеспечения деятельности по повышению энергоэффективности;

- обеспечение масштабного внедрения новых ресурсосберегающих технологий в различных секторах экономики города, применение которых позволит получить эффект и за пределами 2014 года;

- формирование энергоэффективного городского сообщества.

- 3. Система программных мероприятий

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических и институциональных решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- выявление и организация эксплуатации бесхозяйных и брошенных сетей инженерно-технического обеспечения и энергоустановок;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отраслях промышленности и торговли города;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности дорожной инфраструктуры и на транспорте;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы наружного освещения городских земель общего пользования;

- организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения на территории города.

С учетом данных общих сведений для расчета целевых показателей, приведенных в приложении N 1, и Единого топливно-энергетического баланса города на 2009 год, приведенного в приложении N 2, для каждого из направлений сформирована система целевых индикаторов повышения энергоэффективности с выделением этапов реализации Программы, приведенных в приложении N 3.

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении N 4.

Основные программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учитывают комплекс энергосберегающих работ, предусмотренных приоритетными государственными проектами:

- "Считай, экономь и плати" (бережливая модель потребления энергоресурсов, установка приборов учета);

- "Новый свет" (поэтапная замена ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства);

- "Энергоэффективный квартал" (реализация в нескольких районах города тиражируемых программ повышения энергоэффективности);

- "Малая комплексная энергетика" (внедрение оборудования для локальной энергетики);

- "Энергоэффективный социальный сектор" (тиражируемые программы повышения энергоэффективности и энергосбережения школ, поликлиник и больниц).

Для организаций с муниципальным участием и регулируемых организаций (независимо от сектора экономики) необходима разработка и реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащих, в том числе, целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включая их значения).

- 3.1. Повышение энергоэффективности в электроэнергетике

Типовые технические мероприятия, реализуемые в топливно-энергетическом комплексе города (ТЭК), должны привести к годовой экономии первичной энергии к 2015 году в объеме 22,8 тыс. т у.т., суммарной экономии первичной энергии в 2010-2014 годах - 82,8 тыс. т у.т.

- 3.2. Электрические сети

Повышение технического уровня, расширение освоения и внедрения новых энергоэффективных инновационных технологий, разработка на их основе типовых проектных решений, в том числе:

- внедрение высокоинтегрированных интеллектуальных системобразующих и распределительных электрических сетей нового поколения (Smart Grids);

- внедрение системообразующих и распределительных сетей постоянного тока в ЕЭС России на базе: ВЛПТ (воздушные линии постоянного тока), ВПТ (вставки постоянного тока), КЛПТ (кабельные линии постоянного тока), IGBT-Light (кабельная линия постоянного тока на базе силовых полупроводниковых приборов IGBT;

- внедрение управляемых электрических сетей переменного тока в ЕЭС России на базе устройств FACTS (гибкие (управляемые) линии электропередачи переменного тока): УШР (управляемый шунтирующий реактор), СТК (статический тиристорный компенсатор), СТАТКОМ (статистический компенсатор на базе полностью управляемых вентилей), ФПУ (фазоповоротное устройство), УПК (устройство продольной компенсации), ЭМПЧ (электромеханический преобразователь частоты);

- внедрение высокоэффективных надежных системообразующих и распределительных электрических сетей большой пропускной способности на базе ВТСП (высокотемпературных сверхпроводимых) кабелей, трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничителей тока, СПИНЭ (сверхпроводящий индуктивный накопитель энергии);

- внедрение автоматизированных ПС (подстанций) в системообразующих и распределительных сетях всех напряжений без постоянного дежурного персонала.

Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей, в том числе:

- проведение типовых мероприятий по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации;

- типовые мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, контролю за их выполнением, совершенствованию организации работ, стимулированию их снижения;

- внедрение АИИСКУЭ (автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета энергии) в многоквартирных зданиях, частных домовладениях, у бюджетных и промышленных потребителей электроэнергии.

Типовые крупномасштабные реконструктивные работы в электрических сетях с целью повышения их надежности и эффективности, в том числе:

- реконструкция трансформаторных подстанций, включая частичную замену трансформаторов на трансформаторы со сниженными нагрузочными потерями и потерями холостого хода;

- реконструкция распределительных электрических сетей среднего и низкого напряжения (35-0,38 кВ) и магистральных электрических сетей высокого напряжения (110 кВ и выше).

Реализация типовых мероприятий должна обеспечить снижение потерь в электрических сетях до уровня 8-10% в 2020 году.

Выполнение задач повышения энергоэффективности в электроэнергетике потребует освоения производства, внедрения и эксплуатации:

- нового поколения электрооборудования на базе ВТСП: генераторов, трансформаторов, мощных электродвигателей и компенсаторов, кабельных линий большой пропускной способности, сверхпроводниковых индукционных НТСП (низкотемпературные сверхпроводимые) накопителей энергии для электрических сетей и гарантированно надежного энергоснабжения ответственных потребителей;

- нового поколения комплектных распределительных устройств на базе полупроводниковых выключателей с управляемой коммутацией, ВТСП-ограничителей тока с использованием новых диэлектрических материалов для изоляции и дугогашения;

- гаммы проводов с повышенной пропускной способностью и рабочей температурой, низкими коэффициентами линейного расширения и встроенными ВОЛС (волокно-оптические линии) для ВЛ (воздушной линии) системообразующих и распределительных электрических сетей;

- СПП (силовой полупроводниковый прибор) на основе нанотехнологий на токи 6-7 кА и напряжения 10-12 кВ, переход на SiC-технологии производства СПП всех назначений.

- 3.3. Повышение энергоэффективности

в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах теплоснабжения и в коммунальном хозяйстве, к 2020 году должны обеспечить снижение удельного расхода топлива на котельных до 160,0 кг у.т./Гкал; снижение удельного расхода электроэнергии на котельных до 12,0 кВт ч/Гкал; наращивание выработки электроэнергии на котельных и мини-ТЭЦ; снижение доли потерь в тепловых сетях до 10%, существенное повышение эффективности системы уличного освещения за счет доведения доли энергоэффективных светильников до 100%.

Типовые технические мероприятия включают:

- применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200-1400 кВтч/Гкал и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях;

- применение тепловых насосов и типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с коэффициентом преобразования 4-5 в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения (тригенерация);

- использование мини-ТЭЦ установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок, турбодетандерных установок;

- вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизацию котельных с использованием нового современного энергоэффективного оборудования;

- строительство новых котельных с использованием современных технологий с КПД не ниже 92%;

- совместную выработку тепловой и электрической энергии на котельных за счет использования располагаемого перепада давления пара на паровых котельных для выработки электроэнергии, достаточной для покрытия собственных нужд; газотурбинных надстроек в газовых котельных с целью выработки электроэнергии на базе теплового потребления, использования газопоршневых аппаратов для выработки электроэнергии и теплоты для собственных нужд, а также за счет строительства мини-ТЭЦ как на газе, так и на биомассе на объектах ЖКХ с производством электроэнергии;

- строительство новых тепловых сетей с использованием современных технологий;

- замену тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования;

- вывод из эксплуатации тепловых сетей (в том числе за счет децентрализации);

- использование телекоммуникационных IT-систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;

- обеспечение устойчивой и экономичной работы тепловых сетей и источников тепловой энергии, качества отопления и горячего водоснабжения потребителей за счет проведения комплексной автоматизации тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты управления системой теплоснабжения;

- установку регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения с доведением доли двигателей, оснащенных таким приводом, до 70% (мощности) от всего числа двигателей, где такой привод применим;

- замену 100% светильников уличного освещения на энергоэффективные к 2015 г.

Типовые организационные мероприятия включают:

- создание нормативно-правовой основы, обеспечивающей скоординированное развитие систем централизованного теплоснабжения городов и крупных поселений, позволяющей в полной мере использовать преимущества когенерационных и тригенерационных теплоэнергетических установок. Введение управления системами централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- введение методов оценки инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения на основе интегрированной региональной энергоэффективности теплоснабжения;

- совершенствование тарифной политики в сфере теплоснабжения, поощряющей экономию, переход к расчетам потребителей тепловой энергии с теплоснабжающими организациями на основе двухставочных тарифов, стимулирование потребителей через реализацию механизмов тарифной политики к установке приборов учета;

- совершенствование налоговой политики, поощряющей экономию энергоресурсов;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения, как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций, с установлением размера санкций за их нарушение, разработку и введение типовых договоров теплоснабжения;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только непосредственно в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима и т.д.), но и в системах теплопотребления, непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления и т.д.), разработку комплексных программ: "Энергоэффективный город", "Энергоэффективный квартал", "Энергоэффективный дом";

- проведение энергетического аудита объектов теплоснабжения и коммунального хозяйства с периодичностью не менее 1 раза в 5 лет;

- реализацию типового проекта "Эффективная генерация" - модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижению на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализацию типового проекта "Надежные сети", мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижение на этой основе затрат на транспорт тепла, использование предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечение применения вместо сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечки теплоносителя;

- совершенствование нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

- 3.4. Транспортировка газа

Удельный расход по трубопроводам должен сократиться с 28,2 кгут/млн. куб. м-км в 2007 г. до 25,0 кгут/млн. куб. м-км к 2015 г., в т.ч. за счет оптимизации технологических режимов, модернизации или замены старых силовых агрегатов и компрессоров с КПД 24-28% на новые с КПД 32-36%, установки систем "улавливания" утечек газа при неработающих компрессорах, установки пневматического оборудования с низкими выбросами газа (для насосных установок непрерывного действия), совершенствования технического обслуживания клапанов и поверхностей трубопроводов, установки пневматического оборудования с низкими выбросами газа (для насосных установок периодического действия), установки уплотнителей на поршневые компрессоры, установки сепараторов на резервуары попутного газа и замены оборудования компрессорных станций, применения газодетандерных установок, преобразующих имеющиеся перепады давления на газораспределительных станциях, повышения степени утилизации тепла технологических потоков.

- 3.5. Повышение энергоэффективности

в организациях бюджетной сферы и сферы услуг

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах бюджетной сферы и сферы услуг, обеспечивают решение задачи снижения удельного расхода энергии на 1 кв. м площади этих объектов на 15% к 2015 г.:

- оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг;

- проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы;

- проведение энергетического аудита в организациях сферы услуг (добровольного или обязательного, в соответствии с действующим законодательством);

- строительство всех новых зданий по ТСН Ростовской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий";

- повышение доли бюджетных зданий и зданий сферы услуг, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту;

- утепление зданий бюджетной сферы и прочих зданий сферы услуг;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований к закупке товаров для муниципальных нужд.

За счет реализации этого комплекса мер в бюджетной сфере и сфере услуг годовая экономия первичной энергии достигнет к 2015 г. 1000 т у.т., а суммарная экономия первичной энергии в 2010-2014 гг. - 5200 т у.т.

В организациях бюджетной сферы всех уровней целесообразно направлять средства, образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего энергосбережения (порядка 70% стоимости экономии), оснащения приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов (10-15%) и для поощрения участников реализации данных энергосберегающих мероприятий (15-20%) в течение трех лет после их осуществления.

- 3.6. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе

Типовые технические мероприятия, позволяющие снизить удельный расход энергии, в расчете на 1 кв. м площади жилых домов:

- реализация типового проекта "Считай, экономь и плати", включающего мероприятия по переходу на оплату коммунальных слуг населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных услуг в МКД;

- проведение добровольного энергетического аудита;

- оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учета и регулирования потребления энергии;

- реализация типового проекта "Энергоэффективный квартал", включающего мероприятия по модернизации и реконструкции жилых и общественных зданий с применением новейших технологий и снижению на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению;

- строительство всех новых жилых зданий по СНиП "Тепловая защита зданий" и ТСН Ростовской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий";

- реализация типового проекта "Энергоэффективный дом", предусматривающего снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по итогам проведения комплексного капитального ремонта;

- повышение доли многоквартирных жилых зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту, до 2% к 2015 г. с введением требования снижения удельного расхода на цели отопления, горячего и холодного водоснабжения, электро- и газоснабжения по итогам ремонта не менее чем на 30%, предусматривается капитальный ремонт в 2011-2014 годах жилых зданий площадью 1,5 млн. кв. м;

- утепление не менее 11% квартир (2 млн. кв. м) и площади мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту, к 2015 г. (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиаторов и термостатических вентилей и др.);

- реализация типового проекта "Новый свет", мероприятий по замене ламп накаливания (с поэтапным их запретом) на энергоэффективные осветительные устройства в жилых зданиях для сокращения расходов на оплату электроэнергии населением;

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (включая проведение замены ламп накаливания на энергоэффективные лампы с доведением их доли в структуре источников света до 75%) при общем числе ламп у населения 400 тыс. единиц в 2015 г.;

- повышение энергоэффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые энергоэффективные модели - класс А и выше (замена 5 тыс. единиц к 2015 г.), а также стиральных машин (замена 5 тыс. единиц к 2015 г.);

- замена старых отопительных котлов в жилых зданиях с индивидуальными системами отопления на новые энергоэффективные котлы с КПД не ниже 95%;

- применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе.

За счет реализации этого комплекса мер в жилищном секторе годовая экономия первичной энергии достигнет к 2015 г. 89 тыс. т у.т., а суммарная экономия первичной энергии в 2010-2014 годах - 212 тыс. т у.т.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на местном, так и на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы обеспечения роста энергетической эффективности Российской Федерации, а также возможность ее решения за счет средств бюджетов всех уровней.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, средств федерального и областного бюджетов, средств из внебюджетных источников.

Объем финансирования программных мероприятий по повышению энергоэффективности за период 2010-2014 годы должен составить 12,082 млрд. руб. (за счет средств из всех источников финансирования). Из них необходимые средства местного бюджета составляют 1,728 млрд. руб., федерального бюджета - 1,001 млрд. руб., бюджета Ростовской области - 366 млн. руб.

Средства местного, областного и федерального бюджетов включают объемы капитальных вложений, расходы на разработку проектно-сметной документации, энергоаудит, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие расходы.

В 2010 году расходы на реализацию программных мероприятий по повышению энергоэффективности должны составить 797 млн. руб., в т.ч. средства:

- местного бюджета - 53 млн. руб.;

- федерального бюджета - 0 руб.;

- бюджета Ростовской области - 0 руб.;

- из внебюджетных источников - 744 млн. руб.

Объем и динамика расходов бюджетных средств на реализацию Программы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий. Объемы капитальных вложений для строительства, реконструкции или технического перевооружения энергопотребляющих объектов увязаны с мероприятиями по отдельным направлениям и программами модернизации объектов и систем энергоснабжения и энергопотребления.

При недостаточности внебюджетных средств соответствующие расходы на реализацию мероприятий Программы не могут быть осуществлены за счет средств местного бюджета.

Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию системы бюджетных стимулов для запуска механизмов Программы.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, взносы участников реализации подпрограмм, включая предприятия и организации муниципального и немуниципального секторов экономики, средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках МЧП, в т.ч. на условиях оплаты из полученной экономии бюджетных расходов; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении Программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации подпрограмм или отдельных мероприятий, и другие поступления.

Финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов, включаемых в Программу, осуществляется в установленном порядке через главных распорядителей бюджетных средств, к ведению которых относятся указанные объекты.

Для устойчивого финансирования проектов Программы за счет внебюджетных средств муниципальные заказчики устанавливают требования к конкурсной документации и к заключаемым муниципальным контрактам либо иным гражданско-правовым договорам с исполнителями мероприятий Программы, подписывают с соответствующими организациями протоколы (соглашения) о намерениях или получают другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных средств.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации.

- 5. Механизм реализации Программы

- 5.1. Направления реализации мер

по повышению энергетической эффективности

Интегральным показателем (индикатором) эффективности использования топливно-энергетических ресурсов является энергоемкость муниципального продукта (МП) как составляющая энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации и валового регионального продукта Ростовской области, определяемая в сопоставимых ценах отношением объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топлива к объему МП.

Вместе с тем в настоящее время для субъектов Российской Федерации и городских округов характерны следующие общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- значительная протяженность сетей, разбросанность жилых районов и социально значимых объектов;

- повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения;

- отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

- нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии.

Совокупность этих факторов предопределяет удорожание приведенной единицы поставляемой энергии для конечных потребителей, возникновение критических ситуаций в энергоснабжении, снижение его надежности, безопасности и доступности, высокую энергоемкость МП.

Реализация мероприятий Программы достигается за счет:

- создания системы взаимодействия муниципальных, областных и федеральных органов власти в достижении важнейших индикаторов и пороговых показателей Программы: годовой экономии первичных энергоресурсов и суммарной экономии энергии на указанном в паспорте Программы уровне, обеспечении снижения энергоемкости услуг секторов экономики города на 15%;

- формирования, исходя из федеральных и территориальных целевых индикаторов и пороговых показателей, муниципальных ориентиров и требований энергоэффективности при реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации основных фондов и оборудования, выпуске продукции и оказании услуг для существующих и новых потребителей энергии;

- создания непротиворечивой и сбалансированной нормативно-правовой базы, направленной на поддержку практики эффективного, рационального и бережливого отношения к энергоресурсам, исключение необоснованного расходования первичного топлива и всех видов энергии, стимулирование сокращения расходов на энергопотребление в бюджетной сфере не менее чем на 15% к 2014 году;

- продвижения и обеспечения доступности инвестиционных проектов, технологий и оборудования энергоснабжения и энергопотребления взамен морально и физически устаревших, осуществления межмуниципального обмена опытом в этой области;

- обеспечения в полном объеме потребителей эффективными приборами и средствами потребления и учета, а также возможностями для проведения энергетических обследований и получения соответствующих рекомендаций;

- повышения уровня компетентности населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергии, содействия распространению навыков и культуры энергопотребления и созданию соответствующего образовательного и информационного поля посредством муниципальных средств массовой информации и коммуникаций;

- широкого внедрения принципов и механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) для ликвидации дефицита всех видов энергии и безусловного обеспечения их доступности;

- привлечения малого и среднего бизнеса на рынок услуг по производству и обслуживанию энергетического оборудования, развитию автономного энергоснабжения населения и хозяйствующих субъектов на основе использования возобновляемых и вторичных источников энергии;

- установления полномочий и ответственности субъектов муниципальной системы управления за эффективное и рациональное использование энергоресурсов;

- формирования системы муниципального статистического учета и мониторинга уровней потребления энергии и энергоэффективности в секторах экономики города на основе Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР).

Для оценки потенциала энергосбережения, формирования целевых индикаторов повышения энергоэффективности и их мониторинга необходима разработка и постоянный мониторинг единого топливно-энергетического баланса (далее - ЕТЭБ) города. Данные баланса энергоресурсов, публикуемые Федеральной службой государственной статистики, практически не дают детализации потребления энергоресурсов в разных секторах экономики, а официальной статистики по ЕТЭБ в настоящее время не существует.

ЕТЭБ дает возможность детально представить структуру потребления энергии и позволяет отразить:

- полную энергетическую картину городского округа за счет интеграции балансов производства и потребления отдельных энергоносителей;

- всю полноту взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления, учесть меру их взаимной дополняемости и заменяемости;

- все важнейшие энергетические связи и пропорции: роль отдельных энергоресурсов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных энергоресурсов.

ЕТЭБ должен формироваться из трех основных блоков:

- ресурсы (включает производство первичных энергоресурсов, экспорт, импорт (ввоз - вывоз) и изменение в запасах);

- преобразование ресурсов (характеризует преобразование одних энергоресурсов в другие);

- конечное потребление (характеризует потребление энергоносителей в различных секторах и отраслях экономики).

ЕТЭБ является важнейшим элементом информационного обеспечения повышения энергоэффективности. ЕТЭБ является составной частью муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Взаимодействие федеральных, областных и муниципальных органов управления в процессе реализации мероприятий настоящей Программы осуществляется в следующих формах:

- согласование и установление объема средств федерального и областного бюджетов и порядка их предоставления Администрации города для достижения установленных программных индикаторов и пороговых показателей;

- мониторинг исполнения установленных программных индикаторов и пороговых показателей на основании форм официальной статистической отчетности.

Перечень и значения целевых индикаторов и пороговых показателей устанавливаются в городе с учетом местных особенностей социально-экономической структуры на основе базовых значений, оценки потенциала эффективного и бережливого использования энергии.

Мероприятия настоящей Программы, при условии включения их в программы финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, осуществляются на основе заключения целевых соглашений и реализации типовых инвестиционных проектов, инициируемых администрациями города, Ростовской области или государственными заказчиками федеральных целевых программ, в соответствии с объемом и структурой расходов на их реализацию и сводными данными о бюджетном финансировании по направлениям и секторам экономики.

Основным методом организации энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Ростове-на-Дону является программно-целевой метод при реализации адресных проектов.

В рамках своих полномочий Администрация города, используя программно-целевой метод:

- создает условия для реализации федеральных и региональных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создает организационно-технические и нормативно-правовые условия, направленные на реализацию энергосбережения и исключение необоснованного расходования первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов энергии;

- консолидирует невостребованные активы города и использует их для привлечения средств в энергосберегающие и энергоэффективные проекты;

- сокращает потери энергоресурсов, снижает долю бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечивает доступность для населения и муниципальной социальной сферы всех видов энергии;

- создает условия для реализации государственно-частного партнерства в энергоемких отраслях производства энергии и ресурсов, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, использования местных возобновляемых источников энергии и привлекают к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического оборудования, генерации и распределения энергии хозяйствующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса;

- формирует у населения знания и навыки энергосбережения, используя для этого муниципальные информационные ресурсы и инновационные технологии.

При формировании и осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в городе Ростове-на-Дону:

- создаются органы координации и управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности в форме общественных экспертно-консультационных советов и/или муниципального автономного учреждения;

- используется бюджетное финансирование в качестве катализатора для привлечения в порядке софинансирования внебюджетных средств на средне- и долгосрочной основе;

- осуществляется реструктуризация деятельности по эффективному, рациональному и бережливому использованию энергоресурсов с переходом к самоокупаемости и внедрению рыночных отношений;

- развивается системная практика оказания исполнителями услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности на основе предоставления ими гарантии за результаты проведения работ и соблюдение международных и национальных стандартов энергоменеджмента;

- расширяются источники привлечения инвестиций и заимствований для энергосбережения в бюджетной и социальной сфере за счет предоставления возможности бюджетным учреждениям и организациям оставлять в своем распоряжении ресурсы, сэкономленные в результате реализации энергоэффективных проектов.

В целях пропаганды и популяризации положительного опыта энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках настоящей Программы муниципальные заказчики:

- взаимодействуют с федеральными и областными органами управления, осуществляющими рейтинговую оценку муниципальных образований и субъектов Российской Федерации;

- участвуют в смотрах деятельности с освещением хода и результатов в федеральных и областных печатных и электронных средствах массовой информации;

- принимают участие в межрегиональных конференциях по вопросам реальной практики внедрения инновационных технологий.

- 5.2. Механизмы муниципальной и государственной поддержки

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

организационное и информационное обеспечение

Муниципальная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности заключается в стимулировании и содействии в разработке пилотных энергоэкономичных проектов для последующего тиражирования наиболее эффективных и их реализации, достижения лучших в отраслях экономики показателей энергоэффективности.

Муниципальная поддержка осуществляется за счет средств местного бюджета, государственной поддержки на основе:

- возмещения части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности (проектов) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- предоставления инвестиционного налогового кредита, полученного для повышения энергоэффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- предоставления права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений.

Для стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности субъектов Российской Федерации - получателей субсидий из федерального бюджета устанавливаются показатели, отражающие эффективность региональных, межмуниципальных и муниципальных программ. Возможно установление Правительством Российской Федерации дополнительных требований к названным программам. При этом дополнительные расходы могут быть софинансированы из федерального бюджета.

Стимулирование и государственная поддержка исполнителей целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности государственными органами всех уровней в рамках предоставленной компетенции может быть также оказана на основе действующего законодательства в виде:

- бюджетного софинансирования, субсидирования или льготного бюджетного кредитования;

- применения пониженной налоговой ставки;

- тарифного стимулирования;

- льготного порядка технологического присоединения;

- заключения концессионных соглашений и долгосрочных договоров аренды;

- проведения инвестиционных конкурсов и аукционов;

- вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффективно используемого имущества путем передачи в аренду, продажи либо приватизации;

- использования льготных условий передачи права пользования земельными и иными ресурсами;

- предоставления гарантий и консолидации ресурсов;

- введения антимонопольных ограничений;

- оказания услуг государственными, автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на безвозмездной или льготной основе;

- создания пула проектов совместного осуществления.

Муниципальная поддержка энергосбережения и повышения энергоэффективности включает такие организационные и методические направления, как:

- разработка рекомендаций и методик применения нормативно-правовых актов, устанавливающих и пересматривающих обязательные условия и требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, а также к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических аудитов и к энергетической паспортизации объектов;

- методическое обеспечение разработки программ энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных и регулируемых организаций, исполнителей коммунальных услуг, ТСЖ и собственников жилищного фонда;

- популяризация реального опыта снижения потерь при использовании оптимальных режимов генерации, распределения и потребления энергии, оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и регулирования энергии, улучшения теплофизических характеристик при капитальном ремонте зданий и сооружений, обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций. В этих целях осуществляется проведение общегородских совещаний и конференций, содействие исполнителям проектов в участии в межрегиональных выставках, конференциях, размещении публикаций и информации;

- формирование и доведение до муниципальных органов управления, поставщиков ресурсов и исполнителей коммунальных услуг типовых инвестиционных проектов с возможностью широкого применения в различных секторах социально-экономической инфраструктуры и быстрой адаптации в конкретных условиях города с минимальными затратами;

- адресная поддержка предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, временных творческих коллективов и индивидуальных предпринимателей по разработке и серийному выпуску видов импортозамещающего оборудования, приборов и материалов с повышенными показателями энергоэффективности или применяемых для энергосбережения;

- обустройство на территории районов города комплекса демонстрационных и пилотных объектов с повышенной энергетической эффективностью;

- формирование комплекса мер воздействия в границах города Ростова-на-Дону за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов, за несанкционированное подключение к источникам энергоресурсов, за несоблюдение норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов, потребляющих энергоресурсы, негативные последствия энергопотребления;

- определение сфер и форм, создание механизмов МЧП в рамках реализации целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности и программ в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах;

- разработка стандартов оказания энергосервисных услуг и правил взаимоотношений между сторонами при их оказании и учете энергосберегающего эффекта, системы аккредитации и аттестации предприятий, организаций и предпринимателей, оказывающих услуги на энергетическом рынке;

- развитие рыночных отношений при оказании услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование сети некоммерческих партнерств, саморегулируемых организаций, специализированных энергосервисных компаний, профильных консалтинговых и проектных организаций;

- подготовка специальных передач на муниципальных, федеральных и региональных телевизионных и радиоканалах, публикаций и статей в печатных и электронных средствах массой информации, распространяемых в городе Ростове-на-Дону.

Для выполнения Программы требуется разработка информационного обеспечения, которое включает отчетные данные органов статистики, крупных компаний, корпораций, в первую очередь муниципальной собственности, организаций муниципальной бюджетной сферы.

В информационное обеспечение выполнения Программы должны войти результаты исследований ученых и специалистов, публикуемые в различных изданиях по вопросам энергосбережения, средствах массовой информации, пропагандирующие личный опыт энергопотребителей в повышении энергоэффективности и рационального использования топлива и энергии. На это должны быть направлены тематические и отраслевые выставки, научно-практические конференции, семинары, различные конкурсы среди коллективов и работников энергопотребляющих и энергопроизводящих организаций и предприятий.

Одной из важнейших составляющих управления процессом энергосбережения является проведение мониторинга выполнения программных мероприятий. Целями мониторинга являются:

- получение систематизированной информации о выполнении программных мероприятий по энергосбережению, внедрению современных приборов учета и регулированию расхода энергоресурсов, поиск резервов экономии топлива и энергии;

- выявление динамики показателей энергоэффективности в отраслях экономики и бюджетной сфере, определение положительных тенденций и "узких мест";

- прогноз выполнения целевых показателей Программы для выработки соответствующих рекомендаций по их достижению и реализации необходимых технических решений.

Данные мониторинга используются для подготовки решений представительной и исполнительной власти, выработки рекомендаций хозяйствующим субъектам, отчета перед вышестоящими органами управления.

Должна быть создана и введена в действие база данных по инновациям в сфере энергопотребления и энергоэффективности, использованию отечественного и мирового потенциала.

Переход на инновационный путь энергоресурсопотребления требует совершенствования подготовки для различных отраслей экономики и бюджетных организаций рабочих и инженерных кадров, повышения квалификации и переподготовки работающих специалистов.

Для информационного обеспечения Программы предусматривается выполнение следующих первоочередных мероприятий:

- создать и ввести в действие систему муниципального информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработать программу подготовки специалистов различного уровня и специальностей в сфере энергоэффективности и энергоиспользования;

- создать и ввести в действие базу данных по инновациям в сфере энергопотребления и энергоэффективности, использованию мирового и отечественного инновационного потенциала в этой сфере;

- разработать и осуществить меры по широкой популяризации экономии энергоресурсов среди населения и в бизнесе, поддержки деятельности общественных организаций в этой сфере.

- 6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляет МУ "Департамент ЖКХ и энергетики". Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов.

С целью разработки и реализации Программы, в соответствии со статьями 9.1 и 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", вступающими в силу с 01.01.2011, МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" выступает учредителем муниципального бюджетного учреждения МУ "Городской центр энергосбережения и повышения энергоэффективности".

МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" совместно с участниками Программы и МУ "Городской центр энергосбережения и повышения энергоэффективности" разрабатывается долгосрочная городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону" (ДГЦП). Собственные планы мероприятий и программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывают муниципальные учреждения, унитарные предприятия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, собственники жилищного фонда в лице управляющих организаций, ТСЖ и иных специализированных жилищных кооперативов. ДГЦП уточняется не реже одного раза в год на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. Перечень проектов, реализуемых в рамках ДГЦП, ежегодно корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по предполагаемым проектам Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета города в рамках ДГЦП, осуществляет МУ "Городской центр энергосбережения и повышения энергоэффективности" в соответствии с законодательством РФ.

Мероприятия Программы, не вошедшие в ДГЦП, реализуются участниками Программы, унитарными предприятиями, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, собственниками жилищного фонда в лице управляющих организаций, ТСЖ и иных специализированных жилищных кооперативов, иными юридическими и физическими лицами за счет собственных средств, инвестиционных ресурсов, регулируемых цен и тарифов и иных источников финансирования.

В механизме реализации Программы на всех стадиях предусмотрено использование современной системы экспертизы, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты для муниципального финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих направлениях Программы основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

Исполнителями мероприятий Программы являются также организации:

- с которыми участники Программы в установленном законодательством РФ порядке заключают муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры;

- с которыми немуниципальные организации заключают договоры на реализацию мероприятий Программы за счет средств из внебюджетных источников.

МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" руководит деятельностью по реализации Программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы, организовывает деятельность МУ "Городской центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности", возглавляет наблюдательные советы некоммерческих организаций (партнерств), создаваемых в целях реализации Программы.

МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" в ходе реализации Программы:

- осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий Программы;

- вносит в Администрацию города проекты муниципальных правовых актов и других необходимых для выполнения Программы документов, по которым требуется решение органов местного самоуправления;

- с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

- составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

- организует реализацию ДГЦП;

- представляет в Администрацию города статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

- представляет в Администрацию города сведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы муниципальных контрактах либо иных гражданско-правовых договорах на финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд;

- представляет ежегодно, до 30 марта, в Администрацию города (по установленной форме) доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

- инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;

- представляет в Администрацию города статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- при необходимости принимает решение о продлении срока реализации мероприятий Программы либо об их прекращении;

- по завершении Программы представляет в Администрацию города доклад о выполнении Программы, включая эффективность использования финансовых средств за весь период ее реализации;

- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, осуществляет мониторинг выполнения целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям ДГЦП, заключение муниципальных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;

- организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы.

МУ "Городской центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности" осуществляет следующие основные функции:

1) осуществление функций заказчика на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

- систем учета коммунальных ресурсов и услуг (в рамках реализации приоритетного государственного проекта "Считай, экономь и плати");

- капитального ремонта многоквартирных домов и объектов социальной сферы по энергоэффективным проектам (в рамках реализации приоритетных государственных проектов "Энергоэффективный дом", "Энергоэффективный квартал", "Новый свет", "Энергоэффективный социальный сектор");

- строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей за счет внебюджетных источников финансирования (в рамках реализации приоритетных государственных проектов "Инновационная энергетика" и "Малая комплексная энергетика");

- технического надзора за мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ходе капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального;

- технического надзора за выполнением работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры города (ПИР, СМР, ПНР) в рамках ДГЦП;

2) разработка проектно-сметной документации, авторский надзор;

3) энергетические обследования (энергоаудит), составление энергетических паспортов:

- жилищного фонда;

- зданий, сооружений и оборудования, входящих в состав имущественных комплексов коммунально-энергетических предприятий;

- административных и производственных зданий и сооружений;

4) выполнение работ и оказание услуг по энергосервисным договорам (контрактам);

5) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений жилищного фонда;

6) оказание услуг организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, по разработке мероприятий в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням;

7) расчет потерь ресурсов и энергии в сетях и энергоустановках, нагрузок потребителей коммунальных ресурсов;

8) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- проведение муниципальных конкурсов по энергосбережению;

- информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- участие в разработке и использовании (содержании) ЕМБИР;

- поддержка сайта учреждения в сети Интернет;

- проведение семинаров, организация повышения квалификации работников сферы ЖКХ, обучение специалистов, публикации в печатных, электронных и эфирных СМИ;

- консультирование потребителей жилищных и коммунальных услуг по вопросам защиты их прав;

- рассмотрение обращений граждан в Администрацию города по вопросам энергосбережения, повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения качества и режимов поставки населению коммунальных услуг.

- 7. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий Программы

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы даются по каждому мероприятию.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения и отдельных организаций. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства.

По оценке разработчиков проекта Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, коэффициент бюджетной эффективности Программы (отношение суммы снижения бюджетных расходов и дополнительных доходов от налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в течение всего срока реализации Программы к бюджетным расходам на ее реализацию), рассчитанный на основе исключительно прямых налоговых поступлений, составляет 70 процентов при условии, что только 50 процентов организаций, реализующих Программу, являются прибыльными, и 100 процентов при условии, что все такие организации являются прибыльными. В первом случае при учете экономической оценки стоимости снижения выбросов парниковых газов коэффициент бюджетной эффективности Программы повышается до 117%, а во втором - до 148%.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, должна быть уточнена при разработке ДГЦП и базироваться на основных положениях методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. N ВК 477).

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА

- Приложение N 1

к муниципальной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Ростова-на-Дону

на период до 2014 года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 202 | 251 | 204 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс. т у.т. | 2412 | 2560 | 2477 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | млн. кВтч | 4866 | 4970 | 4543 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 3660 | 3878 | 4101 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 152362 | 131775 | 116821 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | млн. куб. м | 1160 | 1270 | 1244 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 4769 | 4824 | 4452 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 1135 | 2521 | 3650 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 40641 | 38083 | 33761 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осу- ществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 559249 | 617305 | 594527 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 1,69 | 1,93 | 2,45 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 721,15 | 858,84 | 959,37 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб./куб. м | 20,03 | 28,10 | 36,22 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./тыс. куб. м | 2245,10 | 2752,97 | 3516,90 |
| 15 | Объем производства энергетиче- ских ресурсов с использованием возобновляемых источников энер- гии и/или вторичных энергетиче- ских ресурсов | т у.т. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Общий объем энергетических ре- сурсов, производимых на терри- тории МО | тыс. т у.т. | 612 | 662 | 695 |
| 17 | Общий объем финансирования ме- роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек- тивности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за кото- рую осуществляются с использо- ванием приборов учета | тыс. Гкал | 116,98 | 127,10 | 124,70 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использо- ванием приборов учета | кв. м | 923832 | 933308 | 932908 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за кото- рую осуществляются с применени- ем расчетных способов | тыс. Гкал | 67,833 | 70,892 | 70,453 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применени- ем расчетных способов | кв. м | 435994 | 426519 | 426919 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществля- ются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1346 | 1608 | 1621 |
| 24 | Численность сотрудников бюджет- ного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использова- нием приборов учета | чел. | 112567 | 116730 | 117546 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществля- ются с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 539 | 513 | 439 |
| 26 | Численность сотрудников бюджет- ного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 35990 | 31826 | 31010 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществля- ются с использованием приборов учета | млн. кВтч | 42,43 | 43,74 | 44,69 |
| 28 | Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использо- ванием приборов учета | кв. м | 1326748 | 1329873 | 1328523 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществля- ются с применением расчетных способов | млн. кВтч | 1,040 | 0,853 | 0,960 |
| 30 | Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применени- ем расчетного способа | кв. м | 33079 | 29954 | 31304 |
| 31 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) БУ МО | млн. куб. м | 1,500 | 1,441 | 1,229 |
| 32 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществля- ются с использованием приборов учета | млн. куб. м | 0,828 | 0,994 | 0,849 |
| 33 | Бюджет МО (по расходам) | млн. руб. | 12183 | 17571 | 20912 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспече- ние энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 274052 | 318728 | 482737 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям комму- нального комплекса на приобре- тение топлива | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 468 | 471 | 473 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муни- ципальными заказчиками | шт. |  |  |  |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. |  |  |  |
| 40 | Количество муниципальных заказ- чиков, заключивших энергосер- висные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | млн. руб. |  |  |  |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требова- ниями энергетической эффектив- ности | млн. руб. |  |  |  |
| 43 | Расходы бюджета МО на предос- тавление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 524,969 | 680,721 | 1195,687 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляется социальная под- держка по оплате жилого помеще- ния и коммунальных услуг | чел. | 212878 | 215617 | 212782 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. кВтч |  | 169204 | 184922 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч |  | 152283 | 171846 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в многоквартирных домах МО | тыс. кВтч |  | 658746 | 719940 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в многоквартирных до- мах, расчеты за которую осуще- ствляются с использованием кол- лективных (общедомовых) прибо- ров учета | тыс. кВтч |  | 73977 | 254859 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осущест- вляется с использованием инди- видуальных и общих (для комму- нальной квартиры) приборов учета | тыс. кВтч |  | 599458 | 654657 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в жилых домах МО | Гкал |  | 3027671 | 2988449 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в жилых домах МО, рас- четы за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  | 1307954 | 2643260 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в многоквартирных домах МО | Гкал |  | 2906565 | 2873109 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (исполь- зуемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осущест- вляются с использованием кол- лективных (общедомовых) прибо- ров учета | Гкал |  | 1307954 | 2643260 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 41129 | 40696 | 39699 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 30678 | 32151 | 33861 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (ис- пользуемой) в многоквартирных домах МО | тыс. куб. м | 43895 | 42689 | 43007 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (ис- пользуемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | 4853 | 5716 | 5759 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (ис- пользуемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 12653 | 12807 | 12902 |
| 59 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) в жилых домах (за исключением много- квартирных домов) МО | тыс. куб. м |  | 121351 | 124347 |
| 60 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) в жилых домах (за исключением много- квартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  | 30338 | 37304 |
| 61 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс. куб. м |  | 438953 | 467781 |
| 62 | Объем природного газа, потреб- ляемого (используемого) в мно- гоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной кварти- ры) приборов учета | тыс. куб. м |  | 43895 | 50520 |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 8701 | 8751 | 8786 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетиче- ское обследование | шт. |  |  | 0 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расче- ты за ТЭ осуществляют с исполь- зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. кв. м |  | 4455 | 9107 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расче- ты за ТЭ осуществляют с приме- нением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м |  | 5445 | 792 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расче- ты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. кв. м | 2518 | 2518 | 2518 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расче- ты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м | 16854 | 16854 | 16854 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расче- ты за ЭЭ осуществляют с исполь- зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | тыс. кв. м | 1980 | 2170 | 6858 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расче- ты за ЭЭ осуществляют с приме- нением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кв. м |  | 17203 | 12515 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расче- ты за природный газ осуществля- ют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием инди- видуальных и общих (для комму- нальной квартиры) приборов учета | тыс. кв. м |  | 1474 | 1630 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расче- ты за природный газ осуществля- ют с применением расчетных спо- собов (нормативов потребления) | тыс. кв. м |  | 13268 | 13190 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электро- станциями | г у.т./ кВт ч | 340 | 340 | 338 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | кг у.т./ Гкал | 162 | 161,7 | 161,5 |

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА

- Приложение N 2

к муниципальной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Ростова-на-Дону

на период до 2014 года

ЕДИНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ЗА 2009 ГОД

| Статья баланса | Уголь | Нефте- продукты | Природ- ный газ | Гидро- и НВЭИ | Прочее топливо | Электро- энергия | Тепло | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство первич- ной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз (из-за пределов города) | 45423 |  | 1430302 |  | 364600 | 636598 |  | 2476923 |
| Вывоз (за пределы города) |  |  |  |  |  | -78509 |  | -78509 |
| Изменение запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 45423 |  | 1430302 |  | 364600 | 558089 |  | 2398414 |
| Невязка баланса | -1 |  | -0 |  | -0 | -1 | -386 | -388 |
| Электростанции: всего |  |  | -417900 |  |  | 102886 | 204250 | -110764 |
| Генерация электро- энергии: ТЭЦ-2 |  |  | -202900 |  |  | 102886 |  | -100014 |
| Генерация электро- энергии: Балтика-Дон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая генерация электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерация тепловой энергии | -14837 |  | -645214 |  | -907 | -4525 | 585488 | -79996 |
| ТЭЦ-2: тепло |  |  | -215000 |  |  |  | 204250 | -10750 |
| Балтика-Дон: тепло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие электростан- ции: тепло |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные Лукойл (1, 2, 3, 4, Центр) |  |  | -223360 |  |  |  | 211964 | -11396 |
| Муниципальные кот. (ТКЭ, Комм. Дона) | -14837 |  | -206854 |  |  | -4525 | 169274 | -56943 |
| Проч. район. и отопит. котельные |  |  |  |  | -907 |  |  | -907 |
| Теплоутилизационные уст-ки и м. котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива |  |  | -6220 |  | 6220 |  |  | -0 |
| Переработка нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа |  |  | -6220 |  | 6220 |  |  | -0 |
| Собственные нужды |  |  |  |  |  | -13628 |  | -13628 |
| Потери при распреде- лении |  |  |  |  |  | -87405 |  | -87405 |
| Транспорт ТЭР по городу |  |  |  |  |  | -0 |  | -0 |
| Конечное потребление | -30586 |  | -575968 |  | -369913 | -555417 | -585874 | -2117758 |
| Промышленность | -855 |  | -172103 |  | -2986 | -167826 | -112732 | -456503 |
| Строительство | -117 |  |  |  |  | -3638 |  | -3755 |
| Транспорт | -7758 |  | -62693 |  | -197823 | -62024 |  | -330290 |
| Сельское хозяйство | -61 |  | -582 |  |  | -325 |  | -967 |
| Комбыт |  |  |  |  |  | -92000 | -969 | -92969 |
| Сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | -21796 |  | -340589 |  | -169104 | -229604 | -472173 | -1233266 |
| Неэнергетические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прочее топливо: нефтепродукты (бензины, дизельное, мазут и т.д.), сжиженый газ, брикеты, отходы деревообработки, ТБО, билтопливо и т.п.

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА

- Приложение N 3

к муниципальной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Ростова-на-Дону

на период до 2014 года

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоем- кости муниципально- го продукта муници- пальных программ в области энергосбе- режения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс. руб. | п. 2/п. 1 | 11,9 | 10,2 | 12,1 | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | Снижение энерго- емкости на 40% к 2020 г. относи- тельно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета (в час- ти МКД - с исполь- зованием коллектив- ных приборов уче- та), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 7/п. 3) x 100% | 98,0% | 97,1% | 98,0% | 98,5% | 99,0% | 99,5% | 99,9% | 100% |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета (в час- ти МКД - с исполь- зованием коллектив- ных приборов уче- та), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 8/п. 4) x 100% | 31,0% | 65,0% | 89,0% | 96,0% | 97,0% | 98,0% | 99,9% | 100% |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета (в час- ти МКД - с исполь- зованием коллектив- ных приборов уче- та), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п. 9/п. 5) x 100% | 26,7% | 28,9% | 28,9% | 30,0% | 60,0% | 90,0% | 99,9% | 100% |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием при- боров учета (в час- ти МКД - с исполь- зованием индивиду- альных и общих при- боров учета в об- щем объеме природ- ного газа, потреб- ляемого на террито- рии МО | % | (п. 10/ п. 6) x 100% | 48,2% | 48,6% | 47,8% | 50,0% | 80,0% | 90,0% | 99,9% | 100% |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используе- мых для финансиро- вания мероприятий по энергосбережению и повышению энерге- тической эффектив- ности, в общем объ- еме финансирования муниципальной программы | % | (п. 18/ п. 17) x 100% | - | - | - | 93,3% | 71,6% | 69,5% | 80,0% | 73,2% |  |
| А.7. | Изменение объема производства энер- гетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | п. 15(n+1) - п. 15(n) |  |  |  |  | 3,0 | 15,0 | 40,0 | 40,0 | 1. Составляется прогноз по зна- чению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рас- считывается при n -> 2020 г. |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, произво- димых с использова- нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетиче- ских ресурсов, про- изводимых на терри- тории МО | % | (п. 15/ п. 16) x 100% | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,4% | 2,1% | 5,7% | 5,7% |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в нату- ральном выражении | млн. кВт ч | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] - п. 3(2007) |  | 351,7 | -40,7 | 9,3 | 18,7 | 28,0 | 37,3 | 46,7 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляет- ся при стабили- зации МП и зна- чения потребле- ния ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стои- мостном выражении | млн. руб. | В.1. x п. 11 (2007) |  | 594,4 | -68,7 | 15,8 | 31,5 | 47,3 | 63,1 | 78,8 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляет- ся в ценах 2007 г. |
| В.3. | Экономия ТЭ в нату- ральном выражении | тыс. Гкал | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] - п. 4(2007) |  | 533,7 | -61,7 | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 70,8 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляет- ся при стабили- зации МП и по- требления ТЭ на уровне 2007 г. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стои- мостном выражении | млн. руб. | В.3. x п. 12(2007) |  | 384,9 | -44,5 | 10,2 | 20,4 | 30,6 | 40,8 | 51,1 | Прогноз экономии ТЭ осуществляет- ся в ценах 2007 г. |
| В.5. | Экономия воды в на- туральном выражении | млн. куб. м | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] - п. 5(2007) |  | 22216,9 | -2568,6 | 589,4 | 1178,9 | 1768,3 | 2357,8 | 2947,2 | Прогноз экономии воды осуществля- ется при стаби- лизации МП и значения потреб- ления воды на уровне 2007 г. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выраже- нии | млн. руб. | В.5. x п. 13(2007) |  | 445 004 | -51449 | 11806,7 | 23613,3 | 35420,0 | 47226,7 | 59033,3 | Прогноз экономии воды осуществля- ется в ценах 2007 г. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | млн. куб. м | [(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] - п. 6(2007) |  | 169,2 | -19,6 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,4 | Прогноз экономии газа осуществля- ется при стаби- лизации МП и значения потреб- ления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | млн. руб. | В.7. x п. 14(2007) |  | 379,8 | -53,8 | 10,1 | 24,7 | 30,2 | 49,4 | 50,4 | Прогноз экономии газа осуществля- ется в ценах 2007 г. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществля- ются с использова- нием приборов учета | Мкал/ кв. м | п. 19/п. 20 | 126,6 | 136,2 | 133,7 | 133,5 | 133,3 | 132,8 | 131,7 | 128,1 |  |
| С.2. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществля- ются с применением расчетных способов | Мкал/ кв. м | п. 21/п. 22 | 155,6 | 166,2 | 165,0 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.3. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществля- ются с использова- нием приборов учета на 1 кв. м | Мкал/ кв. м | С.1.(n+1) - C.1.(n) |  | 9,6 | -2,5 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | -3,5 | где n -> 2020 г. |
| С.4. | Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществля- ются с применением расчетным способом на 1 кв. м | Мкал/ кв. м | С.2.(n+1) - C.2.(n) |  | 10,6 | -1,2 | -7,4 | -157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n -> 2020 г. |
| С.6. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчет- ных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1 | 1,229 | 1,221 | 1,235 | 1,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| С.7. | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | п. 23/п. 24 | 12,0 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,3 | 13,1 | 12,7 | 12,4 |  |
| С.8. | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчет- ных способов, на 1 чел. | куб. м/ чел. | п. 25/п. 26 | 15,0 | 16,1 | 14,2 | 14,1 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.9. | Изменение уд. рас- хода воды на обес- печение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) |  | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -1,2 | -0,4 | -0,3 | где n -> 2020 г. |
| С.10. | Изменение уд. рас- хода воды на обес- печение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с примене- нием расчетных способов, на 1 чел. | куб. м/ чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) |  | 1,1 | -2,0 | 0,0 | -0,4 | -13,7 | 0,0 | 0,0 | где n -> 2020 г. |
| С.11. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчет- ных способов, к уд. расходу ЭЭ на обес- печение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета | - | С.8/С.7 | 1,253 | 1,171 | 1,026 | 1,021 | 0,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| С.12. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета, на 1 кв. м | кВт ч/ кв. м | п. 27/п. 28 | 32,0 | 32,9 | 33,6 | 33,8 | 32,6 | 31,7 | 30,8 | 30,0 |  |
| С.13. | Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчет- ных способов на 1 кв. м | кВт ч/ кв. м | п. 29/п. 30 | 31,4 | 28,5 | 30,7 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| С.14. | Изменение уд. рас- хода ЭЭ на обеспе- чение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета на 1 кв. м | кВт ч/ кв. м | С.12.(n+1) - C.12.(n) |  | 0,9 | 0,7 | 0,2 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | где n -> 2020 г. |
| С.15. | Изменение уд. рас- хода ЭЭ на обеспе- чение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с примене- нием расчетных спо- собов на 1 кв. м | кВт ч/ кв. м | С.13.(п+1) - C.13.(n) |  | -3,0 | 2,2 | -0,2 | -30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n -> 2020 г. |
| С.16. | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчет- ных способов, к уд. расходу ЭЭ на обес- печение БУ, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета | - | С.13/С.12 | 0,983 | 0,866 | 0,912 | 0,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 27/(п. 27 + п. 29) x 100% | 97,6% | 98,1% | 97,9% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 19/(п. 19 + п. 21) x 100% | 63,3% | 64,2% | 63,9% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 23/(п. 23 + п. 25) x 100% | 71,4% | 75,8% | 78,7% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием при- боров учета, в об- щем объеме природ- ного газа, потреб- ляемого БУ на тер- ритории МО | - | п. 32/п. 31 | 55,2% | 69,0% | 69,1% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.21. | Доля расходов бюд- жета МО на обеспе- чение энергетиче- скими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п. 34(n)/ п. 33(n) | 2,25% | 1,81% | 2,31% | 2,47% | 2,70% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | п. 34(n)/ п. 33(2007) | 2,25% | 2,62% | 3,96% | 5,50% | 5,60% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | При стабилизации п. 29 на уровне 2007 г. |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обес- печение энергетиче- скими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых усло- вий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс. руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) |  | -0,44% | 0,49% | 0,16% | 0,23% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | где n -> 2020 г. |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс. руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) |  | 0,37% | 1,35% | 1,54% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | где n -> 2020 г. |
| С.23. | Доля расходов бюд- жета МО на предос- тавление субсидий организациям комму- нального комплекса на приобретение топлива | % | (п. 35/п. 33) x 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на пре- доставление субси- дий организациям коммунального ком- плекса на приобре- тение топлива | тыс. руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | где п -> 2020 г. |
| С.25. | Доля БУ, финанси- руемых за счет бюд- жета МО, в общем объеме БУ, в отно- шении которых про- ведено обязательное энергетическое обследование | % | п. 37/п. 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.26. | Число энергосервис- ных договоров, за- ключенных муници- пальными заказчика- ми | шт. | п. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 |  |
| С.27. | Доля государствен- ных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципаль- ных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п. 40/п. 39 | - | - | - | 5% | 50% | 60% | 65% | 70% |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, заку- паемых для муници- пальных нужд в со- ответствии с требо- ваниями энергетиче- ской эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п. 42/п. 41 | - | - | - | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на пре- доставление соци- альной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | п. 43/п. 44 | 2,466 | 3,157 | 5,619 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета, в об- щем объеме ЭЭ, по- требляемой в жилых домах (за исключе- нием МКД) на терри- тории МО | % | п. 46/п. 45 |  | 90,0% | 92,9% | 94,2% | 98,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета, в общем объ- еме ЭЭ, потребляе- мой в МКД на терри- тории МО | % | п. 48/п. 47 |  | 11,2% | 35,4% | 40,0% | 74,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осу- ществляется с ис- пользованием инди- видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объ- еме ЭЭ, потребляе- мой (используемой) в МКД на территории МО | % | п. 49/п. 47 |  | 91,0% | 90,9% | 86,3% | 26,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жи- лых домах, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета, в общем объ- еме ТЭ, потребляе- мой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | п. 51/п. 50 |  | 43,2% | 88,4% | 92,0% | 93,0% | 98,0% | 99,9% | 100,0% |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осу- ществляется с ис- пользованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета, в общем объ- еме ТЭ, потребляе- мой в МКД на терри- тории МО | % | п. 53/п. 52 |  | 45,0% | 92,0% | 96,0% | 97,0% | 98,0% | 99,9% | 100% |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис- пользуемой) в жилых домах (за исключе- нием МКД) на терри- тории МО | % | п. 55/п. 54 |  | 74,6% | 79,0% | 80% | 85% | 99,5% | 100,0% | 100,0% |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (ис- пользуемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета, в общем объ- еме воды, потреб- ляемой (используе- мой) в МКД на территории МО | % | п. 57/п. 56 |  | 13,4% | 13,4% | 21,7% | 80% | 99,5% | 100,0% | 100,0% |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (ис- пользуемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием ин- дивидуальных и об- щих (для коммуналь- ной квартиры) при- боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис- пользуемой) в МКД на территории МО | % | п. 58/п. 56 |  | 30,0% | 30,0% | 78,3% | 20% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием при- боров учета, в об- щем объеме природ- ного газа, потреб- ляемого (используе- мого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | п. 60/п. 59 |  | 25,0% | 30,0% | 50,0% | 80,0% | 90,0% | 99,9% | 100% |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (ис- пользуемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием ин- дивидуальных и об- щих (для коммуналь- ной квартиры) при- боров учета, в об- щем объеме природ- ного газа, потреб- ляемого (используе- мого) в МКД на территории МО | % | п. 62/п. 61 |  | 10,0% | 10,8% | 11,0% | 50,0% | 80,0% | 99,9% | 100% |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п. 63 | 8701 | 8751 | 8786 | 8786 | 8987 | 9087 | 9150 | 9260 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п. 64/ п. 63) x 100% | 0 | 0 | 0 | 2,6% | 3% | 10% | 15% | 25% |  |
| D.13. | Уд. расход ТЭ в жи- лых домах, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще- домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Мкал/ кв. м | п. 51/п. 65 | 295,0 | 293,6 | 290,2 | 289,3 | 280,4 | 271,5 | 262,6 | 253,7 |  |
| D.14. | Уд. расход ТЭ в жи- лых домах, расчеты за которую осущест- вляются с примене- нием расчетных спо- собов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Мкал/ кв. м | (п. 50 - п. 51)/п. 66 | 320,0 | 315,9 | 435,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| D.15. | Изменение уд. рас- хода ТЭ в жилых до- мах, расчеты за ко- торую осуществляют- ся с использованием приборов учета (в части МКД - с ис- пользованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Мкал/ кв. м | D.13.(n+1) - D.13.(n) |  | -1,4 | -3,4 | -0,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Мкал/ кв. м | D.13.(n+1) - D.13.(2007) |  | -1,4 | -4,8 | -4,3 | -9,8 | -17,8 | -17,8 | -17,8 | При стабилизации п. 47 и п. 49 на уровне 2007 г. |
| D.16. | Изменение уд. рас- хода ТЭ в жилых до- мах, расчеты за ко- торую осуществляют- ся с применением расчетных способов (нормативов потреб- ления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Мкал/ кв. м | D.14.(n+1) - D.14.(n) |  | -4,1 | 120,0 | -35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Мкал/ кв. м | D.14.(n+1) - D.14.(2007) |  | -4,1 | 115,9 | 84,1 | -35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | При стабилизации п. 46 и п. 47 на уровне 2007 г. |
| D.17. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с при- менением расчетных способов (нормати- вов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с ис- пользованием прибо- ров учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 1,08 | 1,08 | 1,50 | 1,38 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 1,58 |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./ D.13.(2007) | 1,08 | 1,07 | 1,48 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |
| D.18. | Уд. расход воды в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с ис- пользованием прибо- ров учета (в части МКД домов - с ис- пользованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | (п. 55 + п. 57)/п. 67 | 14,1 | 15,0 | 15,7 | 37,1 | 21,1 | 5,5 | 4,3 | 4,1 |  |
| D.19. | Уд. расход воды в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с при- менением расчетных способов (нормати- вов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | (п. 54 - п. 55)/п. 69 | 5,3 | 3,9 | 0,9 | 4,3 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| D.20. | Изменение уд. рас- хода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществля- ются с использова- нием приборов учета (в части МКД - с использованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти- ческих и сопостави- мых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | D.18.(n+1) - D.18.(n) |  | 0,9 | 0,7 | 21,4 | -16,0 | -15,6 | -1,2 | -0,2 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | D.18.(n+1) - D.18.(2007) |  | 0,9 | 1,6 | 23,0 | 7,0 | -8,6 | -9,9 | -10,0 | При стабилизации п. 51 и п. 53 на уровне 2007 г. |
| D.21. | Изменение уд. рас- хода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществля- ются с применением расчетных способов (нормативов потреб- ления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти- ческих и сопостави- мых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб. м/ кв. м | D.19.(n+1) - D.19.(n) |  | -1,3 | -3,1 | 3,5 | -3,2 | -1,1 | -0,1 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/ кв. м | D.19.(n+1) - D.19.(2007) |  | -1,3 | -4,4 | -0,9 | -4,1 | -5,2 | -5,3 | -5,3 | При стабилизации п. 50 и п. 51 на уровне 2007 г. |
| D.22. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с при- менением расчетных способов (нормати- вов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с ис- пользованием прибо- ров учета (для фак- тических и сопоста- вимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19/D.18 (2007) |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| D.23. | Уд. расход ЭЭ в жи- лых домах, расчеты за которую осущест- вляются с использо- ванием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще- домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/ кв. м | (п. 46 + п. 48)/п. 69 | 102,0 | 104,3 | 62,2 | 45,4 | 43,1 | 41,3 | 39,9 | 38,3 |  |
| D.24. | Уд. расход ЭЭ в жи- лых домах, расчеты за которую осущест- вляются с примене- нием расчетных спо- собов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/ кв. м | (п. 45 - п. 46)/п. 70 | 35,0 | 34,98 | 38,21 | 45,37 | 43,05 | 41,34 | 40,00 | 40,00 |  |
| D.25. | Изменение уд. рас- хода ЭЭ в жилых до- мах, расчеты за ко- торую осуществляют- ся с использованием приборов учета (в части многоквартир- ных домов - с ис- пользованием кол- лективных (общедо- мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти- ческих и сопостави- мых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВт ч/ кв. м | D.23.(n+1) - D.23.(n) |  | 2,3 | -42,1 | -16,9 | -2,3 | -1,7 | -1,4 | -1,6 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВт ч/ кв. м | D.23.(n+1) - D.23.(2007) |  | 2,3 | -39,8 | -56,6 | -59,0 | -60,7 | -62,1 | -63,7 | При стабилизации п. 42 и п. 44 на уровне 2007 г. |
| D.26. | Изменение уд. рас- хода ЭЭ в жилых до- мах, расчеты за ко- торую осуществляют- ся с применением расчетных способов (нормативов потреб- ления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти- ческих условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВт ч/ кв. м | D.24.(n+1) - D.24.(n) |  | 0,0 | 3,2 | 7,2 | -2,3 | -1,7 | -1,3 | 0,0 |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВт ч/ кв. м | D.24.(n+1) - D.24.(2007) |  | 0,0 | 3,2 | 10,4 | 8,1 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | При стабилизации п. 41 и п. 42 на уровне 2007 г. |
| D.27. | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расче- ты за которую осу- ществляются с при- менением расчетных способов (нормати- вов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием при- боров учета (для фактических и со- поставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. |  | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24/ D.23(2007) |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| D.28. | Уд. расход природ- ного газа в жилых домах, расчеты за который осуществля- ются с использова- нием приборов учета (в части МКД - с использованием ин- дивидуальных и об- щих (для коммуналь- ной квартиры) при- боров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | (п. 60 + п. 62)/п. 71 | 52,0 | 50,4 | 53,9 | 53,8 | 40,0 | 39,5 | 33,7 | 33,7 |  |
| D.29. | Уд. расход природ- ного газа в жилых домах, расчеты за который осуществля- ются с применением расчетных способов (нормативов потреб- ления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | (п. 59 - п. 60)/п. 72 | 40,0 | 36,6 | 38,2 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| D.30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием при- боров учета (в час- ти МКД - с исполь- зованием индивиду- альных и общих (для коммунальной квар- тиры) приборов уче- та) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | D.28.(n+1) - D.28.(n) |  | -1,6 | 3,5 | -0,1 | -13,8 | -0,5 | -5,8 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | D.28.(n+1) - D.28.(2007) |  | -1,6 | 1,9 | 1,8 | -12,0 | -12,5 | -18,3 | -18,3 | При стабилизации п. 56, п. 58 на уровне 2007 г. |
| D.31. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчет- ных способов (нор- мативов потребле- ния) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для факти- ческих и сопостави- мых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/кв. м | D.29.(n+1) - D.29.(n) |  | -3,4 | 1,6 | -0,2 | -2,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | D.29.(n+1) - D.29.(2007) |  | -3,4 | -1,8 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -7,0 | -7,0 | При стабилизации п. 55, п. 56 на уровне 2007 г. |
| D.32. | Изменение отношения уд. расхода природ- ного газа в жилых домах, расчеты за который осуществля- ются с применением расчетных способов (нормативов потреб- ления), к уд. рас- ходу природного га- за в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28. (2007) |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд. рас- хода топлива на вы- работку ЭЭ тепловы- ми электростанциями | г у.т./ кВт ч | п. 73(n+1) - п. 73(n) |  | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | 1. Составляется прогноз по зна- чению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рас- считывается при n -> 2020 г. |
| Е.2. | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | кг у.т./ Гкал | п. 74(n+1) - п. 74(n) |  | -0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распре- делительным сетям | кВт ч | п. 75(n+1) - п. 75(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п. 76(n+1) - п. 76(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | п. 77(n+1) - п. 77(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, исполь- зуемой при передаче (транспортировке) воды | кВт ч | п. 78(n+1) - п. 78(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе отно- сящихся к объектам с высоким классом энергетической эф- фективности) транс- портных средств, относящихся к обще- ственному транспор- ту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на ко- тором осуществляет- ся МО | % | п. 79(n+1) - п. 79(n) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Составляется график проведе- ния мероприятий по энергоэффек- тивности транс- порта |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регули- рование тарифов на услуги по перевозке на котором осущест- вляется субъектом МО, в отношении ко- торого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергети- ческой эффективнос- ти, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными сред- ствами в качестве моторного топлива, природным газом | % | п. 80(n+1) - п. 80(n) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Динамика рас- считывается при n -> 2020 г. |

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА

- Приложение N 4

к муниципальной программе

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Ростова-на-Дону

на период до 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        Мероприятия         │                                                                                                           Источники финансирования и эффект                                                                                                           │

│                            ├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│                            │               2010                │                  2011                  │                  2012                   │                  2013                  │                  2014                  │               ИТОГО 2010-2014                │

│                            ├────────────────────────────┬──────┼─────────────────────────────────┬──────┼─────────────────────────────────┬───────┼────────────────────────────────┬───────┼────────────────────────────────┬───────┼──────────────────────────────────────┬───────┤

│                            │         млн. руб.          │т у.т.│            млн. руб.            │т у.т.│            млн. руб.            │т у.т. │           млн. руб.            │т у.т. │           млн. руб.            │т у.т. │              млн. руб.               │т у.т. │

│                            ├────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┤      ├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤      ├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤       ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤       ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┤       ├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┤       │

│                            │ МБ │ОБ│ФБ│тариф│вне/б│всего│      │ МБ  │ ОБ │ ФБ │тариф│вне/б│всего│      │ МБ  │ ОБ │ ФБ │тариф│вне/б│всего│       │ МБ │ ОБ │ ФБ │тариф│вне/б│всего│       │ МБ │ ОБ │ ФБ │тариф│вне/б│всего│       │ МБ  │ ОБ  │ ФБ  │тариф │вне/б │всего │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                                                  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений"                                                                  │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мониторинг энергопотребления│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│муниципальных зданий, строе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ний, сооружений, в том числе│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│их ранжирование по удельному│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергопотреблению и очеред- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ности проведения мероприятий│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│по энергосбережению, разра- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ботка и утверждение лимитов │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│потребления коммунальных ре-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сурсов и бюджетных ассигно- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ваний на оплату коммунальных│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│услуг мунциипальным учрежде-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ниям                        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка технико-экономи- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческих обоснований в целях  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│внедрения энергосберегающих │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│технологий для привлечения  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│внебюджетного финансирования│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Содействие заключению энер- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│госервисных договоров и при-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│влечению частных инвестиций │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│в целях их реализации       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергетические обследования │0,2 │  │  │     │     │ 0,2 │      │ 8,6 │    │    │     │     │ 8,6 │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 8,8 │     │     │      │      │ 8,8  │       │

│муниципальных учреждений,   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│составление энергетических  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│паспортов и рекомендаций по │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│повышению энергетической    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│эффективности муниципальных │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│зданий, помещений и         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сооружений                  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Инженерные изыскания и раз- │    │  │  │     │     │     │      │ 4,0 │    │    │     │16,0 │20,0 │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 4,0 │     │     │      │ 16,0 │ 20,0 │       │

│работка проектно-сметной до-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│кументации капитального ре- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│монта муниципальных учрежде-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ний на основе энергетических│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│паспортов и рекомендаций    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергоаудиторов             │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │672,5 │20,0 │    │    │     │20,0 │40,0 │672,5 │20,0 │    │    │     │20,0 │40,0 │ 672,5 │20,0│    │    │     │20,0 │40,0 │ 672,5 │20,0│    │    │     │20,0 │40,0 │ 672,5 │80,0 │     │     │      │ 80,0 │160,0 │3362,3 │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Управление образования"    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(потребление в 2009 году:   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тепловая энергия - 133008,5 │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│Гкал, электроэнергия -      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│21227,82 тыс. кВт ч, газ -  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│701,6 тыс. куб. м, вода и   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│водоотведение - 1228,513    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(хв) + 208,8 (гвс) + 1251,22│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(стоки) тыс. куб. м         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │284,0 │ 8,0 │    │    │     │ 8,0 │16,0 │284,0 │ 8,0 │    │    │     │ 8,0 │16,0 │ 284,0 │8,0 │    │    │     │ 8,0 │16,0 │ 284,0 │8,0 │    │    │     │ 8,0 │16,0 │ 284,0 │32,0 │     │     │      │ 32,0 │ 64,0 │1420,2 │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Управление здравоохранения"│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(потребление в 2009 году:   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тепловая энергия - 49819,7  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│Гкал, электроэнергия - 19072│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тыс. кВт ч, газ - 407,2 тыс.│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│куб. м, вода и водоотведение│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 752,73 (хв) + 222,3 (гвс) │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│+ 776,6 (стоки) тыс. куб. м)│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │ 30,1 │ 1,0 │    │    │     │ 1,0 │ 2,0 │ 30,1 │ 1,0 │    │    │     │ 1,0 │ 2,0 │ 30,1  │1,0 │    │    │     │ 1,0 │ 2,0 │ 30,1  │1,0 │    │    │     │ 1,0 │ 2,0 │ 30,1  │ 4,0 │     │     │      │ 4,0  │ 8,0  │ 150,7 │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Управление культуры" (по-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│требление в 2009 году: теп- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ловая энергия - 4661,3 Гкал,│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│электроэнергия - 2417,4 тыс.│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│кВт ч, газ - 36,1 тыс. куб. │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│м, вода и водоотведение -   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│25,5 (хв) + 1,9 (гвс) + 26,2│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(стоки) тыс. куб. м)        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │ 18,1 │ 0,5 │    │    │     │ 0,5 │ 1,0 │ 18,1 │ 0,5 │    │    │     │ 0,5 │ 1,0 │ 18,1  │0,5 │    │    │     │ 0,5 │ 1,0 │ 18,1  │0,5 │    │    │     │ 0,5 │ 1,0 │ 18,1  │ 2,0 │     │     │      │ 2,0  │ 4,0  │ 90,5  │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Городское хозяйственное    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│управление" (потребление в  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2009 году: тепловая энергия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 2943,6 Гкал, электроэнер- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гия - 1487,2 тыс. кВт ч, газ│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 0 тыс. куб. м, вода и     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│водоотведение - 16,76 (хв) +│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│6,05 (гвс) + 21,04 (стоки)  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тыс. куб. м)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │ 5,5  │ 0,2 │    │    │     │ 0,1 │ 0,3 │ 5,5  │ 0,2 │    │    │     │ 0,1 │ 0,3 │  5,5  │0,2 │    │    │     │ 0,1 │ 0,3 │  5,5  │0,2 │    │    │     │ 0,1 │ 0,3 │  5,5  │ 0,8 │     │     │      │ 0,4  │ 1,2  │ 27,5  │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Управление по делам граж-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│данской обороны и чрезвычай-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ным ситуациям города Росто- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ва-на-Дону" (потребление в  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2009 году: тепловая энергия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 864,8 Гкал, электроэнергия│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 96,2 тыс. кВт ч, газ -    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│41,64 тыс. куб. м, вода и   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│водоотведение - 5,99 (хв)   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│+ 2,76 (гвс) + 8,37 (стоки) │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тыс. куб. м)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │ 10,1 │ 0,3 │    │    │     │ 0,3 │ 0,6 │ 10,1 │ 0,3 │    │    │     │ 0,3 │ 0,6 │ 10,1  │0,3 │    │    │     │ 0,3 │ 0,6 │ 10,1  │0,3 │    │    │     │ 0,3 │ 0,6 │ 10,1  │ 1,2 │     │     │      │ 1,2  │ 2,4  │ 50,3  │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности объек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тов, подведомственных МУ    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Департамент социальной за- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│щиты населения города Росто-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ва-на-Дону" (потребление в  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2009 году: тепловая энергия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 1634,8 Гкал, электроэнер- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гия - 439,5 тыс. кВт ч, газ │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 41,64 тыс. куб. м, вода и │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│водоотведение - 5,99 (хв) + │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2,76 (гвс) + 8,37 (стоки)   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тыс. куб. м)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по энергосбере- │    │  │  │     │     │     │ 14,4 │ 0,4 │    │    │     │ 0,4 │ 0,8 │ 14,4 │ 0,4 │    │    │     │ 0,4 │ 0,8 │ 14,4  │0,4 │    │    │     │ 0,4 │ 0,8 │ 14,4  │0,4 │    │    │     │ 0,4 │ 0,8 │ 14,4  │ 1,6 │     │     │      │ 1,6  │ 3,2  │ 71,8  │

│жению и повышению энергети- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ческой эффективности муници-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│пальных объектов, не указан-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ных выше (потребление в 2009│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│году: тепловая энергия -    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2221,7 Гкал, электроэнергия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│- 909,9 тыс. кВт ч, газ -   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│42,9 тыс. куб. м, вода и    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│водоотведение - 10,6 (хв) + │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│2,13 (гвс) + 13,03 (стоки)  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тыс. куб. м)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                               Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"                               │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Ранжирование многоквартирных│2,1 │  │  │     │     │ 2,1 │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 2,1 │     │     │      │      │ 2,1  │       │

│домов по уровню энергоэффек-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тивности, выявление много-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│квартирных домов, требующих │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│реализации первоочередных   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│мер по повышению энергоэф-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│фективности, сопоставление  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│уровней энергоэффективности │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│с российскими и зарубежными │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│аналогами и оценка на этой  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│основе потенциала энергосбе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│режения в квартале (районе, │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│микрорайоне)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Содействие принятию решений │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│на общих собраниях собствен-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ников жилых помещений в МКД │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│об утверждении планов меро- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│приятий в области энергосбе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│режения и повышения энерге- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тической эффективности МКД  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД общедомовыми  │    │  │  │     │     │     │      │10,4 │    │    │     │ 1,2 │11,6 │      │10,4 │    │    │     │ 1,2 │11,6 │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │20,8 │     │     │      │ 2,3  │ 23,1 │       │

│приборами учета тепловой    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергии и теплоносителя -   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│154 шт. x 150000 руб.       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД общедомовыми  │    │  │  │     │     │     │      │143,6│    │    │     │16,0 │159,6│      │143,6│    │    │     │16,0 │159,6│       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │287,2│     │     │      │ 31,9 │319,1 │       │

│приборами учета холодной    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│воды - 6382 шт. x 50000 руб.│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД общедомовыми  │    │  │  │     │     │     │      │55,0 │    │    │     │ 6,1 │61,1 │      │55,0 │    │    │     │ 6,1 │61,1 │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │110,0│     │     │      │ 12,2 │122,2 │       │

│приборами учета электроэнер-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гии - 4889 шт. x 25000 руб. │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД индивидуальны-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │     │     │200,0│      │      │200,0 │       │

│ми приборами учета холодной │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│воды                        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД индивидуальны-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │     │     │200,0│      │      │200,0 │       │

│ми приборами учета горячей  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│воды                        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД индивидуальны-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │      │     │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │    │    │50,0│     │     │50,0 │       │     │     │200,0│      │      │200,0 │       │

│ми приборами учета электро- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергии                     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение МКД индивидуальны-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │288,5│288,5│      │     │    │    │     │288,5│288,5│       │    │    │    │     │288,5│288,5│       │    │    │    │     │288,5│288,5│       │     │     │     │      │1153,9│1153,9│       │

│ми приборами учета газа     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(260588 - 29813) = 230775 x │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│5000 руб.                   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Автоматизация расчетов за   │    │  │  │     │20,0 │20,0 │      │     │    │    │     │20,0 │20,0 │      │     │    │    │     │20,0 │20,0 │       │    │    │    │     │20,0 │20,0 │       │    │    │    │     │20,0 │20,0 │       │     │     │     │      │100,0 │100,0 │       │

│потребляемые энергетические │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ресурсы, внедрение систем   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│дистанционного снятия пока- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│заний приборов учета исполь-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│зуемых энергетических ресур-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сов (АИСКУПЭ)               │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Оснащение жилых домов (кроме│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │ 5,0 │ 5,0 │      │     │    │    │     │ 5,0 │ 5,0 │       │    │    │    │     │ 5,0 │ 5,0 │       │    │    │    │     │ 5,0 │ 5,0 │       │     │     │     │      │ 20,0 │ 20,0 │       │

│МКД) приборами учета тепло- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│вой энергии, воды, электро- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергии и газа              │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергетические обследования │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │20,0 │20,0 │      │     │    │    │     │20,0 │20,0 │       │    │    │    │     │20,0 │20,0 │       │    │    │    │     │20,0 │20,0 │       │     │     │     │      │ 80,0 │ 80,0 │       │

│жилых зданий, составление   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергетических паспортов,   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│присвоение класса энерго-   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│эфективности и уровня благо-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│устройства                  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Инженерные изыскания и раз- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │35,0 │35,0 │      │     │    │    │     │35,0 │35,0 │       │    │    │    │     │35,0 │35,0 │       │    │    │    │     │35,0 │35,0 │       │     │     │     │      │140,0 │140,0 │       │

│работка проектно-сметной до-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│кументации капитального ре- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│монта многоквартирных и жи- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│лых домов на основе энерге- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тических паспортов и реко-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│мендаций энергоаудиторов    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Капитальный ремонт много-   │    │  │  │     │     │     │      │150,0│50,0│50,0│     │50,0 │300,0│3571,4│50,0 │50,0│50,0│     │400,0│550,0│6547,6 │50,0│50,0│50,0│     │500,0│650,0│7738,1 │50,0│50,0│50,0│     │600,0│750,0│8928,6 │300,0│200,0│200,0│      │1550,0│2250,0│26785,7│

│квартирных и жилых домов по │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергосервисным договорам   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(контрактам)                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия некапитального  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │10,0 │10,0 │7000,0│10,0 │10,0│10,0│     │10,0 │40,0 │14000,0│20,0│20,0│20,0│     │10,0 │70,0 │28000,0│20,0│20,0│20,0│     │10,0 │70,0 │56000,0│50,0 │50,0 │50,0 │      │ 40,0 │190,0 │105000 │

│характера по тепловой защите│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│строительных конструкций    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│МКД, жилых помещений и мест │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│общего пользования, общедо- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│мовых и квартирных сооруже- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ний, сетей и энергоустановок│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проведение гидравлической   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │7000,0│     │    │    │     │     │     │14000,0│    │    │    │     │     │     │14000,0│    │    │    │     │     │     │14000,0│     │     │     │      │      │      │ 49000 │

│регулировки, автоматиче-    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ской/ручной балансировки    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│распределительных систем    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│отопления и стояков в МКД   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Восстановление/внедрение    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │10,0 │10,0 │5000,0│     │    │    │     │10,0 │10,0 │5000,0 │    │    │    │     │10,0 │10,0 │5000,0 │    │    │    │     │10,0 │10,0 │5000,0 │     │     │     │      │ 40,0 │ 40,0 │ 20000 │

│циркуляционных систем в сис-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│темах горячего водоснабжения│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│МКД                         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Замена ламп накаливания (50 │    │  │  │     │     │     │      │ 3,0 │3,0 │3,0 │     │ 1,0 │10,0 │491,3 │ 3,0 │3,0 │3,0 │     │ 1,0 │10,0 │ 491,3 │6,0 │6,0 │6,0 │     │ 2,0 │20,0 │ 982,7 │10,0│10,0│10,0│     │ 2,0 │32,0 │ 982,7 │22,0 │22,0 │22,0 │      │ 6,0  │ 72,0 │ 2948  │

│тыс. + 50 тыс. + 100 тыс. + │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│100 тыс.) на современные    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергоэффективные системы   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│внутреннего и наружного     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│освещения многоквартирных   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│и жилых зданий              │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Внедрение частотно-регули-  │    │  │  │     │     │     │      │20,0 │    │    │20,0 │     │40,0 │500,0 │10,0 │    │    │40,0 │     │50,0 │1000,0 │10,0│    │    │50,0 │     │60,0 │1000,0 │10,0│    │    │60,0 │     │70,0 │1000,0 │50,0 │     │     │170,0 │      │220,0 │ 3500  │

│руемого привода электродви- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гателей и оптимизация систем│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│электродвигателей в МКД     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проект "Энергоэффективный   │    │  │  │     │     │     │      │10,0 │10,0│20,0│     │100,0│140,0│      │ 5,0 │5,0 │20,0│     │100,0│130,0│ 357,1 │5,0 │5,0 │10,0│     │100,0│120,0│ 714,3 │    │    │    │     │     │     │2142,9 │20,0 │20,0 │50,0 │      │300,0 │390,0 │3214,3 │

│квартал" в Первомайском рай-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│оне города Ростова-на-Дону -│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Энергетическая санация МКД │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│под управлением ООО "Комму- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│нальщик Дона", ТЭО, проект, │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│СМР, ПНР. Котельные:        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│Вятская, 37/3, Казахская,   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│85 и 73; жилых МКД          │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проект "Энергоэффективный   │    │  │  │     │     │     │      │ 1,0 │1,0 │2,0 │     │10,0 │14,0 │      │ 1,0 │1,0 │2,0 │     │10,0 │14,0 │ 50,0  │1,0 │1,0 │2,0 │     │20,0 │24,0 │ 100,0 │1,0 │1,0 │2,0 │     │20,0 │24,0 │ 300,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 8,0 │      │ 60,0 │ 76,0 │ 450,0 │

│дом" в Октябрьском районе   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│города Ростова-на-Дону -    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Повышение энергетической   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│эффективности МКД под управ-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│лением группы компаний      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Лидер"                     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проект "Энергоэффективный   │    │  │  │     │     │     │      │ 1,0 │1,0 │5,0 │     │10,0 │17,0 │      │ 1,0 │1,0 │5,0 │     │20,0 │27,0 │ 339,6 │2,0 │2,0 │10,0│     │53,0 │67,0 │ 679,2 │2,0 │2,0 │10,0│     │60,0 │74,0 │1358,3 │ 6,0 │ 6,0 │30,0 │      │143,0 │185,0 │ 2377,0│

│дом" в Ворошиловском, Киров-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ском и Советском районах    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│города Ростова-на-Дону -    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"Теплозащита и реконструкция│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│инженерных систем МКД под   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│управлением Холдинга "УО    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ЖКХ" (59 тыс. кв. м)        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проект "Энергоэффективный   │    │  │  │     │     │     │      │ 1,0 │1,0 │2,0 │     │10,0 │14,0 │      │ 1,0 │1,0 │2,0 │     │10,0 │14,0 │ 50,0  │1,0 │1,0 │2,0 │     │20,0 │24,0 │ 100,0 │1,0 │1,0 │2,0 │     │20,0 │24,0 │ 300,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 8,0 │      │ 60,0 │ 76,0 │ 450,0 │

│квартал" - "Повышение энер- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гетической эффективности МКД│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│под управлением ООО "Промин-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│вест"                       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры"                                 │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Составление, оформление и   │    │  │  │     │     │     │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │ 2,0 │     │     │      │      │ 2,0  │       │

│анализ топливно-энергетиче- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ских балансов, а также еди- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ных методологических основ  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│формирования текущих, ретро-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│спективных и перспективных  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│топливно-энергетических ба- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│лансов и основных индикато- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ров, демонстрирующих эффек- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тивность использования      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│топливно-энергетических     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ресурсов                    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │124,4│148,9│273,3│ 53,6 │     │    │    │362,3│107,5│469,8│784,1 │     │    │    │148,6│69,4 │218,0│1177,9 │    │    │    │     │     │     │1177,9 │    │    │    │     │     │     │1177,9 │     │     │     │635,3 │325,8 │961,1 │4371,2 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ОАО ПО "Водоканал"          │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │829,5│34,9 │864,4│1485,1│     │    │    │665,6│     │665,6│1859,7 │    │    │    │609,6│     │609,6│1837,6 │    │    │    │     │     │     │1837,6 │     │     │     │2104,7│ 34,9 │2139,6│ 7020,0│

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│филиала ОАО "МРСК-Юга" "Рос-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│товэнерго" и ОАО "Энергосбыт│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│Ростовэнерго"               │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│филиала ОАО "Донэнерго" РГЭС│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│и ООО "Донэнергосбыт"       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │21,9 │     │21,9 │1572,6│     │    │    │     │     │     │1572,6│     │    │    │     │     │     │1572,6 │    │    │    │     │     │     │1572,6 │    │    │    │     │     │     │1572,6 │     │     │     │ 21,9 │      │ 21,9 │7862,9 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ОАО "Ростовоблгаз",         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ОАО "Ростовгоргаз" и        │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ООО "Ростоврегионгаз"       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │45,9 │     │45,9 │2985,4│     │    │    │142,4│     │142,4│7317,5│     │    │    │225,8│     │225,8│15680,7│    │    │    │     │     │     │15680,7│    │    │    │     │     │     │15680,7│     │     │     │414,2 │      │414,2 │57345,2│

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│филиала ОАО "ЛУКОЙЛ-Ростов- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энерго" Ростовского ПП      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │326,1│     │326,1│262,3 │     │    │    │310,8│76,2 │387,0│199,6 │     │    │    │     │     │     │ 199,6 │    │    │    │     │     │     │ 199,6 │    │    │    │     │     │     │ 199,6 │     │     │     │636,8 │ 76,2 │713,0 │1060,6 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│филиала ОАО "ЛУКОЙЛ-Ростов- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энерго" РТС                 │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│33,0│  │  │14,4 │     │47,4 │      │291,3│    │    │10,1 │     │301,4│409,8 │316,1│    │    │23,3 │     │339,4│ 430,1 │    │    │    │     │     │     │ 523,7 │    │    │    │     │     │     │ 523,7 │640,4│     │     │ 47,7 │      │688,1 │1887,4 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│МУП "Теплокоммунэнерго"     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │     │25,4 │25,4 │      │     │4,2 │    │10,6 │     │14,8 │271,6 │     │31,6│    │10,8 │14,2 │56,6 │ 493,0 │    │6,2 │    │ 8,9 │26,0 │41,1 │ 521,9 │    │6,2 │    │12,1 │21,2 │39,5 │1697,5 │     │48,2 │     │ 42,3 │ 86,8 │177,2 │2984,0 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ОАО "Коммунальщик Дона" ТСО │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │10,3 │ 4,7 │15,0 │ 10,6 │     │    │    │11,4 │10,0 │21,4 │ 16,8 │     │    │    │26,2 │     │26,2 │ 37,8  │    │    │    │25,6 │     │25,6 │ 82,9  │    │    │    │25,4 │     │25,4 │ 147,3 │     │     │     │ 98,9 │ 14,7 │113,6 │ 295,5 │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ОАО "Коммунальщик Дона" ЭСО │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергосбережение и повышение│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ООО "Ростсельмашэнерго"     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                               Подпрограмма "Выявление и организация эксплуатации бесхозяйных и брошенных сетей инженерно-технического обеспечения и энергоустановок"                                                │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по выявлению    │    │  │  │     │     │     │      │ 2,0 │2,0 │10,0│     │     │14,0 │      │ 2,0 │2,0 │10,0│     │     │14,0 │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 4,0 │ 4,0 │20,0 │      │      │ 28,0 │       │

│бесхозяйных объектов недви- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│жимого имущества, используе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│мых для передачи энергетиче-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ских ресурсов (включая газо-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│снабжение, тепло- и электро-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│снабжение), организации по- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│становки в установленном по-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│рядке таких объектов на учет│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│в качестве бесхозяйных объ- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ектов недвижимого имущества │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│и затем признанию права му- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ниципальной собственности на│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│такие бесхозяйные объекты   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│недвижимого имущества       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по организации  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │ 5,0 │     │ 5,0 │      │     │    │    │10,0 │     │10,0 │       │    │    │    │10,0 │     │10,0 │       │    │    │    │15,0 │     │15,0 │       │     │     │     │ 40,0 │      │ 40,0 │       │

│управления бесхозяйными объ-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ектами недвижимого имущест- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ва, используемыми для пере- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│дачи энергетических ресур-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сов, с момента выявления    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│таких объектов, в том числе │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│определению источника ком-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│пенсации возникающих при их │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│эксплуатации нормативных по-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│терь энергетических ресурсов│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│(включая тепловую энергию,  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│электрическую энергию), в   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│частности за счет включения │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│расходов на компенсацию дан-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ных потерь в тариф организа-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ции, управляющей такими     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│объектами                   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по реконструкции│    │  │  │     │     │     │      │ 5,0 │    │    │     │     │ 5,0 │      │     │    │    │     │35,0 │35,0 │ 150,0 │    │    │    │     │50,0 │50,0 │ 150,0 │    │    │    │     │     │     │ 150,0 │ 5,0 │     │     │      │ 85,0 │ 90,0 │ 450,0 │

│и восстановлению брошенных и│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│бесхозяйных ВНС подкачки    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│холодной воды в МКД         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Реконструкция бесхозяйных   │4,5 │  │  │     │     │ 4,5 │      │     │    │    │     │     │     │ 14,3 │     │    │    │     │     │     │ 14,3  │    │    │    │     │     │     │ 14,3  │    │    │    │     │     │     │ 14,3  │ 4,5 │     │     │      │      │ 4,5  │ 57,1  │

│тепловых сетей и ЦТП по     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│адресу Криворожская, 70     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Реконструкция бесхозяйных   │    │  │  │     │     │     │      │ 6,0 │    │    │     │     │ 6,0 │ 15,0 │     │    │    │     │     │     │ 15,0  │    │    │    │     │     │     │ 15,0  │    │    │    │     │     │     │ 15,0  │ 6,0 │     │     │      │      │ 6,0  │ 60,0  │

│тепловых сетей и ЦТП по     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│адресу Ленина, 251          │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                                        Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отраслях промышленности и торговли города"                                                         │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Энергетические обследования │    │  │  │     │ 1,0 │ 1,0 │      │     │    │    │     │50,0 │50,0 │      │     │    │    │     │50,0 │50,0 │       │    │    │    │     │50,0 │50,0 │       │    │    │    │     │50,0 │50,0 │       │     │     │     │      │201,0 │201,0 │       │

│предприятий и организаций,  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│составление энергетических  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│паспортов                   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия, направленные на│    │  │  │     │     │     │      │ 1,0 │1,0 │1,0 │     │     │ 3,0 │ 50,0 │ 1,0 │1,0 │2,0 │     │     │ 4,0 │ 200,0 │1,0 │1,0 │5,0 │     │     │ 7,0 │ 400,0 │1,0 │1,0 │5,0 │     │     │ 7,0 │ 400,0 │ 4,0 │ 4,0 │13,0 │      │      │ 21,0 │1050,0 │

│стимулирование приобретения │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гражданами и юридическими   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│лицами энергоэффективных    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│товаров и промышленной      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│продукции                   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                                                      Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве"                                                                       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия, направленные на│    │  │  │     │     │     │      │     │1,0 │    │     │     │ 1,0 │      │     │1,0 │    │     │     │ 1,0 │ 400,0 │    │1,0 │    │     │     │ 1,0 │1000,0 │    │1,0 │    │     │     │ 1,0 │1000,0 │     │ 4,0 │     │      │      │ 4,0  │2400,0 │

│стимулирование применения   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│застройщиами энергоэффектив-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ных материалов, оборудова-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ния, технологий             │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                                          Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности дорожной инфраструктуры и на транспорте"                                                           │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Планирование работы транс-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│порта и транспортных процес-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сов (развитие системы логи- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│стики)                      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Строительство автомобильных │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│газонаполнительных компрес- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сорных станций              │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Мероприятия по замещению    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│природным газом бензина,    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│используемого транспортными │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│средствами в качестве мотор-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ного топлива                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                              Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы наружного освещения городских земель общего пользования"                                               │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка и утверждение    │1,2 │  │  │     │     │ 1,2 │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 1,2 │     │     │      │      │ 1,2  │       │

│схемы развития наружного    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│освещения города            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка на основе муници-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│пально-частного пратнерства │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│долгосрочной городской целе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│вой программы "Развитие, мо-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│дернизация и повышение энер-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│гетической эффективности    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│системы наружного освещения │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│города Ростова-на-Дону"     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка и корректировка  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│требований к программе энер-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│госбережения и повышения    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергетической эффективности│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│МКП "Ростгорсвет"           │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Замена светильников с лампа-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │ 4,8 │ 4,8 │ 27,3 │     │    │    │     │     │     │ 27,3  │    │    │    │     │     │     │ 27,3  │    │    │    │     │     │     │ 27,3  │     │     │     │      │ 4,8  │ 4,8  │ 109,1 │

│ми накаливания 150 Вт на    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергоэффективные светильни-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ки до 70 Вт в количестве 720│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│шт.                         │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Замена светильников ДРЛ-125 │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │60,3 │60,3 │170,1 │     │    │    │     │     │     │ 170,1 │    │    │    │     │     │     │ 170,1 │    │    │    │     │     │     │ 170,1 │     │     │     │      │ 60,3 │ 60,3 │ 680,5 │

│Вт на энергоэффективные     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│светильники до 70-100 Вт    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│в количестве 9 тыс. шт.     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Монтаж и наладка 193 контро-│    │  │  │     │ 1,0 │ 1,0 │      │     │    │    │     │ 7,7 │ 7,7 │626,5 │     │    │    │     │     │     │ 626,5 │    │    │    │     │     │     │ 626,5 │    │    │    │     │     │     │ 626,5 │     │     │     │      │ 8,7  │ 8,7  │2505,8 │

│лируемых шкафов телеуправле-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ния системами наружного     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│освещения АСУ УО            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│                                                              Подпрограмма "Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения на территории города"                                                              │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┬────┬──┬──┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Организационные мероприятия │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка и реализация му- │0,5 │  │  │     │     │ 0,5 │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │ 2,5 │     │     │      │      │ 2,5  │       │

│ниципальной программы стати-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│стического наблюдения за    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергосбережением на терри- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│тории города по договору с  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│Территориальным органом Фе- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│деральной службы государст- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│венной статистики по Ростов-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ской области                │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Сбор, обобщение и представ- │0,5 │  │  │     │     │ 0,5 │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │      │ 0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │0,5 │    │    │     │     │ 0,5 │       │ 2,5 │     │     │      │      │ 2,5  │       │

│ление оператору государст-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│венной информационной систе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│мы информации, указанной в  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│п. 10 Правил создания госу- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│дарственной информационной  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│системы в области энергосбе-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│режения, утв. ПП N 391      │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│от 01.06.2010               │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проведение семинаров и уча- │0,1 │  │  │     │     │ 0,1 │      │ 0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │      │ 0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │ 0,5 │     │     │      │      │ 0,5  │       │

│стие в семинарах, выставках,│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│"круглых столах" по вопросам│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергосбережения            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Повышение квалификации, пе- │0,2 │  │  │     │     │ 0,2 │      │ 0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │      │ 0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │ 1,0 │     │     │      │      │ 1,0  │       │

│реподготовка и обучение му- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ниципальных служащих и лиц, │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ответственных за энергосбе- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│режение на территории города│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Проведение социологических  │0,1 │  │  │     │     │ 0,1 │      │ 0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │      │ 0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │0,1 │    │    │     │     │ 0,1 │       │ 0,5 │     │     │      │      │ 0,5  │       │

│опросов населения, юридиче- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ских лиц и предпринимателей │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка и реализация пла-│0,2 │  │  │     │     │ 0,2 │      │ 0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │      │ 0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │0,2 │    │    │     │     │ 0,2 │       │ 1,0 │     │     │      │      │ 1,0  │       │

│на освещения реализации му- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ниципальной программы энер- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│госбережения, пропаганды    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│энергоэффективности, разме- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│щения социальной рекламы на │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│транспорте, на билбордах,   │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│местных теле- и радиостанци-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ях, кинотеатрах, местах     │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│общего пользования в МКД    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Создание муниципальной энер-│10,0│  │  │     │     │10,0 │      │ 8,0 │    │    │     │     │ 8,0 │      │ 8,0 │    │    │     │     │ 8,0 │       │8,0 │    │    │     │     │ 8,0 │       │8,0 │    │    │     │     │ 8,0 │       │42,0 │     │     │      │      │ 42,0 │       │

│госервисной и энергоаудитор-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ской компании в форме муни- │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ципального бюджетного учреж-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│дения                       │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Технические и технологиче-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│ские мероприятия            │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Разработка, содержание и    │0,5 │  │  │     │     │ 0,5 │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │ 0,5 │     │     │      │      │ 0,5  │       │

│обновление не реже 1 раза в │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│квартал веб-сайта "Энерго-  │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│сбережение в городе Ростове-│    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

│на-Дону"                    │    │  │  │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │      │     │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │    │    │    │     │     │     │       │     │     │     │      │      │      │       │

├────────────────────────────┼────┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Всего                       │ 53 │  │  │ 543 │ 201 │ 797 │ 5919 │ 753 │ 74 │243 │1702 │ 990 │3763 │37558 │ 650 │107 │254 │1150 │1152 │3312 │ 65925 │137 │ 93 │255 │ 704 │1240 │2429 │ 83349 │136 │ 92 │249 │ 112 │1192 │1781 │116287 │1728 │ 366 │1001 │ 4212 │ 4775 │12082 │309038 │

└────────────────────────────┴────┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА

- Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от 14.10.2010 N 782

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основания для разработки:

1) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

3) Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещения заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд";

4) Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Муниципальные заказчики:

1) Администрация города Ростова-на-Дону в лице МУ "Городское хозяйственное управление";

2) МУ "Управление образования города Ростова-на-Дону";

3) МУ "Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону";

4) МУ "Управление культуры города Ростова-на-Дону";

5) МУ "Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону";

6) МУ "Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону";

7) МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития".

Разработчики: муниципальные учреждения, в оперативном управлении которых находятся здания, помещения или сооружения (далее - Объекты), финансирование содержания которых осуществляется муниципальным заказчиком.

Состав Программы:

1) перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых запланировано с использованием бюджетных средств;

3) перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);

4) формы отчетности.

Исходные данные по состоянию на 01.01.2010 и 31.12.2007:

1) исходный уровень потребления ресурсов;

2) общеполезная площадь Объектов;

3) оснащение Объектов приборами учета ресурсов.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения:

1) снижение в сопоставимых условиях объема потребленных учреждением воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов;

2) ежегодное снижение объема потребленных ресурсов не менее чем на три процента;

3) экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетным учреждением указанных выше ресурсов;

4) доля объемов электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых (используемых) Объектами, - 100%;

5) изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

6) объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объектов;

7) экономия электрической и тепловой энергии, воды и природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий);

8) удельный расход электрической и тепловой энергии, воды и природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

9) удельный расход электрической и тепловой энергии, воды и природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

10) изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды и природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

11) изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды и природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

12) изменение отношения удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды и природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета;

13) доля объемов электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, потребляемых (используемых) бюджетными учреждениями, оплата которых осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, потребляемых (используемых) бюджетными учреждениями, подведомственными муниципальному заказчику, - 100%;

14) доля и динамика расходов муниципального заказчика на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

15) доля и динамика расходов муниципального заказчика на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

16) доля Объектов, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, - 100%;

17) число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным заказчиком и подведомственными ему учреждениями;

18) доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении).

Обязательные мероприятия:

1) установка и ввод в эксплуатацию до 01.01.2011 общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

2) энергетическое обследование Объектов, составление энергетических паспортов, срок - до 31.12.2012;

3) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

4) мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

5) мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива;

6) информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

7) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

7.1. для бытовых энергопотребляющих устройств - наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов;

7.2. для устанавливаемых систем управления освещением - наличие одной из следующих функций:

управление освещенностью по заданному расписанию;

управление освещенностью в зависимости от наличия (отсутствия) людей в помещении;

управление освещенностью в зависимости от интенсивности естественного освещения с автоматическим включением (выключением) или изменением яркости освещения не менее чем на 50 процентов;

8) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии мощностью более 5 гигакалорий в час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

9) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии (за исключением объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии мощностью менее 5 гигакалорий в час) - обеспечение коэффициента полезного использования энергии не менее 85 процентов при нормальном режиме работы (под коэффициентом полезного использования энергии понимается отношение энергии произведенного тепла к энергии потраченного топлива);

10) для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - обеспечение суммарного коэффициента полезного использования энергии не менее 70 процентов в когенерационном цикле при нормальном режиме работы (под суммарным коэффициентом полезного использования энергии понимается суммарное отношение тепловой и электрической энергии к энергии потраченного топлива);

11) мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Формы отчетности.

Заведующий сектором

нормативных документов

Администрации города

Т.Н.ТАРЕЕВА