- АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2007 г. N 395-а

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2008 - 2012 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

(в ред. Постановления Администрации ЯО от 14.12.2007 N 659-а,

Постановлений Правительства ЯО от 18.06.2008 N 297-п,

от 11.02.2009 N 81-п, от 11.03.2009 N 225-п,

от 28.04.2009 N 414-п, от 29.05.2009 N 505-п,

от 15.09.2009 N 933-п, от 04.12.2009 N 1143-п,

от 25.12.2009 N 1244-п, от 26.02.2010 N 88-п,

от 26.08.2010 N 653-п, от 06.09.2010 N 659-п,

от 28.10.2010 N 795-п, от 23.12.2010 N 974-п,

от 15.04.2011 N 246-п, от 27.09.2011 N 733-п,

от 15.12.2011 N 977-п)

В целях реализации Закона Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" Администрация области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года (далее - Программа) в новой редакции (прилагается).

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п, от 28.10.2010 N 795-п)

2. Утратил силу с 4 декабря 2009 года. - Постановление Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п.

3. Департаменту топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Шарошихин И.П.), департаменту финансов Ярославской области (Федоров А.П.) при разработке областного бюджета на 2010 - 2012 годы предусматривать средства на реализацию Программы.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:

- в срок до 01.09.2010 разработать, согласовать с департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и принять программы энергосбережения муниципальных образований на 2011 - 2013 годы;

- ежегодно, до 1 февраля, представлять в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области отчет о ходе реализации программы энергосбережения муниципального образования за прошедший год.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<1>. Департаменту топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Шарошихин И.П.):

- ежегодно, до 30 мая года, следующего за отчетным, представлять в Правительство области отчет о ходе реализации региональной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащий сведения об объемах использованных энергоресурсов;

- в 2-месячный срок после вступления в силу Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработать и утвердить порядок расходования органами государственной власти Ярославской области, государственными учреждениями Ярославской области и государственными унитарными предприятиями Ярославской области средств, сэкономленных за счет энергосбережения относительно плановых затрат.

(п. 4<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<2>. Департаменту строительства Ярославской области:

- в срок до 01.01.2010 образовать рабочую группу по разработке механизма реализации Программы в строительной отрасли;

- в срок до 01.01.2010 разработать порядок взаимодействия с организациями строительного комплекса Ярославской области и требования по реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в строительной отрасли;

- в срок до 01.07.2010 разработать методические рекомендации по дополнительным мерам энергосбережения при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий;

- ежегодно до 1 мая представлять в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области информацию о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях строительной сферы области за прошедший год, содержащую сведения об объемах использованных энергоресурсов.

(п. 4<2> в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.12.2009 N 1244-п)

4<3>. Департаменту промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и туризма Ярославской области (Даниленко Р.А.):

- в срок до 01.01.2010 разработать порядок взаимодействия с промышленными предприятиями Ярославской области и формы мониторинга реализации мероприятий по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях области, получающих государственную поддержку;

- ежегодно до 1 мая представлять в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области информацию о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на промышленных предприятиях области за прошедший год, содержащую сведения об объемах использованных энергоресурсов.

(п. 4<3> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<4>. Департаменту агропромышленного комплекса Ярославской области (Филиппов В.Л.) ежегодно, до 1 мая, представлять в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области информацию о ходе реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в агропромышленном комплексе области за прошедший год, содержащую сведения об объемах использованных энергоресурсов.

(п. 4<4> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<5>. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области (Лебедев А.Н.):

- в срок до 01.12.2009 образовать рабочую группу по реализации подпрограммы "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета" Программы с участием представителей департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

- в срок до 01.03.2010 представить предложения по внесению изменений в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008 - 2010 годы в части дополнения ее индикаторов показателями энергетической эффективности;

- ежегодно, до 1 мая, представлять в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области информацию о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе области за прошедший год, содержащую сведения об объемах использованных и сэкономленных энергоресурсов.

(п. 4<5> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<6>. Управлению Правительства области по организационному развитию органов исполнительной власти области (Алевров В.Ю.) совместно с департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (Шарошихин И.П.) подготовить предложения по изменению Порядка проведения ежегодной оценки деятельности руководителей органов исполнительной власти и структурных подразделений аппарата Правительства области, утвержденного постановлением Правительства области от 09.07.2009 N 667-п "О проведении ежегодной оценки деятельности руководителей органов исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделений аппарата Правительства области", с учетом работы по повышению энергоэффективности в органе исполнительной власти Ярославской области или структурном подразделении аппарата Правительства области.

(п. 4<6> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

4<7>. Управлению по вопросам местного самоуправления Правительства области (Чудайкин А.М.) в срок до 30.12.2009 подготовить изменения в постановление Губернатора от 05.02.2009 N 40 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области", включив в состав экспертной группы по проведению оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области, утвержденный постановлением, представителя департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

(п. 4<7> введен Постановлением Правительства ЯО от 04.12.2009 N 1143-п)

Председатель Правительства -

первый зам. Губернатора

Ярославской области

И.И.СКОРОХОДОВА

- Утверждена

постановлением

Администрации области

от 12.09.2007 N 395-а

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2012

ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

(в ред. Постановлений Правительства ЯО

от 04.12.2009 N 1143-п, от 26.02.2010 N 88-п,

от 26.08.2010 N 653-п, от 06.09.2010 N 659-п,

от 28.10.2010 N 795-п, от 23.12.2010 N 974-п,

от 15.04.2011 N 246-п, от 27.09.2011 N 733-п,

от 15.12.2011 N 977-п)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование - областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" (далее - Программа).

Заказчик Программы - Правительство Ярославской области.

Основание разработки Программы - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области";

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

Куратор Программы - заместитель Губернатора области Епанешников А.В.

Ответственный исполнитель Программы - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Исполнители Программы - Правительство Ярославской области в лице управления делами Правительства Ярославской области (далее - управление делами);

- департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;

- департамент культуры Ярославской области;

- департамент образования Ярославской области;

- департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области;

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

- департамент строительства Ярославской области;

- департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.08.2010 N 653-п)

- департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.08.2010 N 653-п)

- департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;

- органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области (далее - органы местного самоуправления).

Основной разработчик Программы - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Цель и задачи Программы:

цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославской области за счет:

- перевода экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития;

- развития энергетического комплекса области на базе широкого применения когенерационных установок;

задачи Программы:

- организация ведения топливно-энергетического баланса региона, обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов и энергоемкость региона, их мониторинга, в том числе с использованием информационно-аналитической системы ведения топливно-энергетических балансов;

- проведение широкомасштабной модернизации теплоэнергетического комплекса области на базе внедрения современных высокоэффективных газотурбинных и газопоршневых когенерационных установок;

- внедрение энергетических паспортов и проведение энергетических обследований (энергоаудита) на всех объектах областной бюджетной сферы, установка нормативов и лимитов потребления коммунальных ресурсов, внедрение системы ежегодных заданий по их экономии для учреждений областной бюджетной сферы;

- обеспечение перехода организаций областной бюджетной сферы и бюджетных муниципальных организаций при расчетах с организациями коммунального комплекса только по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов;

- переход во всех учреждениях областной бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания, создание условий для перехода на энергосберегающие приборы освещения в муниципальных образованиях и отраслях экономики области;

- обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах области в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов;

- реализация целевых программ по повышению эффективности использования энергии в муниципальных районах и городских округах области, принятие планов мероприятий по энергосбережению в каждом городском или сельском поселении Ярославской области;

- разработка схем теплоснабжения крупных населенных пунктов и проведение мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения в данных населенных пунктах Ярославской области;

- завершение интеграции электросетевых организаций области в единый комплекс для проведения сбалансированной работы по снижению технологических потерь при передаче электрической энергии.

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход Программы, - снижение энергоемкости регионального валового продукта;

- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива);

- ввод мощностей когенерационных установок;

- ежегодный отпуск тепловой энергии от когенерационных установок (в сопоставимых условиях);

- объем потерь в электрических сетях области;

- количество муниципальных программ энергосбережения, принятых в установленном порядке в муниципальных районах и городских округах;

- удельный вес организаций коммунального комплекса, принявших в установленном порядке программы энергосбережения;

- удельный расход энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;

- доля органов государственной власти, государственных учреждений Ярославской области, имеющих приборы учета тепловой энергии;

- доля органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, ведущих топливно-энергетические балансы;

- доля органов государственной власти государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, в которых проведены энергетические обследования;

- доля органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;

- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

Целевые индикаторы на перспективу до 2020 года рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

Сроки и этапы реализации Программы - 2008 - 2012 годы;

первый этап - 2008 - 2009 годы;

второй этап - 2010 - 2012 годы.

Перечень подпрограмм - "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета";

"Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики".

Объемы и источники финансирования Программы - 11276,535 млн. рублей <*> - всего, из них средства:

- областного бюджета - 463,041 млн. рублей,

в том числе:

2008 год - 40,608 млн. рублей;

2009 год - 44,566 млн. рублей;

2010 год - 122,347 млн. рублей;

2011 год - 82,958 млн. рублей;

2012 год - 172,562 млн. рублей;

- внебюджетных источников - 10493,599 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 220,685 млн. рублей;

2009 год - 306,159 млн. рублей;

2010 год - 3107,121 млн. рублей;

2011 год - 3163,469 млн. рублей;

2012 год - 3696,165 млн. рублей.

--------------------------------

<*> С учетом средств федерального бюджета при условии их выделения в 2011 году в размере 39277,7 тыс. рублей в рамках предоставления федеральных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<**> С учетом средств местных бюджетов при их выделении в установленном порядке.

Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617 млн. рублей - всего, в том числе:

2008 год - 1,975 млн. рублей;

2009 год - 45,0 млн. рублей;

2010 год - 70,350 млн. рублей;

2011 год - 70,303 млн. рублей;

2012 год - 92,989 млн. рублей.

(позиция в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

Ожидаемые конечные результаты Программы:

- снижение в 2012 году показателей энергоемкости на 15,1 процента по сравнению с 2007 годом;

- экономия энергии в размере не менее 675 тысяч тонн условного топлива за весь период реализации Программы;

- обеспечение начиная с 2009 года ведения топливно-энергетического баланса региона с использованием информационно-аналитической системы;

- полный переход к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций областной бюджетной сферы по показаниям приборов учета;

- проведение энергетических обследований (энергоаудита) и наличия энергетических паспортов во всех органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях;

- проведение к 2012 году энергетических обследований (энергоаудита) и оформление энергетических паспортов в 70 процентах от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий области;

- переход к 2011 году во всех учреждениях областной бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

- ввод к 2013 году в действие 135,5 МВт установленной электрической мощности когенерационных установок;

- увеличение производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на 1372 тысячи Гкал;

- суммарная экономия в период реализации Программы средств областного бюджета, направляемых на оплату коммунальных услуг, в сумме 214 миллионов рублей за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, нормирования и лимитирования энергопотребления;

- установка в многоквартирных жилых домах области не менее 5000 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 4500 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 4800 общедомовых приборов учета электроэнергии;

- суммарная экономия в период реализации Программы средств местных бюджетов, направляемых на оплату коммунальных услуг, в сумме 320 миллионов рублей за счет реализации во всех городских округах и муниципальных районах Ярославской области муниципальных целевых программ энергосбережения;

- принятие планов мероприятий по энергосбережению в 80 городских и сельских поселениях Ярославской области;

- суммарное снижение к 2013 году технологических потерь при передаче электрической энергии на 160 млн. кВт/ч;

- повышение квалификации и подготовка в период реализации Программы не менее 350 специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии.

Ответственные лица для контактов - Шарошихин Игорь Павлович - директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, тел. 40-19-06;

Лукашов Андрей Иванович - первый заместитель директора департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, тел. 40-00-50;

Травников Евгений Романович - заместитель председателя комитета департамента - начальник отдела технической экспертизы и энергосбережения комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, тел. 40-00-84.

- ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

┌─────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование ресурсов  │ Единица │                       Потребность                        │

│                         │измерения├──────────┬───────────────────────────────────────────────┤

│                         │         │  всего   │             в том числе по годам              │

│                         │         │          ├────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│                         │         │          │  2008  │  2009  │  2010   │  2011   │  2012   │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│            1            │    2    │    3     │   4    │   5    │    6    │    7    │    8    │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Финансовые ресурсы -     │млн. руб.│11276,535 │263,268 │395,725 │3299,818 │3356,0077│3961,716 │

│всего,                   │         │   <*>    │  <*>   │  <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- областной бюджет <**>  │млн. руб.│  463,041 │ 40,608 │ 44,566 │ 122,347 │  82,958 │ 172,562 │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- внебюджетные источники │млн. руб.│10493,599 │220,685 │306,159 │3107,121 │3163,469 │3696,165 │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- федеральный бюджет     │млн. руб.│   39,2777│        │        │         │  39,2777│         │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- местные бюджеты        │млн. руб.│  280,617 │  1,975 │ 45     │  70,35  │  70,303 │  92,989 │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Затраты по направлениям  │         │          │        │        │         │         │         │

│расходов:                │         │          │        │        │         │         │         │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- межотраслевые          │млн. руб.│  155,686 │ 17,028 │ 24,4   │  28,2   │  43,058 │  43,0   │

│мероприятия по           │         │          │        │        │         │         │         │

│энергосбережению,        │         │          │        │        │         │         │         │

│научно-исследовательские │         │          │        │        │         │         │         │

│и опытно-конструкторские │         │          │        │        │         │         │         │

│работы в сфере           │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоресурсосбережения -│         │          │        │        │         │         │         │

│всего,                   │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │   24,445 │  0,778 │  3,15  │   2,68  │   5,237 │  12,6   │

│- внебюджетные источники │         │  122,47  │ 16,25  │ 21,25  │  25,52  │  29,05  │  30,4   │

│- федеральный бюджет     │         │    8,771 │        │        │         │   8,771 │         │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│  577,41  │ 45,55  │ 57,2   │ 132,76  │ 158,98  │ 182,92  │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│промышленности - всего,  │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    -     │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │  577,41  │ 45,55  │ 57,2   │ 132,76  │ 158,98  │ 182,92  │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│  373,299 │ 57,6   │ 70     │  73,064 │  82,172 │  90,488 │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│электроэнергетике -      │         │          │        │        │         │         │         │

│всего,                   │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    0,375 │  0,175 │  0,2   │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │  372,924 │ 57,4   │ 69,8   │  73,064 │  82,172 │  90,488 │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│  100,95  │ 15,0   │ 17,0   │  19,75  │  23,05  │  26,15  │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│сельском хозяйстве -     │         │          │        │        │         │         │         │

│всего,                   │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    -     │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │  100,95  │ 15,0   │ 17,0   │  19,75  │  23,05  │  26,15  │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│  211,095 │ 37,735 │ 17,216 │  40,062 │  19,916 │  96,166 │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│социальной сфере - всего,│         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │  196,614 │ 37,735 │ 17,216 │  36,24  │  14,561 │  90,862 │

│- внебюджетные источники │         │   14,481 │  -     │  -     │   3,822 │   5,355 │   5,304 │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│   54,75  │  9,75  │ 10     │  11,0   │  12,0   │  12,0   │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│строительном комплексе - │         │          │        │        │         │         │         │

│всего,                   │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    -     │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │   54,75  │  9,75  │ 10     │  11,0   │  12,0   │  12,0   │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│   24,5   │   -    │   -    │    -    │    -    │  24,5   │

│повышению                │         │          │        │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│транспортном комплексе - │         │          │        │        │         │         │         │

│всего,                   │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    -     │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │   24,5   │   -    │   -    │    -    │    -    │  24,5   │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│ 1293,4207│ 61,66  │137,925 │ 354,62  │ 373,8237│ 365,392 │

│повышению                │         │   <*>    │  <*>   │  <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│муниципальных            │         │          │        │        │         │         │         │

│образованиях Ярославской │         │          │        │        │         │         │         │

│области - всего,         │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │  239,687 │   -    │ 24,0   │  83,427 │  63,16  │  69,1   │

│- внебюджетные источники │         │  742,61  │ 59,685 │ 68,925 │ 200,843 │ 209,854 │ 203,303 │

│- федеральный бюджет     │         │   30,5067│        │        │         │  30,5067│         │

│- местные бюджеты        │         │  280,617 │  1,975 │ 45,0   │  70,350 │  70,303 │  92,989 │

│                         │         │          │  <*>   │  <*>   │   <*>   │   <*>   │         │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- мероприятия по         │млн. руб.│   56,22  │ 18,97  │ 37,25  │    -    │    -    │    -    │

│повышению                │         │   <*>    │  <*>   │        │         │         │         │

│энергоэффективности в    │         │          │        │        │         │         │         │

│жилищно-коммунальном     │         │          │        │        │         │         │         │

│хозяйстве - всего,       │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    1,92  │  1,92  │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │   54,3   │ 17,05  │ 37,25  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- подпрограмма "Переход  │млн. руб.│  960,164 │   -    │ 24,734 │ 405,322 │ 530,108 │    -    │

│на отпуск коммунальных   │         │          │        │        │         │         │         │

│ресурсов потребителям в  │         │          │        │        │         │         │         │

│соответствии с           │         │          │        │        │         │         │         │

│показаниями коллективных │         │          │        │        │         │         │         │

│(общедомовых) приборов   │         │          │        │        │         │         │         │

│учета" - всего,          │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │          │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │    -     │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │  960,164 │   -    │ 24,734 │ 405,322 │ 530,108 │    -    │

├─────────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│- подпрограмма "Повышение│млн. руб.│ 7469,04  │   -    │   -    │2235,04  │2112,9   │3121,1   │

│энергоэффективности      │         │          │        │        │         │         │         │

│топливно-энергетического │         │          │        │        │         │         │         │

│комплекса Ярославской    │         │          │        │        │         │         │         │

│области на базе развития │         │          │        │        │         │         │         │

│когенерационной          │         │          │        │        │         │         │         │

│энергетики" - всего,     │         │          │        │        │         │         │         │

│в том числе:             │         │    -     │        │        │         │         │         │

│- областной бюджет       │         │          │   -    │   -    │    -    │    -    │    -    │

│- внебюджетные источники │         │ 7469,04  │   -    │   -    │2235,04  │2112,9   │3121,1   │

└─────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> С учетом средств местных бюджетов при условии их выделения в установленном порядке.

Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617 млн. рублей - всего, в том числе:

2008 год - 1,975 млн. рублей;

2009 год - 45,0 млн. рублей;

2010 год - 70,350 млн. рублей;

2011 год - 70,303 млн. рублей;

2012 год - 92,989 млн. рублей.

В 2013 и 2014 годах на реализацию Программы из областного бюджета потребуется соответственно 130 млн. рублей и 143 млн. рублей.

Распределение средств областного бюджета, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы на 2008 - 2012 годы главным распорядителям бюджетных средств, представлено в приложении 2 к Программе.

- I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Основной проблемой, на решение которой направлена областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года (далее - Программа), является низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы Ярославской области.

Энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП) Ярославской области за период с 2005 года снизилась на 22 процента, но по-прежнему превышает средние показатели энергоемкости внутреннего валового продукта (далее - ВВП) Российской Федерации.

В свою очередь энергоемкость ВВП Российской Федерации, по оценкам Минэнерго России, в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. Российские уровни энергоемкости производства промышленных продуктов выше среднемировых в 1,2 - 2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5 - 4 раза. Удельный расход энергии на отопление 1 кв. метра площади жилых зданий в среднем по Российской Федерации при приведении к сходным климатическим условиям в 1,5 раза выше, чем в странах Евросоюза.

Низкая энергоэффективность является одной из причин снижения конкурентоспособности предприятий реального сектора экономики региона.

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов в Ярославской области характеризуется следующими данными:

| Виды энергоресурсов | Потребление по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Электроэнергия, млн. кВт/ч | 6857 | 7133 | 7257,5 | 7503 | 7769 | 7787 | 7650 | 7541 | 7523 |
| Тепловая энергия, тыс. Гкал | 15821 | 15243 | 15363 | 16686 | 17200 | 17748 | 17873 | 18310 | 16698 |
| Природный газ, млн. куб. м | 2794 | 3054 | 3038 | 3141 | 3145 | 3155 | 3012 | 3322 | 3310 |

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории области в топливном эквиваленте составило в 2008 году более 4160 тыс. тонн условного топлива (далее - тонн у.т.).

В условиях экономического кризиса повышенные удельные расходы энергоресурсов в промышленности и других отраслях экономики области растут более высокими темпами из-за падения спроса на продукцию и вызванного этим снижения загрузки производственных мощностей. Эти процессы происходят на фоне роста цен на энергоносители, прежде всего на природный газ и электроэнергию. В итоге растет доля энергетических издержек в структуре затрат на производство продукции, падает конкурентоспособность предприятий региона, что отрицательно сказывается на их перспективах выхода из кризиса.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Министерства экономического развития Российской Федерации превышение уровня производства ВРП 2008 года в Ярославской области прогнозируется лишь к 2012 году.

Таким образом, в предстоящий период до 2012 года реализация Программы будет проходить в условиях преодоления последствий экономического кризиса и постепенного восстановления объемов производства продукции на территории области до уровня 2008 года - начала реализации Программы.

При этом ранее принятые Правительством Российской Федерации решения, определяющие динамику роста внутренних цен на энергоносители, хотя и были скорректированы прежде всего в части уменьшения темпов роста стоимости электрической энергии, продолжают оставаться мощным экономическим стимулом для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями внутренние оптовые цены на природный газ в 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,4 раза.

Сохраняется высокая вероятность реализации сценария, в соответствии с которым начиная с 2011 года цены на природный газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа.

Без снижения темпов продолжается либерализация рынка электрической энергии. Доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, к 1 января 2011 года будет доведена до уровня 100 процентов.

Дополнительным фактором, способствующим росту стоимости электрической энергии (мощности), являются планируемые изменения в нормативных актах Федеральной службы по тарифам (далее - ФСТ России), направленные на повышение эффективности использования потребителями часов заявленной мощности.

Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет в 2012 году в 2 раза, а с учетом изменений в нормативных актах ФСТ России - в 2,6 раза.

Изменение указанных показателей приведено в диаграммах 1 - 3 (диаграммы 1 и 3 - не приводятся).

- Диаграмма 2

Изменение доли электрической энергии, продаваемой

по регулируемым государством тарифам

Доля (%)

120 ─┐

│

│

│

100 ─┤    90

│   ┌──┐

│   │  │        85

│   │  │       ┌──┐        80

80 ─┤   │  │       │  │       ┌──┐        70

│   │  │       │  │       │  │       ┌──┐

│   │  │       │  │       │  │       │  │        65

│   │  │       │  │       │  │       │  │       ┌──┐        45

40 ─┤   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       ┌──┐        35

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       ┌──┐

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │

20 ─┤   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │        15

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       ┌──┐

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │

│   │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │       │  │        0

0 ─┼───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬───┴──┴───┬──────────┐

01.10.2007 01.07.2007 01.01.2008 01.07.2008 01.01.2009 01.07.2009 01.01.2010 01.07.2010 01.01.2011

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ и электроэнергию для сохранения баланса интересов поставщиков и потребителей тепловой энергии тарифное регулирование в период 2010 - 2012 годов будет направлено на сдерживание темпов роста стоимости тепловой энергии.

В результате стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями области, в указанный период будет расти от 12 до 14 процентов в год. Прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению дает более низкие темпы роста - от 6 до 12 процентов.

С учетом этих факторов прогнозируется, что в 2010 - 2012 годах стоимость основных для Ярославской области топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет расти темпами, превышающими инфляцию в 1,3 - 1,5 раза.

В этих условиях последствия указанных изменений будут различными для разных отраслей экономики и социальной сферы области в зависимости от показателей их энергоемкости.

Топливно-энергетический комплекс.

В состав топливно-энергетического комплекса области (далее - ТЭК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива.

ТЭК является важнейшей инфраструктурной отраслью региона, определяющей показатели и условия энергообеспечения экономики, социальной сферы и населения области.

Доля предприятий ТЭК в суммарном обороте организаций области составила в 2007 году 5,0 процента.

Промышленность.

С 2000 по 2007 год промышленность области в целом развивалась устойчиво и высокими темпами, в 2008 году темпы снизились до 97,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Доля затрат на электрическую и тепловую энергию в себестоимости производимой промышленной продукции в среднем по области составляет более 6 процентов.

Строительство.

Доля затрат на электрическую и тепловую энергию в себестоимости строительно-монтажных работ составляет в среднем около 1 процента, но затраты на оплату энергии при производстве строительных материалов значительно выше и в среднем превышают 5 процентов от себестоимости продукции.

Строительный сектор потребляет более 2 процентов электрической и тепловой энергии (93,2 тыс. тонн у.т. в год) на территории области.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики области. В отрасли сосредоточено около трети всех основных фондов области общей стоимостью более 157 млрд. рублей.

Общая площадь жилищного фонда в Ярославской области составляет 30,5 млн. кв. метров, в том числе городского жилищного фонда - 23,3 млн. кв. метров, сельского - 7,16 млн. кв. метров.

В жилищном фонде региона насчитывается 625,6 тыс. квартир, средний размер квартиры составляет 47,7 кв. метра.

Доля расходов домохозяйств области на оплату жилищно-коммунальных услуг меняется следующим образом:

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 оценка | 2010 прогноз | 2011 прогноз | 2012 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на оплату жилищно - коммунальных услуг, % | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 10,9 | 11,8 |

Жилищно-коммунальное хозяйство является высокозатратной отраслью экономики, дотируемой государством. Из консолидированного бюджета области в 2008 году на финансирование жилищно-коммунального хозяйства было потрачено 4799 млн. рублей, что составляет 13,3 процента всех расходов консолидированного бюджета области.

Сельское хозяйство.

Доля сельскохозяйственных предприятий (без учета производства продукции в хозяйствах населения, имеющих земельные участки) в суммарном обороте организаций области составила в 2007 году 5,7 процента, в налоговых поступлениях в областной бюджет - 1,6 процента.

Доля затрат на электрическую и тепловую энергию в себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции в 2008 году составила около 8 процентов.

Сельскохозяйственный сектор потребляет около 4,3 процента электрической и тепловой энергии (186,56 тыс. тонн у.т. в год), около 1 процента природного газа на территории области.

Бюджетная сфера.

Доля расходов бюджетной сферы области на оплату коммунальных услуг от общих расходов на текущее содержание составила в 2008 году 9,6 процента.

Динамика изменения затрат бюджета области на оплату коммунальных услуг на протяжении ряда последних лет выглядит следующим образом:

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы областного бюджета на оплату коммунальных услуг, млн. руб. | 214,3 | 244,4 | 304,5 | 332,2 |
| Доля расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг, % | 12,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 |
| Расходы консолидированного бюджета области на оплату коммунальных услуг, млн. руб. | 854,9 | 1002,1 | 1230,4 | 1322,0 |
| Доля расходов консолидированного бюджета области на оплату коммунальных услуг, % | 14,9 | 15,7 | 17,9 | 18,7 |

Всего в бюджетной сфере области потребляется 7,3 процента тепловой и электрической энергии, что составляет 320,0 тыс. тонн у.т. в год.

Уточненный прогноз повышения уровня расходов бюджетной сферы на оплату коммунальных услуг выглядит следующим образом:

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы областного бюджета на оплату коммунальных услуг, млн. руб. | 398,0 | 445,2 | 496,3 | 543,4 |
| Доля расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг, % | 10,5 | 10,6 | 10,9 | 9,9 |
| Расходы консолидированного бюджета области на оплату коммунальных услуг, млн. руб. | 1537,6 | 1719,4 | 1916,0 | 2098,0 |
| Доля расходов консолидированного бюджета области на оплату коммунальных услуг, % | 20,6 | 21,9 | 23,4 | 23,7 |

Затраты организаций бюджетной сферы области на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2 раза.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории области выглядит следующим образом:

| Наименование отрасли экономики и направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления (%) |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электричес- кой энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 31,7 | 23,8 | 22,7 | 25,5 |
| Топливно-энергетический комплекс | 27,0 | 20,2 | 57,6 | 24,7 |
| Сельское хозяйство | 5,4 | 5,0 | 1,1 | 5,0 |
| Население и жилищно - коммунальная сфера | 11,6 | 41,3 | 8,5 | 31,0 |
| Бюджетная сфера | 8,7 | 7,0 | 1,1 | 7,3 |
| Строительство | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 1,1 |
| Прочие | 5,6 | 1,6 | 8,5 | 5,5 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 95 процентов потребления ТЭР, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищно-коммунальное хозяйство - 31 процент, промышленность - 25,5 процента и топливно-энергетический комплекс - 24,7 процента от суммарного потребления ТЭР.

Дополнительным фактором, заставляющим активизировать работу по повышению эффективности использования энергетических ресурсов, является энергодефицитность региона.

Основной для Ярославской области вид топлива - природный газ, доля которого в топливном балансе области составляет около 80 процентов, - на ее территории не добывается.

Потребление электрической энергии в области не обеспечивается наличием мощностей по ее производству. В 2008 году за счет производства электрической энергии на территории области (4469,0 млн. кВт/ч) было обеспечено 59,4 процента объема электропотребления региона (7523,0 млн. кВт/ч).

Возможности увеличения производства электроэнергии на территории области с использованием мощностей существующих теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) крайне ограничены.

Следовательно, основной экономический эффект и доходы от роста цен на энергоресурсы будут получать и использовать организации и центры, расположенные за пределами области.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Ярославской области становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики и региона в целом, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития области.

Серьезной проблемой является нехватка квалифицированных специалистов в сфере энергосбережения и слабое развитие рынка энергосервисных услуг, а также сохраняющееся отставание от других регионов в части наличия на территории области энергоаудиторских организаций.

Еще одной проблемой является низкий уровень использования имеющегося научного потенциала области в сфере управления энергосбережением, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достижений и разработок. Развитие энергосбережения идет по экстенсивному пути, в то время как справиться с проблемой высокой энергоемкости экономики области можно только за счет ускоренного внедрения инновационных, прорывных решений, технологий и образцов техники.

Специализированный бизнес в сфере энергосбережения, занимающийся энергетическими обследованиями отдельных объектов, предприятий, населенных пунктов и территорий, должен дать научно обоснованные заключения о ситуации с использованием энергии, на основании которых принимаются все последующие решения по проведению энергосберегающих мероприятий.

Отставание в этой сфере грозит принятием неэффективных решений на всех уровнях управления и должно быть преодолено.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- сохраняющейся сложностью экономической ситуации, связанной с последствиями кризиса;

- ограниченностью ресурсов на проведение масштабных мероприятий по энергосбережению и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетных ресурсов на эти цели;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- слабой подготовкой кадров в сфере энергосбережения, особенно на муниципальном уровне;

- неразвитостью механизмов управления процессом энергосбережения и предстоящими изменениями в нормативной базе энергосбережения на федеральном уровне;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы области предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий области на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание государственных и муниципальных услуг и вызванному этим снижению эффективности оказания таких услуг.

Высокая энергоемкость предприятий региона в этих условиях может стать дополнительной причиной снижения темпов выхода из кризиса экономики области и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Принимаемые в течение ряда лет программы энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе области, безусловно, решали проблему сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов в одной из самых энергоемких отраслей экономики области, однако в силу своей направленности не ставили задачу системного и комплексного решения проблем энергосбережения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в принятии и реализации согласованных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии на территории области.

Срок реализации таких мероприятий определяется прежде всего сроками, установленными федеральным законодательством, а также сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов. Все основные мероприятия Программы должны быть завершены в 2012 году.

Существенным обстоятельством, определяющим условия реализации Программы, является политика федеральных органов государственной власти в сфере энергосбережения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность, финансовую устойчивость, энергетическую и экологическую безопасность страны и ее регионов, названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики под руководством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева определила энергоэффективность как первый из пяти приоритетов технологической модернизации, которые будут контролироваться непосредственно Президентом России. Это направление должно быть системообразующим, вокруг него должны концентрироваться другие направления, энергоэффективность должна пронизывать все остальные приоритеты технологической модернизации.

Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2009 N Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 года работа по повышению энергетической эффективности определена как приоритетное системообразующее направление в работе по модернизации и технологическому развитию экономики.

В настоящее время принят и действует Федеральный закон от 29 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 28.10.2010 N 795-п)

Данный закон содержит целый ряд норм прямого действия, определяющих задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации, требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также результатам и срокам проведения мероприятий в этой сфере.

Одним из прямых требований указанного федерального закона является завершение до 1 января 2011 года проведения мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии. Ввод установленных приборов учета в эксплуатацию должен быть завершен в этот же срок.

Реализация Программы будет проходить в условиях действия указанного федерального закона и активной работы по совершенствованию нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровне.

В ходе проведения такой работы потребуется уточнение и корректировка содержания Программы.

Основой регионального законодательства в сфере энергосбережения является действующий с 1 января 2007 года Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з).

Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з определяет цели, методы и основные направления действий при реализации в Ярославской области государственной политики повышения эффективности использования энергии и энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В период реализации Программы должны быть полностью выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований с ведением энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов во всех органах государственной власти, государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях, а также органах местного самоуправления и организациях, получающих государственную поддержку;

- организация приборного учета энергетических ресурсов;

- обеспечение нормирования и лимитирования потребления энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетического баланса региона с внедрением элементов государственного статистического наблюдения за производством, передачей, потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Рассмотрение ситуации с энергосбережением в экономике и социальной сфере области позволяет сделать следующие выводы относительно сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, влияющих на процесс повышения энергетической эффективности региона.

К сильным сторонам относятся:

- наличие значительного потенциала энергосбережения;

- относительно развитое региональное законодательство в сфере энергосбережения;

- государственное регулирование, прежде всего тарифное, организаций, производящих и передающих коммунальные ресурсы;

- наличие информационной инфраструктуры, позволяющей снизить издержки на получение информации о лучшем опыте по повышению эффективности использования энергии и оценку эффективности энергосберегающих мероприятий;

- высокий уровень концентрации капитала и объектов, на которых могут быть реализованы мероприятия по энергосбережению;

- достаточно высокий уровень типизации производств и унификации объектов для проведения энергосберегающих мероприятий;

- сложившаяся структура промышленного производства с большой долей обрабатывающих производств, характеризующихся высоким уровнем добавленной стоимости;

- стабильный платежеспособный спрос и постоянный характер потребления энергоресурсов;

- развитая система сетей коммунальной инфраструктуры и наличие опыта их эксплуатации;

- наличие полного приборного учета потребления электрической энергии на территории области;

- наличие кадрового потенциала и развитой системы подготовки кадров;

- высокий уровень мотивации на изменения в сфере энергосбережения у руководителей и лиц, принимающих решения, в том числе готовность выделять необходимые ресурсы на реализацию изменений.

Среди слабых сторон необходимо отметить:

- ограниченность ресурсов и низкие кредитные рейтинги организаций коммунального комплекса при получении займов и кредитов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- недостаточность целевой информации об эффективности применения технологий в сфере энергосбережения;

- отсутствие современного механизма управления энергосбережением и повышения эффективности использования энергии;

- изношенность систем коммунальной инфраструктуры, устаревшие конструкции и технические решения в сфере энергоснабжения;

- недостаточность мощностей для производства электрической энергии на территории области, малая доля когенерационных установок в общем балансе производства тепловой энергии;

- отсутствие опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере;

- низкий уровень менеджмента и научных исследований в сфере энергосбережения и экологии;

- отсутствие комплексного подхода при принятии решений о модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень мотивации исполнителей на экономию ресурсов и отсутствие эффективных санкций за нарушение требований по обеспечению энергетической эффективности;

- неразвитость рынка услуг по энергосбережению;

- высокая зависимость региона от единственного вида первичного топлива - природного газа, позволяющая определить характер потребления как монотопливный;

- низкий уровень оснащенности приборами учета потребления ресурсов, за исключением электрической энергии, почти полное отсутствие систем управления энергопотреблением;

- недостатки нормативной базы, препятствующие внедрению энергосберегающих мероприятий;

- разнообразие форм собственности, организационно-правовых форм производителей и потребителей энергетических ресурсов и отсутствие единого центра принятия решений, обязательных для выполнения.

Среди возможностей, имеющихся в настоящее время и прогнозируемых на перспективу, выделяются следующие:

- устойчивое желание на самом высшем уровне государственного управления изменить в лучшую сторону ситуацию с эффективностью использования энергии и энергосбережением;

- изменения в законодательстве, связанные с принятием нового федерального закона об энергосбережении и иных нормативных правовых актов, принимаемых в сфере энергосбережения;

- принятие федеральной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и появление дополнительных источников бюджетного и внебюджетного финансирования;

- рост стоимости природного газа, электрической энергии и вызванные этим повышенные темпы роста стоимости коммунальных ресурсов, улучшающие показатели эффективности проведения энергосберегающих мероприятий;

- рост платежеспособного спроса на энергосберегающую продукцию;

- активизация информационного обмена и упрощение получения информации в сфере энергосбережения;

- усиление государственного контроля за показателями энергоэффективности и государственной поддержки в этой сфере;

- создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизация частного бизнеса в этой сфере;

- развитие институтов государственно-частного партнерства в сфере энергосбережения;

- рост предложения на рынке энергосбережения, появление новых технологий и образцов техники.

Существующие угрозы можно определить следующим образом:

- падение платежеспособного спроса на ресурсы и энергосберегающие услуги из-за ухудшения конъюнктуры и продолжения кризисных явлений в экономике;

- изменение мотивации, в том числе вызванное снижением стоимости энергетических ресурсов;

- затягивание сроков принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации нового федерального закона об энергосбережении;

- сохранение недостатков существующей нормативной базы, препятствующей внедрению энергосберегающих мероприятий;

- отставание в создании механизма государственного контроля за соблюдением законодательства об энергосбережении;

- отсутствие механизма финансирования энергосберегающих проектов и программ;

- отсутствие соответствующей сервисной поддержки при внедрении энергосберегающего оборудования;

- высокая стоимость получения займов и кредитов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- ограниченность предложения и невозможность быстрого роста мощностей по производству энергосберегающей продукции;

- высокая зависимость от изменений внешнего рынка энергоресурсов и невозможность влияния на него со стороны органов государственной власти области.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Специализированный бизнес в области энергосбережения в Российской Федерации, по оценке, данной в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 1234-р энергетической стратегии России на период до 2020 года (далее - энергетическая стратегия), слабо развит и нуждается в государственной поддержке. Ситуация в Ярославской области еще более сложная, так как предложение на региональном рынке услуг по энергосбережению крайне ограничено. Наличие энергоаудиторских предприятий в отдельных субъектах Российской Федерации характеризуется следующими показателями:

| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество энергоаудиторских компаний |
| --- | --- |
| г. Москва | 79 |
| Республика Башкортостан | 6 |
| Республика Татарстан | 8 |
| Владимирская область | 3 |
| Ивановская область | 5 |
| Тверская область | 4 |
| Ярославская область | 2 |
| Всего в Российской Федерации | 233 |

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации межотраслевых и межмуниципальных действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без государственного участия баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной задачей является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Для органов местного самоуправления серьезным препятствием является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению.

Комплексный и межотраслевой характер проблемы энергосбережения, необходимость использования государственных властных полномочий при ее решении исключают возможность реализации программных мероприятий в формате ведомственной целевой программы.

3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном и региональном уровне.

На приоритетный характер деятельности по повышению энергетической эффективности прямо указывается в решениях всех федеральных органов власти.

Кроме уже упоминавшихся нормативных актов, принятых на федеральном уровне, энергетическая стратегия, определяющая задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области. Для обеспечения реализации стратегических целей политика Правительства области должна предусматривать мероприятия по стимулированию энергосбережения во всех отраслях экономики региона.

4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития региона.

5. Требования Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з и других нормативных правовых актов в сфере энергосбережения.

На территории области в 2010 - 2012 годах необходимо добиться полного выполнения всего комплекса мероприятий по управлению энергосбережением, указанных в Законе области от 11 октября 2006 года N 60-з.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2010 |  | 2012 |  |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВРП в сопоставимых ценах 2005 г., млн. руб. | 159403,5 | 140904 | 148320 | 147300,3 | 155053 |
| Электропотребление региона, млн. кВт/ч | 7523,0 | 6865,5 | 6743,7 | 7269,2 | 6852,0 |
| Теплопотребление региона, тыс. Гкал | 16698,0 | 16865,0 | 16274,7 | 17630,5 | 16503,1 |
| Суммарное потребление тепловой и электрической энергии в топливном эквиваленте, тыс. т у.т. | 4160,0 | 4063,1 | 3943,3 | 4265,0 | 4001,2 |
| Тепло- и электроемкость ВРП области, кг у.т./тыс. рублей | 26,1 | 28,8 | 26,6 | 28,95 | 25,8 |

При сохранении существующих тенденций без применения программно-целевого метода энергоемкость экономики области к 2012 году составит 28,95 килограмма у.т./тыс. рублей.

В результате реализации Программы энергоемкость экономики области к 2012 году составит 25,8 килограмма у.т./тыс. рублей, что позволит создать условия для досрочного выполнения на территории Ярославской области поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" задачи снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике области является одной из приоритетных задач социально-экономического развития региона.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики Ярославской области на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики региона в целом, реализацию положений Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з.

В 2012 году планируется принятие новой программы на период 2013 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года.

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославской области за счет:

- перевода экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития;

- развития энергетического комплекса области на базе широкого применения когенерационных установок.

2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

2.1. Организация ведения топливно-энергетического баланса региона, обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов и энергоемкость региона, их мониторинга, в том числе с использованием информационно-аналитической системы ведения топливно-энергетических балансов.

2.2. Проведение широкомасштабной модернизации теплоэнергетического комплекса области на базе внедрения современных высокоэффективных газотурбинных и газопоршневых когенерационных установок.

2.3. Внедрение энергетических паспортов и проведение энергетических обследований (энергоаудит) на всех объектах областной бюджетной сферы, установить нормативы и лимиты потребления коммунальных ресурсов и внедрить систему ежегодных заданий по их экономии для учреждений областной бюджетной сферы.

2.4. Обеспечение перехода организаций областной бюджетной сферы и бюджетных муниципальных организаций при расчетах с организациями коммунального комплекса только по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов.

2.5. Переход во всех учреждениях областной бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания, создание условий для перехода на энергосберегающие приборы освещения в муниципальных образованиях и отраслях экономики области.

2.6. Обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах области в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов.

2.7. Реализация целевых программ по повышению эффективности использования энергии в муниципальных районах и городских округах области, принятие планов мероприятий по энергосбережению в каждом городском или сельском поселении Ярославской области.

2.8. Разработка схем теплоснабжения крупных населенных пунктов и проведение мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения в данных населенных пунктах Ярославской области.

2.9. Завершение интеграции электросетевых организаций области в единый комплекс для проведения сбалансированной работы по снижению технологических потерь при передаче электрической энергии.

Цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ областных целевых программ Ярославской области позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих целевых программ Ярославской области.

Комплексный подход к решению проблем энергосбережения, направленность Программы на повышение эффективности использования энергии прежде всего при ее потреблении является принципиальным отличием Программы от ранее осуществляющихся в области мероприятий энерго- и ресурсосбережения.

- III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Проведение мероприятий Программы рассчитано на 2008 - 2012 годы.

В соответствии с поставленными задачами Программа реализуется в два этапа:

- первый этап - 2008 - 2009 годы;

- второй этап - 2010 - 2012 годы.

- Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить

ход реализации Программы и подпрограмм

┌──────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование показателя  │  Единица  │Значение показателя (2007 год - начальное значение)│

│                          │ измерения ├───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│                          │           │ 2007  │ 2008 │ 2009  │ 2010  │ 2011 │ 2012 │всего │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│            1             │     2     │   3   │  4   │   5   │   6   │  7   │  8   │  9   │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                                  Интегральные индикаторы                                 │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Снижение энергоемкости    │     %     │   0   │   2,1│    2,5│   3   │   3,5│   4  │  15,1│

│регионального валового    │           │       │      │       │       │      │      │      │

│продукта за счет          │           │       │      │       │       │      │      │      │

│программных мероприятий   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │  94  │  111  │ 134   │ 157  │ 179  │ 675  │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ведение топливно -        │  да/нет   │  нет  │ нет  │  да   │  да   │  да  │  да  │  -   │

│энергетического баланса   │           │       │      │       │       │      │      │      │

│региона                   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                    Повышение энергоэффективности в электроэнергетике                     │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │  24,7│   11,9│  17,7 │  20,7│  23,5│  98,5│

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Годовой объем сокращения  │тыс. МВт/ч │  нет  │ нет  │   22  │  27,6 │  55,2│  55,2│ 160  │

│потерь в электрических    │           │данных │данных│       │       │      │      │      │

│сетях области (в          │           │       │      │       │       │      │      │      │

│сопоставимых условиях)    │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                      Повышение энергоэффективности в промышленности                      │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │  30,2│   41,1│  52,1 │  50,1│  52,2│ 225,8│

│в промышленности          │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля промышленных         │% к общему │   0   │   0  │    0  │   5   │  15  │  50  │  50  │

│предприятий, имеющих:     │   числу   │       │      │       │       │      │      │      │

│- энергетические паспорта;│           │       │      │       │       │      │      │      │

│- нормативы энергоемкости │           │       │      │       │       │      │      │      │

│производимой продукции    │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                      Повышение энергоэффективности в строительстве                       │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │   2,6│    2,6│   2,7 │   2,6│   2,6│  13,2│

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                    Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве                    │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │   7,2│    4,9│   5,4 │   5,3│   5,3│  28,0│

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│                 Повышение энергоэффективности в областной бюджетной сфере                │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Удельный расход           │кг у.т./кв.│  нет  │  61,2│   58,8│  56,4 │  54,7│  53,1│  -   │

│энергоресурсов в          │   м/год   │данных │      │       │       │      │      │      │

│учреждениях бюджетной     │           │       │      │       │       │      │      │      │

│сферы                     │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный расход           │кг у.т./кв.│  нет  │  56,6│   54,3│  52,2 │  50,6│  49,1│  -   │

│энергоресурсов в          │   м/год   │данных │      │       │       │      │      │      │

│учреждениях образования   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный расход           │кг у.т./кв.│  нет  │  72,3│   69,4│  66,6 │  64,6│  62,7│  -   │

│энергоресурсов в          │   м/год   │данных │      │       │       │      │      │      │

│учреждениях               │           │       │      │       │       │      │      │      │

│здравоохранения           │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля органов              │% к общему │  35   │  52  │   70  │ 100   │ 100  │ 100  │ 100  │

│государственной власти,   │   числу   │       │      │       │       │      │      │      │

│государственных учреждений│           │       │      │       │       │      │      │      │

│Ярославской области,      │           │       │      │       │       │      │      │      │

│имеющих приборы учета     │           │       │      │       │       │      │      │      │

│тепловой энергии          │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля органов              │% к общему │   0   │  35  │   45  │  60   │  80  │ 100  │ 100  │

│государственной власти,   │   числу   │       │      │       │       │      │      │      │

│государственных учреждений│           │       │      │       │       │      │      │      │

│и государственных         │           │       │      │       │       │      │      │      │

│унитарных предприятий     │           │       │      │       │       │      │      │      │

│Ярославской области,      │           │       │      │       │       │      │      │      │

│имеющих:                  │           │       │      │       │       │      │      │      │

│- энергетические паспорта;│           │       │      │       │       │      │      │      │

│- акты энергетических     │           │       │      │       │       │      │      │      │

│обследований;             │           │       │      │       │       │      │      │      │

│- установленные нормативы │           │       │      │       │       │      │      │      │

│энергопотребления;        │           │       │      │       │       │      │      │      │

│- топливно-энергетические │           │       │      │       │       │      │      │      │

│балансы                   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│      Повышение энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области      │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Годовой объем экономии ТЭР│тыс. т у.т.│   0   │  25,8│   46,2│  54,7 │  53,8│  53,7│ 234,2│

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество муниципальных  │ программ  │   0   │  15  │   18  │  20   │  20  │  20  │  20  │

│программ энергосбережения,│           │       │      │       │       │      │      │      │

│принятых в муниципальных  │           │       │      │       │       │      │      │      │

│районах и городских       │           │       │      │       │       │      │      │      │

│округах                   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес организаций  │% к общему │   0   │   0  │    5  │  50   │  75  │  90  │  90  │

│коммунального комплекса,  │   числу   │       │      │       │       │      │      │      │

│принявших в установленном │           │       │      │       │       │      │      │      │

│порядке программы (планы) │           │       │      │       │       │      │      │      │

│энергосбережения          │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество разработанных  │    шт.    │   0   │   0  │    1  │   3   │   5  │   5  │   5  │

│схем теплоснабжения       │           │       │      │       │       │      │      │      │

│крупных населенных пунктов│           │       │      │       │       │      │      │      │

│области                   │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество планов         │    шт.    │   0   │   0  │    0  │  10   │  40  │  80  │  80  │

│мероприятий по            │           │       │      │       │       │      │      │      │

│энергосбережению, принятых│           │       │      │       │       │      │      │      │

│в городских и сельских    │           │       │      │       │       │      │      │      │

│поселениях                │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│    Подпрограмма "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с   │

│                   показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета"                 │

│                                                                                          │

│             (в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.02.2010 N 88-п)                 │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Доля многоквартирных      │    %      │нет    │  5,7 │ 18,7  │ 46,3  │ 100  │ 100  │ 100  │

│жилых домов, оснащенных   │           │данных │      │       │       │      │      │      │

│общедомовыми приборами    │           │       │      │       │       │      │      │      │

│учета тепловой энергии    │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля многоквартирных      │    %      │нет    │  6,3 │ 27,4  │ 63,1  │ 100  │ 100  │ 100  │

│жилых домов, оснащенных   │           │данных │      │       │       │      │      │      │

│общедомовыми приборами    │           │       │      │       │       │      │      │      │

│учета электроэнергии      │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля многоквартирных      │    %      │нет    │ 16,1 │ 21,4  │ 41,2  │ 100  │ 100  │ 100  │

│жилых домов, оснащенных   │           │данных │      │       │       │      │      │      │

│общедомовыми приборами    │           │       │      │       │       │      │      │      │

│учета холодной воды       │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┤

│Подпрограмма "Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области │

│                      на базе развития когенерационной энергетики"                        │

├──────────────────────────┬───────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┤

│Ввод мощностей            │    МВт    │   0   │   0  │    0  │   0,25│  30,7│ 106,5│ 135,5│

│когенерационных установок │           │       │      │       │       │      │      │      │

│<*>                       │           │       │      │       │       │      │      │      │

├──────────────────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│Ежегодный отпуск тепловой │   Гкал    │  нет  │ нет  │ 6037  │6077   │6604  │7409  │  -   │

│энергии от когенерационных│           │данных │данных│       │       │      │      │      │

│установок (в сопоставимых │           │       │      │       │       │      │      │      │

│условиях)                 │           │       │      │       │       │      │      │      │

└──────────────────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

--------------------------------

<*> Всего до 2015 года планируется ввести в действие 279 МВт.

- Целевые показатели

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта (по потреблению электрической и тепловой энергии) | кг у.т./ тыс. руб. | 28,73 | 26,70 | 27,94 | 27,11 | 25,95 | 25,09 | 24,21 | 17,06 |
| A.2 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ | % | 89,5 | 90 | 91 | 93 | 95 | 98 | 98,5 | 100 |
| A.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ТЭ | % | 28,2 | 29,8 | 30,2 | 34 | 53,6 | 61 | 66 | 80 |
| A.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды | % | 32,9 | 34,1 | 38 | 61 | 92 | 96 | 97 | 100 |
| A.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме потребляемого природного газа | % | 57 | 58 | 59 | 71 | 73 | 85 | 86 | 100 |
| A.6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | 4800 | 5650 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 10000 |
| A.7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ярославской области | % | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 18,8 |
| A.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы | % | 0 | 83 | 77 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 0 | 533,050 | 206,603 | 425,334 | 731,094 | 954,454 | 1183,569 | 3064,080 |
| B.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 746270,3 | 289243,5 | 595468,3 | 1023531,8 | 1336235,9 | 1657004,2 | 4289712,4 |
| B.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0 | 1294,3 | 501,6 | 1032,7 | 1775,1 | 2317,5 | 2737,2 | 7439,8 |
| B.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 688555,8 | 266874,2 | 549416,4 | 944374,7 | 1232895,1 | 1456172,7 | 3957957,9 |
| B.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0 | 11417,2 | 4425,1 | 9110,1 | 15659,0 | 20443,1 | 24145 | 65628,4 |
| B.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 73070,1 | 28320,9 | 58304,5 | 100217,9 | 130835,9 | 154528 | 420021,9 |
| B.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0 | 193478,8 | 74989,6 | 154381,8 | 265362,0 | 346434,0 | 409174 | 1112155,5 |
| B.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0 | 346327,1 | 134231,4 | 276343,3 | 474997,9 | 620116,8 | 732421 | 1990758,3 |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области | % | 6,2 | 10,8 | 24,8 | 48,0 | 51,3 | 78,4 | 80,2 | 85,3 |
| C.3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ярославской области | % | 33,4 | 35,6 | 43,9 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C.5 | Доля расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 3,4 | 3,7 | 4,25 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 9,0 |
| C.6 | Доля расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,5 |
| C.7 | Динамика расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | 147 | 228,3 | 91 | 215,6 | 182,4 | 196,6 | 180,0 | 150 |
| C.8 | Динамика расходов бюджета Ярославской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | 0 | 228,3 | 307,2 | 489,4 | 685,6 | 857,6 | 1136,6 | 2057,6 |
| C.9 | Доля расходов бюджета Ярославской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.10 | Динамика расходов бюджета Ярославской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.11 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Ярославской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| C.12 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 50 |
| C.13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 3,9 | 7,5 | 19,6 |
| C.14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| C.15 | Удельные расходы бюджета Ярославской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 13,8 | 16,7 | 17,8 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | 9 | 11 | 18,5 | 32 | 36,3 | 73,8 | 85 | 95 |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Ярославской области (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 81 |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Ярославской области | % | 6,0 | 6,5 | 7,8 | 12,8 | 45 | 66 | 68 | 86 |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области | % | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | 20 | 30 | 100 |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области | % | 14 | 16,4 | 27,4 | 42 | 95 | 98 | 98 | 100 |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ярославской области | % | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 23 | 30 | 100 |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Ярославской области | % | 25 | 37 | 43 | 48 | 51 | 75 | 80 | 100 |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Ярославской области | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,3 | 10 | 20 | 100 |
| D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 520 | 16000 |
| D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,25 | 100 |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ярославской областью | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| E.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Ярославской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |

- IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения в 2012 году удельных показателей энергоемкости экономики региона на 15,1 процента по сравнению с 2007 годом;

- экономии энергии в размере не менее 675 тысяч тонн у.т. за весь период реализации Программы;

- обеспечения, начиная с 2009 года, ведения топливно-энергетического баланса региона с использованием информационно-аналитической системы;

- полного перехода к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций областной бюджетной сферы по показаниям приборов учета;

- проведения энергетических обследований (энергоаудита) и оформления энергетических паспортов во всех органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях;

- проведения к 2012 году энергетических обследований (энергоаудита) и оформления энергетических паспортов в 70 процентах от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий области;

- перехода к 2011 году всех учреждений областной бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

- ввода к 2013 году в действие 135,5 МВт установленной электрической мощности когенерационных установок;

- увеличения производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на 1372 тысячи Гкал;

- суммарной экономии в период реализации Программы средств областного бюджета на оплату коммунальных услуг в сумме 214 миллионов рублей за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, нормирования и лимитирования энергопотребления;

- установки в многоквартирных жилых домах области не менее 5000 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 4500 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 4800 общедомовых приборов учета электроэнергии;

- суммарной экономии в период реализации Программы средств местных бюджетов на оплату коммунальных услуг в сумме 320 миллионов рублей за счет реализации во всех городских округах и муниципальных районах Ярославской области муниципальных целевых программ энергосбережения;

- принятия планов мероприятий по энергосбережению в 80 городских и сельских поселениях Ярославской области;

- суммарного снижения к 2013 году технологических потерь при передаче электрической энергии на 160 млн. кВт/ч;

- повышения квалификации и подготовки в период реализации Программы не менее 350 специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- создания системы управления потреблением коммунальных ресурсов областными бюджетными организациями всех уровней;

- снижения темпов роста затрат населения и предприятий области на оплату коммунальных услуг;

- увеличения предложения и снижения стоимости услуг по энергосбережению, внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- организации в области системы подготовки управленческих кадров по энергосбережению;

- развития на территории области рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения на стадии проектирования при строительстве и капитальном ремонте объектов современных энергоэффективных решений; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, создания системы экспертизы энергоэффективности в строительстве;

- увеличения доли возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе региона.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие экономики и социальной сферы области по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения области, развитие экономики и социальной сферы региона.

Оценка эффективности и результативности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, содержащейся в приложении 1 к Программе.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обеспечение реализации Программы осуществляет Совет по энергосбережению, созданный в соответствии с постановлением Правительства области от 13.03.2008 N 45 "О создании Совета по энергосбережению Ярославской области", через координацию деятельности исполнителей и участников Программы и контроль над осуществлением плана мероприятий Программы. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по энергосбережению осуществляет ответственный исполнитель Программы, который размещает на своем сайте в сети Интернет информацию о ходе реализации Программы, ее финансировании и другие материалы.

Исполнители Программы: Правительство области в лице управления делами, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области - обеспечивают проведение закрепленных за ними мероприятий в государственных учреждениях области.

Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, департамент промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и туризма Ярославской области предоставляют информацию об эффективных энергосберегающих технологиях предприятиям и организациям агропромышленного комплекса, строительного сектора и промышленности, а также осуществляют мониторинг проведения программных мероприятий на этих предприятиях и в организациях.

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области производит контроль за реализацией программных мероприятий в топливно-энергетическом комплексе области через заключение соглашений об использовании средств на энергосбережение, учитываемых при установлении тарифов на энергетические ресурсы, а также на услуги по их передаче в составе экономически обоснованных затрат в размере до 2,5 процента от указанных тарифов.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

Реализацию программ по энергосбережению в муниципальных образованиях области обеспечивают ответственный исполнитель Программы через согласование муниципальных программ по энергосбережению и выделение субсидии из областного бюджета на выполнение энергосберегающих мероприятий и органы местного самоуправления путем проведения программных мероприятий.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы. Информация о ходе проведения программных мероприятий и отчеты об их выполнении представляются в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с указанным постановлением.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

Механизмы реализации подпрограмм "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета" и "Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики" изложены соответственно в разделах V данных подпрограмм.

Отчеты по выполнению программных мероприятий и эффективности использования энергетических ресурсов и финансовых средств рассматриваются на заседании Совета по энергосбережению Ярославской области.

В рамках реализации Программы ее исполнители заключают государственные и муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за расходованием субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области производится исполнителями Программы с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Методика предоставления, распределения субсидий на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) области и порядок их расходования изложены в приложении 5 к Программе.

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы как по области в целом, так и на уровне городских округов и муниципальных районов.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению:

- межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения;

- мероприятия повышения энергоэффективности в промышленности, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, строительном комплексе, транспортном комплексе;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

- мероприятия повышения энергоэффективности в социальной сфере;

- мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области.

Второй блок содержит в себе две целевые подпрограммы:

- "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета";

- "Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики".

1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения (таблица 1 приложения 3 к Программе).

В перечень межотраслевых мероприятий на 2011 - 2012 годы включена разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации для последующей реализации демонстрационного типового (пилотного) проекта высокой энергетической эффективности в бюджетных учреждениях социальной сферы области. Объемы финансирования и перечень мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

2. Повышение энергоэффективности в промышленности.

Для выполнения комплекса мероприятий, планируемых по данному направлению, необходимо организовать работу по:

- совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения;

- выполнению мероприятий по повышению эффективности использования электрической и тепловой энергии в производственных и административных зданиях;

- повышению эффективности в системах пароснабжения и горячего водоснабжения промышленных предприятий;

- внедрению эффективных электродвигателей и оптимизации систем электродвигателей: установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных, установка частотных приводов на электродвигателях;

- внедрению эффективных систем сжатого воздуха;

- внедрению систем эффективного производственного освещения (повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света, замена неэффективных систем освещения на эффективные, установка датчиков присутствия);

- повышению эффективности использования первичного топлива.

Технические мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности позволят достичь годовой экономии энергии к 2013 году в объеме 225,8 тыс. тонн у.т.

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в промышленности приведены в подразделе 2.1 раздела 2 таблицы 2 и подразделе 3.1 раздела 3 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

3. Повышение энергоэффективности в электроэнергетике.

Для достижения указанной цели необходимо:

- обеспечить поэтапный вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования ТЭЦ;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей, в том числе в рамках проведения интеграции электросетевых организаций;

- обеспечить повышение технического уровня, расширение освоения и внедрения в энергетический комплекс региона новых энергоэффективных инновационных технологий;

- провести реконструктивные работы в электрических сетях с целью повышения их надежности и эффективности;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии.

Технические мероприятия, реализуемые в электроэнергетике, позволят достичь годовой экономии первичной энергии к 2013 году в объеме 96,1 млн. тонн у.т.

Реализация мероприятий должна обеспечить снижение потерь в электрических сетях на 160 миллионов кВт/ч.

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности по направлению "Электроэнергетика" приведены в подразделе 2.2 раздела 2 таблицы 2, подразделе 3.2 раздела 3 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

В соответствии с решениями штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ярославской области мероприятия по повышению энергетической эффективности и надежности работы электросетевого комплекса области, в том числе направленные на интеграцию существующих и обслуживание бесхозных электрических сетей, учитываются в составе экономически обоснованных затрат в объеме, согласованном с электросетевой организацией, но не более 30 процентов от ее необходимой валовой выручки на соответствующий период.

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

4. Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве.

Утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. ставит задачу ускоренного перехода российского сельского хозяйства к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Основой технической и технологической модернизации согласно этой программе является обновление парка сельскохозяйственной техники.

Энергоэффективность производства сельскохозяйственных предприятий необходимо поднять до уровня, обеспечивающего конкурентоспособность производимой продукции на региональном рынке и увеличение объемов производства и реализации продукции при сохранении или снижении объемов потребления первичных видов ресурсов.

Решение этой задачи требует повышения эффективности использования ТЭР, в том числе:

- повышения эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе;

- повышения энергоэффективности при сушке зерна;

- повышения энергоэффективности в системе теплоснабжения производственных зданий в птицеводческих хозяйствах;

- перехода на энергоэффективные осветительные приборы;

- использования более энергоэффективного оборудования при модернизации основных фондов.

За счет реализации этого комплекса мер в сельском хозяйстве годовая экономия первичной энергии должна достичь к 2013 г. 28,4 тыс. тонн у.т.

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве приведены в подразделе 2.3 раздела 2 таблицы 2, подразделе 3.4 раздела 3 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

5. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве осуществляются по следующим направлениям:

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств областного бюджета;

- обеспечение устойчивой и экономичной работы тепловых сетей и источников тепловой энергии, качества отопления и горячего водоснабжения потребителей за счет проведения комплексной автоматизации тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты управления системой теплоснабжения;

- оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учета и регулирования потребления энергии;

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения;

- внедрение частотно-регулируемого привода насосов водоснабжения;

- регулировка систем холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизация работы вентиляционных систем;

- внедрение частотно-регулируемого привода (лифты);

- автоматизация включения (выключения) внешнего освещения подъездов;

- модернизация тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установка теплоотражателей;

- регулировка систем отопления;

- промывка систем центрального отопления;

- автоматическая регулировка прямой и обратной систем отопления;

- утепление ограждающих конструкций зданий;

- утепление фасадов;

- установка водосберегающей арматуры.

Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагалось на объектах областной и муниципальной собственности. В состав коммунальных объектов областной собственности входит специализированный жилищный фонд в виде жилых помещений в общежитиях учебных заведений начального и среднего специального образования общей площадью 73,5 тыс. кв. метров, жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения общей площадью 58 тыс. кв. метров. Учитывая, что объекты областного жилищного фонда входят в состав образовательных и социальных учреждений, в ходе анализа реализации Программы было принято решение о включении в 2010 - 2012 годах данных работ в план мероприятий по повышению энергоэффективности в социальной сфере. Мероприятия по энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде будут реализовываться в рамках направления по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях и в рамках подпрограммы "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета".

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве за 2008 - 2009 год приведены в подразделе 2.4 раздела 2 таблицы 2, подразделе 3.3 раздела 3 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

6. Повышение энергоэффективности в социальной сфере.

Решение задач по повышению энергоэффективности на объектах социальной сферы реализуется через выполнение типовых технических мероприятий:

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы:

- реконструкция внутренних инженерных сетей с установкой современной регулирующей арматуры;

- применение экранов-отражателей за радиаторами отопления;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники;

- гидрохимическая промывка систем отопления.

Мероприятия по учету энергетических ресурсов:

- оснащение современными приборами учета и регулирования потребления тепловой энергии;

- оснащение современными приборами учета электрической энергии;

- оснащение современными приборами учета холодной воды;

Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Решение данных задач позволит достигнуть экономии энергетических ресурсов к 2013 году в объеме 5,4 тыс. тонн у.т.

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в социальной сфере приведены в таблицах 4 и 5 приложения 3 к Программе.

7. Повышение энергоэффективности в строительном комплексе.

Для реализации комплекса мероприятий необходимо организовать работу по:

7.1. Повышению энергоэффективности строительных решений путем:

- экспертизы энергетической эффективности проектных решений;

- оптимизации градостроительных решений с целью сокращения протяженности инженерных коммуникаций;

- разработки строительных регламентов по энергосбережению;

- разработки региональных нормативов градостроительного проектирования (включая нормы потребности в тепловой энергии, водоснабжении, энергетические паспорта зданий и систем тепловодоснабжения).

7.2. Повышению эффективности использования ТЭР при эксплуатации жилых и общественных зданий, в том числе путем:

- разработки проектов реконструкции типовых серий домов на основе новейших достижений строительной науки с целью повышения показателей энергоэффективности;

- утепления квартир и мест общего пользования в существующих жилых домах;

- повышения эффективности использования ТЭР при производстве строительных материалов и конструкций, в том числе:

разработка мер стимулирования производства современных и качественных строительных материалов и конструкций;

обновление и модернизация основных фондов предприятий, производящих энергоемкие строительные материалы;

рациональное потребление ТЭР и использование в производстве отходов различных отраслей промышленности;

утилизация вторичных энергоресурсов на предприятиях строительной индустрии региона.

7.3. Повышению эффективности использования ТЭР на стадии строительства, в том числе путем:

- использования малоэнергоемких строительных технологий, материалов, способов и методов ведения работ (холодные кровельные мастики, пластиковые трубы и др.);

- разработки и внедрения энергоэффективных технологий производства строительно-монтажных работ.

За счет реализации комплекса мер по повышению энергоэффективности в строительстве годовая экономия первичной энергии достигнет к 2013 году 14,4 тыс. тонн у.т.

Экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в строительном комплексе при запланированных объемах финансирования на мероприятия Программы приведена в подразделе 2.5 раздела 2 таблицы 2, подразделе 3.5 раздела 3 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

7<1>. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе.

Для реализации комплекса мероприятий необходимо организовать работу по:

- проведению обучения водителей приемам экономичной езды;

- приобретению более энергоэффективного транспортного парка при модернизации основных фондов;

- повышению эффективности парка общественного транспорта с оптимизацией его мощности и снижением среднего расхода топлива новых автобусов, работающих на дизельном топливе и газе.

За счет реализации этого комплекса мер в транспортном комплексе годовая экономия ТЭР ресурсов за счет приобретения автобусов с дизельными и газовыми двигателями к 2013 году должна достичь 15 тонн у.т., к 2020 г. - 108 тонн у.т.

Объемы финансирования, перечень мероприятий и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в транспортном комплексе приведены в разделе 2.6 таблицы 2, разделе 3.6 таблицы 3 приложения 3 к Программе.

(п. 7<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

8. Повышение энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области.

В 2008 году разработаны и утверждены муниципальные целевые программы на 2009 - 2010 годы, в которых выделены три основных направления: социальная сфера, коммунальное хозяйство и жилищный фонд.

В 2010 году планируется разработка муниципальных целевых программ энергосбережения на 2011 - 2012 годы.

Типовые технические мероприятия, рекомендуемые к выполнению на объектах социальной сферы муниципальных образований, приведены в направлении "Повышение энергоэффективности в областной социальной сфере".

Для организаций коммунального комплекса основными мероприятиями являются:

- оптимизация систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов;

- установка частотно-регулируемых приводов в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- внедрение устройств по подготовке топлива на мазутных котельных;

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет применения изоляции с высокоэффективными теплозащитными свойствами;

- установка приборов учета на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР;

- внедрение энергосберегающих осветительных приборов внутреннего и уличного освещения.

В жилищной сфере основными мероприятиями являются следующие:

- оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми коммерческими приборами учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов;

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения;

- регулировка систем холодного и горячего водоснабжения;

- внедрение частотно-регулируемого привода (лифты);

- автоматизация включения (выключения) внешнего освещения подъездов;

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов;

- установка теплоотражателей;

- регулировка систем отопления;

- промывка систем центрального отопления;

- утепление ограждающих конструкций зданий;

- установка водосберегающей арматуры.

Финансирование из областного бюджета будет направлено на наиболее актуальные мероприятия:

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов на объектах социальной сферы;

- установка приборов учета энергетических ресурсов на объектах социальной сферы;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники;

- оптимизация систем тепло- и электроснабжения населенных пунктов;

- утепление ограждающих конструкций зданий социальной сферы;

- разработка и внедрение пилотных проектов в сфере энергосбережения.

Перечень объектов муниципальных образований области, на которых реализуются мероприятия по энергосбережению, приводится в муниципальных программах энергосбережения.

Технические мероприятия по повышению энергоэффективности позволят к 2013 году достичь экономии ТЭР в объеме 234,2 тыс. тонн у.т.

Объемы финансирования и экономия ТЭР при внедрении мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области приведены в таблицах 6 и 7 приложения 3 к Программе.

- ПОДПРОГРАММА

"ПЕРЕХОД НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ)

ПРИБОРОВ УЧЕТА"

- I. Содержание проблемы

Одна из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства - рост стоимости коммунальных услуг, поставляемых населению, вне зависимости от качества их предоставления. Без общедомовых контрольно-измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуг, а также короткие перерывы в оказании услуг. Кроме того, коллективные (общедомовые) приборы учета (далее - КПУ) коммунальных ресурсов позволяют точно определить потери ресурсов от поставщика до потребителя и дают реальные возможности для ресурсосбережения.

На начало 2009 года в Ярославской области имелось незначительное количество многоквартирных домов, где установлены комплексно все КПУ. Информация о наличии и потребности в установке КПУ потребления ресурсов представлена в приложении 9 к Программе.

Актуальность проблемы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

Использование КПУ позволяет в большинстве случаев снизить социально-экономическую нагрузку на население при расчетах со снабжающими организациями вследствие включения в оплату только реально потребляемого объема ресурсов надлежащего качества с учетом нормативных затрат на его доставку. Вместе с тем это является фактором, стимулирующим потребителей экономить потребляемые ресурсы, а снабжающие организации - снижать сверхнормативные потери ресурсов и затраты на их доставку, внедрять энергосберегающие технологии и обеспечивать соответствующее качество ресурсов при удовлетворении потребителей.

Создание систем приборного учета расхода энергоносителей позволяет упорядочить расчеты за ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.

Основанием для разработки данной подпрограммы "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета" (далее - подпрограмма) является Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Общий объем финансирования, требуемого для оснащения многоквартирных домов КПУ по каждому виду ресурсов в период с 2009 по 2011 годы с учетом стоимости установки одного прибора, представлен в таблице 1. Разбивка потребности в ресурсах по источникам финансирования представлена в таблице 2.

- Таблица 1

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| Общедомовые приборы учета ресурсов | Общее количество общедомовых приборов учета ресурсов, шт. | Установ- лено, шт. | Количество и стоимость общедомовых приборов учета ресурсов, которые планируется установить |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 2009 г. |  | в 2010 г. |  | в 2011 г. |  | всего |  |
|  |  |  | коли- чество, шт. | стои- мость, тыс. рублей | коли- чество, шт. | стои- мость, тыс. рублей | коли- чество, шт. | стои- мость, тыс. рублей | коли- чество, шт. | стои- мость, тыс. рублей |
| Отопления | 4404 | 636 | 217 | 47591 | 179 | 50162 | 3372 | 1008020 | 3768 | 1105772 |
| Горячего водоснабжения | 1074 | 40 | 66 | 1050 | 17 | 621 | 951 | 23863 | 1034 | 25533 |
| Холодного водоснабжения | 10827 | 1358 | 529 | 12996 | 227 | 6061 | 8713 | 217563 | 9469 | 236620 |
| Электроснабжения | 14471 | 863 | 2487 | 28598 | 2287 | 33769 | 8834 | 132508 | 13608 | 194875 |
| Итого | 30776 | 2897 | 3299 | 90234 | 2710 | 90613 | 21870 | 1381954 | 27879 | 1562801 |

- Таблица 2

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Финансирование <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| - средства, выделяемые из федерального бюджета | тыс. рублей | 72728 | 45716 | 21974 | 5038 |
| - областной бюджет | тыс. рублей | 11478 | 8291 | 1721 | 1466 |
| - местные бюджеты | тыс. рублей | 10990,7 | 8214 | 936,7 | 1840 |
| - внебюджетные источники | тыс. рублей | 1803103,9 | 24737 | 405321,9 | 1373045 |
| - средства ТСЖ, ЖК, ЖСК либо собственников помещений в многоквартирных домах | тыс. рублей | 5126,4 | 3276 | 1296,4 | 564 |
| Итого | тыс. рублей | 1903437 | 90234 | 431250 | 1381954 |

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" имеет номер 354, а не 354-п.

<*> Установка и ввод в эксплуатацию (коллективных) общедомовых приборов учета в многоквартирных домах должны быть обеспечены исполнителями по возмездным договорам, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, которые заключаются с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354-п "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Расходы на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с подпунктом "с" статьи 31 главы IV указанного Постановления. Лицам, которым в соответствии с действующим в этой сфере законодательством Российской Федерации предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, указанные расходы будут компенсироваться в общем порядке.

Финансирование мероприятий в 2009 году, предусмотренное в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", учитывается в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2009 год и приводится в таблице 2 справочно, за исключением ресурса "внебюджетные источники".

- II. Цели и задачи подпрограммы

Целями данной подпрограммы являются:

- создание условий для оплаты населением фактически потребленных коммунальных ресурсов, участие жителей в ресурсосбережении и регулировании потребления ресурсов;

- снижение расхода потребляемых ресурсов и экономия энергоресурсов;

- экономия бюджетных средств, предусмотренных на субсидии и льготы населению по оплате коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу обеспечения перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах области в соответствии с показаниями КПУ.

- III. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации данной подпрограммы - период с 2009 по 2011 годы.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации данной подпрограммы:

- Таблица 3

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя (%) | Значение показателя по годам нарастающим итогом (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлено приборов учета, шт. |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | На системах отопления | 14,4 | 19,4 | 23,4 | 100 |
| 2 | На системах горячего водоснабжения | 3,7 | 9,9 | 11,5 | 100 |
| 3 | На системах холодного водоснабжения | 12,5 | 17,4 | 19,5 | 100 |
| 4 | На системах электроснабжения | 6,0 | 23,1 | 39,0 | 100 |

Информация о планируемых показателях поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями КПУ в муниципальных образованиях области в рамках данной подпрограммы приведена в приложении 10 к Программе.

- IV. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации данной подпрограммы ожидается:

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями КПУ;

- установка в многоквартирных жилых домах области не менее 5000 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 4500 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 4800 общедомовых приборов учета электроэнергии;

- создание условий для повышения энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе Ярославской области.

- V. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

1. В реализации мероприятий по установке КПУ предусматривается участие органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, энергоснабжающих организаций.

Установка коллективных приборов учета осуществляется по следующей схеме:

- при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- за счет средств энергоснабжающих компаний;

- за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

2. В муниципальных образованиях, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", реализация подпрограммы частично обеспечивается за счет проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках указанного Федерального закона и финансируется в рамках реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области.

3. Установка общедомовых приборов учета электрической энергии производится электросетевыми организациями за счет средств, предусмотренных в тарифах указанных организаций.

4. В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов будет также осуществляться и за счет средств собственников помещений. Собственники помещений в многоквартирных домах проводят с участием управляющих компаний и органов местного самоуправления общие собрания, на которых принимаются решения по установке приборов учета. На этом же собрании собственниками помещения определяется решение по оплате расходов на установку приборов учета (единовременно, равными долями сроком до пяти лет с даты установки), при этом управляющей компанией или администрацией муниципального образования области доводятся предложения заинтересованных организаций по предоставлению рассрочки платежей.

При принятии решения об установке КПУ рекомендуется проводить оценку эффективности и доступности мероприятий по организации узла учета коммунальных ресурсов. В том случае, если плата за установку узла коммерческого учета коммунальных ресурсов превышает размеры ожидаемой экономии за 5 лет, должны приниматься меры к снижению затрат для населения по установке узла учета коммунальных ресурсов. С этой целью будет проводиться корректировка проекта установки общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для уменьшения стоимости установки.

5. Полномочия исполнителей.

5.1. Ответственный исполнитель Программы (департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области):

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой;

- ведет сводный список домов, участвующих в реализации подпрограммы;

- организует проведение информационной поддержки реализации подпрограммы;

- организует работу по привлечению внебюджетных средств, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы;

- координирует деятельность органов местного самоуправления, управляющих компаний, подрядных организаций по реализации подпрограммы;

- принимает меры по обеспечению экономической эффективности и доступности для населения области мероприятий по установке узлов учета коммунальных ресурсов;

- запрашивает и анализирует информацию об объемах потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и стоимости установки узлов учета;

- вырабатывает основные принципы технической политики в отношении приборов учета и создания автоматизированной системы коммерческого учета и управления (диспетчеризации) потребления коммунальных ресурсов;

- организует контроль над установкой узлов учета и проводит проверки обоснованности затрат на установку приборов учета, включаемых в плату за жилищно-коммунальные услуги.

5.2. Исполнители подпрограммы:

5.2.1. Некоммерческая организация "Фонд "Энергоэффективность" (далее - Фонд):

- осуществляет привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий по установке КПУ;

- осуществляет разработку и внедрение системы автоматизированного учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;

- осуществляет технический надзор над установкой КПУ в многоквартирных домах;

- проводит мероприятия по информационному обеспечению реализации подпрограммы и пропаганде энергосбережения;

- осуществляет разработку типовой проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета коммунальных ресурсов;

- осуществляет разработку и внедрение демонстрационных (пилотных) проектов высокой энергоэффективности по организации приборного учета потребляемых коммунальных ресурсов.

5.2.2. Органы местного самоуправления реализуют мероприятия подпрограммы по установке приборов учета, в том числе:

- совместно с Фондом участвуют в разработке и внедрении системы автоматизированного учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;

- организуют совместно с управляющими компаниями собрания собственников помещений в многоквартирных домах;

- проводят мероприятия по пропаганде энергосбережения в многоквартирных жилых домах, в том числе установки КПУ.

Исполнители Программы отчитываются перед ответственным исполнителем Программы о ходе реализации подпрограммы.

- VI. Мероприятия подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат, млн. руб. |  |  |  | Источник финансирова- ния (в уста- новленном порядке) | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование ежегодного перечня многоквартирных домов, в которых установка приборов учета производится в рамках региональной программы капитального ремонта домов | - | - | - | - | - | департамент жилищно - коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области |
| 2 | Формирование инвестиционных программ электросетевых организаций в части установки общедомовых приборов учета электрической энергии | - | - | - | - | - | департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, энергоснабжающие организации |
| 3 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах и подача предложений от собственников жилья по установке общедомовых приборов учета органам местного самоуправления | - | - | - | - | - | управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно- строительные кооперативы, органы местного самоуправления |
| 4 | Формирование муниципальных программ энергосбережения в части установки приборов учета в жилых домах | - | - | - | - | - | органы местного самоуправления |
| 5 | Отбор подрядных организаций путем проведения закупочных процедур и заключение договоров на выполнение работ по установке приборов учета | - | - | - | - | - | Фонд, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно- строительные кооперативы, энерго- и ресурсоснабжающие организации |
| 6 | Установка приборов учета, включенных в подпрограмму | 1803103,9 | 24737 | 405321,9 | 1373045 | внебюджетные источники | Фонд, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, энерго- и ресурсоснабжающие организации |
| 7 | Проведение ежеквартального мониторинга реализации подпрограммы | - | - | - | - | - | департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области |
| 8 | Ведение сводного перечня домов, в которых устанавливаются приборы учета | - | - | - | - | - | органы местного самоуправления, департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области |
| Всего |  | 1803103,9 | 24737 | 405321,9 | 1373045 |  |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка КПУ в 2009 году, приведен в приложении 11 к Программе. В перечне приведены адреса домов, в которых будет осуществлена установка КПУ в рамках региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 96080 тыс. рублей и производственных программ энергоснабжающих организаций на сумму 22820 тыс. рублей. Перечень домов, в которых установку приборов учета будет финансировать некоммерческая организация Фонд "Энергоэффективность" на сумму 10000 тыс. рублей, будет определен после завершения отбора домов в муниципальных образованиях области.

Адресные перечни многоквартирных домов на 2010 - 2011 годы, в которых планируется установка КПУ, формируются в начале года, на который они рассчитаны.

- ПОДПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ РАЗВИТИЯ

КОГЕНЕРАЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ"

- I. Содержание проблемы

В настоящее время энергетический комплекс Ярославской области характеризуется следующими показателями.

Производство (генерацию) электрической энергии в Ярославской энергосистеме осуществляют:

- открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2";

- филиал открытого акционерного общества "РусГидро" "Каскад Верхневолжских ГЭС";

- ряд блок-станций и энергоустановок, находящихся в собственности промышленных предприятий.

При этом ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" и филиал ОАО "РусГидро" "Каскад Верхневолжских ГЭС", являясь субъектами оптового рынка, не имеют прямых договоров на поставку электрической энергии на розничный рынок Ярославской области.

Блок-станции и энергоустановки промышленных предприятий работают в основном для покрытия собственного потребления электроэнергии предприятий.

Генерирующие мощности ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" на территории Ярославской области представлены тремя тепловыми электростанциями, работающими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, общей установленной мощностью 801 МВт, в том числе Ярославская ТЭЦ-1 - 131 МВт, Ярославская ТЭЦ-2 - 325 МВт, Ярославская ТЭЦ-3 - 345 МВт.

Мощности филиала ОАО "РусГидро" "Каскад Верхневолжских ГЭС" на территории Ярославской области представлены двумя гидроэлектростанциями общей установленной мощностью на расчетный пропуск воды 456,4 МВт, в том числе Угличская ГЭС - 110 МВт, Рыбинская ГЭС - 346,4 МВт.

Услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям оказывают региональная сетевая компания - филиал открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - "Ярэнерго", а также ряд территориальных сетевых организаций. Общее число предприятий, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по своим сетям, превышает 70 организаций.

Поставки электрической энергии (мощности) конечным потребителям на территории области осуществляют гарантирующие поставщики и ряд независимых сбытовых организаций. В качестве гарантирующих поставщиков выступают ОАО "Ярославская сбытовая компания" и ООО "Русэнергосбыт".

Электроэнергетическая отрасль региона представляет собой сравнительно развитый, высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

Коммунальная теплоэнергетика, включающая в себя котельные и тепловые сети, осуществляет производство и передачу тепловой энергии. Зачастую эти процессы происходят в условиях неэффективного использования первичных топливно-энергетических ресурсов, вызванных во многом высокой степенью износа оборудования.

Кроме малоэффективного использования первичных топливно-энергетических ресурсов и высокого уровня износа энергооборудования (до 80 процентов на некоторых энергетических объектах), в работе регионального энергетического комплекса Ярославской области существуют следующие основные проблемы:

- значительные потери тепловой и электрической энергии при их производстве и передаче (до 40 - 50 процентов);

- энергодефицитность региона в объеме 3891,2 млн. кВт/ч (в балансе 2008 года производство электроэнергии составляет 4454 млн. кВт/ч при потреблении в 8345 млн. кВт/ч), что отрицательно сказывается на надежности и бесперебойности энергоснабжения существующих объектов промышленности, сельского хозяйства, жилищной сферы, а также на возможности ввода новых объектов и привлечении в область крупных инвесторов;

- высокая себестоимость производства тепловой энергии на большинстве котельных и соответствующие тарифы на тепловую энергию;

- отсутствие резервов электрической и тепловой мощности на отдельных площадках и муниципальных образованиях, что является сдерживающим фактором в привлечении стратегических инвесторов и социально-экономического развития региона в целом.

Решением указанных проблем в электро- и теплоснабжении Ярославской области может стать реализация проектов развития когенерации на базе существующих тепловых мощностей в муниципальных образованиях.

Когенерация - это одновременное (комбинированное) производство электрической и тепловой энергии от единого источника энергии. Когенерационные установки вырабатывают до 37 процентов электрической и до 50 процентов тепловой энергии от установленной мощности теплового двигателя и работают на газе или жидком топливе.

В качестве источника энергии в когенерационных установках, используются двигатели внутреннего сгорания: дизельные, газовые и газотурбинные. Энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, переходит в электрическую энергию и утилизируемую тепловую энергию.

Потенциальная область применения когенерационных установок достаточно широка. Они применяются в коммунальном теплоснабжении, где используются электроустановки малой мощности (от 100 кВт до 10 МВт), в промышленной теплоэнергетике (мощность таких установок может достигать уже 25 - 30 МВт), в газотранспортной системе, агропромышленном комплексе и в социальной сфере.

Комбинированное производство электроэнергии и тепла осуществляется в настоящее время на действующих ТЭЦ, но задача преобразования действующих теплогенерирующих мощностей в когенерационные путем оборудования их электрогенерирующими установками с газотурбинными или газопоршневыми двигателями в масштабах целого региона Российской Федерации ставится впервые.

Развитие когенерации с увеличением доли установок региональной энергетики средней и малой мощности, работающих в комбинированном цикле, позволяет оптимизировать выработку тепла и электроэнергии, одновременно повышая эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

Решениями расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам энергосбережения от 2 июля 2009 года предусмотрена разработка комплекса мер по модернизации мощностей тепловой энергетики, в том числе путем перевода их в режим когенерации тепловой и электрической энергии.

В России в настоящее время в когенерационном производстве электроэнергии и тепла задействованы в основном крупные ТЭЦ, включенные в централизованную систему теплоэнергоснабжения населенных пунктов. Доля когенерации, сформированная исключительно за счет крупных ТЭЦ, составляет 31 процент и имеет тенденцию к снижению.

Показатели Ярославской области близки к общероссийским.

Строительство новых, реконструкция и замена действующих тепловых и электрических мощностей на основе применения энергоэффективных когенерационных энергетических станций средней и малой мощности позволит снизить затраты на транспортировку и распределение электрической и тепловой энергии, а также увеличить коэффициент полезного использования первичного энергоносителя.

Это дает дополнительные преимущества с точки зрения охраны окружающей среды из-за повышения коэффициента полезного действия и сокращения эмиссии вредных и парниковых газов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики" (далее - подпрограмма когенерации) предполагается обеспечить такими установками все муниципальные образования области.

Мероприятия подпрограммы когенерации по строительству энергетических установок реализуются в 2010 - 2012 годах. В 2012 году планируется формирование новой программы по развитию когенерационной энергетики на 2013 - 2015 годы с доведением установленной мощности когенерационных установок до 279 МВт.

- Потребность в ресурсах

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Финансовые ресурсы: | млн. руб. | 5328,7 | 94,7 | 2112,9 | 3121,1 |
| - внебюджетные источники | млн. руб. | 5328,7 | 94,7 | 2112,9 | 3121,1 |

- II. Цели и задачи подпрограммы когенерации

Основные цели подпрограммы когенерации:

- повышение эффективности использования ТЭР в энергетическом комплексе Ярославской области;

- снижение энергодефицитности региона;

- повышение надежности и доступности снабжения потребителей электрической и тепловой энергией путем развития когенерации на базе установок средней и малой мощности отечественного производства.

Реализация указанных целей предполагает решение следующих задач:

- проведение широкомасштабной модернизации теплоэнергетического комплекса области на базе внедрения современных высокоэффективных газотурбинных и газопоршневых когенерационных установок;

- привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс области, в том числе и за счет развития механизмов государственно-частного партнерства в коммунальном комплексе области.

- III. Срок реализации подпрограммы когенерации

Срок реализации подпрограммы когенерации - 2010 - 2012 годы.

Основные показатели и индикаторы,

позволяющие оценить ход реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Объем экономии ТЭР (т у. т.) | 0 | 0 | 56 | 350 |
| 2 | Ввод мощностей когенерационных установок, МВт | 0 | 0,2 | 0,8 | 57 |
| 3 | Выработка электроэнергии, тыс. кВт/ч | 0 | 907 | 3498 | 28641 |
| 4 | Ежегодный отпуск тепловой энергии от когенерационных установок (в сопоставимых условиях), тыс. Гкал | 6037 | 6041 | 6047 | 6067 |

- IV. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы когенерации

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы когенерации являются:

1. Ввод в эксплуатацию когенерационных установок общей установленной электрической мощностью 58 МВт.

2. Повышение эффективности использования ТЭР в энергетическом комплексе Ярославской области на 18 процентов на модернизируемых энергетических объектах.

3. Увеличение производства электроэнергии на территории области к 2012 году на 33 млн. кВт/ч.

4. Отработка механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов развития региональной энергетической инфраструктуры.

5. Повышение надежности электроснабжения потребителей, расположенных на территории Ярославской области, и ликвидация "узких" мест энергосистемы Ярославской области.

6. Повышение экологической эффективности на модернизируемых энергетических объектах (котельных) Ярославской области на 18 - 20 процентов (оценка экспертов).

7. Создание на территории Ярославской области кластера энергетического машиностроения.

- V. Механизм реализации подпрограммы когенерации

1. Выполнение подпрограммы когенерации будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями, на основе реализации принципов государственно-частного партнерства, с учреждением компании-оператора или нескольких компаний-операторов для реализации отдельных проектов.

Финансирование подпрограммы когенерации планируется осуществить за счет внебюджетных источников в объемах и сроки, определенные программными мероприятиями, с привлечением кредита Внешэкономбанка или иных кредитных организаций.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 26.02.2010 N 88-п)

Механизм финансирования в зависимости от достигнутых условий соглашения с Внешэкономбанком или иными кредитными организациями может быть как проектным - через кредитование компании-оператора, так и пообъектным - через кредитование участников подпрограммы. При объектном кредитовании компания-оператор является координатором реализации проекта на конкретном объекте.

2. Ответственный исполнитель Программы (департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области):

- формирует на основе заявок муниципальных образований области и собственников котельных перечень энергетических объектов, подлежащих модернизации на основе когенерации (далее - перечень), и включает его в план мероприятий подпрограммы путем внесения изменений в Программу;

- осуществляет организационно-правовую и технико-экономическую подготовку проектов модернизации энергетических объектов, включенных в перечень, наряду с собственниками данных объектов;

- обеспечивает финансирование мероприятий по реализации подпрограммы, в том числе через оплату уставного капитала компании-оператора за счет средств, учтенных в составе тарифов на тепловую и электрическую энергию как экономически обоснованные затраты организаций на мероприятия по энергосбережению.

3. Для реализации проектов и привлечения инвестиций создается компания-оператор на принципах государственно-частного партнерства. Участие Ярославской области как субъекта права собственности в уставном капитале компании-оператора будет определено отдельным нормативно-правовым актом Правительства Ярославской области.

Компания - оператор:

- заключает соглашения с собственниками энергетических объектов, включенных в перечень, о модернизации этих объектов и о финансировании проектов;

- определяет исполнителей работ по модернизации энергетических объектов.

4. Абзац исключен с 26 февраля 2010 года. - Постановление Правительства ЯО от 26.02.2010 N 88-п.

Координация деятельности исполнителей и участников будет осуществляется ответственным исполнителем Программы через организационно-правовую и технико-экономическую подготовку проектов.

Управление реализацией подпрограммы когенерации осуществляется через координацию действий всех ее участников и через мониторинг выполнения мероприятий с анализом динамики ключевых показателей и корректировки мероприятий и методов управления подпрограммой когенерации.

- VI. Перечень мероприятий подпрограммы когенерации

Система мероприятий подпрограммы когенерации состоит из двух блоков или направлений, обеспечивающих комплексный подход к внедрению когенерационных установок как по области в целом, так и на уровне городских округов и муниципальных районов.

Первое направление включает мероприятия по развитию когенерации на основе газотурбинных и парогазовых установок и реализуется на объектах с проектной электрической мощностью более 2,0 МВт.

Второе направление включает мероприятия по развитию когенерации на основе газопоршневых установок и реализуется на объектах с малой проектной электрической мощностью (от 100 кВт) в основном на котельных социальной сферы, в том числе и в целях обеспечения категорийности электроснабжения.

Отбор объектов теплоснабжения для включения в подпрограмму производится с учетом следующих критериев, определяющих область применения и оптимальные характеристики нагрузок установок:

- наличие развитых распределительных электрических сетей;

- наличие необходимости в проведении реконструкции или модернизации теплоисточника;

- наличие летнего потребителя тепловой энергии: в режиме горячего водоснабжения или для технологии;

- наличие возможности строительства когенерационной установки (КГУ) рядом с существующим теплоисточником (имеется площадка);

- наличие согласия владельца теплоисточника участвовать в проекте на условиях Внешэкономбанка или других кредитных организаций, а также инвесторов.

- 1. Мероприятия подпрограммы когенерации

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат, млн. руб. |  |  |  | Источник фи- нансирования (в установ- ленном по- рядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Плановая экономия ТЭР, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Учреждение компании - оператора | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ, ДЭР |  |  |  |  |
| 2 | Принятие нормативного акта об изменении размера отчислений на мероприятия по энергосбережению для участников подпрограммы |  |  |  |  |  | ДТЭиРТ |  |  |  |  |
| 3 | Привлечение средств для оплаты уставного капитала компании - оператора | 325 | 50 | 125 | 150 | внебюджетные источники | Фонд |  |  |  |  |
| 4 | Заключение соглашений между Правительством Ярославской области и участниками реализации мероприятий подпрограммы | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ |  |  |  |  |
| 5 | Организационно-правовая и технико-экономическая подготовка проектов | 20 | 20 | - | - | внебюджетные источники | ДТЭиРТ, компания - оператор |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной документации и строительство когенерационных установок | 4983,7 | 24,7 | 1987,9 | 2971,1 | внебюджетные источники | компания - оператор | 406 | 0 | 56 | 350 |
| 7 | Заключение договоров реализации тепловой и электрической энергии от когенерационных установок |  |  |  |  |  | органы местного самоуправления |  |  |  |  |
| 8 | Ввод когенерационных установок в эксплуатацию |  |  |  |  |  | компания - оператор |  |  |  |  |
| Всего |  | 5328,7 | 94,7 | 2112,9 | 3121,1 |  |  | 406 | 0 | 56 | 350 |

- 2. Перечень объектов для строительства газотурбинных когенерационных установок

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование объекта | Тип установки | Мощность установки, МВт | Объем затрат, млн. руб. | Финансирование, стоимость строительства по годам, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 очередь. Начало строительства - 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно-правовая и технико - экономическая подготовка проектов | - | - | 20,00 | 20,00 | - | - |
| 2 | МУП "Теплоэнергосеть", г. Тутаев | ПГУ-52 | 52 | 1967,486 | - | 1573,988 | 393,498 |
| 3 | ООО "РОМЗЭНЕРГО", г. Ростов | ПГУ-26 | 26 | 1033,055 | - | 70,0 | 963,055 |
| 4 | г. Переславль-Залесский | ПГУ-26 | 26 | 681,845 | - | 5,0 | 676,845 |
| 5 | ОАО "НПО "Сатурн", г. Рыбинск | ГТЭС-6 | 6 | 413,6 | - | - | 413,6 |
| 6 | ОАО "ТГК-2", Ляпинская котельная | ГТЭС-12 | 12 | 432,7 | - | 150,0 | 282,7 |
| Итого |  |  | 122 | 4095,986 |  | 1798,988 | 2729,698 |

Реализация мероприятий по второй очереди строительства газотурбинных установок запланирована на 2013 - 2015 годы, всего 4 объекта общей мощностью 94 МВт.

- 3. Перечень объектов для строительства газопоршневых когенерационных установок

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| N п/п | Наименование объекта | Мощность установки, кВт | Объем финанси- рования - всего, млн. руб. | Финансирование, стоимость строительства по годам, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь. Начало строительства - 2010 - 2011 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, дер. Сельцо, Большесельский МР | 195 | 9,037 | 9,037 | - | - |
| 2 | Котельная, пос. Искра Октября, Рыбинский МР | 195 | 8,947 | 8,947 | - | - |
| 3 | Котельная, пос. Микляиха, Тутаевский МР | 195 | 8,947 | 8,947 | - | - |
| 4 | Котельная ЦРБ, Угличский МР | 195 | 28,504 | 4,864 | 23,640 | - |
| 5 | Котельная ЦРБ, Мышкинский МР | 195 | 25,462 | 1,942 | 23,52 | - |
| Итого |  | 975 | 80,897 | 33,737 | 47,16 |  |
| 2 очередь. Начало строительства - 2011 - 2012 годы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная, мкр. Солнечный, Угличский МР | 1222 | 76,7 | - | 76,7 |  |
| 7 | Котельная, пос. Семибратово, Ростовский МР | 195 | 20,92 | - | 20,92 |  |
| 8 | Котельная, пос. Алтыново, Угличский МР | 344 | 18,2 | - | 18,2 |  |
| 9 | Котельная, пос. Отрадный, Угличский МР | 195 | 11,42 | - | 11,42 |  |
| 10 | Котельная, пос. Ивняки, Ярославский МР | 1222 | 65,2 | - | 3,26 | 61,94 |
| 11 | Котельная, пос. Щедрино, Ярославский МР | 611 | 44,1 | - | 2,205 | 41,895 |
| 12 | Котельная, пос. Дубки, Ярославский МР | 1222 | 69,0 | - | 3,45 | 65,55 |
| 13 | Котельная, пос. ДСУ, Угличский МР | 142 | 8,6 | - | 0,86 | 7,74 |
| 14 | Котельная, пос. Константиновский, Тутаевский МР | 1222 | 47,0 | - | 4,7 | 42,3 |
| 15 | Котельная, 26 квартал, Мышкинский МР | 344 | 22,0 | - | - | 22,0 |
| Итого |  | 6719 | 383,14 | - | 141,715 | 241,425 |

Реализация мероприятий по третьей очереди строительства газопоршневых установок запланирована на 2013 - 2015 годы, всего 11 объектов общей мощностью 2,15 МВт.

- Список сокращений, используемых в подпрограмме когенерации:

ГТЭС - газотурбинная электростанция;

ГЭС - гидроэлектростанция;

ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

кВт - киловатт;

кВт/ч - киловатт/час;

МВт - мегаватт;

МР - муниципальный район;

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

НПО - научно-производственное объединение;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ОАО - открытое акционерное общество;

ПГУ - парогазовая установка;

тонн у.т. - тонн условного топлива;

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;

ТЭЦ - теплоэлектростанция;

ЦРБ - центральная районная больница.

- Приложение 1

к Программе

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности (R') рассчитывается по формуле:

Xтек.

R' = SUM Кn ------ x 100%,

Xплан.

где:

Xплан. - плановое значение показателя;

Xтек. - текущее значение показателя;

Кn - весовой коэффициент.

При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет программных мероприятий <*> | 0,2 |
| 2 | Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов | 0,05 |
| 3 | Доля органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, имеющих: - энергетические паспорта; - топливно-энергетические балансы; - установленные лимиты энергопотребления (в процентах к общему числу организаций) | 0,4 |
| 4 | Доля органов государственной власти, государственных учреждений Ярославской области, имеющих приборы учета тепловой энергии | 0,2 |
| 5 | Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | 0,05 |
| 6 | Доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды | 0,05 |
| 7 | Ввод мощностей когенерационных установок | 0,05 |
| 8 | Ежегодный отпуск тепловой энергии от когенерационных установок | 0,1 |
| Итого: |  | 1,0 |

--------------------------------

<*> Показатель рассчитывается на основании данных за год, предшествующих отчетному году.

При значении показателя R' менее 75 процентов результативность реализации Программы признается низкой.

При значении от 75 процентов до 85 процентов - средней и выше 85 процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

R'

R = ---------------- x 100%,

(Fтек. + Fплан.)

где:

R' - показатель результативности;

Fплан. - плановая сумма финансирования Программы;

Fтек. - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R 75 процентов эффективность Программы признается низкой.

При значении показателя от 75 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

- Приложение 2

к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование главных    │Объем финансирования за счет средств областного│

│п/п │     распорядителей и      │        бюджета (тыс. рублей) по годам         │

│    │ направлений расходования  ├─────────┬──────┬─────┬──────┬────────┬────────┤

│    │     бюджетных средств     │  всего  │ 2008 │ 2009│ 2010 │  2011  │  2012  │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1  │             2             │    3    │  4   │  5  │  6   │   7    │   8    │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1  │Департамент топлива,       │364233,2 │  2873│27350│ 87966│73482,7 │172561,5│

│    │энергетики и регулирования │         │      │     │      │        │        │

│    │тарифов Ярославской        │         │      │     │      │        │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе:               │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1.1│Межотраслевые мероприятия  │ 24445,1 │   778│ 3150│  2680│ 5237,1 │ 12600  │

│    │по энергосбережению,       │         │      │     │      │        │        │

│    │научно-исследовательским и │         │      │     │      │        │        │

│    │опытно-конструкторским     │         │      │     │      │        │        │

│    │работам в сфере            │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоресурсосбережения    │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1.2│Мероприятия по повышению   │   375   │   175│ 200 │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │электроэнергетике          │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1.3│Мероприятия по повышению   │   490   │   490│     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │жилищно-коммунальном       │         │      │     │      │        │        │

│    │хозяйстве                  │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1.4│Мероприятия по повышению   │ 99236,6 │  1430│     │  1859│ 5085,6 │ 90862  │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 1.5│Мероприятия по повышению   │239687   │      │24000│ 83427│ 63160  │ 69100  │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │муниципальных образованиях │         │      │     │      │        │        │

│    │Ярославской области        │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 2  │Правительство Ярославской  │  2383,2 │   297│  991│   930│  165,2 │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе управление     │  2383,2 │   297│  991│   930│  165,2 │        │

│    │делами - мероприятия по    │         │      │     │      │        │        │

│    │повышению                  │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 3  │Департамент жилищно -      │  1040   │  1040│     │      │        │        │

│    │коммунального хозяйства и  │         │      │     │      │        │        │

│    │инфраструктуры Ярославской │         │      │     │      │        │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе:               │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 3.1│Мероприятия по повышению   │   750   │   750│     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │жилищно-коммунальном       │         │      │     │      │        │        │

│    │хозяйстве                  │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 3.2│Мероприятия по повышению   │   290   │   290│     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 4  │Департамент труда и        │ 12868,9 │  5440│ 3000│  3203│ 1225,9 │        │

│    │социальной поддержки       │         │      │     │      │        │        │

│    │населения Ярославской      │         │      │     │      │        │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе:               │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 4.1│Мероприятия по повышению   │ 12498,9 │  5070│ 3000│  3203│ 1225,9 │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 4.2│Мероприятия по повышению   │   370   │   370│     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │жилищно-коммунальном       │         │      │     │      │        │        │

│    │хозяйстве                  │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 5  │Департамент здравоохранения│ 31562   │ 16327│ 6225│  4975│ 4035   │        │

│    │и фармации Ярославской     │         │      │     │      │        │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе мероприятия по │ 31562   │ 16327│ 6225│  4975│ 4035   │        │

│    │повышению                  │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 6  │Департамент культуры       │  6573,2 │  3700│     │  2304│  569,2 │        │

│    │Ярославской области -      │         │      │     │      │        │        │

│    │всего,                     │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе мероприятия по │  6573,2 │  3700│     │  2304│  569,2 │        │

│    │повышению                  │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 7  │Департамент образования    │ 39673,02│ 10931│ 7000│ 18262│ 3480,02│        │

│    │Ярославской области -      │         │      │     │      │        │        │

│    │всего,                     │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе:               │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 7.1│Мероприятия по повышению   │ 39363,02│ 10621│ 7000│ 18262│ 3480,02│        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 7.2│Мероприятия по повышению   │   310   │   310│     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │жилищно-коммунальном       │         │      │     │      │        │        │

│    │хозяйстве                  │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 8  │Департамент                │   337   │      │     │   337│        │        │

│    │государственного           │         │      │     │      │        │        │

│    │регулирования              │         │      │     │      │        │        │

│    │хозяйственной деятельности │         │      │     │      │        │        │

│    │Ярославской области -      │         │      │     │      │        │        │

│    │всего,                     │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе мероприятия    │   337   │      │     │   337│        │        │

│    │по повышению               │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ 9  │Главное управление МЧС     │  2466   │      │     │  2466│        │        │

│    │России  по Ярославской     │         │      │     │      │        │        │

│    │области - всего,           │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе мероприятия по │  2466   │      │     │  2466│        │        │

│    │повышению                  │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│10  │Департамент                │  1904   │      │     │  1904│        │        │

│    │агропромышленного          │         │      │     │      │        │        │

│    │комплекса и                │         │      │     │      │        │        │

│    │потребительского рынка     │         │      │     │      │        │        │

│    │Ярославской области -      │         │      │     │      │        │        │

│    │всего,                     │         │      │     │      │        │        │

│    │в том числе мероприятия по │  1904   │      │     │  1904│        │        │

│    │повышению                  │         │      │     │      │        │        │

│    │энергоэффективности в      │         │      │     │      │        │        │

│    │социальной сфере           │         │      │     │      │        │        │

├────┴───────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┤

│ИТОГО                           │463041,02│ 40608│44566│122347│82958,02│172562  │

└────────────────────────────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────┘

- Приложение 3

к Программе

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 26.08.2010 N 653-п,

от 06.09.2010 N 659-п, от 27.09.2011 N 733-п,

от 15.12.2011 N 977-п)

- Таблица 1

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАБОТАМ В СФЕРЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┐

│ N  │Наименование мероприятия │           Объем финансирования, тыс. руб.           │   Срок    │Источник фи-│Исполнители и │

│п/п │   по энергосбережению   ├────────┬────────────────────────────────────────────┤выполнения,│нансирования│ участники (в │

│    │                         │ всего  │            в том числе по годам            │   годы    │(в установ- │установленном │

│    │                         │        ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤           │ленном по-  │   порядке)   │

│    │                         │        │  2008  │  2009  │  2010  │  2011  │  2012  │           │рядке)      │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│ 1  │            2            │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │   8    │     9     │     10     │      11      │

├────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤

│                                           1. Организационно-правовые мероприятия                                           │

├────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤

│1.1 │Организация и ведение    │  3300  │   -    │   -    │  1000  │  1100  │  1200  │2009 - 2012│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │мониторинга потребления  │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд          │

│    │энергетических ресурсов  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.2 │Принятие нормативных     │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2008 - 2012│            │ДТЭиРТ        │

│    │правовых актов в сфере   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережения         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.3 │Определение и продвижение│   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2008 - 2010│            │ДТЭиРТ,       │

│    │типовых быстроокупаемых  │        │        │        │        │        │        │           │            │Фонд          │

│    │мероприятий по           │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережению         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.4 │Обследование технического│  4650  │   -    │   -    │  1400  │  1550  │  1700  │2009 - 2012│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │состояния энерго -       │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд          │

│    │ресурсоснабжающих        │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │предприятий с разработкой│        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │мероприятий по экономии  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергетических ресурсов  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.5 │Нормирование потерь и    │   400  │   -    │   -    │   -    │   400  │   -    │2011       │областной   │ДТЭиРТ        │

│    │расходов топливно -      │        │        │        │        │        │        │           │бюджет      │              │

│    │энергетических ресурсов в│        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергоснабжающих         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │организациях, в том числе│        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │разработка программного  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │обеспечения              │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.6 │Разработка и внедрение   │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2008 - 2012│            │ДТЭиРТ,       │

│    │соглашений с             │        │        │        │        │        │        │           │            │Фонд          │

│    │регулируемыми            │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │организациями о          │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │финансировании           │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │мероприятий по           │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережению         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.7 │Разработка и продвижение │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2008 - 2012│            │ДТЭиРТ,       │

│    │типовых инвестиционных   │        │        │        │        │        │        │           │            │ДЭР           │

│    │проектов в сфере         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережения         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.8 │Внедрение принципов и    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2010 - 2012│            │ДТЭиРТ,       │

│    │механизмов               │        │        │        │        │        │        │           │            │ДЭР           │

│    │государственно-частного  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │партнерства для          │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │реализации               │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергоэффективных        │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │проектов                 │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.9 │Разработка и внедрение   │        │        │        │        │        │        │2010 - 2012│            │ДТЭиРТ,       │

│    │типовых энергосервисных  │        │        │        │        │        │        │           │            │Фонд          │

│    │контрактов               │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│1.10│Разработка методики по   │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │2010 - 2012│            │ДТЭиРТ        │

│    │распределению и обмену   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │электрической и тепловой │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │мощности между           │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │потребителями            │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │коммунальных ресурсов    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│ВСЕГО                         │  8350  │   -    │   -    │  2400  │  3050  │  2900  │           │            │              │

├──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤

│                                       2. Информационное обеспечение энергосбережения                                       │

├────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤

│2.1 │Разработка технико -     │ 10876,1│   123  │  1000  │   116  │   937,1│  8700  │2008 - 2012│средства    │ДТЭиРТ, ДПП,  │

│    │экономических обоснований│        │        │        │        │        │        │           │областного  │ДАПК, ДС,     │

│    │и проектно-сметной       │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │ДЗиФ, ДО,     │

│    │документации для         │        │        │        │        │        │        │           │            │ОМСУ,         │

│    │последующей реализации   │ 22220  │  4000  │  4000  │  4420  │  4900  │  4900  │           │внебюджетные│промышленные и│

│    │демонстрационных типовых │        │        │        │        │        │        │           │источники   │сельско-      │

│    │(пилотных) проектов      │        │        │        │        │        │        │           │            │хозяйственные │

│    │высокой энергетической   │  8771  │   -    │   -    │   -    │  8771  │        │           │федеральный │предприятия   │

│    │эффективности в бюджетных│        │        │        │        │        │        │           │бюджет      │              │

│    │учреждениях социальной   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │сферы области            │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│2.2 │Проведение выставки      │  1300  │   -    │   500  │   200  │   300  │   300  │2008 - 2012│средства    │ЦНТИ,         │

│    │"Энергоэффективные       │        │        │        │        │        │        │           │областного  │ОГВ           │

│    │оборудование и           │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │              │

│    │технологии", участие     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │представителей области в │  9000  │  1500  │  1500  │  1800  │  2100  │  2100  │           │внебюджетные│              │

│    │конференциях, выставках и│        │        │        │        │        │        │           │источники   │              │

│    │семинарах по             │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережению         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│2.3 │Ведение информационного  │   900  │   -    │   300  │        │   300  │   300  │2008 - 2009│средства    │ДТЭиРТ        │

│    │портала "Энергосбережение│        │        │        │        │        │        │           │областного  │              │

│    │в Ярославской области" и │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │              │

│    │пропаганда в сфере       │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережения         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│2.4 │Выпуск ежеквартального   │  2500  │   500  │   500  │   500  │   500  │   500  │2008 - 2012│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │тематического сборника   │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд          │

│    │"Региональная энергетика │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │и энергосбережение", в   │   199  │        │        │   199  │        │        │           │областной   │              │

│    │том числе совместный     │        │        │        │        │        │        │           │бюджет      │              │

│    │выпуск с Министерством   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергетики Российской    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │Федерации журнала "ТЭК - │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │стратегии развития" с    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │разделом, посвященным    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │вопросам энергосбережения│        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │в Ярославской области    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│2.5 │Проведение конкурсов     │   800  │   -    │   200  │   -    │   300  │   300  │2009 - 2012│средства    │ДТЭиРТ        │

│    │среди учащихся,          │        │        │        │        │        │        │           │областного  │              │

│    │студентов, средств       │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │              │

│    │массовой информации,     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │организаций в сфере      │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергосбережения         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│ВСЕГО                         │ 56566,1│  6123  │  8000  │  7235  │ 18108,1│ 17100  │           │            │              │

├──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤

│                                          3. Образование в сфере энергосбережения                                           │

├────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤

│3.1 │Разработка учебного      │   950  │   450  │   500  │   -    │   -    │   -    │2008 - 2009│средства    │ДТЭиРТ        │

│    │пособия для              │        │        │        │        │        │        │           │областного  │              │

│    │преподавателей средних   │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │              │

│    │общеобразовательных      │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │учебных заведений по     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │вопросу преподавания     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │основ энергосбережения   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│3.2 │Издание учебного пособия │  1600  │   500  │   500  │   600  │   -    │   -    │2008 - 2010│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │для преподавателей       │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд          │

│    │средних                  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │общеобразовательных      │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │учебных заведений по     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │вопросу преподавания     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │основ энергосбережения   │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│3.3 │Обучение государственных │  3400  │   -    │   400  │   -    │  1500  │  1500  │2008 - 2012│средства    │ДТЭиРТ,       │

│    │гражданских и            │        │        │        │        │        │        │           │областного  │УГС, ОГВ      │

│    │муниципальных служащих   │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │              │

│    │области и работников     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │учреждений бюджетной     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │сферы по вопросам        │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │эффективного             │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │использования            │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │энергетических ресурсов  │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│ВСЕГО                         │  5950  │   950  │  1400  │   600  │  1500  │  1500  │           │            │              │

├──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────────┤

│                           4. Проведение НИОКР по повышению эффективности использования ресурсов                            │

├────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤

│4.1 │Организация и проведение │  4540  │   205  │   250  │  1085  │  1500  │  1500  │2008 - 2012│средства    │КП ЯО         │

│    │ежегодных научно -       │        │        │        │        │        │        │           │областного  │"Дирекция     │

│    │практических конференций │        │        │        │        │        │        │           │бюджета     │конгрессно -  │

│    │по энергосбережению с    │        │        │        │        │        │        │           │            │выставочных   │

│    │участием представителей  │  4700  │   250  │   250  │  1300  │  1400  │  1500  │           │внебюджетные│мероприятий", │

│    │Российской академии наук │        │        │        │        │        │        │           │источники   │ДТЭиРТ,       │

│    │                         │        │        │        │        │        │        │           │            │Фонд, научные │

│    │                         │        │        │        │        │        │        │           │            │организации,  │

│    │                         │        │        │        │        │        │        │           │            │организации - │

│    │                         │        │        │        │        │        │        │           │            │производители │

│    │                         │        │        │        │        │        │        │           │            │энергоресурсов│

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│4.2 │Проведение НИОКР на тему │  6000  │  3000  │  3000  │   -    │   -    │   -    │2008 - 2009│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │"Применение теплонасосных│        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд, научные │

│    │установок на основе      │        │        │        │        │        │        │           │            │организации,  │

│    │использования            │        │        │        │        │        │        │           │            │организации - │

│    │геотермальной энергии    │        │        │        │        │        │        │           │            │производители │

│    │приповерхностного грунта"│        │        │        │        │        │        │           │            │энергоресурсов│

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│4.3 │Проведение НИОКР на тему │  7000  │  2500  │  2500  │   -    │  2000  │   -    │2008 - 2011│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │"Разработка и внедрение  │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд, научные │

│    │информационно -          │        │        │        │        │        │        │           │            │организации,  │

│    │аналитической системы    │        │        │        │        │        │        │           │            │организации - │

│    │ведения топливно -       │        │        │        │        │        │        │           │            │производители │

│    │энергетического баланса  │        │        │        │        │        │        │           │            │энергоресурсов│

│    │области"                 │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│4.4 │Разработка и внедрение   │ 44500  │   -    │   -    │ 12500  │ 15500  │ 16500  │2010 - 2012│внебюджетные│ДТЭиРТ,       │

│    │пилотных проектов по     │        │        │        │        │        │        │           │источники   │Фонд, научные │

│    │использованию            │        │        │        │        │        │        │           │            │организации,  │

│    │возобновляемых видов     │        │        │        │        │        │        │           │            │промышленные  │

│    │топлива и альтернативных │        │        │        │        │        │        │           │            │и другие      │

│    │источников энергии       │        │        │        │        │        │        │           │            │предприятия   │

├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┤

│4.5 │Выполнение               │        │        │        │        │        │        │           │            │ДТЭиРТ, Фонд, │

│    │исследовательских работ  │        │        │        │        │        │        │           │            │научные       │

│    │по следующим             │        │        │        │        │        │        │           │            │организации,  │

│    │направлениям:            │        │        │        │        │        │        │           │            │промышленные  │

│    │- перевод объектов       │ 19000  │  4000  │  9000  │  2000  │  2000  │  2000  │2008 - 2012│внебюджетные│и другие      │

│    │водопроводно -           │        │        │        │        │        │        │           │источники   │предприятия   │

│    │канализационного         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │хозяйства в сельской     │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │местности области с      │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │конвективного            │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │электроотопления на      │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │другие источники         │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │отопления;               │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │- автоматизация          │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │   -    │           │            │              │

│    │управления поставками    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

│    │коммунальных ресурсов    │        │        │        │        │        │        │           │            │              │

├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┴────────────┴──────────────┤

│ВСЕГО                         │ 85740  │  9955  │ 15000  │ 16885  │ 22400  │ 21500  │                                       │

├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤

│ИТОГО,                        │156606,1│ 17028  │ 24400  │ 27120  │ 45058,1│ 43000  │                                       │

│в том числе:                  │        │        │        │        │        │        │                                       │

│- областной бюджет            │ 23365,1│   778  │  3150  │  1600  │  5237,1│ 12600  │                                       │

│- внебюджетные источники      │124470  │ 16250  │ 21250  │ 25520  │ 31050  │ 30400  │                                       │

│- федеральный бюджет          │  8771  │   -    │   -    │   -    │  8771  │   -    │                                       │

└──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────────────────────────────┘

- Таблица 2

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

- 2.1. В промышленности:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения, годы | Источник финансирова- ния (в установлен- ном порядке) | Исполнители и участники (в установ- ленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | ДТЭиРТ |
| 1.2 | Подготовка кадров в области энергосбережения | 6400 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 2600 | 2010 - 2012 | внебюджетные источники | ДТЭиРТ, промышленные предприятия области |
| 1.3 | Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях | 9300 | 2000 | 2000 | 1600 | 1700 | 2000 | 2010 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 1.4 | Проведение научно - практических конференций и семинаров и участие в них | 4130 | 250 | 250 | 1000 | 1200 | 1430 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 1.5 | Разработка и принятие долгосрочных (на 3 - 5 лет) программ энергосбережения и повышения эффективности использования ресурсов на предприятиях | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| 1.6 | Разработка и внедрение на промышленных предприятиях области регионального стандарта "Система управления ресурсосбережением" | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | ДТЭиРТ |
| ВСЕГО: |  | 19830 | 2750 | 3050 | 3700 | 4300 | 6030 |  |  |  |
| 2. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий | 80350 | 8400 | 12150 | 16700 | 21370 | 21730 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.2 | Проведение мероприятий по оптимизации схем использования энергоносителей | 31590 | 3000 | 4500 | 6500 | 7860 | 9730 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.3 | Внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха | 36880 | 3000 | 3500 | 8840 | 10440 | 11100 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.4 | Оптимизация работы компрессорных станций с децентрализацией | 5760 | - | - | 1560 | 2050 | 2150 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.5 | Внедрение местных систем отопления производственных зданий | 7050 | - | - | 1730 | 2420 | 2900 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.6 | Внедрение устройств по компенсации реактивной мощности | 9240 | - | - | 2510 | 3270 | 3460 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.7 | Применение новых теплоизоляционных материалов для снижения потерь тепловой энергии при ее транспортировке | 8630 | - | - | 2250 | 2870 | 3510 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.8 | Повышение теплозащитных характеристик производственных и административных зданий | 18620 | - | - | 3900 | 6780 | 7940 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| 2.9 | Внедрение энергосберегающих светильников и систем автоматического включения/выключения и регулирования яркости освещения | 9160 | - | - | 2370 | 3220 | 3570 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| ВСЕГО: |  | 207280 | 14400 | 20150 | 46360 | 60280 | 66090 |  |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обязательных энергетических обследований предприятий области с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива и предприятий, получающих государственную поддержку области | 159650 | 7200 | 8500 | 41350 | 47200 | 55400 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области, ДТЭиРТ |
| 3.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита), в том числе энергоаудита осветительных установок, формирование программ энергосбережения предприятий | 15500 | 7000 | 8500 | - | - | - | 2008 - 2009 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области, ДТЭиРТ |
| 3.3 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| ВСЕГО: |  | 175150 | 14200 | 17000 | 41350 | 47200 | 55400 |  |  |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение предприятий современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса | 164950 | 10000 | 11000 | 41350 | 47200 | 55400 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области, ДТЭиРТ |
| 4.2 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии | 10200 | 4200 | 6000 | - | - | - | 2008 - 2009 | внебюджетные источники | промышленные предприятия области |
| ВСЕГО: |  | 175150 | 14200 | 17000 | 41350 | 47200 | 55400 |  |  |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| 5.2 | Ведение топливно - энергетических балансов предприятий | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ведение мониторинга потребления ресурсов на предприятиях | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | ДТЭиРТ, ДПППРиТ |
| 7.2 | Подготовка ежегодной информации о потреблении энергетических ресурсов на промышленных предприятиях области | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области, ДПППРиТ |
| ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 577410 | 45800 | 57200 | 132760 | 158980 | 182920 |  |  |  |

- 2.2. В электроэнергетике:

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────┐

│ N  │    Наименование    │  Объемы финансирования, тыс. руб.  │Срок  │Источник    │Исполнители│

│п/п │   мероприятия по   ├──────┬─────────────────────────────┤выпол-│финансирова-│и участники│

│    │  энергосбережению  │всего │    в том числе по годам     │нения,│ния (в      │(в установ-│

│    │                    │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤годы  │установлен- │ленном     │

│    │                    │      │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │      │ном порядке)│порядке)   │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ 1  │         2          │  3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │   9  │     10     │    11     │

├────┴────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│       1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ          │

│                       по повышению эффективности использования энергии                       │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│1.1 │Совершенствование   │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │ДТЭиРТ     │

│    │нормативной базы    │      │     │     │     │     │     │2012  │            │           │

│    │и методического     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │обеспечения         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергосбережения    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.2 │Интеграция          │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │ДТЭиРТ,    │

│    │электросетевых      │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ДУГИ,      │

│    │организаций области │      │     │     │     │     │     │      │            │электросе- │

│    │в единый комплекс   │      │     │     │     │     │     │      │            │тевые      │

│    │                    │      │     │     │     │     │     │      │            │предприятия│

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.3 │Подготовка кадров   │  9000│ 1000│ 2000│ 2000│ 2000│ 2000│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │в области           │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │энергосбережения и  │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │обеспечение доступа │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │потребителей к      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │информации по       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергосбережению    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.4 │Внедрение системы   │  5000│ 2000│ 3000│  -  │  -  │  -  │2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │энергетического     │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК        │

│    │менеджмента на      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятиях ТЭК    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.5 │Проведение и участие│ 10000│ 2000│ 2000│ 2000│ 2000│ 2000│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │в научно -          │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК,       │

│    │практических        │      │     │     │     │     │     │      │            │ДТЭиРТ,    │

│    │конференциях и      │      │     │     │     │     │     │      │            │ЦНТИ       │

│    │семинарах           │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.6 │Принятие целевых    │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │предприятия│

│    │программ            │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ТЭК        │

│    │энергосбережения на │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятиях ТЭК    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.7 │Анализ ситуации и   │   375│  175│  200│     │     │     │2008 -│средства    │предприятия│

│    │разработка проектов │      │     │     │     │     │     │2012  │областного  │ТЭК, ДТЭиРТ│

│    │оптимизации схем    │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │           │

│    │электроснабжения    │  6600│ 2800│ 3800│     │     │     │      │внебюджетные│           │

│    │населенных пунктов  │      │     │     │     │     │     │      │источники   │           │

│    │Ярославской области │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.8 │Взаимодействие с    │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ДТЭиРТ,    │

│    │федеральными        │      │     │     │     │     │     │2012  │            │предприятия│

│    │органами            │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │государственной     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │власти в части      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │создания            │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │законодательных     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │условий для         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │повышения           │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │эффективности       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │использования       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергии в отрасли   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.9 │Учет в структуре    │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ДТЭиРТ     │

│    │необходимой валовой │      │     │     │     │     │     │2012  │            │           │

│    │выручки субъектов   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │электроэнергетики   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │при установлении    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │тарифов финансовых  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │средств на          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │реализацию          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │мероприятий по      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергосбережению    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.10│Отключение          │  3935│  585│  600│  800│  950│ 1000│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │трансформаторов     │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │в режимах малых     │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │нагрузок на п/ст с 2│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │и более             │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │трансформаторами,   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │и так же на         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │подстанциях с       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │сезонной нагрузкой  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.11│Выравнивание        │  3955│  585│  600│  800│  940│ 1030│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │нагрузок фаз в      │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │распределительных   │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │сетях 0,38 кВ       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.12│Снижение расхода    │  3070│  -  │  -  │  570│ 1250│ 1250│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │электроэнергии на   │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │собственные нужды   │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │подстанций          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│1.13│Приведение уровня   │  4985│  585│  650│ 1250│ 1250│ 1250│2008- │внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │напряжения на       │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │участке сети к      │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │номинальному        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │значению            │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │ 46920│ 9730│12850│ 7420│ 8390│ 8530│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│      2. Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях      │

│                                      на предприятиях ТЭК                                     │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│2.1 │Замена проводов на  │ 74000│12000│14000│15000│16000│17000│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │большее сечение на  │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │перегруженных ЛЭП   │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│2.2 │Замена недогруженных│ 46840│ 7240│ 8000│ 9000│10600│12000│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │трансформаторов (или│      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │демонтаж)           │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│2.3 │Замена ответвлений  │ 34170│ 5200│ 5170│ 6730│ 8000│ 9070│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │в жилые дома на СИП │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │                    │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │155010│24440│27170│30730│34600│38070│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│          3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета          │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│3.1 │Выявление точек     │  5030│  500│  700│ 1000│ 1300│ 1500│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │присоединений к сети│      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │с безучетным        │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │потреблением        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│3.2 │Замена электрических│ 13058│ 1100│ 2100│ 3200│ 3300│ 3358│2008 -│внебюджетные│ДТЭиРТ,    │

│    │счетчиков с истекшим│      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │предприятия│

│    │сроком              │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │ 18088│ 1600│ 2830│ 4200│ 4600│ 4858│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│          4. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции          │

│                             и капитальном ремонте основных фондов                            │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│    │Повышение           │ 52181│ 7290│ 9390│10589│11882│13030│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │эффективности       │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК        │

│    │функционирования    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятий,        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │реализация программ │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │снижения издержек   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │ 52181│ 7290│ 9390│10589│11882│13030│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│         5. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов          │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│5.1 │Проведение          │ 26850│ 4200│ 6300│ 5500│ 5400│ 5450│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │обязательных        │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК, ДТЭиРТ│

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │обследований        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятий области │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │с годовым           │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │потреблением        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │ресурсов более шести│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │тысяч тонн условного│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │топлива и           │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятий,        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │получающих          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │государственную     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │поддержку области   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│5.2 │Утверждение в       │ 21050│ 2060│ 3060│ 4030│ 5400│ 6500│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │Минпромэнерго России│      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК, ДТЭиРТ│

│    │нормативов потерь,  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │расходов и запасов, │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │образующихся при    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │выработке и передаче│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │тепловой и          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │электрической       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергии             │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│5.3 │Разработка и        │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │предприятия│

│    │внедрение           │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ТЭК        │

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │паспортов           │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятий         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│5.4 │Ревизия договорных  │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │предприятия│

│    │и расчет прогнозных │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ТЭК        │

│    │нагрузок по         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │электрической и     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │тепловой энергии,   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │внесение изменений  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │в договоры с        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │потребителями,      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │приведение          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │заявленной          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │договорной мощности │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │к реальным значениям│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │нагрузки            │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │ 47900│ 6260│ 9360│ 9530│10800│11950│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│                      6. Учет потребления топливно-энергетических ресурсов                    │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│6.1 │Оснащение           │ 26650│ 5180│ 5250│ 5270│ 5450│ 5500│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │современными        │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК        │

│    │приборами учета     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │топливно -          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │ресурсов, замена    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │устаревших счетчиков│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │на счетчики         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │повышенного класса  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │точности на         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятиях        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│6.2 │Оснащение           │ 20260│ 3100│ 3150│ 4250│ 4340│ 5420│2008 -│внебюджетные│предприятия│

│    │предприятий         │      │     │     │     │     │     │2012  │источники   │ТЭК        │

│    │современными        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │техническими        │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │средствами учета и  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │контроля на всех    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │этапах выработки,   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │передачи и          │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │потребления ТЭР     │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО:                   │ 46910│ 8280│ 8400│ 9520│ 9790│10920│      │            │           │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│                    7. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов                  │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│    │Ведение топливно -  │      │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │ДТЭиРТ,    │

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │2012  │            │предприятия│

│    │балансов            │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятий         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│                      8. Нормирование потребления энергетических ресурсов                     │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│    │Разработка          │  6315│  -  │  -  │ 1075│ 2110│ 3130│2008 -│            │предприятия│

│    │нормативных         │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ТЭК        │

│    │характеристик       │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │оборудования ТЭЦ и  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │тепловых сетей      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┤

│      9. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования       │

├────┬────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────────┤

│9.1 │Ведение мониторинга │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │ДТЭиРТ,    │

│    │потребления ресурсов│      │     │     │     │     │     │2012  │            │предприятия│

│    │на предприятиях     │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │электроэнергетики   │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┼────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│9.2 │Подготовка          │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │2008 -│            │ДТЭиРТ,    │

│    │ежегодного доклада  │      │     │     │     │     │     │2012  │            │предприятия│

│    │о потреблении       │      │     │     │     │     │     │      │            │ТЭК        │

│    │энергетических      │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │ресурсов на         │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │энергоснабжающих    │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│    │предприятиях области│      │     │     │     │     │     │      │            │           │

├────┴────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────────┤

│ИТОГО,                   │373324│57600│70000│73064│82172│90488│      │            │           │

│в том числе:             │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

│средства областного      │   375│  175│  200│  -  │  -  │  -  │      │            │           │

│бюджета                  │      │     │     │     │     │     │      │            │           │

└─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────────┘

- 2.3. В сельском хозяйстве:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения, годы | Источник финансирова- ния (в установленном порядке) | Исполнители и участники (в установ- ленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - |  |  | ДТЭиРТ, ГПУ |
| 1.2 | Подготовка кадров в области энергосбережения | 4500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 2008 - 2010 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| 1.3 | Проведение научно - практических конференций и семинаров и участие в них | 1950 | 250 | 250 | 450 | 450 | 550 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК, ДТЭиРТ, ДАПК, ЦНТИ |
| ВСЕГО: |  | 6450 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1550 |  |  |  |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка | 19000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| 2.2 | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, для обогрева производственных помещений, в том числе на местных видах топлива | 12000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| 2.3 | Внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин нового поколения и новых посевных комплексов | 15500 | 1500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4300 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| 2.4 | Использование вторичных ресурсов и местных видов топлива, применение когенерации | 13900 | 2500 | 3000 | 2000 | 2800 | 3600 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| ВСЕГО: |  | 64400 | 7500 | 11000 | 11700 | 13800 | 16400 |  |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обязательных энергетических обследований предприятий области с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива и предприятий, получающих государственную поддержку области | 15500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК, ДТЭиРТ |
| ВСЕГО: |  | 15500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |  |  |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов | 18600 | 4000 | 2000 | 3600 | 4300 | 4700 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия АПК |
| ВСЕГО: |  | 18600 | 4000 | 2000 | 3600 | 4300 | 4700 |  |  |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий агропромышленного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия АПК, ДТЭиРТ |
| 5.2 | Ведение топливно - энергетических балансов предприятий агропромышленного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия АПК, ДТЭиРТ |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия АПК, ДТЭиРТ |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ведение мониторинга потребления энергетических ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия АПК, ДТЭиРТ, ДАПК |
| 7.2 | Подготовка ежегодной информации о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса области | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия АПК, ДТЭиРТ, ДАПК |
| ВСЕГО: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 100950 | 15000 | 17000 | 19750 | 23050 | 26150 |  |  |  |

- 2.4. В жилищно-коммунальном хозяйстве:

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┐

│ N │Наименование мероприятия │ Объемы финансирования, тыс. руб. │Срок  │Источник     │Исполнители и│

│п/п│   по энергосбережению   ├─────┬────────────────────────────┤выпол-│финансирова- │  участники  │

│   │                         │всего│    в том числе по годам    │нения,│ния (в       │     (в      │

│   │                         │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┤годы  │установленном│установленном│

│   │                         │     │2008 │2009 │2010 │2011 │2012│      │порядке)     │  порядке)   │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │            2            │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │ 8  │  9   │     10      │     11      │

├───┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│    1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению     │

│                                эффективности использования энергии                                │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│1.1│Совершенствование        │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ДТЭиРТ       │

│   │нормативной базы и       │     │     │     │     │     │    │2009  │             │             │

│   │методического обеспечения│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │энергосбережения         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│1.2│Подготовка кадров в      │ 1000│  500│  500│     │     │    │2008 -│внебюджетные │ГУП          │

│   │области энергосбережения │     │     │     │     │     │    │2009  │источники    │"Яркоммунсер-│

│   │                         │     │     │     │     │     │    │      │             │вис", ДТЭиРТ,│

│   │                         │     │     │     │     │     │    │      │             │ДЖКХиИ       │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│1.3│Внедрение системы        │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ГУП          │

│   │энергетического          │     │     │     │     │     │    │2009  │             │"Яркоммунсер-│

│   │менеджмента в            │     │     │     │     │     │    │      │             │вис"         │

│   │организациях социальной  │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │сферы области            │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│1.4│Проведение научно -      │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ДТЭиРТ,      │

│   │практических конференций │     │     │     │     │     │    │2009  │             │ДЖКХиИ, ЦНТИ,│

│   │и семинаров и участие    │     │     │     │     │     │    │      │             │ГУП          │

│   │в них                    │     │     │     │     │     │    │      │             │"Яркоммунсер-│

│   │                         │     │     │     │     │     │    │      │             │вис"         │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО:                       │ 1000│  500│  500│     │     │    │      │             │             │

├─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│         2. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы          │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│2.1│Реализация               │ 2800│ 2800│     │     │     │    │2008 -│средства     │ДЖКХиИ,      │

│   │демонстрационных проектов│     │     │     │     │     │    │2009  │местных      │ДТЭиРТ       │

│   │высокой энергетической   │     │     │     │     │     │    │      │бюджетов,    │             │

│   │эффективности в          │22100│ 3600│18500│     │     │    │      │внебюджетные │             │

│   │муниципальном жилищном   │     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

│   │фонде                    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│2.2│Изучение причин и        │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ДЖКХиИ,      │

│   │разработка мер по        │     │     │     │     │     │    │2009  │             │ДТЭиРТ       │

│   │исключению роста         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │удельного расхода        │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │тепловой энергии и других│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │энергоресурсов в         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │государственном жилищном │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │фонде                    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│2.3│Реализация комплекса     │  830│  830│     │     │     │    │2008 -│средства     │ОГВ          │

│   │энергоресурсосберегающих │     │     │     │     │     │    │2009  │областного   │             │

│   │мероприятий в            │     │     │     │     │     │    │      │бюджета,     │             │

│   │государственном жилищном │ 8000│ 3500│ 4500│     │     │    │      │внебюджетные │             │

│   │фонде области            │     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО:                       │33730│10730│23000│     │     │    │      │             │             │

├─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│  3. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций областной социальной сферы  │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│3.1│Проведение энергетических│  430│  430│     │     │     │    │2008 -│средства     │ДТЭиРТ, ОГВ, │

│   │обследований и ведение   │     │     │     │     │     │    │2009  │областного   │ГУП          │

│   │энергетических паспортов │     │     │     │     │     │    │      │бюджета,     │"Яркоммунсер-│

│   │на объектах              │ 1500│  500│ 1000│     │     │    │      │внебюджетные │вис"         │

│   │государственного         │     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│3.2│Утверждение в            │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ГУП          │

│   │Минпромэнерго России     │     │     │     │     │     │    │2009  │             │"Яркоммунсер-│

│   │нормативов потерь,       │     │     │     │     │     │    │      │             │вис"         │

│   │расходов и запасов,      │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │возникающих при выработке│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │и передаче тепловой и    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │электрической энергии    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│3.3│Разработка и принятие    │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ГУП          │

│   │программы                │     │     │     │     │     │    │2009  │             │"Яркоммунсер-│

│   │энергосбережения ГУП     │     │     │     │     │     │    │      │             │вис", ДЖКХиИ │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│3.4│Ревизия договорных и     │     │     │     │     │     │    │2008 -│             │ОГВ          │

│   │расчет прогнозных        │     │     │     │     │     │    │2009  │             │             │

│   │нагрузок по электрической│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │и тепловой энергии,      │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │внесение изменений       │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │в договоры с             │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │энергоснабжающими        │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │организациями, приведение│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │заявленной договорной    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │мощности к реальным      │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │значениям нагрузки на    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │объектах государственного│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО:                       │ 1930│  930│ 1000│     │     │    │      │             │             │

├─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│                                  4. Учет энергетических ресурсов                                  │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│4.1│Установка современных    │  410│  410│     │     │     │    │2008 -│средства     │ОГВ          │

│   │общедомовых и            │     │     │     │     │     │    │2009  │областного   │             │

│   │поквартирных приборов    │     │     │     │     │     │    │      │бюджета      │             │

│   │учета коммунальных       │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │ресурсов и устройств     │12740│ 3740│ 9000│     │     │    │      │внебюджетные │             │

│   │регулирования потребления│     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

│   │тепловой энергии, замена │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │устаревших счетчиков на  │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │счетчики повышенного     │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │класса точности в        │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │государственном жилищном │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │фонде                    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│4.2│Оснащение ГУП            │  430│  430│     │     │     │    │2008 -│средства     │ГУП          │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │2009  │областного   │"Яркоммунсер-│

│   │современными техническими│     │     │     │     │     │    │      │бюджета      │вис"         │

│   │средствами учета и       │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │контроля на всех этапах  │ 1500│  500│ 1000│     │     │    │      │внебюджетные │             │

│   │выработки, передачи и    │     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

│   │потребления ТЭР          │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│4.3│Внедрение                │  230│  230│     │     │     │    │2008 -│средства     │ОГВ, ГУП     │

│   │автоматизированной       │     │     │     │     │     │    │2009  │областного   │"Яркоммунсер-│

│   │системы коммерческого    │     │     │     │     │     │    │      │бюджета,     │вис"         │

│   │учета электроэнергии на  │ 4250│ 1500│ 2750│     │     │    │      │внебюджетные │             │

│   │объектах государственного│     │     │     │     │     │    │      │источники    │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО:                       │19560│ 6810│12750│     │     │    │      │             │             │

├─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│                     5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов                      │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│   │Ведение топливно -       │     │     │     │     │     │    │      │             │ОГВ, ГУП     │

│   │энергетических балансов  │     │     │     │     │     │    │      │             │"Яркоммунсер-│

│   │на объектах              │     │     │     │     │     │    │      │             │вис"         │

│   │государственного         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│                        6. Нормирование потребления энергетических ресурсов                        │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│   │Разработка и установление│     │     │     │     │     │    │      │             │ДТЭиРТ, ГУП  │

│   │лимитов и норм           │     │     │     │     │     │    │      │             │"Яркоммунсер-│

│   │потребления энергии и    │     │     │     │     │     │    │      │             │вис"         │

│   │ресурсов на объектах     │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │государственного         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │жилищного фонда и в      │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │подразделениях ГУП       │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┤

│         7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования         │

├───┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────────────┬─────────────┤

│7.1│Введение форм мониторинга│     │     │     │     │     │    │      │             │ДТЭиРТ,      │

│   │потребления ресурсов на  │     │     │     │     │     │    │      │             │ДЖКХиИ       │

│   │объектах государственного│     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│7.2│Подготовка ежегодной     │     │     │     │     │     │    │      │             │ОГВ, ДЖКХиИ  │

│   │информации о потреблении │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │энергетических ресурсов  │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │на объектах              │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │государственного         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │жилищного фонда и ГУП    │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│   │"Яркоммунсервис"         │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

├───┴─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ИТОГО,                       │56220│18970│37250│     │     │    │      │             │             │

│в том числе                  │     │     │     │     │     │    │      │             │             │

│областной бюджет             │ 1920│ 1920│     │     │     │    │      │             │             │

└─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────────┴─────────────┘

- 2.5. В строительном комплексе:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения, годы | Источник финансирова- ния (в установленном порядке) | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  | ДТЭиРТ, ДС |
| 1.2 | Повышение энергоэффективности строительных решений | 750 | 250 | 500 |  |  |  | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия строительного комплекса |
| 1.3 | Подготовка кадров в области энергосбережения | 2600 | 500 | 500 | 400 | 600 | 600 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия строительного комплекса |
| 1.4 | Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях стройиндустрии |  |  |  |  |  |  | 2008 - 2010 |  | предприятия строительного комплекса |
| 1.5 | Проведение научно - практических конференций и семинаров и участие в них | 1000 | 500 | 500 | - | - | - | 2008 - 2012 | внебюджетные средства | предприятия строительного комплекса |
| 1.6 | Принятие целевых программ энергосбережения на предприятиях стройиндустрии | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 |  | предприятия строительного комплекса |
| ВСЕГО: |  | 4350 | 1250 | 1500 | 400 | 600 | 600 |  |  |  |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Применение новых энергосберегающих технологий при эксплуатации жилых и общественных зданий | 21600 | 3000 | 3000 | 4600 | 5000 | 6000 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | управляющие компании, ТСЖ, проектные организации |
| 2.2 | Внедрение новых энергосберегающих технологий при производстве строительных материалов и конструкций | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительной индустрии |
| 2.3 | Внедрение новых энергосберегающих технологий на стадии строительства | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 | предприятия строительного комплекса |  |
| ВСЕГО: |  | 21600 | 3000 | 3000 | 4600 | 5000 | 6000 |  |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение обязательных энергетических обследований предприятий строительного комплекса области с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива и предприятий, получающих государственную поддержку области | 13600 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 2008 - 2012 | внебюджетные средства | предприятия строительного комплекса |
| 3.2 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительного комплекса |
| ВСЕГО: |  | 13600 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 4. Учет потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех предприятий строительного комплекса, получающих государственную поддержку области | 7600 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1200 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия строительного комплекса |
| 4.2 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии | 7600 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1200 | 2008 - 2012 | внебюджетные источники | предприятия строительного комплекса |
| ВСЕГО: |  | 15200 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 2400 |  |  |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и внедрение энергетических паспортов предприятий строительного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительного комплекса |
| 5.2 | Ведение топливно - энергетических балансов предприятий строительного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительного комплекса |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | промышленные предприятия области |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях строительного комплекса | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительного комплекса, ДТЭиРТ, ДС |
| 7.2 | Подготовка ежегодной информации о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях строительного комплекса области | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | предприятия строительного комплекса, ДТЭиРТ, ДС |
| ИТОГО: |  | 54750 | 9750 | 10000 | 11000 | 12000 | 12000 |  |  |  |

- 2.6. В транспортном комплексе:

(введен Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения, годы | Источник фи- нансирования (в установ- ленном по- рядке) | Исполнители и участники (в установ- ленном по- рядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | ДТЭиРТ |
| 1.2 | Обучение водителей приемам экономичной езды | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 |  | ГУП ЯО |
| 1.3 | Разработка и принятие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в автотранспортных предприятиях | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2012 |  | ГУП ЯО |
| 1.4 | Приобретение автобусов с дизельным двигателем (вместо бензиновых) | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 2010 - 2012 | внебюджетные источники | ДДХиТ, ГУП ЯО |
| 1.5 | Приобретение автобусов с газовыми двигателями | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 2012 | внебюджетные источники | ДДХиТ, ГУП ЯО |
| Итого |  | 24500 |  |  |  |  | 24500 |  |  |  |

- Таблица 3

3. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

- 3.1. В промышленности:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 14,73 | 3,38 | 1,13 | 3,18 | 3,23 | 3,81 |  |
| 2. Внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 39,55 | 7,72 | 3,61 | 7,32 | 9,95 | 10,95 |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 45,01 | 9,55 | 3,78 | 9,00 | 10,46 | 12,22 |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 45,01 | 9,55 | 3,78 | 9,00 | 10,46 | 12,22 |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 144,30 | 30,20 | 12,30 | 28,50 | 34,10 | 39,20 |  |

- 3.2. В электроэнергетике:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 28,92 | 8,34 | 4,56 | 4,76 | 5,36 | 5,90 |  |
| 2. Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях на предприятиях ТЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 13,79 | 4,43 | 2,08 | 2,16 | 2,44 | 2,68 |  |
| 5. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетических обследований ТЭЦ-3 и Тенинской котельной ОАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |  |  | предприятия ТЭК |
| ВСЕГО: |  | 23,99 | 6,51 | 3,88 | 4,04 | 4,55 | 5,01 |  |
| 6. Учет потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 26,60 | 9,12 | 3,88 | 4,04 | 4,55 | 5,01 |  |
| 7. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение топливно - энергетических балансов предприятий ТЭК |  |  |  |  |  |  |  | ДТЭиРТ, предприятия ТЭК |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 93,30 | 28,40 | 14,40 | 15,00 | 16,90 | 18,60 |  |

- 3.3. В жилищно-коммунальном хозяйстве <*>:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению |  | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Экономия по данному направлению учитывается при выполнении мероприятий по повышению энергоэффективности в социальной сфере и муниципальных образованиях области.

- 3.4. В сельском хозяйстве:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 5,38 | 1,80 | 0,70 | 1,08 | 0,93 | 0,87 |  |
| 2. Внедрение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 5,52 | 1,35 | 1,05 | 0,85 | 1,06 | 1,21 |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 6,34 | 1,53 | 1,15 | 1,31 | 1,19 | 1,16 |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 10,76 | 2,52 | 2,00 | 2,16 | 2,12 | 1,96 |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 28,00 | 7,20 | 4,90 | 5,40 | 5,30 | 5,20 |  |

- 3.5. В строительном комплексе:

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2,70 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,58 |  |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 4,18 | 0,83 | 0,83 | 0,90 | 0,90 | 0,72 |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 3,61 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 |  |
| 4. Учет потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2,71 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,59 |  |
| 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 13,20 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,60 |  |

- 3.6. В транспортном комплексе:

(введен Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Приобретение автобусов с дизельным двигателем (вместо бензиновых) | 0,009 | - | - | - | - | 0,009 | ДДХиТ, ГУП ЯО |
| 2 | Приобретение автобусов с газовыми двигателями | 0,006 | - | - | - | - | 0,006 | ДДХиТ, ГУП ЯО |
| Итого |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,015 |  |

- Таблица 4

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

┌─────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────┐

│  N  │Наименование мероприятия │  Объемы финансирования, тыс. руб.  │Срок  │Источник    │Испол- │

│ п/п │   по энергосбережению   ├──────┬─────────────────────────────┤выпол-│финансирова-│нители │

│     │                         │всего │    в том числе по годам     │нения,│ния (в      │и      │

│     │                         │      ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤годы  │установлен- │участ- │

│     │                         │      │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │      │ном порядке)│ники (в│

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │            │уста-  │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │            │новлен-│

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │            │ном по-│

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │            │рядке) │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│  1  │            2            │  3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9   │     10     │  11   │

├─────┴─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│          1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ         │

│                          по повышению эффективности использования энергии                      │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│1.1  │Совершенствование        │      │     │     │     │     │     │2010 -│            │ДТЭиРТ,│

│     │нормативной базы         │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ОГВ    │

│     │энергосбережения         │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.1.1│Установление лимитов     │      │     │     │     │     │     │2010 -│            │ДТЭиРТ,│

│     │потребления              │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ОГВ    │

│     │энергетических ресурсов  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.1.2│Введение соответствующих │      │     │     │     │     │     │2010 -│            │ДТЭиРТ,│

│     │требований о закупке     │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ОГВ    │

│     │товаров                  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.2  │Методическое обеспечение │   330│     │     │  100│  110│  120│2008 -│внебюджетные│Фонд   │

│     │энергосбережения         │      │     │     │     │     │     │2012  │средства    │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.3  │Подготовка кадров в      │  2820│     │     │  780│  940│ 1100│2008 -│средства    │ОГВ, ГУ│

│     │области энергосбережения │      │     │     │     │     │     │2012  │областного  │       │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │                         │   410│     │     │  110│  130│  170│      │внебюджетные│ГУП    │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │средства    │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.4  │Внедрение системы        │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ОГВ,   │

│     │энергетического          │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ГУ, ГУП│

│     │менеджмента в            │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │организациях социальной  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │сферы области            │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│1.5  │Проведение научно -      │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ОГВ,   │

│     │практических конференций │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ГУ, ГУП│

│     │и семинаров и участие в  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │них                      │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┴─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ВСЕГО:                         │  3560│     │     │  990│ 1180│ 1390│      │            │       │

├───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│       2. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы         │

│                           и государственных унитарных предприятий <*>                          │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│2.1  │Реализация комплекса     │ 68608│     │     │ 6207│31676│30725│2010 -│средства    │ОГВ,   │

│     │энергоресурсосберегающих │      │     │     │     │     │     │2012  │областного  │ГУ, ГУП│

│     │мероприятий для снижения │      │     │     │     │     │     │      │бюджета     │       │

│     │расходов топливно -      │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │энергетических ресурсов  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│2.1.1│Реконструкция внутренних │ 44572│     │     │ 2545│14045│27982│2010 -│средства    │ОГВ, ГУ│

│     │инженерных сетей с       │      │     │     │     │     │     │2012  │областного  │       │

│     │установкой современной   │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │регулирующей арматуры    │  3560│     │     │     │ 1600│ 1960│2011 -│внебюджетные│ГАУ    │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │2012  │средства    │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│2.1.2│Применение экранов -     │   783│     │     │     │     │  783│2012  │средства    │ОГВ,   │

│     │отражателей за           │      │     │     │     │     │     │      │областного  │ГУ, ГУП│

│     │радиаторами отопления    │      │     │     │     │     │     │      │бюджета     │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│2.1.3│Замена ламп накаливания  │  3540│     │     │ 3540│     │     │2010  │средства    │ОГВ,   │

│     │на энергосберегающие     │      │     │     │     │     │     │      │областного  │ГУ, ГУП│

│     │светильники              │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │                         │   122│     │     │  122│     │     │      │внебюджетные│       │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │средства    │ГУП    │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│2.1.4│Гидрохимическая промывка │  5943│     │     │     │ 5943│     │2011  │средства    │ОГВ,   │

│     │систем отопления         │      │     │     │     │     │     │      │областного  │ГУ, ГУП│

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │бюджета     │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│2.1.5│Повышение теплозащитных  │ 10088│     │     │     │10088│     │2011  │средства    │ОГВ,   │

│     │характеристик ограждающих│      │     │     │     │     │     │      │областного  │ГУ, ГУП│

│     │конструкций зданий       │      │     │     │     │     │     │      │бюджета     │       │

├─────┴─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ВСЕГО:                         │ 68608│     │     │ 6207│31676│30725│      │            │       │

├───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│  3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов <*> │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│3.1  │Проведение энергетических│ 40924│21099│ 4231│     │ 7156│ 8438│2008 -│средства    │ОГВ,   │

│     │обследований             │      │     │     │     │     │     │2012  │областного  │ГУ, ГУП│

│     │(энергоаудита)           │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │организаций социальной   │  6054│     │     │ 2000│ 2000│ 2054│      │внебюджетные│       │

│     │сферы области            │      │     │     │     │     │     │      │средства    │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│3.2  │Ведение энергетических   │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ОГВ,   │

│     │паспортов организаций    │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ГУ, ГУП│

│     │социальной сферы области │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┴─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ВСЕГО:                         │ 46978│21099│ 4231│ 2000│ 9156│10492│      │            │       │

├───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│                                  4. Учет энергетических ресурсов                               │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│4.1  │Установка приборов учета │ 55721│16636│12985│26100│  800│ 1000│2008 -│средства    │ОГВ, ГУ│

│     │и реконструкция тепловых │      │     │     │     │     │     │2010  │областного  │       │

│     │узлов с установкой       │      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │устройств регулирования  │  2400│     │     │  600│     │     │2010 -│внебюджетные│ГУП    │

│     │потребления тепловой     │      │     │     │     │     │     │2012  │средства    │       │

│     │энергии, в том числе     │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │проектные и сметные      │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │работы                   │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│4.2  │Оснащение современными   │   700│     │     │  700│     │     │2010  │средства    │ОГВ, ГУ│

│     │приборами учета          │      │     │     │     │     │     │      │областного  │       │

│     │потребления электрической│      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │энергии                  │  1430│     │     │  715│  715│     │2010 -│внебюджетные│ГУП    │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │2011  │средства    │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│4.3  │Оснащение современными   │  2575│     │     │ 2575│     │     │2010  │средства    │ОГВ, ГУ│

│     │приборами учета          │      │     │     │     │     │     │      │областного  │       │

│     │потребления холодной воды│      │     │     │     │     │     │      │бюджета,    │       │

│     │                         │   175│     │     │  175│     │     │      │внебюджетные│ГУП    │

│     │                         │      │     │     │     │     │     │      │средства    │       │

├─────┴─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ВСЕГО:                         │ 63001│16636│12975│30865│ 1515│ 1000│      │            │       │

├───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│                    5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов                    │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│     │Ведение топливно -       │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ДТЭиРТ,│

│     │энергетических балансов  │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ОГВ,   │

│     │организаций социальной   │      │     │     │     │     │     │      │            │ГУ, ГУП│

│     │сферы                    │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┴─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│                       6. Нормирование потребления энергетических ресурсов                      │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│     │Разработка и установление│      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ДТЭиРТ │

│     │лимитов и норм           │      │     │     │     │     │     │2012  │            │       │

│     │потребления энергии и    │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │ресурсов для всех        │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │организаций социальной   │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │сферы                    │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┴─────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┤

│        7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования       │

├─────┬─────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────────┬───────┤

│7.1  │Введение форм мониторинга│      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ДТЭиРТ,│

│     │потребления ресурсов в   │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ОГВ,   │

│     │организациях социальной  │      │     │     │     │     │     │      │            │ГУ, ГУП│

│     │сферы                    │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┼─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│7.2  │Подготовка ежегодной     │      │     │     │     │     │     │2008 -│            │ОГВ,   │

│     │информации о потреблении │      │     │     │     │     │     │2012  │            │ГУ, ГУП│

│     │энергетических ресурсов в│      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │организациях социальной  │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│     │сферы области            │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├─────┴─────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ВСЕГО:                         │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

├───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────────┼───────┤

│ИТОГО,                         │182147│37735│17216│40062│43527│43607│      │            │       │

│в том числе:                   │      │     │     │     │     │     │      │            │       │

│средства областного бюджета    │167666│37735│17216│36240│38172│38303│      │            │       │

│внебюджетные средства          │ 14481│     │     │ 3822│ 5355│ 5304│      │            │       │

└───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────────────┴───────┘

--------------------------------

<*> Перечень программных мероприятий по энергосбережению с разбивкой по объектам областной бюджетной сферы на 2008 - 2012 годы приведен в приложении 4 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

- Таблица 5

5. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

| N п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Экономия ТЭР, тыс. т у.т. |  |  |  |  |  | Исполнители и участники (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы и государственных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2,10 |  | 0,39 | 0,58 | 0,58 | 0,55 |  |
| 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2,73 |  | 0,52 | 0,75 | 0,75 | 0,71 |  |
| 4. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2,07 |  | 0,39 | 0,57 | 0,57 | 0,54 |  |
| ИТОГО: |  | 6,90 |  | 1,30 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |  |

- Таблица 6

6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐

│ N  │Наименование мероприятия│              Объем финансирования, тыс. руб.              │   Срок    │Источник фи-│Исполнители и│

│п/п │  по энергосбережению   ├─────────┬─────────────────────────────────────────────────┤выполнения,│нансирования│участники (в │

│    │                        │  всего  │              в том числе по годам               │   годы    │(в установ- │установленном│

│    │                        │         ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤           │ленном по-  │  порядке)   │

│    │                        │         │  2008   │  2009   │  2010   │  2011   │  2012   │           │рядке)      │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1  │           2            │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    │    8    │     9     │     10     │     11      │

├────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┤

│ 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┤

│1.1 │Совершенствование       │    -    │    -    │    -    │    -    │    -    │    -    │     -     │            │ОМСУ, ДЖКХиИ,│

│    │нормативной базы и      │         │         │         │         │         │         │           │            │ДТЭиРТ       │

│    │методического           │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │обеспечения             │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │энергосбережения        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│1.2 │Подготовка кадров в     │    800  │    500  │    500  │    300  │         │         │2008 - 2010│местные     │ДЖКХиИ, ОМСУ,│

│    │области энергосбережения│   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │         │         │           │бюджеты     │организации, │

│    │и обеспечение доступа   │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │населения муниципального│    500  │         │         │         │         │         │           │внебюджетные│из местных   │

│    │образования к информации│         │         │         │         │         │         │           │источники   │бюджетов     │

│    │по энергосбережению     │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│1.3 │Организация работы      │    500  │         │    500  │         │         │         │2008 - 2009│местные     │ОМСУ,        │

│    │органов регулирования   │   <*>   │         │   <*>   │         │         │         │           │бюджеты     │организации, │

│    │тарифов в муниципальных │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │образованиях и          │    500  │    500  │         │         │         │         │           │внебюджетные│из местных   │

│    │подготовка кадров       │         │         │         │         │         │         │           │источники   │бюджетов     │

│    │органов регулирования   │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │муниципальных           │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │образований области в   │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │соответствии с          │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │Федеральным законом от  │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │30 декабря 2004 года    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │N 210-ФЗ "Об основах    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │регулирования тарифов   │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │организаций             │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │коммунального комплекса"│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┴────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО                        │   2300  │   1000  │   1000  │    300  │         │         │           │            │             │

│                             │   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │         │         │           │            │             │

├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┼─────────────┤

│                     2. Применение энергосберегающих технологий в муниципальных образованиях                      │             │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────────┤

│2.1 │Реализация комплекса    │  74745  │         │   9000  │  12095  │  25248  │  28402  │2008 - 2012│местные     │ОМСУ, МУП,   │

│    │энергоресурсосберегающих│   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │бюджеты     │управляющие  │

│    │мероприятий для снижения│         │         │         │         │         │         │           │            │компании     │

│    │расходов топливно -     │  20905  │         │         │   6705  │    -    │  14200  │           │областной   │             │

│    │энергетических ресурсов │         │         │         │         │         │         │           │бюджет      │             │

│    │при модернизации и      │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │капитальном ремонте     │ 480589  │  15000  │  20000  │ 157396  │ 147862  │ 140331  │           │внебюджетные│             │

│    │основных фондов         │         │         │         │         │         │         │           │источники   │             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │                        │    498  │         │         │         │    498  │         │           │федеральный │             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │бюджет      │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│2.2 │Разработка проектов и   │  68343  │         │   5000  │  27093  │   5000  │  31250  │2008 - 2012│местные     │ОМСУ, МУП    │

│    │проведение работ по     │   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │бюджеты     │             │

│    │оптимизации схем        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │теплоснабжения          │         │         │         │         │         │         │           │областной   │             │

│    │населенных пунктов      │   9992  │         │   3785  │   1157  │   1200  │   3850  │           │бюджет      │             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │внебюджетные│             │

│    │                        │  68265  │         │         │  13035  │  28480  │  26750  │           │источники   │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│2.3 │Внедрение               │  14550  │         │   2000  │   1940  │   5205  │   5405  │2008 - 2012│местные     │ОМСУ,        │

│    │энергосберегающих       │   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │бюджеты     │организации, │

│    │светильников в          │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │учреждениях,            │  10011  │         │    704  │   1254  │   2698  │   5355  │           │областной   │из местных   │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │бюджет      │бюджетов     │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │                        │    986  │         │         │    362  │    312  │    312  │           │внебюджетные│             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │источники   │             │

├────┴────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО                        │ 748884  │  15000  │  40489  │ 221037  │ 216503  │ 255855  │           │            │             │

│                             │   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │            │             │

├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┼─────────────┤

│3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов                         │             │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────────┤

│3.1 │Проведение              │  14785  │         │   5000  │    775  │   5005  │   4005  │2008 - 2012│местные     │             │

│    │энергетических          │   <*>   │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │бюджеты     │             │

│    │обследований в          │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ         │

│    │организациях,           │  73272  │         │   1104  │   1003  │  40235  │  30930  │           │областной   │             │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │бюджет      │             │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │                        │  25050  │  20000  │   5000  │     50  │    -    │    -    │           │внебюджетные│             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │источники   │             │

│    │                        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │                        │  17413,7│         │         │         │  17413,7│         │           │федеральный │             │

│    │                        │         │         │         │         │  <**>   │         │           │бюджет      │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│3.2 │Разработка и ведение    │         │         │         │         │         │         │           │            │ДТЭиРТ,      │

│    │энергетических паспортов│         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ         │

│    │организаций,            │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│3.3 │Ревизия договорных и    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │расчет прогнозных       │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ,        │

│    │нагрузок по             │         │         │         │         │         │         │           │            │организации, │

│    │электрической и тепловой│         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │энергии, внесение       │         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │изменений в договоры с  │         │         │         │         │         │         │           │            │бюджетов     │

│    │энергоснабжающими       │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │организациями,          │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │приведение заявленной   │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │договорной мощности к   │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │реальным значениям      │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │нагрузки                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┴────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО                        │ 130520,7│  20000  │  11104  │   1828  │  62653,7│  34935  │           │            │             │

│                             │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │         │           │            │             │

├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┼─────────────┤

│                                         4. Учет энергетических ресурсов                                          │             │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┼─────────────┤

│4.1 │Оснащение современными  │ 105894  │   1975  │  22000  │  28147  │  29845  │  23927  │2008 - 2012│местные     │             │

│    │приборами учета         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │бюджеты     │             │

│    │коммунальных ресурсов и │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ,        │

│    │устройствами            │ 112733  │         │  18407  │  60534  │  19027  │  14765  │           │областной   │организации, │

│    │регулирования           │         │         │         │         │         │         │           │бюджет      │финансируемые│

│    │потребления             │         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │энергоресурсов, замена  │ 115820  │  14025  │  38985  │  20200  │  20800  │  21810  │           │внебюджетные│бюджетов     │

│    │устаревших счетчиков на │         │         │         │         │         │         │           │источники   │             │

│    │счетчики повышенного    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │класса точности в       │  12595  │         │         │         │  12595  │         │           │федеральный │             │

│    │органах местного        │         │         │         │         │  <**>   │         │           │бюджет      │             │

│    │самоуправления и        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │организациях,           │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│4.2 │Оснащение МУП           │   1000  │         │   1000  │         │         │         │2008 - 2012│местные     │МУП          │

│    │современными            │   <*>   │         │   <*>   │         │         │         │           │бюджеты     │             │

│    │техническими средствами │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │учета и контроля        │  31260  │   4660  │   5000  │   6000  │   7500  │   8100  │           │внебюджетные│             │

│    │потребления на всех     │         │         │         │         │         │         │           │источники   │             │

│    │этапах выработки,       │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │передачи и потребления  │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │ТЭР                     │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│4.3 │Внедрение               │  19700  │   5000  │         │   3800  │   4900  │   6000  │2008 - 2012│внебюджетные│ОМСУ, МУП,   │

│    │автоматизированной      │         │         │         │         │         │         │           │источники   │организации, │

│    │системы коммерческого   │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │учета электроэнергии в  │         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │муниципальных           │         │         │         │         │         │         │           │            │бюджетов     │

│    │организациях и          │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │предприятиях            │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┴────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│ВСЕГО                        │ 399002  │  25660  │  85392  │ 118681  │  94667  │  74602  │           │            │             │

│                             │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │            │             │

├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┤

│                                    5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов                                    │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┤

│    │Ведение топливно -      │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ,        │

│    │энергетических балансов │         │         │         │         │         │         │           │            │организации, │

│    │в МУП и организациях,   │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │бюджетов     │

├────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┤

│                                      6. Нормирование потребления энергетических ресурсов                                       │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┤

│6.1 │Разработка и            │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ,        │

│    │установление лимитов и  │         │         │         │         │         │         │           │            │организации, │

│    │норм потребления энергии│         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │и ресурсов для всех     │         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │органов местного        │         │         │         │         │         │         │           │            │бюджетов     │

│    │самоуправления          │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │муниципальных районов и │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │городских округов       │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │области и организаций,  │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│6.2 │Установление нормативов │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ,        │

│    │и лимитов               │         │         │         │         │         │         │           │            │МУП          │

│    │энергопотребления и     │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │предельных энергопотерь │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │для МУП, в том числе    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │утверждение в           │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │Минпромэнерго России    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │нормативов потерь,      │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │расходов и запасов,     │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │образующихся при        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │выработке и передаче    │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │тепловой и электрической│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │энергии для МУП -       │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │энергоснабжающих        │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │организаций             │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┤

│                       7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования                        │

├────┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┤

│7.1 │Введение форм           │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ         │

│    │мониторинга потребления │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │ресурсов в ОМСУ, МУП и  │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │организациях,           │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │             │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│7.2 │Подготовка ежегодного   │         │         │         │         │         │         │           │            │ОМСУ, МУП,   │

│    │доклада о потреблении   │         │         │         │         │         │         │           │            │организации, │

│    │энергетических ресурсов │         │         │         │         │         │         │           │            │финансируемые│

│    │в ОМСУ, МУП и           │         │         │         │         │         │         │           │            │из местных   │

│    │организациях,           │         │         │         │         │         │         │           │            │бюджетов,    │

│    │финансируемых из местных│         │         │         │         │         │         │           │            │УМСУ         │

│    │бюджетов                │         │         │         │         │         │         │           │            │             │

├────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│    │ИТОГО,                  │1280706,7│  61660  │ 137985  │ 341846  │ 373823,7│ 365392  │           │            │             │

│    │                        │         │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │   <*>   │           │            │             │

│    │в том числе             │         │         │         │         │  70303  │         │           │            │             │

│    │                        │         │         │         │         │   <*>   │         │           │            │             │

│    │местные бюджеты         │ 280617  │   1975  │  45000  │  70350  │  63160  │  92989  │           │            │             │

│    │                        │         │  <*>    │   <*>   │   <*>   │         │   <*>   │           │            │             │

│    │областной бюджет        │ 226913  │  59685  │  24000  │  70653  │ 209854  │  69100  │           │            │             │

│    │внебюджетные источники  │ 722670  │         │  68985  │ 200843  │  30506,7│ 203303  │           │            │             │

│    │                        │         │         │         │         │  <**>   │         │           │            │             │

│    │федеральный бюджет      │  30506,7│         │         │         │         │         │           │            │             │

└────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> При условии выделения средств из местного бюджета.

<**> При условии выделения средств из федерального бюджета в установленном порядке.

- Таблица 7

7. ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │Наименование│         Экономия ТЭР, тыс. т у.т.        │Исполнители и│

│п/п│мероприятия ├───────┬──────────────────────────────────┤  участники  │

│   │по          │ всего │        в том числе по годам      │     (в      │

│   │энергосбере-│       ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤установленном│

│   │жению       │       │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │  порядке)   │

├───┴────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤

│   Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых     │

│       программ по повышению эффективности использования энергии         │

├────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ВСЕГО:          │  13,48│  1,09│  1,41│  3,39│  3,78│  3,81│             │

├────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация  пунктов  дана в соответствии с официальным  текстом

документа.

│ 2. Применение энергосберегающих технологий в муниципальных образованиях │

├────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ВСЕГО:          │  50,53│  4,10│  5,29│ 12,70│ 14,19│ 14,25│             │

├────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤

│        3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований,         │

│                    ведение энергетических паспортов                     │

├────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ВСЕГО:          │ 141,48│ 11,48│ 14,81│ 35,55│ 39,74│ 39,90│             │

├────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤

│                      4. Учет энергетических ресурсов                    │

├────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ВСЕГО:          │ 112,51│  9,13│ 11,79│ 28,26│ 31,59│ 31,74│             │

├────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┤

│        5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│          6. Нормирование потребления энергетических ресурсов            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│            7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов            │

│                    и их эффективного использования                      │

├────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤

│ИТОГО:          │ 318,00│ 25,80│ 33,30│ 79,90│ 89,30│ 89,70│             │

└────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┘

- Таблица 8

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ТАКЖЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ)

(введена Постановлением Правительства ЯО от 06.09.2010 N 659-п)

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐

│ N │      Наименование мероприятий      │  Сроки   │     Исполнитель     │

│п/п│                                    │выполнения│                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 1 │                 2                  │    3     │          4          │

├───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤

│                      В рамках реализации Программы                      │

├───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤

│ 1 │Учет в инвестиционных и             │2010 -    │ДТЭРТ                │

│   │производственных программах         │2012 годы │                     │

│   │производителей тепловой энергии,    │          │                     │

│   │воды, электросетевых и теплосетевых │          │                     │

│   │организаций, разработанных ими в    │          │                     │

│   │установленном порядке, программ по  │          │                     │

│   │энергосбережению и повышению        │          │                     │

│   │энергетической эффективности,       │          │                     │

│   │включая затраты на проведение       │          │                     │

│   │энергетических обследований         │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 2 │Стимулирование энергосбережения и   │          │                     │

│   │повышения энергетической            │          │                     │

│   │эффективности методами тарифной     │          │                     │

│   │политики, в том числе:              │          │                     │

│   │- переход к регулированию цен       │2010 -    │ДТЭРТ                │

│   │(тарифов) на основе долгосрочных    │2012 годы │                     │

│   │параметров регулирования;           │          │                     │

│   │- введение цен (тарифов),           │2010 -    │ДТЭРТ,               │

│   │дифференцированных по времени суток,│2011 годы │ДЖКХиИ               │

│   │выходным и рабочим дням;            │          │                     │

│   │- введение социальной нормы         │2011 год  │ДТЭРТ                │

│   │потребления энергетических ресурсов;│          │                     │

│   │- введение дифференцированных цен   │2012 год  │ДТЭРТ                │

│   │(тарифов) на энергетические ресурсы │          │                     │

│   │в пределах и свыше социальной нормы │          │                     │

│   │потребления                         │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 3 │Модернизация оборудования,          │2010 -    │ресурсоснабжающие    │

│   │используемого для выработки тепловой│2012 годы │организации, фонд    │

│   │энергии, оказания услуг по          │          │"Энергоэффективность"│

│   │водоснабжению и водоотведению,      │          │                     │

│   │передачи электрической и тепловой   │          │                     │

│   │энергии, в том числе замена         │          │                     │

│   │оборудования на оборудование с более│          │                     │

│   │высоким коэффициентом полезного     │          │                     │

│   │действия, внедрение инновационных   │          │                     │

│   │решений и технологий                │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 4 │Внедрение энергосберегающих         │2010 -    │ресурсоснабжающие    │

│   │технологий, в том числе у           │2012 годы │организации, фонд    │

│   │потребителей энергетических         │          │"Энергоэффективность"│

│   │ресурсов, по перечню, установленному│          │                     │

│   │ДТЭРТ                               │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 5 │Снижение потребления энергетических │2010 -    │ресурсоснабжающие    │

│   │ресурсов на собственные нужды при   │2012 годы │организации          │

│   │производстве тепловой энергии       │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 6 │Расширение использования в качестве │2011 -    │ДТЭРТ,               │

│   │источников энергии вторичных        │2012 годы │фонд                 │

│   │энергетических ресурсов и (или)     │          │"Энергоэффективность"│

│   │возобновляемых источников энергии   │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 7 │Сокращение потерь воды,             │2010 -    │ресурсоснабжающие    │

│   │электрической и тепловой энергии при│2012 годы │организации, фонд    │

│   │их передаче                         │          │"Энергоэффективность"│

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 8 │Сокращение объемов электрической    │2010 -    │водоснабжающие       │

│   │энергии, используемой при передаче  │2012 годы │организации, фонд    │

│   │(транспортировке) воды              │          │"Энергоэффективность"│

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 9 │Замещение природным газом бензина,  │2012 год  │ДДХ, ДТЭРТ,          │

│   │используемого в качестве моторного  │          │транспортные         │

│   │топлива транспортными средствами,   │          │организации, фонд    │

│   │регулирование тарифов на услуги по  │          │"Энергоэффективность"│

│   │перевозке на которых осуществляется │          │                     │

│   │ДТЭРТ                               │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│10 │Информирование, включая обучение,   │2010 -    │ДТЭРТ, фонд          │

│   │руководителей (специалистов)        │2012 годы │"Энергоэффективность"│

│   │государственных и муниципальных     │          │                     │

│   │бюджетных учреждений о необходимости│          │                     │

│   │проведения мероприятий по           │          │                     │

│   │энергосбережению и повышению        │          │                     │

│   │энергетической эффективности, в том │          │                     │

│   │числе о возможности заключения      │          │                     │

│   │энергосервисных договоров           │          │                     │

│   │(контрактов) и об особенностях их   │          │                     │

│   │заключения                          │          │                     │

├───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤

│           В рамках реализации муниципальных целевых программ            │

├───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤

│11 │Выявление бесхозяйных объектов      │2011 -    │ОМСУ, ДЖКХиИ,        │

│   │недвижимого имущества, используемых │2012 годы │ресурсоснабжающие    │

│   │для передачи электрической и        │          │организации, фонд    │

│   │тепловой энергии, воды, организация │          │"Энергоэффективность"│

│   │постановки в установленном порядке  │          │                     │

│   │таких объектов на учет в качестве   │          │                     │

│   │бесхозяйных объектов недвижимого    │          │                     │

│   │имущества и признание права         │          │                     │

│   │муниципальной собственности на такие│          │                     │

│   │бесхозяйные объекты недвижимого     │          │                     │

│   │имущества                           │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│12 │Организация порядка управления      │2011 -    │ОМСУ, ДЖКХиИ,        │

│   │(эксплуатации) бесхозяйными         │2012 годы │ресурсоснабжающие    │

│   │объектами недвижимого имущества,    │          │организации, фонд    │

│   │используемыми для передачи          │          │"Энергоэффективность"│

│   │электрической и тепловой энергии,   │          │                     │

│   │воды, с момента выявления таких     │          │                     │

│   │объектов                            │          │                     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│13 │Модернизация оборудования,          │2011 -    │ресурсоснабжающие    │

│   │используемого для выработки и       │2012 годы │организации, фонд    │

│   │передачи тепловой энергии, оказания │          │"Энергоэффективность"│

│   │услуг по водоснабжению и            │          │                     │

│   │водоотведению, в том числе внедрение│          │                     │

│   │инновационных решений и технологий  │          │                     │

└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘

- Сокращения, используемые в приложении:

АПК - агропромышленный комплекс;

ГАУ - государственное автономное учреждение;

ГПУ - государственно-правовое управление Правительства Ярославской области;

ГУ - государственное учреждение;

ГУП - государственное унитарное предприятие;

ДАПК - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

ДЖКХиИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

ДЗИФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;

ДО - департамент образования Ярославской области;

ДПП - департамент промышленной политики Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

ДС - департамент строительства Ярославской области;

ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области;

ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области;

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

ЛЭП - линия электропередачи;

Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ОГВ - органы государственной власти;

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований области;

п/ст - подстанция;

СИП - самонесущий изолированный провод;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ТЭК - топливно-энергетический комплекс;

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;

УГС - управление государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области;

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

УМСУ - управление по вопросам местного самоуправления Правительства Ярославской области;

Фонд - некоммерческая организация "Фонд "Энергоэффективность";

ЦНТИ - центр научно-технической информации.

- Приложение 4

к Программе

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПО ОБЪЕКТАМ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

- Таблица 1

1. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ С РАЗБИВКОЙ ПО ОБЪЕКТАМ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Перечень мероприятий, планируемых к проведению в органах государственной власти, областных учреждениях и государственных унитарных предприятиях | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансиро- вания (в установлен- ном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  | 59602,42 | 21099 | 4231 | 2000 | 10095,92 | 19972,5 |  |
| 1 | Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО | 6515,6 | 1430 |  |  | 5085,6 |  | средства областного бюджета |
| 2 | Правительство ЯО | 1222,2 | 297 | 693 |  | 165,2 | 67 | средства областного бюджета |
| 3 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 6462,9 | 5070 |  |  | 1225,9 | 167 | средства областного бюджета |
| 4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 26340 | 5802 | 3538 |  | - | 17000 | средства областного бюджета |
| 5 | Департамент культуры ЯО | 4275,7 | 3700 |  |  | 569,2 | 6,5 | средства областного бюджета |
| 6 | Департамент образования ЯО | 7240,02 | 4800 |  |  | 1050,02 | 1390 | средства областного бюджета |
| 7 | Главное управление МЧС России по ЯО | 620 |  |  |  |  | 620 | средства областного бюджета |
| 8 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 608 |  |  |  |  | 608 | средства областного бюджета |
| 9 | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области | 22 |  |  |  |  | 22 | средства областного бюджета |
| 10 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры ЯО | 92 |  |  |  |  | 92 | средства областного бюджета |
| 11 | Государственные унитарные предприятия | 6054 |  |  | 2000 | 2000 | 2054 | внебюджетные средства |
| Учет энергетических ресурсов |  | 64668 | 16636 | 12985 | 32532 | 1515 | 1000 |  |
| 1 | Установка приборов учета и реконструкция тепловых узлов с установкой устройств регулирования потребления тепловой энергии, в том числе проектные и сметные работы, прохождение экспертизы и технического надзора | 61680,8 | 16636 | 12985 | 28652 | 3476,4 | 1000 |  |
| 1.1 | Правительство ЯО | 1078 |  | 298 | 780 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 5212 |  | 3000 | 2212 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.3 | Департамент образования ЯО | 28025,7 | 5821 | 7000 | 15204,7 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 19788,4 | 10525 | 2687 | 3900 | 2676,4 |  | средства областного бюджета |
| 1.5 | Департамент культуры ЯО | 787,7 |  |  | 787,7 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.6 | Главное управление МЧС России по ЯО | 1600 |  |  | 1600 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 1120 |  |  | 1120 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.8 | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности ЯО | 337 |  |  | 337 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.9 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры ЯО | 290 | 290 |  |  |  |  | средства областного бюджета |
| 1.10 | Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО (выполнение проектных, сметных работ и экспертиза проектной и сметной документации) | 1042 |  |  | 1042 |  |  | средства областного бюджета |
| 1.11 | Государственные унитарные предприятия | 2400 |  |  | 600 | 800 | 1000 | внебюджетные средства |
| 2 | Оснащение современными приборами учета потребления электрической энергии | 2020 |  |  | 1305 | 715 |  |  |
| 2.1 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 50 |  |  | 50 |  |  | средства областного бюджета |
| 2.2 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 500 |  |  | 500 |  |  | средства областного бюджета |
| 2.3 | Главное управление МЧС России по ЯО | 40 |  |  | 40 |  |  | средства областного бюджета |
| 2.4 | Департамент образования ЯО | 95,9 |  |  | 95,9 |  |  | средства областного бюджета |
| 2.5 | Государственные унитарные предприятия | 1430 |  |  | 715 | 715 |  | внебюджетные средства |
| 3 | Оснащение современными приборами учета потребления холодной воды | 2575 |  |  | 2575 |  |  |  |
| 3.1 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 425 |  |  | 425 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.2 | Департамент образования ЯО | 893,8 |  |  | 893,8 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.3 | Департамент культуры ЯО | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3.4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 575 |  |  | 575 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 375 |  |  | 375 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.6 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | 25 |  |  | 25 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 100 |  |  | 100 |  |  | средства областного бюджета |
| 3.8 | Государственные унитарные предприятия | 175 |  |  | 175 |  |  | внебюджетные средства |
| 4 | Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы и государственных унитарных предприятиях | 81164 |  |  | 4684 | 3630 | 72850 |  |
| 4.1 | Реконструкция внутренних инженерных сетей с установкой современной регулирующей арматуры | 29795 |  |  | 1024 | 1600 | 27171 | средства областного бюджета |
| 4.1.1 | Правительство ЯО | 2236 |  |  |  |  | 2236 | средства областного бюджета |
| 4.1.2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 3899 |  |  |  |  | 3899 | средства областного бюджета |
| 4.1.3 | Департамент культуры ЯО | 4842 |  |  |  |  | 4842 | средства областного бюджета |
| 4.1.4 | Департамент образования ЯО | 8409 |  |  | 711 |  | 7698 | средства областного бюджета |
| 4.1.5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 313 |  |  | 313 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.1.6 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 6536 |  |  |  |  | 6536 | средства областного бюджета |
| 4.1.7 | Государственные автономные учреждения | 3560 |  |  |  | 1600 | 1960 | внебюджетные средства |
| 4.2 | Применение экранов - отражателей за радиаторами отопления | 2387 |  |  |  |  | 2387 |  |
| 4.2.1 | Правительство ЯО | 330 |  |  |  |  | 330 | средства областного бюджета |
| 4.2.2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 112 |  |  |  |  | 112 | средства областного бюджета |
| 4.2.3 | Департамент образования ЯО | 1476 |  |  |  |  | 1476 | средства областного бюджета |
| 4.2.4 | Департамент культуры ЯО | 469 |  |  |  |  | 469 | средства областного бюджета |
| 4.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 24214 |  |  | 3660 | 2030 | 18402 |  |
| 4.3.1 | Правительство ЯО | 3699 |  |  | 150 |  | 3549 | средства областного бюджета |
| 4.3.2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 2020 |  |  | 516 |  | 1504 | средства областного бюджета |
| 4.3.3 | Департамент культуры ЯО | 6525,4 |  |  | 803,4 |  | 5722 | средства областного бюджета |
| 4.3.4 | Департамент образования ЯО | 6050,6 |  |  | 1356,6 | 2030 | 2664 | средства областного бюджета |
| 4.3.5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 138 |  |  | 138 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.3.6 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | 12 |  |  | 12 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.3.7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 684 |  |  | 684 |  |  | средства областного бюджета |
| 4.3.8 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 4963 |  |  |  |  | 4963 | средства областного бюджета |
| 4.3.9 | Государственные унитарные предприятия | 122 |  |  | 122 |  |  | внебюджетные средства |
| 4.4 | Повышение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий бюджетной сферы | 16970 |  |  |  |  | 16970 |  |
| 4.4.1 | Правительство ЯО | 22 |  |  |  |  | 22 | средства областного бюджета |
| 4.4.2 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 8297 |  |  |  |  | 8279 | средства областного бюджета |
| 4.4.3 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 5097 |  |  |  |  | 5097 | средства областного бюджета |
| 4.4.4 | Департамент образования ЯО | 3544 |  |  |  |  | 3544 | средства областного бюджета |
| 4.4.5 | Департамент культуры ЯО | 27 |  |  |  |  | 27 | средства областного бюджета |
| 4.5 | Установка регуляторов расхода воды | 8320 |  |  |  | 400 | 7920 |  |
|  | Департамент образования ЯО | 8320 |  |  |  | 400 | 7920 | средства областного бюджета |

- Таблица 2

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ С РАЗБИВКОЙ ПО ОБЪЕКТАМ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

| N п/п | Перечень мероприятий, планируемых к проведению в органах государственной власти, областных учреждениях и ГУП | Количество учреждений и ГУП | Количество приборов учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  | 220 |  | 54 |  | 12 | 64 | 90 |
| 1 | Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергоаудита на котельных ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2 | Правительство ЯО | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Ярославль, пл. Советская, д. 3 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.2 | г. Ярославль, пл. Советская, д. 5 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.3 | г. Ярославль, пл. Советская, д. 1/19 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.4 | г. Ярославль, ул. Волкова, д. 6а | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.5 | г. Ярославль, ул. Советская, д. 3 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.6 | г. Ярославль, ул. Андропова, д. 9/9 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 2.7 | г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62 | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ГСУ СО ЯО "Бурмакинский психоневрологический интернат" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.2 | ГСУ СО ЯО "Григорьевский психоневрологический интернат" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.3 | ГСУ СО ЯО "Красноперекопский психоневрологический интернат" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.4 | ГСУ СО ЯО "Гаврилов-Ямский детский дом-интернат УОД" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСУ СО ЯО "Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.6 | ГСУ СО ЯО "Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.7 | ГСУ СО ЯО "Туношенский пансионат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.8 | ГСУ СО ЯО "Ярославский областной геронтологический центр" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.9 | ГСУ СО ЯО "Норский геронтопсихиатрический центр" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 3.10 | ГСУ СО ЯО "Шишкинский психоневрологический интернат" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.11 | ГСУ СО ЯО "Рыбинский психоневрологический интернат" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.12 | ГСУ СО ЯО "Переславский психоневрологический интернат" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.13 | ГСУ СО ЯО "Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.14 | ГСУ СО ЯО "Красноперекопский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.15 | ГСУ СО ЯО "Кривецкий специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.16 | ГСУ СО ЯО "Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.17 | ГСУ СО ЯО "Ильинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.18 | ГСУ СО ЯО "Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.19 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Медвежонок" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.20 | ГУ ЯО "Тутаевский СРЦ для несовершеннолетних" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.21 | ГУ ЯО "Рыбинский РЦ "Здоровье" для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.22 | ГУ ЯО "Рыбинский СРЦ "Наставник" для несовершеннолетних" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.23 | ГУ ЯО "Брейтовский СРЦ для несовершеннолетних "Дом детства" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.24 | ГУ ЯО "Большесельский СРЦ для несовершеннолетних "Колосок" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.25 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Искорка" (с. Вощажниково) | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.26 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Родник" (с. Горинское) | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.27 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Росинка" (пос. Ишня) | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.28 | ГУ ЯО "Ростовский СРЦ для несовершеннолетних "Огонек" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.29 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Бригантина" (с. Нагорье) | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.30 | ГУ ЯО "Угличский СРЦ для несовершеннолетних "Радуга" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 3.31 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Вертикаль" (с. Ширинье) | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.2 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая психиатрическая больница" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.3 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.4 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.5 | ГКУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.6 | ГУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 4.7 | Административное здание департамента здравоохранения и фармации ЯО | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.8 | ГОУ СПО ЯО "Ярославский медицинский колледж" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.9 | ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.10 | ГБУЗ ЯО "Областной кожно-венерологический диспансер" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.11 | ГУЗ ЯО "Областной родильный дом" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.12 | ГБУЗ ЯО "Областная станция переливания крови" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.13 | ГБУЗ ЯО "Областная стоматологическая поликлиника" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.14 | ГБУЗ ЯО "Областная детская клиническая больница" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.15 | ГУЗ ЯО "Областной врачебно-физкультурный диспансер" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4.16 | ГБУЗ ЯО "Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн "Здоровое долголетие" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.17 | ГКУЗ ЯО "Клиническая больница N 5" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.18 | ГКУЗ ЯО "Областной детский туберкулезный санаторий "Бабайки" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.19 | ГУЗ ЯО "Ярославский областной туберкулезный санаторий "Норское" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.20 | ГКУЗ ЯО "Областной специализированный дом ребенка N 1" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.21 | ГБУЗ ЯО "Специализированный дом ребенка N 2" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.22 | ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.23 | ГУЗ ЯО "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.24 | ГБУЗ ЯО "Областная психиатрическая больница "Афонино" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.25 | ГБУЗ ЯО "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.26 | ГУЗ ЯО "Территориальный центр медицины катастроф" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.27 | ГУЗ ЯО "Рыбинский кожно-венерологический диспансер" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.28 | ГКУЗ ЯО "Рыбинский противотуберкулезный диспансер" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.29 | ГКУЗ ЯО "Рыбинская психиатрическая больница" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.30 | ГБУЗ ЯО "Рыбинский наркологический диспансер" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.31 | ГБУЗ ЯО "Рыбинская станция переливания крови" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5 | Департамент культуры ЯО | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.2 | ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.3 | ГУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.4 | ГУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.5 | ГУК ЯО "Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.6 | ГУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.7 | ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры ЯО" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.8 | ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры" | 1 |  | * |  |  |  |  |
| 5.9 | Административное здание департамента культуры ЯО | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 5.10 | ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 5.11 | ГУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.12 | ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.13 | ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.14 | ГУК ЯО "Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.15 | ГУК ЯО "Ярославская областная библиотека для слепых" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.16 | ГУК ЯО "Областной дом народного творчества" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.17 | ГУК ЯО "Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.18 | ГУК ЯО "Киновидеоцентр" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.19 | ГОУ ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.20 | ГОУ СПО ЯО "Музыкальное училище им. Л.В. Собинова" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.21 | ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 6 | Департамент образования ЯО | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ГОАУ ДОД ЯО "Центр детей и юношества" (филиал) | 1 |  | <·> |  |  |  | <·> |
| 6.2 | ГУВУ ЯО "Красноборская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.3 | ГОУ ЯО "Багряниковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.4 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.5 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.6 | ГОУ ЯО "Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.7 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 1" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.8 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 4" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.9 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 6" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.10 | ГОУ ЯО "Профессиональный лицей N 7" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.11 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 10" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.12 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 11" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.13 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 13" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.14 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 19" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.15 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 24" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.16 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 25" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.17 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 30" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.18 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 33" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.19 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 34" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.20 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 37" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.21 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 38" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.22 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 41" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.23 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 46" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.24 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 47" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.25 | ГОУ СПО ЯО "Даниловский политехнический техникум" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.26 | ГОУ СПО ЯО "Угличский политехнический техникум | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.27 | ГОУ СПО ЯО "Ярославский региональный торговый колледж" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.28 | ГОУ СПО ЯО "Пошехонский сельскохозяйственный колледж" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.29 | ГОУ СПО ЯО "Угличский индустриально-педагогический колледж" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.30 | ГОУ СПО ЯО "Рыбинский педагогический колледж" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.31 | ГОУ СПО ЯО "Ростовский педагогический колледж" | 1 |  | <·> |  |  |  |  |
| 6.32 | Административное здание департамента образования ЯО | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.33 | ГУ ДОД ЯО "Центр образования школьников "Олимп" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.34 | ГОУ ЯО "Центр детско-юношеского технического творчества" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.35 | ГОУ ЯО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.36 | ГОУ ЯО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: центр психолого-медико-социального сопровождения и психологической поддержки "Центр помощи детям" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.37 | ГОУ ДОД ЯО "Центр развития творчества детей и юношества" (памятник) | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.38 | ГОУ ЯО "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.39 | ГОУ ЯО "Боровская специальная общеобразовательная школа-интернат" (памятник) | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.40 | ГОУ ЯО "Гаврилов-Ямская специальная основная общеобразовательная школа-интернат для слабовидящих детей" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.41 | ГОУ ЯО "Семибратовский экспериментальный детский дом "Центр духовного возрождения" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.42 | ГОУ ЯО "Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.43 | ГОУ ЯО "Пошехонская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.44 | ГОУ ЯО "Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.45 | ГОУ ЯО "Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.46 | ГОУ ЯО "Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 2" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.47 | ГОУ ЯО "Великосельский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.48 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесский специальный (коррекционный) детский дом" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.49 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесский санаторный детский дом" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.50 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 2" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.51 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 3" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.52 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 5" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.53 | ГОУ НПО ЯО "Химико-технологический лицей" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.54 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 14" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.55 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 16" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.56 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 17" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.57 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 18" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.58 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 20" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.59 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 21" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.60 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 23" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.61 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 26" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.62 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 31" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.63 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 32" | 1 |  |  |  |  | <··> |  |
| 6.64 | ГОАУ СПО ЯО "Ярославский техникум бытового сервиса" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| 6.65 | ГОУ ЯО "Ярославский индустриально-педагогический колледж" | 1 |  |  |  |  |  | <·> |
| 6.66 | ГОАУ ЯО "Институт развития образования" | 1 |  |  |  |  | <·> |  |
| По департаменту образования ЯО: -------------------------------- <·> Главным бюджетным распорядителем, финансирующим мероприятия, является департамент образования ЯО. <··> Главным бюджетным распорядителем, финансирующим мероприятия, является департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Главное управление МЧС России по ЯО | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ГОУ ДПОС ЯО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7.2 | ГУ ЯО "Поисково-спасательный отряд", г. Ярославль, ул. Громова, д. 11 | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7.3 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 4" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7.4 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 5" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7.5 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 6" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 7.6 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 7" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 7.7 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 8" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7.8 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 9" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 7.9 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 13" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 7.10 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 15" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 7.11 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 19" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 8 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Административное здание департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 8.2 | ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 8.3 | ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 8.4 | ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 9 | Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту ЯО | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ГУ ДОДСН ЯО "Школа высшего спортивного мастерства" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 9.2 | ГУ ДО ЯО "Ярославская областная детско-юношеская спортивная школа тенниса" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 10 | Департамент промышленной политики ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 11 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 12 | Департамент государственного заказа ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 13 | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 15 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта ЯО | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 16 | Государственные унитарные предприятия | 36 |  |  |  | * | * | * |
| Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета и реконструкция тепловых узлов с установкой устройств регулирования потребления тепловой энергии, в том числе проектные и сметные работы |  | 91 | 183 | 54 | 34 | 90 | 3 | 2 |
| 1 | Правительство ЯО | 4 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |
| 1.1 | г. Ярославль, ул. Волкова, д. 6а | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | г. Ярославль, ул. Собинова, д. 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 | г. Ярославль, ул. Андропова, д. 9/9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 | г. Ярославль, ул. Советская, д. 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 8 | 14 |  | 8 | 6 |  |  |
| 2.1 | ГСУ СО ЯО "Ярославский областной геронтологический центр" | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2.2 | ГСУ СО ЯО "Туношенский пансионат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда" | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2.3 | ГСУ СО ЯО "Переславский психоневрологический интернат" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.4 | ГСУ СО ЯО "Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.5 | ГУ ЯО "Тутаевский СРЦ для несовершеннолетних" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.6 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Росинка" (пос. Ишня) | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.7 | ГУ ЯО "Большесельский СРЦ для несовершеннолетних "Колосок" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.8 | ГУ ЯО "Угличский СРЦ для несовершеннолетних "Радуга" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Департамент образования ЯО | 47 | 96 | 25 | 16 | 55 |  |  |
| 3.1 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 1" | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 3.2 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 2" | 1 | 2 |  | 2 | 2* |  |  |
| 3.3 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 3" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 4" | 1 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |
| 3.5 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 5" | 1 | 1 |  | 1 | 1* |  |  |
| 3.6 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 6" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 7" | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3.8 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 8" | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 3.9 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 10" | 1 | 5 |  | 3 | 1* + 2 |  |  |
| 3.10 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 11" | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 3.11 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 14" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 16 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.13 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 17" | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.14 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональный лицей N 18" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.15 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 19" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.16 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 20" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.17 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 23" | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.18 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 24" | 1 | 3 |  | 3 | 3* |  |  |
| 3.19 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 25" | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.20 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 31" | 1 | 2 |  | 2 | 2* |  |  |
| 3.21 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 41" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.22 | ГОУ СПО ЯО "Угличский индустриально-педагогический колледж" | 1 | 7 | 3 |  | 4 |  |  |
| 3.23 | ГОАУ СПО ЯО "Ярославский техникум бытового сервиса" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.24 | ГОУ СПО ЯО "Пошехонский сельскохозяйственный колледж" | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 3.25 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 13" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.26 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 21" | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 3.27 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 33" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.28 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 37" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.29 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 46" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.30 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 47" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.31 | ГУВУ ЯО "Красноборская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" (памятник) | 1 | 4 |  |  | 1 (4 <1>) |  |  |
| 3.32 | ГОУ ЯО "Семибратовский экспериментальный детский дом "Центр духовного возрождения" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.33 | ГОУ ЯО "Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.34 | ГОУ ЯО "Пошехонская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.35 | ГОУ ЯО "Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1" | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 3.36 | ГОУ ЯО "Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 2" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.37 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.38 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.39 | ГОУ ЯО "Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.40 | ГОУ ЯО "Константиновская средняя общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.41 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесский специальный (коррекционный) детский дом" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.42 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесский санаторный детский дом" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.43 | ГОУ СПО ЯО "Даниловский политехнический техникум" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.44 | ГОУ СПО ЯО "Ярославский региональный торговый колледж" | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3.45 | ГОУ СПО ЯО "Рыбинский педагогический колледж" | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 16 | 48 | 28 | 7 | 13 |  |  |
| 4.1 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница" | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 4.2 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница" | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4.3 | ГБУЗ ЯО "Областной противотуберкулезный диспансер" | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 4.4 | ГБУЗ ЯО "Областная психиатрическая больница "Спасское" | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4.5 | ГУЗ ЯО "Территориальный центр медицины катастроф" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | ГКУЗ ЯО "Рыбинский противотуберкулезный диспансер" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.7 | ГУЗ ЯО "Рыбинский кожно-венерологический диспансер" | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4.8 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая психиатрическая больница" | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 4.9 | ГОУ СПО ЯО "Ярославский медицинский колледж" | 1 | 4 | 2 | 2 <1> | 2 |  |  |
| 4.10 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | 1 | 5 | 1 | 1 <1> | 1 |  |  |
| 4.11 | ГКУЗ ЯО "Рыбинская психиатрическая больница" | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 4.12 | ГУЗ ЯО "Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 1 | 1 |  | 1 <1> | 1 |  |  |
| 4.13 | ГКУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" | 1 | 5 |  | 5 <1> | 5 |  |  |
| 4.14 | ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница" | 1 | 2 |  | 2 <1> | 2 |  |  |
| 4.15 | ГУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 1 |  |  |  | 1 <1> |  |  |
| 4.16 | Административное здание департамента здравоохранения и фармации ЯО | 1 |  |  |  | 1 <1> |  |  |
| 5 | Департамент культуры ЯО | 4 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 5.1 | ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5.2 | ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 5.3 | ГУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5.4 | ГУК ЯО "Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Главное управление МЧС России по ЯО | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 6.1 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 4" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.2 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 5" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.3 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 6" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.4 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 8" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.5 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 15" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.6 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 19" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности ЯО | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Административное здание, г. Ярославль, ул. Победы, д. 18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Административное здание, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Государственные унитарные предприятия | 7 | 8 |  |  | 3 | 3 | 2 |
| Оснащение современными приборами учета потребления электрической энергии |  | 24 | 88 |  |  | 79 | 9 |  |
| 1 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 2 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 1.1 | ГСУ СО ЯО "Бурмакинский психоневрологический интернат" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 1.2 | ГУ ЯО "Рыбинский РЦ "Здоровье" для детей и подростков с ограниченными возможностями" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 5 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 2.1 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница" | 1 | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 2.2 | ГБУЗ ЯО "Областной кожно-венерологический диспансер" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.3 | ГБУЗ ЯО "Областная станция переливания крови" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2.4 | ГКУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.5 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Департамент образования ЯО | 2 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 3.1 | ГОУ ЯО "Профессиональный лицей N 7" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3.2 | ГОУ ЯО "Багряниковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот" | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Главное управление МЧС России по Ярославской области | 2 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 4.1 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 4" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.2 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 6" | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 5 | Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту ЯО | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | ГУ ЯО "Ярославский областной молодежный информационный центр" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 6 | Государственные унитарные предприятия | 11 | 18 |  |  | 9 | 9 |  |
| Оснащение современными приборами учета потребления холодной воды |  | 55 | 110 |  |  | 110 |  |  |
| 1 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 6 | 17 |  |  | 17 |  |  |
| 1.1 | ГСУ СО ЯО "Переславский психоневрологический интернат" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 1.2 | ГСУ СО ЯО "Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 1.3 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Искорка" (с. Вощажниково) | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Росинка" (пос. Ишня) | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 | ГУ ЯО "Рыбинский СРЦ "Наставник" для несовершеннолетних" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 1.6 | ГУ ЯО "Брейтовский СРЦ для несовершеннолетних "Дом детства" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Департамент образования Ярославской области | 18 | 43 |  |  | 43 |  |  |
| 2.1 | ГУВУ ЯО "Красноборская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.2 | ГОУ ЯО "Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.3 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 6" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.4 | ГОУ НПО ЯО "Химико-технологический лицей" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.5 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 13" | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 2.6 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 16" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.7 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 17" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.8 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 24" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.9 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 25" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.10 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 41" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.11 | ГОУ СПО ЯО "Рыбинский педагогический колледж" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.12 | ГОУ СПО ЯО "Ростовский педагогический колледж" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2.13 | ГОУ ЯО "Багряниковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.14 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.15 | ГОУ ЯО "Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.16 | ГОУ СПО ЯО "Угличский индустриально-педагогический колледж" | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.17 | ГОУ ЯО "Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2.18 | ГОУ ЯО "Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1" | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Департамент культуры ЯО | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 3.1 | ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.2 | ГУК ЯО "Областной дом народного творчества" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.3 | ГУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 8 | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 4.1 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая психиатрическая больница" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.2 | ГБУЗ ЯО "Областная станция переливания крови" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.3 | ГКУЗ ЯО "Областной специализированный дом ребенка N 1" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.4 | ГУЗ ЯО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.5 | ГБУЗ ЯО "Областная психиатрическая больница "Афонино" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4.6 | ГКУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 4.7 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая больница" | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 4.8 | ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 4 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 5.1 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 4" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5.2 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 5" | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 5.3 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 15" | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 5.4 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 19" | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 6 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 11 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Государственные унитарные предприятия | 4 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| Внедрение энергосберегающих технологий на объектах областной социальной сферы и государственных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция внутренних инженерных сетей с установкой современной регулирующей арматуры |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правительство ЯО | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Ярославль, Советская пл., д. 3 | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 1.2 | г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62 | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 2 |  |  |  |  |  | * |
| 2.1 | ГУ ЯО "Брейтовский СРЦ для несовершеннолетних "Дом детства" | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 2.2 | ГУ ЯО СРЦ для несовершеннолетних "Искорка" (с. Вощажниково) | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 2.3 | ГУ ЯО "Большесельский СРЦ для несовершеннолетних "Колосок" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 3 | Департамент культуры ЯО | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУК ЯО "Переславль-Залесский государственный историко - архитектурный и художественный музей-заповедник" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 4 | Департамент образования ЯО | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 2" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.2 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 6" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.3 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 10" | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 4.4 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 11" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.5 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 25" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.6 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 37" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.7 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 38" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.8 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 41" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.9 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 46" | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 4.10 | ГОУ НПО ЯО "Профессиональное училище N 47" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.11 | ГОУ СПО ЯО "Ростовский педагогический колледж" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.12 | ГОУ СПО ЯО "Рыбинский педагогический колледж" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.13 | ГОУ СПО ЯО "Ярославский региональный торговый колледж" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.14 | ГОУ СПО ЯО "Даниловский политехнический техникум" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.15 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.16 | ГОУ ЯО "Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.17 | ГОУ ЯО "Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 4.18 | ГОАУ ДОД ЯО "Центр детей и юношества" (филиал) | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 4" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.2 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 5" | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 5.3 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 6" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 5.4 | ГУ ЯО "Отряд противопожарной службы N 13" | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 5.5 | ГУ ЯО "Поисково-спасательный отряд" | 1 |  |  |  |  |  | * |
| 6 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория | 11 |  |  |  |  | * |  |
| 6.2 | ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | 1 |  |  |  |  | * |  |
| 7 | Государственные автономные учреждения | 4 |  |  |  |  | * | * |
| Применение экранов-отражателей за радиаторами отопления |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правительство ЯО | 2 |  |  |  |  |  | * |
| 2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 4 |  |  |  |  |  | * |
| 3 | Департамент образования ЯО | 11 |  |  |  |  |  | * |
| 4 | Главное управление МЧС России по ЯО | 2 |  |  |  |  |  | * |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правительство ЯО | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО | 13 |  |  |  | * |  |  |
| 3 | Департамент культуры ЯО | 15 |  |  |  | * |  |  |
| 4 | Департамент образования ЯО | 34 |  |  |  | * |  |  |
| 5 | Главное управление МЧС России по ЯО | 11 |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Департамент имущественных и земельных отношений ЯО | 1 |  |  |  | * |  |  |
| 7 | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО | 12 |  |  |  | * |  |  |
| 8 | Государственные унитарные предприятия | 8 |  |  |  | * |  |  |
| Гидрохимическая промывка систем отопления |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главное управление МЧС России по ЯО | 4 |  |  |  |  | * |  |
| 2 | Департамент агропромышленного комплекса ЯО | 1 |  |  |  |  | * |  |
| Повышение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий бюджетной сферы |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правительство ЯО | 2 |  |  |  |  | * |  |
| 2 | Департамент труда и социальной поддержки населения ЯО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Департамент здравоохранения и фармации ЯО | 2 |  |  |  |  | * |  |
| 4 | Главное управление МЧС России по ЯО | 4 |  |  |  |  | * |  |

--------------------------------

<1> Разработана проектно-сметная документация.

- Сокращения, использованные в приложении:

ГОУ - государственное образовательное учреждение.

ГОАУ - государственное образовательное автономное учреждение.

ГОУ ДОД - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей.

ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования.

ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования.

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.

ГСУ СО - государственное стационарное учреждение социального обслуживания.

ГУ - государственное учреждение.

ГУ ДО - государственное учреждение дошкольного образования.

ГУ ДОДСН - государственное учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности.

ГУВУ - государственное учебно-воспитательное учреждение.

ГУ СО - государственное учреждение социального обслуживания.

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения.

ГУК - государственное учреждение культуры.

ГУП - государственное унитарное предприятие.

МЧС России - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

РЦ - реабилитационный центр.

СРЦ - социально-реабилитационный центр.

УОД - умственно отсталые дети.

ЯО - Ярославская область.

- Приложение 5

к Программе

МЕТОДИКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК ИХ РАСХОДОВАНИЯ <*>

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

Субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях области (далее - субсидия, субсидии) выделяется в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" в 2008 - 2012 годах и перспективу до 2020 года (далее - Программа).

Субсидии предоставляется муниципальным районам (городским округам) и городским (сельским) поселениям области при соблюдении следующих условий:

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы по энергосбережению (далее - муниципальная программа);

наличие соглашения, заключенного органом местного самоуправления муниципального образования области с главным распорядителем средств, о предоставлении субсидий;

выделение в местном бюджете денежных средств на мероприятия по повышению энергоэффективности в размере доли софинансирования, указанной в соглашении.

Муниципальные программы должны:

- содержать плановые значения целевых показателей по годам реализации муниципальных программ энергосбережения, которые должны рассчитываться в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (приложение 4 к Программе, группа В), утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";

- пройти согласование в департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент).

Начиная с 2012 года одним из условий выделения субсидий будет наличие для муниципальных учреждений лимитов потребления энергетических ресурсов, утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований области.

Размер софинансирования расходного обязательства из местного бюджета на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности устанавливается:

- на 2009 год - не менее 50 процентов от общего объема расходных обязательств;

- на 2010 - 2011 годы:

на погашение задолженности за выполненные мероприятия по повышению энергоэффективности в 2009 году при условии предоставления средств из местного бюджета в 2009 году - не менее 50 процентов;

дифференцированно в зависимости от объема налоговых и неналоговых доходов с учетом дотаций из областного бюджета, предусмотренных дотационным бюджетам муниципальных районов (городских округов) области, по отношению к уровню предыдущего года;

не менее 10 процентов для муниципальных районов (городских округов) области, объем указанных доходов в которых ниже показателей 2009 года (Угличский, Большесельский, Брейтовский, Некрасовский, Переславский муниципальные районы);

не менее 20 процентов для муниципальных районов (городских округов) области, прирост объема указанных доходов в которых запланирован ниже процента, сложившегося в среднем по области (Ростовский, Некоузский, Ярославский, Рыбинский муниципальные районы, городской округ город Переславль-Залесский);

не менее 30 процентов для муниципальных районов (городских округов) области, прирост объема указанных доходов в которых запланирован выше процента, сложившегося в среднем по области (Тутаевский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Первомайский, Пошехонский муниципальные районы, городской округ город Рыбинск);

не менее 50 процентов для городского округа города Ярославля;

объемы софинансирования сельских поселений - не менее 5 процентов, городских поселений - не менее 10 процентов;

- на 2012 год:

не менее 10 процентов для муниципальных образований области, в которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов собственных доходов местного бюджета (Угличский, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, Пошехонский муниципальные районы);

не менее 20 процентов для муниципальных образований области, в которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет составляла от 30 до 70 процентов собственных доходов местного бюджета (городской округ город Рыбинск, городской округ город Переславль-Залесский, Тутаевский, Рыбинский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Ярославский муниципальные районы);

не менее 50 процентов для муниципальных образований области, в которых доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет составляла менее 30 процентов собственных доходов местного бюджета (городской округ город Ярославль);

объемы софинансирования сельских поселений - не менее 5 процентов, городских поселений - не менее 10 процентов.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется департаментом с учетом представленных муниципальных программ.

Размер субсидий (Собл.) рассчитывается по формуле:

(1 - Ксоф.)

Собл. <**> = Смест. x -----------,

Ксоф.

где:

Смест. - объем средств местного бюджета на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности;

Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств местного бюджета, принимает значение от 0,1 до 1,0 в зависимости от объема запланированной органами местного самоуправления муниципальных образований области экономии топливных ресурсов в соответствии с мероприятиями, проводимыми в муниципальном образовании области, рассчитывается по формуле:

Смест.

Ксоф. = ------,

Собщ.

где Собщ. - общий объем средств на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитывается по формуле:

Собщ. = Смест. + Собл.

Субсидии используются на выполнение следующих мероприятий по повышению энергоэффективности:

- установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов, в том числе проектные и сметные работы;

- установка энергосберегающих осветительных приборов и бытовых электроприборов в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов;

- проведение энергетических обследований в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов;

- выполнение работ по оптимизации систем энергоснабжения населенных пунктов;

- выполнение работ по утеплению ограждающих конструкций зданий социальной сферы, финансируемой из местных бюджетов;

- разработка и внедрение пилотных проектов в сфере энергосбережения.

Распределение субсидии осуществляется главным распорядителем средств ежемесячно с учетом кассового плана, утвержденного в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал на основании обоснованных заявок уполномоченных администраторов расходов муниципальных образований области и при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование мероприятий Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.

Суммарное распределение субсидий приводится в приложении 6 к Программе.

Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке.

Субсидии выделяются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, и в соответствии с кассовым планом, предусмотренным департаменту.

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области представляют в департамент утвержденные муниципальные программы и сведения о размерах софинансирования из местных бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в департамент в электронном виде и на бумажном носителе заявку на выделение субсидий на очередной месяц по форме согласно приложению 7 к Программе с приложением контрактов на выполняемые работы в рамках утвержденных муниципальных программ и с указанием суммы средств местных бюджетов, направленных на реализацию мероприятий.

Заявки, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований области с нарушением установленного срока или формы, разработанной департаментом, отклоняются, и финансирование не производится.

При недостаточности средств кассового плана на текущий квартал предложения органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области об увеличении кассового плана с указанием причин этой недостаточности, видов финансовой помощи, находящихся в ведении департамента, за счет которых увеличивается сумма кассового плана, принимаются для совместного рассмотрения с департаментом финансов Ярославской области в сроки, установленные для представления заявок.

Департамент в срок до 25 числа месяца, предшествующего финансированию, представляет в департамент финансов Ярославской области прогноз распределения субсидий на следующий месяц.

Департамент осуществляет перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в порядке межбюджетных отношений на счета администраторов доходов по данным субсидиям.

Главные распорядители бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) области в течение трех рабочих дней после поступления финансовых средств перечисляют их на счета организаций на основании договоров в соответствии с порядком предоставления и расходования средств, утверждаемым соответствующим муниципальным органом.

В случае перечисления бюджетных средств на счета главных администраторов доходов бюджетных средств поселений необходимо разработать порядок (методику) распределения, предоставления и расходования указанных средств областного бюджета, утверждаемый (утверждаемую) соответствующим муниципальным органом.

Оплата работ по муниципальному контракту на основании счетов, выставленных исполнителем, осуществляется путем списания сумм субсидий из областного бюджета с лицевого счета администратора расходов местного бюджета.

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в электронном виде и на бумажном носителе в департамент отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 8 к Программе. Департамент в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в электронном виде и на бумажных носителях в департамент финансов Ярославской области сводный отчет об использовании субсидий.

Департамент вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидий между муниципальными районами (городскими округами) области с учетом фактического освоения средств на реализацию мероприятий путем внесения в Программу соответствующих изменений.

Предоставление субсидий может быть приостановлено на основании решения департамента финансов Ярославской области в случае:

- выявления по результатам мониторинга реализации Программы нецелевого использования субсидий органами местного самоуправления муниципальных образований области;

- невыполнения органами местного самоуправления муниципальных образований области предусмотренных данной Методикой условий предоставления субсидий;

- непредставления органами местного самоуправления муниципальных образований области отчета о расходовании субсидий за прошедший отчетный период в установленный срок или представления такого отчета с нарушениями требований к его форме.

Решение департамента финансов Ярославской области о приостановлении предоставления субсидий в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в департамент.

Предоставление субсидий возобновляется в случае устранения выявленных нарушений при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований области в департамент отчета об устранении выявленных нарушений.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня представления отчета об устранении выявленных нарушений обязан рассмотреть указанный отчет и направить представление в департамент финансов Ярославской области для принятия решения о возобновлении предоставления субсидий или решения об отказе в возобновлении ее предоставления.

В случае сокращения общей суммы финансирования мероприятий Программы из областного бюджета размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям области, сокращается пропорционально по всем муниципальным образованиям.

На основании предложений департамента размер субсидии, предусмотренной соответствующему муниципальному образованию области, может быть изменен в сторону уменьшения в случае неосвоения органами местного самоуправления этого муниципального образования субсидий за отчетный период в полном объеме или частично.

Перераспределение высвобождающихся средств между муниципальными образованиями области происходит по итогам реализации мероприятий Программы муниципальным образованием за I полугодие и за девять месяцев текущего финансового года путем внесения в установленном порядке необходимых изменений в соответствующий нормативный акт.

Средства, образовавшиеся в результате экономии, распределяются между муниципальными образованиями области при условии наличия в этих муниципальных образованиях дополнительной потребности в субсидиях.

Субсидии имеют целевое назначение.

Контроль над целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за достоверность представляемых сведений, а также за целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.

В случае нецелевого использования субсидий департамент финансов Ярославской области принимает меры в соответствии с действующим законодательством.

По итогам финансового года, в течение которого предоставлялись субсидии, муниципальные районы (городские округа) области должны представить в департамент до 20 января года, следующего за отчетным, годовые отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению 8 к Программе с расчетом показателя результативности и показателя эффективности использования субсидий. Департамент рассматривает годовые отчеты в течение 5 дней и дает оценку использования субсидий. Удовлетворительной признается работа муниципального района (городского округа) области, если достигнутые значения показателей результативности и эффективности использования субсидий не ниже среднего.

Оценка эффективности и оценка результативности использования субсидий осуществляется на основе индикатора Программы "объем экономии топливно-энергетических ресурсов в муниципальных районах и городских округах области".

Эффективность использования субсидий оценивается ответственным исполнителем в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения целевого показателя Программы с общим объемом выделенной субсидии. Показатель эффективности использования субсидий (E) рассчитывается по формуле:

(X тек. - X начальн.)

----------------------

(X план. - X начальн.)

E = ---------------------- x 100%,

(F тек. / F план.)

где:

X - целевой показатель (индикатор);

X начальн. - значение целевого показателя на начало выделения субсидий;

X план. - плановое значение показателя;

X тек. - текущее значение показателя;

F план. - плановая сумма субсидий;

F тек. - сумма субсидий на текущую дату.

При значении показателя E < 90 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, при значении 90 процентов < E < 95 процентов - средней, при значении E > 95 процентов - высокой.

Результативность использования субсидий (R) рассчитывается по формуле:

X тек.

R = ------- x 100%.

X план.

При значении показателя R < 90 процентов результативность использования субсидий признается низкой.

При значении 90 процентов < R < 95 процентов - средней.

При значении R > 95 процентов - высокой.

В том случае, если показатели эффективности и результативности использования субсидий в финансовом году ниже 90 процентов и признаны неудовлетворительными, муниципальные районы (городские округа) области обязаны представить в департамент объяснения с указанием причин неэффективного использования субсидий. Если причины будут признаны необъективными, в следующем финансовом году размер субсидий может быть уменьшен.

--------------------------------

<*> В случае выделения субсидии за счет средств федерального бюджета бюджету Ярославской области на реализацию Программы начиная с 2012 года порядок предоставления, распределения субсидий на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах (городских округах) области и порядок их расходования определяется в соответствии с настоящей Методикой. В 2011 году предоставление указанных субсидий осуществляется на основании приказа департамента, издаваемого после рассмотрения и одобрения комиссией по организации работы по предоставлению местным бюджетам субсидии на обеспечение мероприятий по энергосбережению заявок муниципальных районов (городских округах) области, заключивших муниципальные контракты и договоры на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, не ранее даты вступления в законную силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 N 1843-р о распределении субсидий, предоставляемых в 2011 году бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по энергосбережению. Критериями отбора муниципальных образований на получение федеральной субсидии в 2011 году являются:

- фактическое освоение средств на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.12.2011 не менее 15 процентов;

- наличие заявки муниципального образования на выделение средств федеральной субсидии.

<**> При выделении субсидии за счет средств федерального бюджета Собл. <**> - средства федеральной субсидии, поступившие на счет областного бюджета.

- Приложение 6

к Программе

СУММАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ (ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ) ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование муниципального   │   Размер субсидии, тыс. рублей    │

│п/п│   района (городского округа)    ├────────┬────────┬────────┬────────┤

│   │                                 │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │                2                │   3    │   4    │   5    │   6    │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │Большесельский муниципальный     │        │        │        │        │

│   │район,                           │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │   950  │  1800  │   900  │  1455  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2 │Борисоглебский муниципальный     │        │        │        │        │

│   │район,                           │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │  1000  │  1750  │  1768  │  1250  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3 │Брейтовский муниципальный район, │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │   260  │  1260  │   797  │  1350  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 4 │Гаврилов-Ямский муниципальный    │     0  │  4620  │  3157  │  1340  │

│   │район,                           │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  1600  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  1557  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 5 │Даниловский муниципальный район, │  1450  │  2800  │  8469,6│  3615  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  7388  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  1081,6│        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 6 │Любимский муниципальный район,   │     0  │  1659  │  2170  │  1075  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │   794  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  1376  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 7 │Мышкинский муниципальный район,  │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │     0  │  1330  │  1161  │  1250  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 8 │Некоузский муниципальный район,  │   500  │  4360  │  2189  │  1700  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  1790  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │   399  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 9 │Некрасовский муниципальный район,│        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │   672  │  3195  │  3510  │   835  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│10 │Первомайский муниципальный район,│        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │   150  │  1442  │  2303  │   625  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│11 │Переславский муниципальный район,│  1300  │  2209  │  2012,5│   860  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  1030  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │   982,5│        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│12 │Пошехонский муниципальный район, │   200  │   302  │  1255  │   200  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │   855  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │   400  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│13 │Ростовский муниципальный район,  │  3344  │  5600  │  4961,5│  6465  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  4619  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │   342,5│        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│14 │Рыбинский муниципальный район,   │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │  1050  │  2554  │  2656  │  1835  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│15 │Тутаевский муниципальный район,  │  3300  │ 16240  │  7780  │  7240  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  6000  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  1780  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│16 │Угличский муниципальный район,   │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │  3324  │  9000  │  6175  │  7500  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│17 │Ярославский муниципальный район, │  1750  │ 13256  │  7424,1│  7425  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  6100  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  1324,1│        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│18 │Городской округ г. Переславль -  │        │        │        │        │

│   │Залесский,                       │        │        │        │        │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │  1400  │  3200  │  3139  │  1170  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│19 │Городской округ г. Рыбинск,      │  3350  │  3850  │ 15396  │  6260  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  6075  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │  9321  │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│20 │Городской округ г. Ярославль,    │     0  │  3000  │ 16443  │ 15650  │

│   │в том числе:                     │        │        │        │        │

│   │субсидия из областного бюджета   │        │        │  4500  │        │

│   │субсидия из федерального бюджета │        │        │ 11943  │        │

├───┴─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Итого в том числе:                   │ 24000  │ 83427  │ 93666,7│ 69100  │

│субсидия из областного бюджета       │        │        │ 63160  │        │

│субсидия из федерального бюджета     │        │        │ 30506,7│        │

└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

- Приложение 7

к Программе

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

Форма

ЗАЯВКА

на выделение из областного бюджета субсидии

на реализацию мероприятий по энергосбережению

на ___________________ 2011 года

(месяц)

по ________________________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа) области)

| Наименование объекта | Объем субсидии, предусмотренный приложением 1 к соглашению, руб. | Муниципальный контракт/договор (номер, дата заключения) | Сумма, указанная в муниципальном контракте/ договоре, руб. | Сумма, указанная в справке КС-3, в акте выполненных работ, товарной накладной, руб. | Перечислено средств местного бюджета, руб. | Платежное поручение местного бюджета |  | Потребность в субсидии на текущий месяц, руб. <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | номер | дата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается текущая потребность на месяц без учета

недофинансирования.

Глава муниципального района

(городского округа) области       ___________ _____________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа

муниципального района

(городского округа) области      ____________ _____________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

- Приложение 8

к Программе

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

Форма

ОТЧЕТ

об использовании субсидии из областного

бюджета на реализацию мероприятий программы

____________________________________________________

(наименование программы энергосбережения

муниципального района (городского округа) области)

на ______________ 20__ года <*>

(месяц)

| Наименование мероприятия программы | Стоимость работ по муници- пальному контракту, тыс. руб. | Объем средств, предусмотренных программой, тыс. руб. |  | Объем выполненных работ по муниципальному контракту, тыс. руб. |  | Профинансировано, тыс. руб., в том числе за счет средств |  |  |  | Задолженность перед исполнителем (- кредитор- ская, + дебитор- ская), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | всего | в том числе за отчетный период | областного бюджета |  | местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего, в том числе по контрактам с разбивкой по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Данные заполняются нарастающим итогом.

Глава муниципального района

(городского округа) области                       _________________________

(Ф.И.О.)

Заместитель главы муниципального

района (городского округа)

области, курирующий вопросы

энергосбережения                      ___________ _________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа

муниципального района

(городского округа) области           ___________ _________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Исполнитель, заполняющий форму        ___________ _________________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

_____________ (номер телефона)

- Приложение 9

к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ В УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ

(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| Наименование муниципального образования | Всего домов | Данные о количестве коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловой энергии |  |  | горячего водоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | электроэнергии |  |  |
|  |  | общее коли- чество | уста- новле- но | требу- ется уста- новить | общее коли- чество | уста- новле- но | требу- ется уста- новить | общее коли- чество | уста- новле- но | требу- ется уста- новить | общее коли- чество | уста- новле- но | требу- ется уста- новить |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Большесельский муниципальный район | 312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 12 | 115 | 125 | 72 | 1 |
| Борисоглебский муниципальный район | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4 | 121 | 22 | 10 | 1 |
| Брейтовский муниципальный район | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4 | 514 | 94 | 64 | 0 |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 445 | 43 | 14 | 29 | 3 | 0 | 3 | 241 | 13 | 228 | 274 | 98 | 43 |
| Даниловский муниципальный район | 468 | 23 | 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 111 | 22 | 89 | 223 | 9 | 23 |
| Любимский муниципальный район | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 107 | 24 | 83 | 160 | 38 | 0 |
| Мышкинский муниципальный район | 242 | 14 | 14 | 0 | 11 | 3 | 8 | 79 | 55 | 24 | 77 | 53 | 14 |
| Некоузский муниципальный район | 626 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 | 245 | 0 | 245 | 268 | 257 | 9 |
| Некрасовский муниципальный район | 784 | 40 | 1 | 39 | 50 | 0 | 50 | 163 | 3 | 160 | 234 | 74 | 40 |
| Первомайский муниципальный район | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 33 | 0 | 1 |
| Переславский муниципальный район | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 10 | 274 | 96 | 0 | 0 |
| Пошехонский муниципальный район | 530 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | 169 | 66 | 1 |
| Ростовский муниципальный район | 1074 | 238 | 92 | 146 | 124 | 27 | 97 | 756 | 89 | 667 | 1020 | 254 | 238 |
| Рыбинский муниципальный район | 668 | 64 | 15 | 49 | 115 | 15 | 94 | 335 | 59 | 191 | 339 | 96 | 64 |
| Тутаевский муниципальный район | 675 | 29 | 29 | 155 | 23 | 23 | 151 | 27 | 27 | 149 | 337 | 337 | 29 |
| Угличский муниципальный район | 609 | 108 | 21 | 87 | 190 | 7 | 183 | 278 | 23 | 555 | 598 | 43 | 108 |
| Ярославский муниципальный район | 1025 | 122 | 1 | 121 | 122 | 1 | 121 | 1059 | 20 | 1039 | 1059 | 127 | 122 |
| Городской округ г. Переславль - Залесский | 660 | 157 | 29 | 128 | 234 | 39 | 195 | 295 | 147 | 148 | 526 | 114 | 157 |
| Городской округ г. Рыбинск | 1555 | 874 | 27 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 50 | 1415 | 2938 | 954 | 874 |
| Городской округ г. Ярославль | 4417 | 2524 | 783 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 4457 | 1852 | 2605 | 5971 | 2971 | 2524 |
| Итого | 15465 | 4249 | 1032 | 3372 | 929 | 123 | 951 | 10763 | 2414 | 8713 | 14563 | 5637 | 4249 |

- Приложение 10

к Программе

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА ОТПУСК

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С

ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п)

| Год | Вид коммунальной услуги | Оснащенность МКД приборами учета коммунальных услуг |  | Средства, затраченные на установку приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фонд содейст- вия реформи- рованию ЖКХ | област- ной бюджет | мест- ные бюдже- ты | вне- бюджет- ные источ- ники | средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, собст- венников помещений в МКД |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городской округ город Ярославль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 13,5 | 136 | 33432,8 | 22328,7 | 4533,6 | 4898,9 | 300 | 1671,6 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 39,2 | 325 | 9738,4 | 5918,2 | 1553,4 | 1779,9 | 0 | 486,9 |
|  | Электроэнергия | 33,4 | 1316 | 17376,9 | 2313,2 | 468,5 | 500,9 | 13921,6 | 172,7 |
| 2010 | Тепловая энергия | 21,5 | 350 | 105000 | 5547,7 | 335,5 | 335,5 | 98454,0 | 327,3 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 45,3 | 269 | 6725 | 650,2 | 39,3 | 39,3 | 5957,8 | 38,4 |
|  | Электроэнергия | 66,2 | 1451 | 21765 | 325,4 | 19,7 | 19,7 | 21381 | 19,2 |
| 2011 | Тепловая энергия | 44,1 | 1002 | 300600 | 0 | 0 | 0 | 150300 | 150300 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 96,0 | 2240 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 |
|  | Электроэнергия | 99,0 | 1446 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 10845 | 10845 |
| Итого по городскому округу городу Ярославлю |  |  |  | 572628,1 | 30560,1 | 6555,5 | 7179,7 | 270111,6 | 258221,2 |
| Городской округ город Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 1 | 11 | 1650,1 | 1349 | 109,3 | 109,3 | 0 | 82,5 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 5 | 70 | 59,3 | 3,6 | 3,6 | 0 | 3,5 |
|  | Холодное водоснабжение | 2,1 | 20 | 279,9 | 232,7 | 16,6 | 16,6 | 0 | 14 |
|  | Электроэнергия | 55,5 | 648 | 161,9 | 129,4 | 12,2 | 12,2 | 4169,9 | 8,1 |
| 2010 | Тепловая энергия | 18,7 | 85 | 42500 | 1483,1 | 89,7 | 89,7 | 40750 | 87,5 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 8 | 120 | 101,6 | 6,2 | 6,2 | 0 | 6 |
|  | Холодное водоснабжение | 22,4 | 140 | 9940 | 139,8 | 8,5 | 8,4 | 9775 | 8,3 |
|  | Электроэнергия | 81,8 | 356 | 4628 | 10,6 | 0,6 | 0,7 | 4615,5 | 0,6 |
| 2011 | Тепловая энергия | 65,4 | 762 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 381000 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 100 | 1275 | 90525 | 0 | 0 | 0 | 90525 | 0 |
|  | Электроэнергия | 100 | 1628 | 20003 | 0 | 0 | 0 | 20003 | 0 |
| Итого по городскому округу городу Рыбинску |  |  |  | 550877,9 | 3505,5 | 246,7 | 246,7 | 550838,4 | 210,5 |
| Городской округ город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 2,9 | 15 | 760,7 | 483 | 106,1 | 133,6 | 0 | 38 |
|  | Горячее водоснабжение | 7,7 | 47 | 643 | 387,8 | 98,9 | 124,1 | 0 | 32,2 |
|  | Холодное водоснабжение | 22,9 | 43 | 528,2 | 311,5 | 84,4 | 105,9 | 0 | 26,4 |
|  | Электроэнергия | 25,9 | 145 | 1691,3 | 395,1 | 71,1 | 89,8 | 1106 | 29,3 |
| 2010 | Тепловая энергия | 14,1 | 74 | 22200 | 663 | 40,1 | 40,1 | 21417,7 | 39,1 |
|  | Горячее водоснабжение | 7,7 | 5 | 147,5 | 125 | 7,6 | 7,5 | 0 | 7,4 |
|  | Холодное водоснабжение | 46,4 | 155 | 3875 | 79,7 | 4,8 | 4,8 | 3781 | 4,7 |
|  | Электроэнергия | 47,9 | 145 | 2175 | 20,4 | 1,2 | 1,2 | 2151 | 1,2 |
| 2011 | Тепловая энергия | 39,1 | 74 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 11100 |
|  | Горячее водоснабжение | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 70 | 156 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
|  | Электроэнергия | 70 | 146 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 |
| Итого по городскому округу городу Переславлю - Залесскому |  |  |  | 60163,2 | 1577,4 | 360,5 | 453,4 | 29376 | 28395,9 |
| Большесельский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0,6 | 2 | 600 | 211,9 | 21,4 | 4,3 | 350,0 | 12,5 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 5,4 | 11 | 275 | 67,5 | 6,8 | 1,3 |  | 4 |
|  | Электроэнергия | 21,5 | 56 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  | Горячее водоснабжение | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 38,5 | 103 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 1287,5 | 1287,5 |
|  | Электроэнергия | 42,6 | 66 | 990 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
| Итого по Большесельскому МР |  |  |  | 5580 | 279,4 | 28,2 | 5,6 | 3122,5 | 1949,0 |
| Борисоглебский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,9 | 1 | 319,8 | 266,8 | 26,9 | 10,1 | 0 | 16 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 4,6 | 5 | 16,2 | 13,6 | 1,4 | 0,4 | 0 | 0,8 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 51,9 | 46 | 1150 | 5,8 | 0,5 | 0,2 | 1143,1 | 0,3 |
|  | Электроэнергия | 50 | 54 | 810 | 11,9 | 1,1 | 0,3 | 795,9 | 0,7 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 100 | 57 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 712,5 | 712,5 |
|  | Электроэнергия | 100 | 54 | 810 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
| Итого по Борисоглебскому МР |  |  |  | 4531 | 298,2 | 29,9 | 11,0 | 3056,5 | 1135,3 |
| Брейтовский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0,7 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 0,7 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | Электроэнергия | 14,5 | 29 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 18,8 | 50 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
|  | Электроэнергия | 18,8 | 12 | 180 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Итого по Брейтовскому МР |  |  |  | 2515 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 715 |
| Гаврилов-Ямский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 1,1 | 5 | 1363,5 | 1155,4 | 116,6 | 23,3 | 0 | 68,2 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 2,7 | 6 | 191,2 | 162 | 16,3 | 3,3 | 0 | 9,6 |
|  | Электроэнергия | 62,9 | 240 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 5,6 | 20 | 6000 | 2542,5 | 256,3 | 51,3 | 3000,0 | 150,0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Холодное водоснабжение | 7 | 18 | 490 | 415,3 | 41,8 | 8,4 | 0,0 | 24,5 |
|  | Электроэнергия | 62,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 35,6 | 22 | 6600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6600,0 | 0,0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Холодное водоснабжение | 10,6 | 16 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Электроэнергия | 62,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Гаврилов-Ямскому МР |  |  |  | 17591,7 | 4275,2 | 431,0 | 86,3 | 12347,0 | 452,3 |
| Даниловский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 3 | 13 | 192,1 | 161,3 | 15,4 | 5,8 | 0 | 9,6 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 3,6 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 6 | 14 | 350 | 17 | 1,7 | 0,3 | 330 | 1 |
|  | Электроэнергия | 3 | 125 | 1875 | 17 | 1,7 | 0,3 | 1855 | 1 |
| 2011 | Тепловая энергия | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 6 | 125 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 937,5 | 937,5 |
| Итого по Даниловскому МР |  |  |  | 8792,1 | 195,3 | 18,8 | 6,4 | 7622,5 | 949,1 |
| Любимский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 16 | 22 | 132,8 | 115,3 | 11,1 | 0,2 | 0 | 6,2 |
|  | Электроэнергия | 72,8 | 42 | 120 | 104,2 | 9,6 | 0,2 | 229,1 | 6 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 21,3 | 9 | 225 | 10,8 | 1 | 0,3 | 212,2 | 0,7 |
|  | Электроэнергия | 84,6 | 20 | 300 | 39,2 | 3,6 | 1,1 | 253,8 | 2,3 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 100 | 133 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 1662,5 | 1662,5 |
|  | Электроэнергия | 100 | 26 | 390 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| Итого по Любимскому МР |  |  |  | 4492,8 | 269,5 | 25,3 | 1,8 | 2552,6 | 1872,7 |
| Мышкинский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 3,7 | 9 | 1350,1 | 1144,1 | 115,4 | 23,1 | 0 | 67,5 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 31,8 | 14 | 40 | 33,9 | 3,4 | 0,7 | 195 | 2 |
| 2010 | Тепловая энергия | 3,7 | 2 | 360 | 305 | 30,8 | 6,2 | 0 | 18 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 24 | 13 | 325 | 75,5 | 7,6 | 1,5 | 236 | 4,4 |
|  | Электроэнергия | 41,3 | 23 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 51,2 | 66 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 |
|  | Электроэнергия | 66,1 | 60 | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| Итого по Мышкинскому МР |  |  |  | 4970,1 | 1558,5 | 157,2 | 31,5 | 2051 | 1366,9 |
| Некоузский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,8 | 5 | 565,3 | 469,5 | 47,3 | 20,3 | 0 | 28,2 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 1 | 6 | 41,4 | 34,5 | 3,5 | 1,3 | 0 | 2,1 |
|  | Электроэнергия | 14,4 | 90 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 3,2 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 3,2 | 14 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
|  | Электроэнергия | 26,4 | 75 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 3,2 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 38,3 | 75 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 562,5 | 562,5 |
| Итого по Некоузскому МР |  |  |  | 8786,7 | 504 | 50,8 | 21,6 | 7474,5 | 592,8 |
| Некрасовский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 2 | 16 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 25,9 | 203 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 0 |
|  | Электроэнергия | 23,9 | 187 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 4 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 51,8 | 203 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 2537,5 | 2537,5 |
|  | Электроэнергия | 47,7 | 187 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 1402, | 1402,5 |
| Итого по Некрасовскому МР |  |  |  | 25060 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 3940 |
| Первомайский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,9 | 1 | 194,7 | 157,3 | 16 | 11,7 | 0 | 9,7 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 2,7 | 3 | 16,5 | 13,3 | 1,4 | 1 | 0 | 0,8 |
|  | Электроэнергия | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 27,3 | 25 | 625 | 7,5 | 0,7 | 0,3 | 616 | 0,5 |
|  | Электроэнергия | 32,7 | 35 | 525 | 20,3 | 1,8 | 0,7 | 501 | 1,2 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 49,1 | 24 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
|  | Электроэнергия | 58,2 | 26 | 390 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| Итого по Первомайскому МР |  |  |  | 2351,2 | 198,4 | 19,9 | 13,7 | 1612 | 507,2 |
| Переславский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0,3 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 30,1 | 214 | 5350 | 81,6 | 8,2 | 1,7 | 5253,7 | 4,8 |
|  | Электроэнергия | 30,1 | 214 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0,7 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 60,1 | 214 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 2675 |
|  | Электроэнергия | 60,1 | 214 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 1605 |
| Итого по Переславскому МР |  |  |  | 18620 | 81,6 | 8,2 | 1,7 | 13793,7 | 4734,8 |
| Пошехонский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроэнергия | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 12,3 | 65 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 |
|  | Электроэнергия | 47,2 | 220 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 24,5 | 65 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 812,5 | 812,5 |
|  | Электроэнергия | 88,7 | 220 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 |
| Итого по Пошехонскому МР |  |  |  | 9850 | 0 | 0 | 0 | 7387,5 | 2462,5 |
| Ростовский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 1,6 | 14 | 2396,6 | 1960,3 | 256,2 | 60,3 | 0 | 119,8 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,2 | 3 | 37,6 | 31,9 | 3,2 | 0,6 | 0 | 1,9 |
|  | Холодное водоснабжение | 1,9 | 17 | 300,4 | 204,6 | 62,5 | 18,3 | 0 | 15 |
|  | Электроэнергия | 8,1 | 2 | 2,3 | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| 2010 | Тепловая энергия | 8,5 | 74 | 22200 | 326 | 31,8 | 7,6 | 21815,5 | 19,1 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 10,7 | 95 | 2375 | 171,8 | 16,8 | 4 | 2172,3 | 10,1 |
|  | Электроэнергия | 39,7 | 393 | 5895 | 12,7 | 1,2 | 0,3 | 5880 | 0,8 |
| 2011 | Тепловая энергия | 15,4 | 74 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 11100 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 71,2 | 650 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 8125 | 8125 |
|  | Электроэнергия | 71,2 | 394 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 2955 |
| Итого по Ростовскому МР |  |  |  | 77566,9 | 2709,3 | 371,9 | 91,1 | 52047,8 | 22346,8 |
| Рыбинский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 1,5 | 7 | 1017,4 | 815,5 | 82,1 | 68,9 | 0,0 | 50,9 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 5 | 205,3 | 166,2 | 16,6 | 12,2 | 0,0 | 10,3 |
|  | Холодное водоснабжение | 4,9 | 33 | 650,2 | 533,0 | 53,6 | 30,8 | 0,0 | 32,8 |
|  | Электроэнергия | 4,9 | 9 | 101,1 | 81,1 | 8,1 | 6,8 | 0,0 | 5,1 |
| 2010 | Тепловая энергия | 4,5 | 20 | 6000 | 571,5 | 49,2 | 19,9 | 5325,7 | 33,7 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 2 | 70 | 59,3 | 5,1 | 2,1 | 0,0 | 3,5 |
|  | Холодное водоснабжение | 22,3 | 116 | 2900 | 293,9 | 25,3 | 10,2 | 2553,2 | 17,3 |
|  | Электроэнергия | 22,3 | 116 | 1740 | 98,3 | 8,5 | 3,4 | 1624,0 | 5,8 |
| 2011 | Тепловая энергия | 7,5 | 23 | 6900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 3450,0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Холодное водоснабжение | 39,7 | 116 | 2900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 1450,0 |
|  | Электроэнергия | 39,8 | 116 | 1740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,0 | 870,0 |
| Итого по Рыбинскому МР |  |  |  | 24224 | 24224 | 2618,8 | 248,5 | 154,4 | 15272,9 |
| Тутаевский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 1 | 5,1 | 4,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,3 |
|  | Холодное водоснабжение | 0,6 | 4 | 20,7 | 17,5 | 1,8 | 0,4 | 0 | 1 |
|  | Электроэнергия | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 16,1 | 106 | 31800 | 5880,5 | 508 | 203,2 | 24861,4 | 346,9 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 44,3 | 295 | 7375 | 372,6 | 32,3 | 12,8 | 6935,4 | 21,9 |
|  | Электроэнергия | 51,3 | 247 | 3705 | 20,3 | 1,8 | 0,7 | 3681 | 1,2 |
| 2011 | Тепловая энергия | 320 | 107 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 16050 |
|  | Горячее водоснабжение | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 88 | 295 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 3687,5 | 3687,5 |
|  | Электроэнергия | 88 | 248 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1860 |
| Итого по Тутаевскому МР |  |  |  | 86100,8 | 6295,2 | 544,3 | 217,2 | 57075,3 | 21968,8 |
| Угличский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 4,8 | 12 | 3939,6 | 3344,4 | 293,8 | 104,1 | 0 | 197,3 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 5 | 89 | 75,6 | 6,6 | 2,3 | 0 | 4,5 |
|  | Холодное водоснабжение | 8,2 | 32 | 762,6 | 638,5 | 54,8 | 29,8 | 0 | 39,5 |
|  | Электроэнергия | 4,1 | 8 | 120 | 101,9 | 9 | 3,1 | 905,8 | 6 |
| 2010 | Тепловая энергия | 13,5 | 53 | 15900 | 1039,3 | 89,8 | 35,9 | 14673,7 | 61,3 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 37,1 | 181 | 4525 | 105,9 | 9,1 | 3,7 | 4400 | 6,3 |
|  | Электроэнергия | 35,1 | 145 | 2175 | 46,6 | 4 | 1,6 | 2120 | 2,8 |
| 2011 | Тепловая энергия | 22,3 | 54 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 8100 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 66,2 | 182 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 2275 |
|  | Электроэнергия | 66,2 | 146 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1095 |
| Итого по Угличскому МР |  |  |  | 50451,2 | 5352,2 | 467,1 | 180,5 | 33569,5 | 11787,7 |
| Ярославский МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Тепловая энергия | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 1,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
|  | Электроэнергия | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Тепловая энергия | 3,6 | 36 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 4,4 | 30 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
|  | Электроэнергия | 28,1 | 271 | 4065 | 0 | 0 | 0 | 4065 | 0 |
| 2011 | Тепловая энергия | 7,2 | 37 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 5550 | 5550 |
|  | Горячее водоснабжение | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение | 7,2 | 32 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
|  | Электроэнергия | 54,6 | 272 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 |
| Итого по Ярославскому МР |  |  |  | 31595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24030,0 | 7990,0 |
| Всего по Ярославской области |  |  |  | 1562800 | 73461 | 12025 | 12416 | 1459592 | 5306 |

Список использованных сокращений

ЖК - жилищный кооператив.

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.

ЖСК - жилищно-строительный кооператив.

МКД - многоквартирный дом.

МР - муниципальный район.

ТСЖ - товарищество собственников жилья.

- Приложение 11

к Программе

МЕТОДИКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО

ТРАНСФЕРТА НА ПРЕМИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

"НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" СРЕДИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЛАСТИ И ПОРЯДОК

ЕГО РАСХОДОВАНИЯ

(введена Постановлением Правительства ЯО от 15.12.2011 N 977-п)

Иной межбюджетный трансферт на премирование победителей ежегодного конкурса "На лучшее освещение в средствах массовой информации Ярославской области темы "Энергосбережение" среди муниципальных средств массовой информации области (далее - конкурс) выделяются в рамках областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года (далее - Программа). Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским округам области, муниципальные печатные средства массовой информации которых представили на конкурс в департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент) конкурсные материалы.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными районами и городскими округами области осуществляется департаментом на основании итогов конкурса, указанных в протоколе конкурсной комиссии о подведении итогов, и указа Губернатора области о победителях конкурса. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному району (городскому округу) области, определяется исходя из призового места, присужденного информационному проекту.

Информационные проекты - победители конкурса награждаются денежными премиями в размере 30 тысяч рублей - за первое место, 20 тысяч рублей - за второе место и 15 тысяч рублей - за третье место.

Иные межбюджетные трансферты используются на премирование участников конкурса.

Выделение иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке.

Иные межбюджетные трансферты выделяются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, и в соответствии с кассовым планом, предусмотренным департаменту, на основании итогов конкурса, указанных в протоколе конкурсной комиссии о подведении итогов, и указа Губернатора области о победителях конкурса.

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области в срок до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют в департамент в электронном виде и на бумажном носителе заявку на выделение иных межбюджетных трансфертов на очередной месяц.

Департамент в срок до 25 числа месяца, предшествующего финансированию, представляет в департамент финансов Ярославской области прогноз распределения иных межбюджетных трансфертов.

Департамент осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в порядке межбюджетных отношений на счета администраторов доходов по данному межбюджетному трансферту.

Расходование иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием области осуществляется путем списания суммы иного межбюджетного трансферта из областного бюджета с лицевого счета администратора расходов местного бюджета.

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляют в электронном виде и на бумажном носителе в департамент отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению к Методике.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета может быть приостановлено на основании решения департамента финансов по заявлению департамента в случае невыполнения органами местного самоуправления муниципальных образований области предусмотренных данной Методикой условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов возобновляется в случае устранения выявленных нарушений при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований области отчета об устранении выявленных нарушений.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня представления отчета об устранении выявленных нарушений обязан рассмотреть указанный отчет и сообщить в департамент финансов для принятия решения о возобновлении предоставления иных межбюджетных трансфертов или решение об отказе в возобновлении их предоставления.

В случае неустранения нарушений в течение одного месяца со дня принятия решения о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов департамент финансов обязан принять решение о возврате иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет на основании обращения департамента.

Муниципальное образование области, допустившее нарушения, возвращает иные межбюджетные трансферты в полном размере фактически полученных средств областного бюджета.

Решение департамента финансов о возврате иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет направляется муниципальному образованию области.

Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение девяноста дней со дня получения муниципальным образованием области решения департамента финансов о возврате иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет.

Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение.

Ответственность за достоверность представляемых сведений, а также контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области.

Средства иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования подлежат взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Остаток средств межбюджетных трансфертов, не использованный на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату в областной бюджет.

- Приложение 1

к Методике

ЗАЯВКА

на выделение иного межбюджетного трансферта из областного

бюджета на премирование победителей ежегодного конкурса

"На лучшее освещение в средствах массовой информации

Ярославской области темы "Энергосбережение" среди

муниципальных средств массовой информации области

на _________20__ года

по _______________ муниципальному району (городскому округу)

| Наименование мероприятия Программы | Объем субсидии, предусмотренный Программой, тыс. руб. | Объем субсидии, поступивший с начала года, тыс. руб. | Объем субсидии, израсходованный с начала года, тыс. руб. | Остаток средств субсидии на конец отчетного периода, тыс. руб. | Потребность в субсидии на текущий месяц, тыс. руб. <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------

<*> Указывается    текущая    потребность    на    месяц    без   учета

недофинансирования заявок на предыдущие месяцы.

Глава муниципального района

(городского округа)                  ___________     ______________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа

муниципального района

(городского округа)                  ___________     ______________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

- Приложение 2

к Методике

СВЕДЕНИЯ

об использовании межбюджетных трансфертов из областного

бюджета муниципальными образованиями области

на ___________ 20___________ г.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____________________

Наименование бюджета_______________________________________________________

Периодичность: ежеквартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Номер строки | Код главы | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Остаток на начало отчетного периода на 01.01.20____ |  | Поступило из областного бюджета | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет | Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в областной бюджет | Возвращено из областного бюджета в объеме потребности в расходах | Остаток на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе потребность в котором подтверждена |  |  |  |  |  | всего (гр. 5 + гр. 6 - гр. 7 + гр. 8 - гр. 9 + гр. 10) | в том числе подлежащий возврату в областной бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Глава муниципального района

(городского округа)                  ___________     ______________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа

муниципального района

(городского округа)                  ___________     ______________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

- Приложение 11

к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВКА

КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 2009 ГОДУ

Исключен с 27 сентября 2011 года. - Постановление Правительства ЯО от 27.09.2011 N 733-п.